**Справка об итогах деятельности Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства**

**в строительной отрасли в 2019 году**

В республике реализуется 40 программ на 40 млрд 066,765 млн.руб.

**Ввод жилья**

В **2019 году** планируется ввести **2 425,0 тыс.кв.метров** жилья.

На **16.08.2019** введено 1 574,7 тыс.кв.м. жилья, что составляет 64,9% от плана (113,5% к соответствующему периоду прошлого года).

**1. Республиканская программа социальной ипотеки**

В **2019 году** планируется построить **7 838 квартир** общей площадью  
**438,3 тыс.кв.м.**

На **16.08.2019** введено 73 жилых дома на 2 553 квартиры общей площадью 147,8 тыс.кв.м.

**2. Строительство многоквартирного инвестиционного жилья**

В **2019 г.** планируется ввести **131 дом** общей площадью **1 034,5 тыс.кв.м.**

На **16.08.2019** введено 73 жилых дома общей площадью 661,0 тыс.кв.м. жилья.

**3. Программа малоэтажного жилья, в т.ч. индивидуальное жилое строительство**

В **2019 г.** планируется ввести **7 325 домов** общей площадью **952,2 тыс.кв.м.**

На **16.08.2019** введено 5 892 индивидуальных жилых дома общей площадью 765,9 тыс.кв.м.

**4. Арендное жилье**

В **2019 г.** планируется ввести **483 квартиры** общей площадью **24,6 тыс.кв.м.**

На **16.08.2019** введено 59 домов на 59 квартир общей площадью 4,0 тыс.кв.м.

**Улучшение жилищных условий граждан**

В **2019 году** запланировано улучшить жилищные условия 493 граждан (в том числе 52 ветерана ВОВ).

**5. Программа улучшения жилищных условий ветеранов Великой Отечественной Войны**

**В 2019 г.** планируетсяулучшить жилищные условия **52 ветеранов** на сумму 86,63 млн рублей.

На **16.08.2019** введено в эксплуатацию 3 дома для 15 ветеранов ВОВ, завершается строительство 1 дома для 3 ветеранов.

**6. Жилье для детей-сирот**

В **2019 году** жильем будут обеспечены **309 детей-сирот** на сумму 373,24 млн рублей.

На **19.08.2019** заключены договора найма с детьми-сиротами на 64 жилых помещений (21%).

**7. Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей**

В **2019 г.** планируется обеспечить **33 семьи**. На **19.08.2019** реализовано 22 сертификата (69%).

**8. Обеспечение жильем молодых семей**

В **2019 г.** планируется предоставить господдержку **54 молодым семьям** на сумму 57,89 млн рублей.

На **19.08.2019** заключены электронные соглашения с 6 МО.

**9. Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Ипотека и арендное жилье» (ранее ФЦП «Жилище»)**

**В 2019 году** планируется оформить **45** **субсидий** на сумму 101,407 млн рублей, в том числе:

- **21 ГЖС** – чернобыльцам на сумму 44,725 млн рублей;

- **23 ГЖС** - вынужденным переселенцам на сумму 53,468 млн рублей;

- **1 ГЖС** - выехавшим из районов Крайнего Севера на сумму 3,214 млн рублей;

На **19.08.2019** оформлено 40 сертификатов (89%), в том числе:

- **21 ГЖС** чернобыльцам (100%);

- **18 ГЖС** вынужденным переселенцам (78%);

- **1 ГЖС** выехавшим из районов Крайнего Севера (100%).

**11. Капитальный ремонт многоквартирных домов**

В **2019** году планируется ремонт в **942 МКД** на сумму 5 852,7 млн.рублей**.**

На **15.08.2019** года по данным мониторинга жилищного фонда (МЖФ) работы выполнены на сумму 4 млрд. 448 млн. 407,22 тыс.руб., что составляет 79,56%.

- **сфере образования** в 2019 году запланировано построить 27 детских садов, отремонтировать 38 школ, 112 детских садов, 115 функциональных зон, 17 ресурсных центров на сумму 8,38 млрд рублей.

**12. Строительство дошкольных организаций**

В 2018-2019гг. запланировано строительство **29** детских садов с созданием 6 010 мест, в том числе 3 090 ясельных на сумму 5,62 млрд рублей.

В **2018** **году** введены в эксплуатацию **2 объекта**.

**В 2019 году** введены в эксплуатацию **2 объекта** и продолжается строительство **25 объектов** суммарной мощностью **5 755 мест.**

**13. Капитальный ремонт объектов образования (школ, дошкольных образовательных организаций)**

В **2019 г**. планируется отремонтировать **265 объектов:**

**- 29 средних школ;**

**- 5 кадетских школ;**

**- 4 коррекционных школ;**

**- 112 детских садов;**

**- 115 функциональных зон** объектов образования в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

На **15.08.2019** года по капитальному ремонту:

- общеобразовательных организаций (школы) работы завершены на 6 объектах. Работы ведутся на 23 объектах из 29.

- школ-интернатов работы ведутся на всех 9-ти объектах.

- дошкольных учреждений работы завершены на 21-ом объекте. Работы ведутся на 91 объекте из 112.

- функциональных зон в общеобразовательных работы завершены на 3-х объектах. Работы ведутся на 68 объектах из 97.

- функциональных зон по коррекционным школам ведется сбор сметной документации.

**14. Капитальный ремонт ресурсных центров**

В **2019** **году** планируется отремонтировать объекты **17** профессиональных образовательных организаций на сумму 681,38 млн рублей.

На **15.08.2019** года работы по капитальному ремонту завершены на 1 объекте. (ГАПОУ "Бугульминский строительно-технический колледж"). Работы по капитальному ремонту ведутся на 14 объектах. Ремонтно-реставрационные работы 1 объекта - 98%. Реконструкция 1 объекта - 17%.

- в **сфере спорта** в 2019 году запланировано построить 120 объектов (105 спортивных площадок, 8 лыжных баз).

**15. Строительство универсальных спортивных площадок и блочных модульных лыжных баз**

**На 2019 год** запланировано строительство **113 объектов,** в том числе: **105** спортивных площадок, **8** блочно-модульных лыжных баз на сумму 427,44 млн рублей**.**

На **15.08.2019** по строительству универсальных спортивных площадок работы завершены на 92 объектах из 105.

По строительству блочно-модульных лыжных баз работы завершены на 1 объекте из 8 (Зеленодольский район).

- в **сфере молодежной политики** в 2019 году запланировано построить 7 детских лагерей, отремонтировать и реконструировать 49 объектов (26 подростковых клубов, 9 молодежных центров, 14 детских лагерей) на сумму 1,67 млрд рублей.

**16. Капитальный ремонт, реконструкция и строительство детских оздоровительных лагерей**

На **2019 год** планируется:

- капитальный ремонт **12 объектов**;

- строительство **7 объектов**;

- реконструкция **2 объекта**.

На **15.08.2019** года по капитальному ремонту работы завершены на 3-х объектах. Работы ведутся на 8 объектах из 12.

Работы по строительству завершены на 1 объекте (Лаишевский район). Работы ведутся на 3 объектах. СМР составляет 13,7%.

**17. Капитальный ремонт сети подростковых клубов**

В **2019 году** запланирован ремонт **26 объектов** на сумму 100 млн рублей**.**

На **15.08.2019** года работы завершены на 14-ти объектах. Работы ведутся на 12 объектах из 26.

**18. Капитальный ремонт и укрепление материальной базы молодежных центров**

**В 2019 году** запланирован ремонт **9 молодежных центров** на сумму 112,416 млн рублей.

На **15.08.2019** года работы завершены на 3-х объектах. Работы ведутся на 6 объектах из 9.

- в **сфере здравоохранения** в 2019 году запланировано построить 55 объектов первичной медико-санитарной помощи, капитально отремонтировать и дооснастить 9 объектов здравоохранения на сумму 330 млн рублей.

**19. Строительство ФАПов, ВА и капремонт объектов здравоохранения (Программа по совершенствованию первичной медико-санитарной помощи населению РТ)**

В **2019** году планируется построить **55 объектов здравоохранения** (**45 ФАП**, **9 врачебных амбулаторий, 1 офис врача общей практики**), капитально отремонтировать и дооснастить **9 объектов** здравоохранения на сумму 330 млн рублей.

На **15.08.2019** года по строительству:

- ФАПов работы завершены на 5 объектах из 45 (в Заинском, Нурлатском, Тетюшском, Черемшанском, Ютазинском МО).

- врачебных амбулаторий работы завершены на 2 объектах из 9: (Агрызский, Алькеевский).

-офиса врачей общей практики СМР составляет 9%;

- по капитальному ремонту объектов здравоохранения работы завершены на 4 объектах из 9.

- в **в сфере культуры** в 2019 году запланировано построить 21 объект, отремонтировать 40 объектов на сумму 639,74 млн рублей.

**20. Республиканская программа по строительству многофункциональных культурных центров (сельские клубы)**

В **2019 году** планируется построить **21 многофункциональный центр** на сумму 227,55 млн рублей.

На **15.08.2019** года работы по строительству завершены на 4 объектах (Дрожжановский, Алькеевский, Буинский, Высокогорский (с.Улля). Работы ведутся на 17 объектах из 21. СМР составляет – 73,2%.

**21. Капитальный ремонт объектов культурного назначения**

В **2019 году** планируется капитально отремонтировать **40 объектов** на сумму **412,19 млн рублей**.

На **15.08.2019** года работы завершены на 14-ти объектах. Работы ведутся на 26 объектах из 40.

- по **иным социально направленным мероприятиям** в 2019 году запланировано построить 34 объекта (11 зданий исполкомов, 22 пункта комплексного обслуживания населения, 1 здание МВД), отремонтировать 88 объектов (31 здание исполкомов, 34 зданий соц.обслуживания, 13 архивов, 10 зданий МВД), адаптировать 12 объектов по программе «Доступная среда» на сумму 507,2 млн рублей.

**22. Строительство и капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений**

В **2019 г**. планируется:

- построить **11 объектов**;

- отремонтировать **31 объект**.

На **15.08.2019** года работы по строительству завершены на 4 объектах (Актанышский, Дрожжановский, Буинский, Тетюшский). Работы ведутся на 7 объектах из 11.СМР составляет – 88,5%.

Работы по капитальному ремонту завершены на 22-х объектах. Работы ведутся на 9 объектах из 31. СМР составляет 95,9%.

**23. Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения**

**В 2019 году** планируется построить **22** объекта на сумму 55,49 млн рублей.

На **15.08.2019** работы ведутся на всех 22 объектах.

**24. Капитальный ремонт стационарных организаций социального обслуживания**

В **2019 г**. планируется отремонтировать **34 объекта** на сумму 121,3 млн рублей.

На **15.08.2019** года завершены работы на 7-х объектах. Работы ведутся на 27 объектах из 34.

**25. Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов**

В **2019 году** планируется провести ремонт в **13 муниципальных архивах** на сумму 50,0 млн рублей.

На **15.08.2019** года работы завершены на 7-ми объектах. Работы ведутся на 5 объектах из 13.

**26. Капитальный ремонт и строительство зданий подведомственных МВД**

**В 2019 году** начинается реализация новой программы по капитальному ремонту зданий подведомственных МВД РТ. Планируется отремонтировать **10 объектов** и построить **1 объект** на сумму 158,9 млн.рублей.

На **15.08.2019** завершены работы на 1 объекте. Работы ведутся на 1 объекте строительства (СМР составляет – 41%) и 7 объектах капитального ремонта (СМР составляет – 50,1%).

**27. Программа развития общественных пространств**

**В 2019 году** планируетсяблагоустройство **54 объектов** на сумму 3 273,3 млн рублей и **14 объектов** победителей Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений на сумму 905 млн. рублей.

На **14.08.2019** по объектам программы общественных пространств завершен 1 объект – пос. Юдино. Работы начаты на 51 парке из 54. По малым городам работы начаты на 12 объектах из 14.

**28. Программа «Доступная среда»**

В **2019 году** планируется провести адаптацию **12 объектов**, в т.ч.:

**- 10** образовательных организаций (5 школ, 5 детских садов);

- **2** объекта дополнительного образования детей.

На **10.08.2019** работы начаты на 11 объектах.

**- на модернизацию объектов ЖКХ** в 2019 году направлено на сумму 1,7 млрд рублей.

**29. Республиканская программа улучшения водоснабжения для населения РТ**

В **2019 г.** будет построено (реконструировано):

**- 213,6 км** водопроводной сети;

**- 42** водонапорные башни;

**- 33** артезианские скважины.

Финансирование составит 685,27 млн рублей.

На **10.08.2019** построено 138,8 км трубопроводов (65%), установлено 30 ВНБ (71%), пробурено 27 скважин (82%).

**30. Программа по восстановлению освещения в сельских населенных пунктах**

В **2019 г**. планируемый объем работ:

**- 12 309** светильников;

**- 171** щит;

**- 237 км** самонесущих изолированных проводов.

На **10.08.2019** установлено 9 787 светильников (79%), проложено 199 км СИП (84%), установлено 142 ВЩУ (83%)

**31. Программа перевода системы отопления на индивидуальные котлы**

**В 2019 году** запланирован перевод **973** квартир в 38 МКД на индивидуальные системы отопления, построить **23** блочно-модульные котельные, установить **14** БМК, построить **14 км** подводящих, кольцующих и фасадных газопроводов на сумму 162,2 млн. рублей.

На **10.08.2019** получено 908 заявлений от собственников квартир (93%), установлено 720 котлов (74%).

**32. Модернизация очистных сооружений и капитальный ремонт сетей канализации**

В **2019 г**. планируется капитально отремонтировать 35 объектов на сумму 421,5 млн рублей.

**33. Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения**

В **2019 г.** планируется заменить **119** котлов на **64** объектах социально-культурной сферына сумму 69,9 млн рублей.

На **10.08.2019** закуплено 119 котлов (100%), выполнен монтаж 109 котлов (92%).

**34. Водообеспечение и устройство площадок ТБО в садоводческих некоммерческих товариществах**

**В 2019 году** планируется заменить **58** накопительных емкостей, бурение **34** артезианских скважин, монтаж **37** насосов, прокладка **9,541 км** водопровода, обустройство площадок под **58** контейнеров,установка **256** контейнеров,установка площадок под **56** бункеров, установка **81** бункера на сумму 150,0 млн.рублей.

На **10.08.2019** ведется разработка проектно-сметной документации. Начаты строительно-монтажные работы по обустройству площадок для ТБО, установка накопительных емкостей и бурение скважин.

- в **сфере сельского хозяйства** в 2019 году запланировано построить 114 объектов (13 коровников, 101 силосно-сенажная траншея), отремонтировать 385 объектов (22 здания Главного управления ветеринарии, 11 зданий управлений сельского хозяйства, 155 коровников, 68 машинно-тракторных парков, 129 зернотоков) на сумму 1,8 млрд рублей.

**35-39. Программа по капитальному ремонту коровников, машинно-  
тракторных парков, овощекартофелехранилищ, зернотоковых хозяйств и строительству силосно-сенажных траншей**

**В 2019 году** планируются следующие виды работ:

- капитальный ремонт **155** коровников на **660,42 млн рублей**;

- строительство **13** коровников на **400,0 млн рублей**;

- капитальный ремонт **68** машинно-тракторных парков на **164,93 млн рублей**;

- строительство **101** силосно-сенажная траншея на **200,0 млн рублей**;

- капитальный ремонт **129** зернотоковых хозяйств на **369,84 млн рублей**.

На **10.08.2019:**

**-** по строительству коровников работы завершены на 6 объектах. Работы ведутся на 6 объектах из 13.

- по строительству силосно-сенажных траншей работы завершены на 41 объекте в 10 МО. Работы ведутся на 58 объектах из 101.

- по капитальному ремонту коровников работы завершены на 59 объектах в 24 МО. Работы ведутся на 85 объектах из 155.

- по капитальному ремонту машинно-тракторных парков работы завершены на 24 объектах в 9 МО. Работы ведутся на 39 объектах из 68.

- по капитальному ремонту зернотоковых хозяйств работы завершены на 71 объекте в 28 МО. Работы ведутся на 56 объектах из 129.

**40. Строительство зданий для ветеринарной службы и капремонт ветеринарных объединений и Управлений сельского хозяйства**

На **2019 год** запланирован капитальный ремонт **22 зданий** ветеринарной службы, **11 зданий** управлений сельского хозяйства и продовольствия на сумму 50,0 млн рублей.

На **15.08.2019** года по подведомственным учреждениям Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ работы завершены на всех 22 объектах в 22 МО.

По подведомственным учреждениям Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ работы завершены на 10 объектах из 11. Работы ведутся на 1 объекте (Агрызский). СМР составляет - 98,1%.

**Строительство общеобразовательных организаций**

В **2019 году ведется** строительство **16 школ и пристроев** суммарной мощностью **14 015 мест.**

До 02.09.2019 планируется ввести в эксплуатацию 8 объектов. Остальные объекты – переходящие.

**Федеральный проект «Жилье» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»**

**В 2019** году выделено 1 425,07 млн.руб, в т.ч. из бюджета РФ – 997,55 млн.руб., из бюджета РТ – 427,52 млн.руб., на строительство **3 объектов**:

- школа на 1 501 место в ЖК «Весна» Советского района г. Казани (переходящий с 2018г.). СМР составляет – 97,65%;

- школа на 1 224 места в ЖК «Усадьба Царево» Пестречинского района РТ (переходящий на 2020г.). СМР составляет - 15%;

- строительство межквартальных проездов в ЖК «Салават Купере» Кировского района, 2 очередь (переходящий с 2018г.). СМР составляет - 99%.