Пресс-релиз

Совещание в режиме видеоконференции 23 мая 2008 года с участием Премьер-министра РТ Р.Н. Минниханова по вопросу ввода жилья

Зал заседаний 									               г. Казань

КМ РТ

Министерство прогнозирует ввод жилья за пять месяцев 2008 года около 820 тыс. кв. метров  жилья, что должно составит 38% от годового задания.

По программе социальной ипотеки Государственным жилищным фондом при Президенте Республики Татарстан запланирован ввод 709 тыс. кв. метров, пока введено всего 8,8 тыс. кв. метров жилья по состоянию на 1 мая,  что составляет 1,2 % от запланированного.  Очевидна целесообразность решения вопроса фиксации стоимости квадратных метров, оплаченных участником в период от постановки на учет как нуждающийся в улучшении жилищных условий в рамках Программы социальной ипотеки, до момента предоставления квартир, исходя из расчета по 2006 году – 15,9 тыс. рублей за 1 кв. метр, 2007 году – 19 тыс. рублей за 1 кв. метр, 2008 году – 21 тыс. рублей за 1 кв. метр. Учитывая, что на учете состоят около 37 тыс. семей, а размер внесенных участниками первоначальных взносов составляет в среднем от 100 до 900 тыс. рублей, на счете фонда в обороте появляются средства, которые обезличиваются и не работают на улучшение жилищных условий конкретного участника.

До настоящего времени не согласован протокол, не заключены подрядные договора на 2008 год со службой заказчика исполнительного комитета города Казани. В настоящее время в работе ОАО «Татстрой» находятся всего три жилых дома, переходящих с 2007 года. В результате принято решение о консервации (приостановке) мощностей завода КПД-1 ОАО «Татстрой», а мощности завода КПД-3 загружены всего на 50%.

Реализация нацпроекта «РазвитиеАПК»

По мероприятиям обеспечения доступным жильём молодых семей и молодых специалистов на селе ввод жилья составляет 83,7 тыс. кв. метров, под которые намечено выделение средств из федерального бюджета в размере 540 млн. рублей (30%) из расчёта стоимости 21,5 тыс. рублей 1 квадратного метра по нормативу.

В Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики представлено на рассмотрение 1тыс. 850 семей. В настоящий момент по всем районам Минсельхозпродом РТ утверждено 1 тыс. 187 участника по программе 2008 года и направлено в ГЖФ при Президенте РТ для заключения с муниципальными районами дополнительных соглашений на 2008 год.

На федеральном уровне увеличен возрастной ценз участников программы до 35 лет.

Справка: Вместо Постановления Правительства России №250 от 28 апреля 2006 года вышло постановление №144  от 5.03.2008 года «О порядке предоставления за счёт средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности».

Вновь разработанные формы договоров инвестирования, заключаемых с участниками-гражданами в рамках реализации национального проекта «Развитие АПК», размещены на официальном сайте фонда.

Согласно данным РГУП БТИ, по состоянию на 22 мая 2008 года в республике имеется резерв по жилым домам высокой степени готовности в объеме 1 миллиона 217 тыс. кв. метров, из них 628 тыс.кв. метров – многоквартирные жилые дома, 589 тыс. кв. метров – малоэтажное индивидуальное жилье. В том числе по городу Казани резерв составляет 687 тыс. кв. метров, из них 479 тыс. кв. метров - многоэтажные жилые дома, 208 тыс. кв. метров – малоэтажное индивидуальное жилье.

Только по 10 районам пока есть полное обеспечение выполнения годового задания. Из 74 объектов не начато строительство 8 объектов, не имеют разрешения на строительство – 8 объектов. Ситуацию надо срочно исправлять, особенно в г. Казани, где не выдано разрешение на строительство по 5 объектам, не ведется строительство на 2 объектах.

Реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»

Строительство автодорог. Республиканская часть софинансирования по строительству автодорог в рамках нацпроекта, предусмотренная распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан № 2284-р, направлена муниципальным заказчикам для обеспечения начала строительных работ и закупки инертных материалов – в сумме 405,37 млн. руб. (включая переходящие объекты). Сегодня надо по новым проектам провести необходимые конкурсы на определение подрядных организаций и приступать к работам: это проекты «Прибрежный» в г.Набережные Челны и «Пятидворье» в Верхнеуслонском районе.

Субсидирование процентных ставок по кредитам на строительство инженерных сетей. Субсидии по итогам 2007 года застройщикам перечислены, неиспользованные средства в соответствии с требованием федерального центра возвращены в федеральный бюджет. Соглашение по субсидированию на 2008 год со стороны республики подписано и представлено в Росстрой. В связи с упразднением данного агентства его функции по проведению конкурсных отборов и реализации ФЦП «Жилище» передаются в Минрегионразвития РФ.

Субсидирование затрат на проведение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. В рамках ФЦП «Жилище» распоряжением Правительства РФ от 15.05.2008 г. № 689-р утвержден перечень объектов для финансирования в сумме 555,2 млн. руб.:

- строительство инженерных сетей в п. Ореховка Зеленодольского р-на,

- второй теплоисточник в  г. Набережные Челны,

- реконструкция системы водоснабжения в г. Нижнекамске,

- хозпитьевое водоснабжение г. Альметьевска,

- водовод Комсомольского р-на в г. Набережные Челны,

- магистральный хозпитьевой водовод в г. Набережные Челны,

- уличный водопровод пос. Сидоровка в г. Набережные Челны.

Строительство указанных объектов позволяет решить вопросы энергообеспечения как территорий застройки в рамках нацпроекта, так и вопросы ЖКХ данных районов и городов в целом.

Необходимо обеспечить софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции данных объектов за счет средств республиканского бюджета (на 2008 год – 505 млн. руб.).