Совещание в     Кабинете Министров РТ   по вопросу строительства жилья организациями, не выполнившими свои договорные обязательства.

27.06.2008 года

Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан совместно с исполнительными комитетами муниципальных образований Республики Татарстан продолжается работа по обманутым дольщикам и поиску путей дальнейшего их решения.

В настоящее время в 5 муниципальных образованиях республики (города Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Елабуга, Нижнекамск) имеются не сданных в договорные сроки в эксплуатацию 65 проблемных жилых домов на 6529 квартир.

Общая площадь несданного в эксплуатацию жилья по обманутым дольщикам составляет около 360 тыс. кв. метров.

Поскольку основной объем приходится на г. Казань, хочу кратко доложить о результатах проведенной работы уполномоченного органа данного муниципального образования.

В г.Казани за весь период с 2007 года по сегодняшний день из 75 проблемных объектов (8014 квартир) сданы в эксплуатацию 22 жилых дома. Из них:

- в декабре 2007 года – 20 домов (1909 квартир);

- с начала 2008 года – 2 дома (164 квартиры).

- документы на сдачу дома на оформлении – 4 дома (261 квартиры);

- планируется к сдаче в 2008 году –37 домов (3651 квартир);

- планируется к сдаче в 2009 году – 12 домов (2029 квартир).

Вопросы, вынесенные на рассмотрение и требующие решения на уровне Правительства Республики Татарстан

1. Вопрос оказания помощи г. Казани со стороны республики в проведении инструментального обследования несущих и ограждающих конструкций 12 проблемных жилых домов – на улицах Вишневского-Достовевского 57, Вишневского-Академическая 1, Академика Завойского 9, Волочаевского, Калинина 60, Гаврилова 26М-12, Декабристов 100, Некрасова 19-25, Профессорский переулок 3, Тельмана 18а, Четаева, Амирхана 17/16. Без решения этого вопроса возобновление строительства и ввод этих домов не представляется возможным. В местном бюджете средства на эти цели отсутствуют. В настоящее время Инспекцией ГСН РТ за счет собственных средств начато инструментальное обследование жилого дома № 17 по ул.Завойского.

2. Содействие со стороны Управления Государственной вневедомственной экспертизы РТ, Инспекции Госстройнадзора РТ в решении вопроса проведения экспертизы проекта жилого дома С-8 г.Набережные Челны.

3. Содействие в урегулировании взаимоотношений между АНТК «Туполев» и дольщиками дома по ул.Амирхана № 17-36 г.Казани. В том числе рекомендовать Прокуратуре Республики Татарстан провести анализ по последним принятым судебным решениям.

4. Оповещение со стороны Агентства Республики Татарстан по массовой информации «Татмедиа» о ходе проводимой работы по обманутым дольщикам уполномоченными органами республики;

- информационная поддержка деятельности созданного благотворительного фонда по оказанию помощи обманутым дольщикам г.Набережные Челны.

5. Содействие в урегулировании взаимоотношений между ОАО «Химстрой» и исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан в части строительства жилого дома № 5 по пр.Химиков.

6. Оказание содействия в ускорении вопроса по передаче в собственность ТСЖ «Чуйкова,63а» земельного участка, находящегося в собственности Министерства внутренних дел Республики Татарстан. Снятие ареста с имущества ЗАО «Защита».

7. По жилым домам № 9, 17 по ул.Завойского:

-вопрос выделения беспроцентной ссуды в сумме 200,0 млн.руб. исполнительному комитету г.Казани на условиях возврата после ввода объекта в эксплуатацию.

8. В соответствии с решением Попечительского совета Некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» 4 июня 2008 года определена квота для обманутых дольщиков на 107 квартир.

При этом со стороны будущих участников возникают следующие проблемные вопросы:

-невозможность оплаты частью дольщиков первоначального взноса;

- трудовая деятельность осуществляется не всеми членами семьи;

- пенсионный возраст некоторых дольщиков.