Реализация Федерального закона № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

6.12.2008г.

В соответствии с графиками производства работ на 4 декабря должны быть завершены капремонтом 2040 дома. Работы завершены в 1835 домах (89%). 42 муниципальных образования завершили ремонтные работы полностью

Незакончено капремонтом 227 домов в двух  муниципальных образованиях (это г. Казань и Зеленодольский муниципальный район).

Сложно  идет процесс оформления документов по приемке домов. Акты приемки согласованы с жилищной инспекцией всего на 1146 домов или на 62 %. Плохо организована и  работа по оформлению протоколов общих собраний жильцов о приемке домов в эксплуатацию после капремонта. Напоминаю, что для подачи заявки протоколы обязательны так же, как и акты о приемке дома.

Акты выполненных работ

На 4 декабря актами выполненных работ, прошедших через казначейские счета подтверждено 3 млрд. 234 млн. рублей, или 77% объема программы 2008г.	Жилищной инспекцией принято и согласовано актов на сумму 3 млрд. 872 млн. рублей. С целью скорейшего завершения программы работа жилищной инспекции организована с удлиненным рабочим днем, а также в праздничные и выходные дни. Однако муниципальными образованиями работа по сдаче актов проводится недостаточно активно.

Всего три муниципальных образования закончили эту работу. Азнакаевский, Елабужский и Сармановский район заактировали и оплатили работы на 100

Работа с муниципальными образованиями по приему всех необходимых документов к заявке в Фонд на 2009 год продолжается.

По состоянию на 5 декабря документы по изменениям программы 2008г. с  годовым отчетом приняты у  всех муниципальных образований. Но протоколы общих собраний по изменению программы этого года не сданы 5-тью муниципальными образованиями.

Вступил в силу Федеральный закон от 01.12.2008 г. № 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым добавились условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, в частности необходимо наличие:

графиков ликвидации перекрестного субсидирования в части тарифов на тепловую энергию, горячую и холодную воду, очистку сточных вод;

региональной адресной программы и подпрограммы, предусматривающей поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета.

В связи с этим, муниципальным образованиям необходимо сформировать программы  по установке приборов учета в многоквартирных домах с учетом программ капитального ремонта и лизинга, а также привлечения дополнительных внебюджетных средств. По состоянию на 6 декабря программы представили в министерство все муниципальные образования.

Кроме того, новым законом предусматривается приостановление финансовой поддержки за счет средств Фонда не только за невыполнение условий предоставления финансовой поддержки, но и за неисполнение утвержденных в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ графиков. В случае неустранения указанных нарушений в течение 4-х месяцев со дня приостановления финансовой поддержки Фонд принимает решение о возврате выделенных средств Фонда.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» субъект федерации вправе определять порядок выбора и привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, вошедших в республиканские адресные программы по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Министерством, являющимся государственным заказчиком и координатором реализации федеральной программы на территории Республики Татарстан, 1 декабря принят приказ №194/о «Об утверждении Порядка привлечения ТСЖ и УК подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов».

Выбор подрядных организаций на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реализации Программы на 2009 год предлагается осуществлять путем проведения квалификационного отбора, с учетом соответствия организаций установленным критериям.

В настоящее время министерством организована работа по оценке подрядных организаций этим критериям, ведется сбор соответствующей информации в разрезе муниципальных районов.