В Казани закончено строительство проходки от станции метро  «Горки» до станции метро «Пр. Победы» 

Окончание строительства проходки приближает к открытию 6-й станции казанского метро - ««Проспект Победы». Строительство тоннелей было начато в августе 2005г. ООО «Транстоннельстрой» с использованием двух тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) «ЛОВАТ» - «Полина» и «Ольга». Продолжительность строительства данного перегона составила 18 месяцев, пройдено 1924 метра.

ТПК «Полина» и «Ольга» закуплены в 1988-м и 1989-м годах для строительства ускорительно-накопительного комплекса в г.Протвино Московской области и получили имена “RM 222 S 9100” и “RM 222 S 9200”. В 2004 году оба комплекса перевезены в г. Казань.

Характеристика ТПМК “Ловат”:

· длина - 80 метров, мощность - 1215 кВт, общий вес 350 т.;

· предназначен для проходки тоннелей 5,6 м в устойчивых грунтах                     низкой и средней прочности;

· максимальный уклон проходимых тоннелей – 60 промилле, минимальный радиус поворота 150 метров;

ТПМК “RM 222 S 9100” август 2004г. - апрель 2005г. осуществил проходку правого перегонного тоннеля от станции “Аметьево” до станции “Горки” длинной 1307 метров, сентябрь 2005г. – февраль 2006г. - проходка левого перегонного тоннеля от станции “Горки” до станции “Проспект Победы” длинной 975 метров, со средней скоростью 190 метров в месяц. 
ТПМК “RM 222 S 9200” сентябрь 2004г. - февраль 2005г. осуществлял проходку левого перегонного тоннеля длиной 633 метра от Вентузла № 105 до станции “Горки”. Максимально достигнутая скорость проходки 282 метра.  С августа 2005г. комплекс осуществил проходку правого пергонного тоннеля длинной 493 метра от станции “Горки” в сторону станции “Проспект Победы” до вентузла №102, где был демонтирован.
Обслуживание комплексов и их эксплуатацию обеспечивают специалисты ООО “Транстоннельстрой”.

Всего на линии Казанского метро коллективом ООО “Транстоннельстрой” построено 3864 метра погонных тоннелей.

В настоящее время в пройденных тоннелях ведутся подготовительные работы к укладке верхнего строения пути, монтируются постоянные коммуникации субподрядными организациями МУП “Казметрострой”.

