	[image: image1.png]


 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Матбугат Хезмђте
	
	Пресс-служба 

Кабинета Министров Республики Татарстан


420060 Площадь Свободы д.1 – Ирек Мђйданы-1                   тел.264-76-39, 264-77-42  

Пресс-релиз к  совещанию-видеоконференции по вопросу:

1. О реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" по направлению "Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на селе";

Аналитическая справка

по вводу жилья в эксплуатацию в Республике Татарстан 

по состоянию на 1.05.07 года

1. Общая информация

За январь-апрель 2007 года предприятиями и организациями всех форм собственности, а также населением, введены в действие жилые дома общей площадью 536,2 тыс. кв. метров, что составляет 26,4 % от общего объема республиканского годового задания по вводу жилья, определенного в рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

Предприятиями республики принято в эксплуатацию 227,8 тыс. кв. метров многоэтажного жилья на 3479 квартир (42,5 % от общего объема ввода).

Населением республики за счет собственных средств и с помощью кредитов построено, по данным органов исполнительной власти городов и районов, 2096 индивидуальных жилых домов общей площадью 308,4 тыс. кв. метров (57,5 % от общего объема ввода).


По инвестиционной программе социальной ипотеки введено 28,07 тыс. кв. метров многоэтажного жилья на 513 квартир, что составляет 5,35 % от запланированных параметров. Ввода жилья по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей и специалистов на селе» в рамках национального проекта «Развитие АПК» не осуществлялось.


При этом по данным РГУП БТИ по состоянию на 1.05.2007 года в республике образовался объем по жилым домам высокой степени готовности в количестве 1132,5 тыс. кв. метров, из них многоэтажных 475,6 тыс. кв. метров, индивидуальных – 656,9 тыс. кв. метров.

2. Анализ состояния ввода жилья в разрезе городов и районов 

Республики Татарстан 


В разрезе муниципальных образований республики имеется положительная динамика по объемам ввода жилья по следующим городам и районам, в том числе: Буинский (79,3 %), Мамадышский (50,1 %), Менделеевский (45,5 %), Атнинский (44,3 %), Сармановский (44,0 %), Тукаевский (43,5 %), Кукморский (43,3 %), Лаишевский (38,1 %), Тюлячинский (37,2 %), Кайбицкий (35,7 %), Высокогорский (32,1 %), Мензелинский (30,4 %), Аксубаевский (29,7 %), Заинский (29,6 %) районы и город Казань (29,1 %).


Слабо ведется работа по вводу жилья в следующих муниципальных образованиях республики по следующим городам и районам, в том числе: Балтасинский (11,0 %), Рыбно-Слободский (12,2 %), Спасский (14,1 %), Азнакаевский    (16,2 %), Нижнекамский (16,2 %), Нурлатский (16,3 %), Муслюмовский   (16,6 %), Алексеевский (17,5 %), Алькеевский (17,9 %) районы.

3. Нерешенные вопросы в сфере жилищного строительства

3.1. По утверждению объемов годового задания по вводу жилья.

До сих пор не согласованы объемы ввода жилья в 2007 году со следующими муниципальными образованиями: г. Казань, Набережные Челны, Чистопольский, Бавлинский, Азнакаевский, Муслюмовский, Мензелинский районы. В связи с этим, имеется необеспеченность выполнения республиканского годового задания по вводу жилья в объеме 168,5 тыс. кв. метров. 

Как один из вариантов выхода из сложившейся ситуации, министерством предлагается пересмотреть инвестиционные программы жилищного строительства по программе социальной ипотеки по указанным муниципальным образованиям в сторону увеличения за счет дополнительных доходов Государственного жилищного фонда при Президенте Республики Татарстан (далее – Фонд) соответствующим Решением Попечительского совета фонда. 


Основное дополнительное обременение по увеличению объемов годового задания ложится по городам Казань - на 100 тыс. кв. метров жилья, Набережные Челны – на 40 тыс. кв. метров жилья.


При этом по данным РГУП БТИ по состоянию на 1.05.2007 года в городе Казани имеется жилых домов высокой степени готовности в объеме 588,5 тыс. кв. метров, Набережные Челны в объеме 61,4 тыс. кв. метров.


По данным инспекции Государственного строительного надзора Республики Татарстан в городе Казани имеется начатых строительством объектов жилищного строительства в объеме 2,0 млн. кв. метров, городе Набережные Челны в объеме 471,3 тыс. кв. метров жилья. То есть предпосылки для реализации поставленных задач с учетом корректировки в сторону увеличения по двум крупным городам - основным точкам роста в республике есть.

3.2. По реализации программы социальной ипотеки.


- до сих пор со стороны Фонда, исполнительных комитетов муниципальных образований ведется слабая работа по привлечению мощностей местных производителей сборных комплектов по быстровозводимым малоэтажным домам в направлении строительства жилья для молодых семей и специалистов на селе, в том числе по разъяснительной работе среди населения, отводу земельных участков, сбору и оформлении документов, обеспечению инженерными сетями (например в Нурлатском районе построен целый массив готового к вводу индивидуального жилья, но отсутствуют сети);


- есть вопрос, связанный с увеличением стоимости 1 кв. метра жилья по социальной ипотеке дополнительно на 150 – 350 рублей по программе «Чистая вода», внедряемый Фондом, кроме утвержденных Решением Попечительского совета. Министерство считает, что несмотря на актуальность развития данного направления, эти затраты Фонд должен компенсировать за счет своих доходов, так как все решения по удорожанию стоимости 1 кв. метра жилья по данной программе должны приниматься только Попечительским советом.




�








