О реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185

в Республике Татарстан

КМ РТ 3 этаж                                                                                   	22 января 2010 года

21 декабря с участием первого заместителя Председателя правительства Российской Федерации И.И. Шувалова и Президента РТ М.Ш. Шаймиева были подведены итоги  проделанной работы  и намечены планы на 2010  и последующие годы.

По результатам совещания с Москвой подписаны документы о порядке реализации пилотного проекта модернизации жилищного фонда в республике. Кроме этого, 31 декабря 2009 года по данным вопросам утверждено постановление КМ РТ №912.

Постановлением определены основные задачи, по которым в 2010 году мы должны начать пилотный проект и направить в Федеральный Фонд пакет необходимых документов для его реализации.

Анализируя данные представленные МО в отчетах можно сказать, что данные условия всеми МО кроме Казани выполнены. В Казани остается невыполненным график по формированию и кадастровому учету земельных участков под 136 домами. Из-за этого есть угроза не только срыва сроков предоставления отчета, но и отказа нам в финансировании в 2010 году.

Схема 2010 г.

Москвой включено новое условие – создание в 2010 году регионального Фонда капитального ремонта. Это условие у нас будет выполнено.  Республиканский фонд создается на базе Главного инвестиционно-строительного управления РТ.

Министерством разработан проект постановления КМ РТ, в котором предполагается утвердить порядок формирования программы и механизм финансирования  с внесением некоторых изменений в ранее действующую схему. Данный документ отработан с Минфином и казначейством.

Схема движения средств Фонда, РТ и МО в рамках реализации 185-ФЗ  остается прежней как в два предыдущих года.  На основании договора с республикой Фонд перечисляет нам средства финподдержки (мы планируем получить 2,5 млрд.рублей).

По договору с Фондом в течение 30 банковских дней указанные средства, вместе с республиканской долей министерство должно перечислить в МО. Между министерством и МО также заключатся соответствующие договоры.

Согласно 185-ФЗ в течение 56 дней муниципальные образования по договорам с УК  и ТСЖ направляют средства Фонда, бюджета РТ и местного бюджета на открытые в российских банках счета УК и ТСЖ. Это количество дней предусмотрено законом на распределение средств между домами, уведомление УК и ТСЖ о направляемых средствах, и на открытие счетов в банках.

Средства собственников

Если в прошлые 2 года мы утверждали программы с учетом софинансирования собственников в размере не менее 5% согласно закону. В этом году схема изменена. Программу планируется утверждать на все средства платежей, собранные за капремонт и наем.

В соответствии с федеральным стандартом всеми МО утверждена плата за капремонт в размере 5 рублей на 1 кв.м общей площади жилья в месяц. На основании договора с ГИСУ собранные в МО средства за капремонт и наем УК будут перечислять на счет ГИСУ. При этом у каждого МО будет свой казначейский счет, открытый у ГИСУ.

После утверждения программы на 2010 год средства граждан со всех домов на основании договора с УК и ТСЖ - ГИСУ будет направлять на казначейские счета домов, вошедших в программу.

Ведение аналитического учета поступления и расходования средств по каждому дому предлагаем осуществлять силами ГИСУ РТ. Кроме этого данная организация будет осуществлять единый технадзор по выполнению капремонта.

Для реализации данной схемы муниципальным образованиям необходимо выполнить следующие мероприятия:

До 1 февраля провести собрания собственников помещений, на которых собственники должны принять решение по оплате за капитальный ремонт на уровне федерального стандарта и перечислению собранных средств за капремонт и наём помещений в ГИСУ РТ. Т.е. МО должны определиться с перечнем домов, которые будут участвовать в программе.

В заключаемых договорах УК с жителями должны быть оговорены сроки  очередного капремонта их дома. Временный минимальный межремонтный срок капитального ремонта мы также планируем утвердить в ближайшее время постановлением КМ РТ до утверждения его на федеральном уровне.  Мы предлагаем установить 2 срока: 15 лет – для домов постройки до 2004 года, 25 лет - для домов с 2005 года постройки. Это связано с тем, что в прежние годы материалы, используемые при строительстве, имели меньший нормативный срок службы. Начиная с 2005 года, применение новых технологий и материалов позволяет продлить данный срок до 25 лет. Этот же срок можно определить и для домов, на которых проводился капремонт в 2008- 2009 годах.

Со следующего года очередной срок проведения  капремонта домов будет производиться в установленном порядке индивидуально для каждого дома в зависимости от срока службы и технического состояния элементов здания.

По результатам проведенной работы по выверке площадей и перечню домов, участвующих в программе до 1 февраля необходимо сформировать базу МКД в системе «Мониторинга объектов жилищно-коммунального хозяйства».

Формирование программы на 2010 г.

Год начался и нам надо вплотную вести работу по формированию программы на 2010 год. Дома будут включаться в программу 2010 года из перечня домов, занесенных МО в систему Мониторинг объектов ЖКХ. Муниципальные образования представили в электронной системе свою потребность в проведении капитального ремонта на последующие годы. Однако, мы уже говорили о некачественном заполнении этих данных в ряде муниципальных образований и просили откорректировать их, устранив все замечания, в том числе по стоимости планируемых работ.

Пока же разница между минимальными и максимальными стоимостями работ, заполненными в потребности недоремонта  до сих пор в некоторых районах отличаются в разы.

Работу по согласованию дефектных ведомостей мы просили провести на все дома, включенные в программу. На 21 января 2010 года с ГЖИ согласованы дефектные ведомости на 2847 домов из 8470, занесенных в потребность.

На сегодняшний день все МО ведут эту работу, кроме Тюлячинского и Верхнеуслонского районов.

Типовые проекты

На предыдущих совещаниях мы уже говорили о том, что капитальный ремонт жилищного фонда в 2010 году и в последующие годы будет осуществляться по ПСД, разработанной ресурсным методом по утвержденным типовым проектам.

Типовые проекты по видам работ, разработанные ООО «Татжилремпроект», утверждены научно-техническим советом Министерства. Предельные стоимости укрупненных показателей капитального ремонта по видам работ РИТЦ уже разрабатывает с учетом указанных типовых проектов.

Приборы учета

23 ноября 2009 года принят Федеральный Закон № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Данным законом предусматривается финансирование установки общедомовых приборов учета за счет средств собственников, в тоже время обязательства принятые республикой по оснащению жилых домов общедомовыми приборами учета никто не отменял и они остаются одним из индикаторов оценки деятельности исполнительной власти.

За 2009 год на МКД было установлено 3801 общедомовой прибор учета, в том числе: по капитальному ремонту 3220 приборов на 651,0 млн. рублей, и 581 прибор  на 120,2 млн. рублей за счет средств лизингового фонда.

Учитывая, что финансирование программы капитального ремонта в 2010 году планируется в меньшем объеме, а для выполнения республиканской программы за год необходимо установить 5 175 общедомовых приборах учета энергоресурсов на общую сумму 783,6 млн. рублей, Министерство предлагает рассмотреть возможность увеличения финансирования Республиканского лизингового фонда для реализации данной задачи.

СРО

С 1 января 2010 прекращается действие лицензий и иных разрешительных документов на право выполнения строительно-монтажных работ. Необходимым условием будет являться членство в саморегулируемых организациях (далее – СРО). В 2009 году в Республике Татарстан было создано региональное некоммерческое партнерство "Содружество строителей Республики Татарстан" – СРО в сфере строительства.

Вместе с тем, в республике осуществляют работу, не связанную со строительством, 3075 предприятий и организаций жилищно-коммунальной сферы, в том числе 2311 управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, 186 коммунальных предприятий и 578 ремонтно-эксплуатационных организаций.

На последних видеоконференциях в 2009 году ставился вопрос о необходимости создания СРО в сфере ЖКХ. К настоящему времени необходимые учредительные документы по созданию СРО в сфере ЖКХ Республики Татарстан подготовлены и в ближайшее время будут направлены в установленном порядке на регистрацию.

ВВОД ЖИЛЬЯ

По итогам 2009 года при установленном плане 2,0 млн. кв. метров, согласно данным «Татарстанстат» введено 2 млн. 10 тыс. кв. метров жилья, что составляет 100,5% годового задания. Из них многоэтажного жилья – 1  млн. 235 тыс. кв. метров, населением за счет собственных и заемных средств индивидуального малоэтажного жилья - 775 тыс. кв. метров (39% от общего объема).

Все муниципальные образования республики выполнили установленные задания по вводу жилья. Я благодарю руководителей муниципальных образований республики за достойный вклад в развитие жилищного строительства.

Основной вклад в выполнение задания по вводу жилья внесены муниципальными образованиями г. Казань (36%), г. Набережные Челны (10%), Нижнекамский район (6,7%), Альметьевский район (5%), Зеленодольский район (5%).

Программа на 2010 год.

Министерством по результатам проведенных в 2009 году балансовых комиссий сформирована жилищная программа на 2010 год в объеме 2,0 млн. кв. метров, в том числе по программе ГЖФ планируется ввести 718 тыс. кв. метров жилья на 11 тыс. квартир.

В связи с этим муниципальным образованиям республики в первую очередь необходимо обеспечить строящиеся объекты Государственного жилищного фонда при Президенте Республики Татарстан земельными участками с готовой инженерной инфраструктурой, своевременно выдать разрешительные документы.

Фонду после утверждения программы 2010 года на Попечительском Совете, который планируется провести 4 февраля, надо открыть реальное финансирование строительства объектов.

Муниципальным образованиям республики также необходимо продолжить работу по развитию жилищных программ по линии коммерческого многоквартирного и индивидуального жилищного строительства.