Коллегия Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ

«Итоги работы строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Татарстан за 2009 и задачи на 2010 год»

6.02.20010 г.

Главные итоги 2009 года:

Объем работ по строительному комплексу 207 млрд. рублей (116% к 2008 г.), в том числе строительство – 184,1 млрд. руб (117,3 % к 2008 г.), производство строительных материалов 19,4 млрд. рублей (99,3 % к 2008 г.), архитектура 3,7 млрд. руб. (230% к 2008 г.)

Проектирование и строительство объектов Универсиады 10,98 млрд. руб.

Объем жилищно-коммунальных услуг 26,8 млрд. руб. (109,3% к 2008 г.)

Рентабельность ЖКХ 4,2 % (116,7 к 2008г.)

Доля убыточных предприятий 9,2 % (96,9% к 2008 г.)

Капремонт МКД 9,7 млрд. руб. (230% к 2008 г.)

Объем работы МСАЖКХ РТ как госзаказчика 30,8 млрд. руб. (256% к 2008 г.)

Для наших отраслей кризисный год прошел  удачно. Более трудным будет 2010 год, так как в 2009 мы выбрали все ранее наработанные заделы по строительству жилья, а по капитальному ремонту лимит федеральной поддержки выбрали полностью. Поэтому требуется наработка новых подходов и механизмов.

В 2009 году важнейшей задачей было увеличение объемов инвестиций. В строительство и ЖКХ было привлечено из федерального бюджета – 21,5 млрд. рублей (в том числе через министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ  18,7 млрд. руб.), т.е. в 2,4 раза больше, чем в 2008 году.

Для работы в антикризисном режиме был организован постоянный мониторинг состояния не только отраслей в целом, но и важнейших предприятий. Это позволило вовремя оказывать там, где могли, поддержку.

Главные задачи  в градостроительстве и архитектуре на 2010 г. следующие:

- продолжение работ по Универсиаде. В 2009 году объем федерального софинансирования строительства объектов Универсиады оставил 10,98 млрд. руб. Сдано 10 объектов. В 2010 году требуется сдать 17 объектов и 190 тыс.кв. метров Деревни Универсиады.

- продолжение реализации проекта «Большой Зеленодольск» Разработан проект планировки территории. Привлечены бюджетные и частные инвестиции в развитие территории под жилищное строительство 2,5 млрд. руб.  В 2010 году требуется подготовить под застройку территорию м/района «Салават Купере», а также  завершить строительство школы в п. Ореховка, д/сада в Осиново, ПС «Тура», водозабора, канализационного коллектора, 1-го этапа реконструкции очистных сооружений.  Всего до 2012 г. на развитие инженерной и социальной инфраструктуры для реализации первого этапа проекта требуется порядка 1 млрд. руб.

- обеспечение территорий градостроительной документацией.  С учетом внесенных изменений в Градостроительный кодекс РФ у нас есть еще 2 года и к 2012 мы должны обеспечить градостроительной документацией все поселения, на территории которых планируется осуществление нового строительства.

- введение функции градостроительного контроля. В 2010 году мы должны организовать работу по контролю за соблюдением муниципалитетами законодательства в градостроительной деятельности. Осуществление контрольных функций будет осуществляться в форме выездных проверок органов местного самоуправления.

- развитие поселений памятников На 2010 год намечена активная проектная деятельность для проработки градостроительных аспектов возрождения и развития поселений-памятников, имеющих большое историческое значение – города Болгар и острова-града Свияжск.

Ввод жилья

Как и ожидалось, в целом за 2009 год произошел спад объемов ввода жилья. По итогам 2009 года введено 2 млн. 10 тыс. кв. метров жилья, или 0,532 кв. метра на одного жителя. Следует отметить, что и этот объем больше максимально достигнутого дореформенного уровня 1988 года.

Многоэтажного жилья введено 1  млн. 235 тыс. кв. метров, индивидуального малоэтажного - 775 тыс. кв. метров или 39% от общего объема. К сожалению, ранее запланированные в бюджете 1,5 млрд. рублей на развитие инфраструктуры территорий индивидуальной застройки из-за финансового кризиса не были выделены. Соответственно снизился и объем ввода индивидуального жилья на 225 тыс.кв. метров.

Все муниципальные образования республики выполнили установленные задания по вводу жилья, а 28 МО перевыполнили его.

В целом по вводу жилья среди регионов Российской Федерации мы сохранили свои позиции и по объемам ввода, и по вводу жилья на одного проживающего.

Министерством по результатам проведенных в 2009 году балансовых комиссий сформирована жилищная программа на 2010 год в объеме 2,0 млн. кв. метров, в том числе по программе ГЖФ планируется ввести 753 тыс. кв. метров жилья.

Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»

Федеральную поддержку строительства жилья была получена  по приоритетному национальному проекту «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».  По территориям комплексного освоения 7 проектов комплексного освоения территорий получили государственную поддержку в объеме 111 млн. руб. на строительство объектов коммунальной инфраструктуры, а на строительстве автомобильных дорог освоено из федерального бюджета 382 млн.руб., из бюджета Республики Татарстан – 249 млн. руб.

Кроме того, по федеральной целевой программе «Жилище» на 2009  год нам было выделено государственных жилищных сертификатов на сумму 56,3 млн. рублей. На 2010 год – на сумму 48,5 млн. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» в 2009 году реализовано 643 свидетельств на сумму 396, 2 млн. рублей. В 2010 году объем господдержки будет определен после проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации.

Кроме того, в рамках сотрудничества с МО РФ у наших застройщиков выкуплены 733 квартиры общей площадью 51,3 тыс.кв.м.

Ипотечное кредитование

К сожалению, сдерживающим фактором является снижение объемов выдачи ипотечных кредитов гражданам и банковских кредитов на поддержку строительного бизнеса.

Так по стандартам федерального «Агентства по ипотечному жилищному кредитованию» «Ипотечным агентством Республики Татарстан» и банками-партнерами выдано в 2009 году всего 552 ипотечных кредита (займа) на сумму 346 млн. рублей, что в 3,7 раза меньше, чем в 2008 году.

В 2010 году требуется увеличить объемы ипотечного кредитования – и уже есть договоренности с федеральным Агентством об этом.

Производство строительных материалов

В 2009 году удалось сохранить в денежном выражении объемы производства строительных материалов. Однако это связано  с ростом объемов выпуска металлоконструкций для строительства промышленных объектов и в первую очередь «ТАНЕКО», на котором в 2009 году использовано более 74,7 тысяч тонн металлоконструкций  на сумму около 5,3 млрд. рублей, что в 12,5 раз больше чем в 2008 году (2008 – 6 тыс. тонн.).  Снизились физические объемы производства традиционных стройматериалов: сборного железобетона на 45%, мягких кровельных материалов на 38%, кирпича на 34%, товарного бетона на 29%, блоков из газобетона на 47%. Увеличились объемы производства теплоизоляционных материалов на 41%.

Мониторинг цен показал, что с начала воздействия кризиса, т.е. с октября 2008г. по 30 декабря 2009г. в среднем цены снизились на  11  процентов. Цены снизились на: цемент – 25%, раствор цементный – 30,5%, бетон товарный – 25%, арматура – 12%,   кирпич керамический – 14%, сталь листовая – 27%, железобетонные и бетонные изделия - 10%. Увеличилась стоимость лакокрасочных материалов – на 5%.

Однако  следует отметить, что доля цены кирпича в цене конечной продукции составляет в кирпичном домостроении 11,9%, в панельном – 0,3%; цемента 3 и 4,5% соответственно; металла 2,8 и 3,4% соответственно. Т.е. снижение цен на материалы повлияло на снижение стоимости жилья из-за цен на кирпич не более чем на 1,7%, по цементу и металлу – на  1,1 %.

Промышленное стриотельство

Самым крупным реализуемым проектом промышленного строительства в республике является строящийся комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Нижнекамске. К его строительству привлечены порядка 150 подрядных организаций, на площадке работают до 7 тысяч строителей. Объемы СМР за год составили 22,2 млрд. рублей, на объектах внешней инфраструктуры 10,5 млрд. рублей. Ежемесячное выполнение СМР в 2009 г. в среднем достигло 2,0 млрд. рублей, что в 4 раза больше чем в 2008 году.

Объем финансирования Комплекса нефтеперерабатывающих заводов в 2010 году составит более 63 млрд. рублей, и уже в августе планируем завершить механомонтажные работы по первому пусковому комплексу.

В г. Менделеевске на базе ОАО «Менделеевсказот» будет создан Комплекс по производству аммиака, метанола и гранулированного карбамида. Объем капитальных вложений в строительство данного комплекса составляет до 1,5 млрд.$. В этом году требуется начать строительные работы.

Чтобы оставить средства на закупку металла в обороте республики, с учетом роста строительства в республике новых промышленных производств, в Лениногорском районе намечено строительство электрометаллургического завода «Татсталь» мощностью 1,2 млн. тонн в год. Сроки строительства 2010-2013 гг.. Заказчик – инвестор ЗАО «Управляющая компания Макси» г. Екатеринбург. Объем инвестиций – около 21,5 млрд. рублей.

Переход строительной отрасли от лицензирования к саморегулированию

3 июня 2009 г.	решением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Региональному некоммерческому партнерству «Содружество строителей Республики Татарстан» присвоен статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.  На 1 февраля 2010 года в Партнерство подано боле 700  заявлений от организаций, желающих получить соответствующий допуск СРО по видам работ, свидетельства о допуске выданы 574 организациям.

По «архитектурно-строительному проектированию» статус саморегулируемой организации получены двумя некоммерческими партнерствами. Готовится к регистрации еще одна организация в сфере проектирования. Ведется работа по приобретению статуса саморегулируемой организации по «инженерным изысканиям» Некоммерческим партнерством «ВолгаКамИзыскания».

Прохождение отопительного сезона

Зима  в этом году настоящая. Имеющийся износ основных фондов не позволяет работать без аварий. В отопительном сезоне 2008/2009 годов произошло 553 временных прекращений предоставления услуг, а в этом сезоне - уже 342.

Почти все вышеуказанные временные отключения носили локальный характер и устранялись силами аварийно-восстановительных бригад коммунальных предприятий в кратчайшие сроки, не превышающие сутки.

Но особо необходимо отметить аварию 26 января 2010 года на магистральном тепловоде № 11 в г.Казани, когда при производстве земляных работ ООО «Стройхимсервис» временно прекратил подачу тепла. Это повлекло за собой тяжелые последствия. Данные аварии вызваны халатностью строительной организации,  контролирующих органов и нарушением правил эксплуатации энергетического оборудования на Казанской ТЭЦ-2. Необходимо провести расследование обоих случаев, установить причины, разработать план мероприятий и регламент по предупреждению подобных аварий. Виновные будут наказаны.

Оценка деятельности

По индикативной оценке федеральных органов в сфере строительства и ЖКХ Республика Татарстан занимает 1 место, что совпадает с оценкой населения. По проведенным Министерством экономики Республики Татарстан данным социологического опроса ежегодно растет удовлетворенность населения деятельностью ЖКХ. Так в 2009 г. удовлетворенность  жилищными условиями составила 77%; жилищно-коммунальными услугами - 69%; качеством капитального ремонта – 94,7%; положительную оценку работы управляющей компании высказали 84,7% респондентов опроса.

Чтобы сохранить 1 место Республики Татарстан по оценке эффективности работы региональных органов власти в сфере строительства жилья и жилищно-коммунального хозяйства, а значит и оценку деятельности населением большое значение имеет  выполнение заданий по индикативным показателям. Сейчас готовиться постановление КМ РТ с учетом проведения оценки всех уровней власти и местного самоуправления по выполнению федеральных показателей.  В соответствии с этими индикаторами  будем совершенствовать и систему соглашений с МО.