Совещание в режиме видеоконференции по вопросу реализации ФЦП в Республике Татарстан

Пресс-релиз

Участие республики в реализации пилотного проекта по капитальному ремонту и Концепции реформирования ЖКХ, а также обеспечение жильем ветеранов ВОВ – важнейшие задачи на 2010 год. Их решение во многом зависит от действий муниципальных образований. Поэтому в соответствии с поручением Президента Р.Н. Минниханова были проведены кустовые совещания со всеми муниципальными образованиями.

Пилотный проект по капитальному ремонту.

На 23 апреля заключено 267 договоров на  9 тыс. 206 дома, что составляет 54%.

Хотелось бы отметить слабую работу муниципальных образований по перечислению средств в ГИСУ. Всего 22 муниципальных образования перечислили в ГИСУ 95 млн. рублей.

Меры социальной поддержки при реализации 185-ФЗ

Установленный с 1 января 2010 года платеж за капремонт в размере федерального стандарта не включен в размер региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, тем самым субсидии на эти платежи не распространяются.

Поэтому министерством разработан проект постановления Кабинета Министров РТ о внесении изменений в постановление КМ РТ № 789 о предоставлении мер социальной поддержки при оплате платежей за капитальный ремонт.

Предложенным проектом предлагается социально поддержать ту часть населения, доля собственных расходов на оплату ЖКУ у которых превышает 21 процент в совокупном доходе семьи.

Указанный проект постановления согласован с Министерством труда занятости и социальной защиты РТ.

Министерство финансов РТ согласование отклонило в связи со значительным дополнительным ассигнованием из бюджета РТ на предоставление указанной субсидии. Поэтому Минфином предлагается предоставлять указанную субсидию домохозяйствам, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ  предлагает сохранить подход предоставления мер социальной защиты 2008-2009 годов, ведя расчет от  доли собственных расходов на оплату ЖКУ у которых превышает 21% в совокупном доходе семьи.

Начало работ

На 23 апреля работы ведутся во всех муниципальных образованиях в 606 домах из 661 дома по программе (92%).

В 8 муниципальных образованиях к работам приступили не на всех домах.

Финансирование

На сегодняшний день МО Нижнекамского района и г. Наб.Челны перечислили аванс не в полном объеме. По прежнему не приступили к перечислению аванса Бугульминское МО.

Двухконтурные котлы

Хотелось бы в очередной раз затронуть вопрос самовольного перевода квартир в многоквартирных домах на индивидуальную систему отопления.

Во многих районах республики складывается  ситуация, что изменение схемы теплоснабжения многоквартирных жилых домов с централизованного на индивидуальное собственниками квартир производится самовольно. В отсутствии разрешительных документов и в нарушение Жилищного кодекса, эксплуатационные управления ООО «Газпром Трансгаз Казань» выдают технические условия  и принимают в эксплуатацию отдельные квартиры в многоквартирных жилых домах.

Данная ситуация особое развитие приобрела в Высокогорском, Арском, Лаишевском, Тукаевском и других районах.

Котельные вынуждены работать при 40 и менее процентов нагрузки, тарифы вынужденно растут в связи с выбытием абонентов, теплоснабжающая организация становится заведомо убыточной, разбалансируется вся система теплоснабжения от котельной и нарушается баланс по пропускной способности имеющихся сетей по газоснабжению.

Учитывая изложенное, просим запретить выдачу ООО «Газпром Трансгаз Казань» технический условий на установку индивидуальных систем отопления в отдельных квартирах, а муниципальным образованиям соответствующих постановлений на изменение схемы теплоснабжения. В противном случае расходы возложить на местные бюджеты.

Обеспечение жильем ветеранов Великой отечественной войны, вставших на учет после 1 марта 2005 года

В республике определены две специализированные организации - ГЖФ и ГИСУ РТ, которые будут заключать с ветеранами ВОВ соответствующие договоры с протоколами предварительного выбора квартир, и строить новое многоквартирное и малоэтажное жилье на привлеченные от ветеранов ВОВ субсидии. Но рынке жилья и по социальной ипотеке такого количества квартир не имеется.

Приобретение  жилья на рынке: муниципальные образования обеспечивают юридическое сопровождение сделки.

Пока идет большой прирост количества ветеранов ВОВ, включаемых в общереспубликанский реестр (только за последнюю неделю около 800 человек). По данным МО РТ включены в реестр 8 тыс. 169 ветеранов, из них 1 тыс. 634 изъявили желание приобрести квартиру в Казани. При этом лимиты по субсидиям закреплены за 6 тыс. 116 ветеранами (75%). При таких условиях сложно планировать объемы и сроки строительства домов.

Министерством за истекшую неделю совместно с муниципальными образованиями республики проведена работа по предварительному отбору новых площадок с готовыми инженерными сетями и подъездными автодорогами для организации строительства нового жилья для ветеранов ВОВ, вставших на учет после 1 марта 2005 года.

Всего на отводимых земельных участках общей площадью 252 га, имеется возможность построить 4 тыс. 175 квартир. Проведена также работа по предварительному отбору проектной документации повторного применения, отбору подрядных организаций.