Совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации федеральных целевых программ  в Республике Татарстан

КМ РТ 3 этаж                                                                                         3 мая 2010 года

9.00 часов

Корректировка лимитов финансирования капитального ремонта на 2010 год

В целом с учетом программы моногородов федеральный центр выделил Республике Татарстан в этом году 2,4 млрд. рублей. По программе капитального ремонта из всех источников объем составил 6 млрд. 517 млн. рублей. В связи с уточнением объема средств из федерального бюджета скорректированы лимиты  для муниципальных образований.

По Пилотному проекту в полном объеме завершили заключение договоров с ГИСУ 10 муниципальных образований. На 29 апреля заключено 58%  договоров.

За 1 квартал жителям начислено за капитальный ремонт порядка 518 млн.руб. при этом оплачено 400 млн.руб. а перечислено в ГИСУ только 211 млн. рублей.

Заключены договоры по передаче функций технадзора с 18 районами.В 15 районах будет осуществлять технадзор ГИСУ. С 10 муниципальными образованиями вопрос не решен.

На 29 апреля работы ведутся во всех муниципальных образованиях в 641 домах из 661 дома по программе (97%). В 2 районах к работам приступили не на всех домах.

Подрядными организациями получены все Web-кабинеты в полном объеме. До 15 мая все ведомости ресурсов будут внесены в систему ЭТИС.

Итоги ввода жилья за январь-апрель 2010 года

По оперативным данным Татарстанстата, за четыре месяца 2010 года введено 584 тыс. кв. метров жилья – 29,2% от годового плана, из них по программе ГЖФ  построено 78,8 тыс. кв. метров жилья на 1022 квартиры.

Наибольший вклад в общий объем ввода за 4 месяца 2010 года внесли 4 муниципальных образования, в том числе – г.Казань (171,7 тыс. кв. метров), г.Набережные Челны (44,4 тыс. кв. метров), Лаишевский район (44,4 тыс. кв. метров), Альметьевский район (33,1 тыс. кв. метров).

Обеспечение жильем ветеранов Великой отечественной войны, вставших на учет после 1 марта 2005 года

Справочно: согласно данным Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ на 28 апреля, в реестре получателей субсидий, вставших на учет после 1 марта 2005 года состоят 8 тыс. 250 ветеранов, из этого количества 6116 ветеранов ВОВ получили уведомления о перечислении субсидий. Федеральным центром субсидии в сумме 5,2 млрд. рублей уже перечислены, дополнительно имеется остаток средств прошлого года в сумме 568 млн. рублей.

Работа проведена по всем вставшим на учет 8250 ветеранам ВОВ, в том числе и по 2134 ветеранам ВОВ, еще не обеспеченными субсидиями.

Общая ситуация по республике следующая: 6 муниципальных образований решают вопрос улучшения жилищных условий ветеранов только на рынке жилья.

Изначально 3 894 ветерана ВОВ планировали приобрести жилье на свободном рынке. Но это самый рискованный вариант – нет достаточного количества квартир, растут цены. Поэтому после проведенной муниципальными образованиями соответствующей работы значительная часть ветеранов выбрали вариант приобретения квартиры (дома), которые будут строиться по титулу ГЖФ или ГИСУ.

Первоначальные предпочтения по выбору квартир иногородними ветеранами составляли по Казани – 1087 квартир, Набережным Челнам – 480 квартир, Нижнекамску – 93 квартиры, Елабуге – 25 квартир. Если свободных квартир в Казани не имеется, то есть достаточный резерв свободных квартир в сданных в эксплуатацию домах в Елабуге и Нижнекамске, а также в пос.Осиново Зеленодольского района.

В частности в Нижнекамске есть на сегодняшний день 718 свободных готовых квартир, которые можно купить уже сегодня.

Кроме того, есть возможность дополнительного строительства жилья для иногородних ветеранов в городах Нижнекамск (до 1 000 квартир), Набережные Челны (порядка 300 квартир), пос. Осиново Зеленодольского района (около 500 квартир) и пгт.Пестрецы (до 30 индивидуальных домов).

По программе ГЖФ планируется построить для ветеранов ВОВ 4 тыс. 825 квартир (домов), в том числе 64 индивидуальных дома и 116 многоквартирных домов.

По линии ГИСУ    планируется     построить 1 тыс. 712 квартир (домов), в том числе 1 тыс. 102 квартиры в 27 многоквартирных домах, 765 индивидуальных домов, в том числе непосредственно на участках ветеранов – 610 домов.