Пресс-релиз

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ

Республики Татарстан

Подготовка к отопительному периоду 2010-2011 годов.

По данным муниципальных районов, из 17340 многоквартирных домов,  которые необходимо подготовить к зиме, полностью подготовлено 9048 (52,2%).

Из 12985 многоквартирных домов с централизованным отоплением гидравлические испытания (промывка, опрессовка) проведены в 9290 многоквартирных домах (72%).

Паспорта готовности жилых домов предъявлены в ГЖИ РТ на 5379 многоквартирный дом (31%), из которых принято инспекцией на 4008 (23,1%).

За период с 05.05.2010г. по 30.07.2010г. в 37 муниципальных образованиях жилищной инспекцией обследовано 887 многоквартирных домов общей площадью 2985,77 тыс.кв.м, , из них в 577 домах (65%) были выявлены нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, отражающиеся на эксплуатации домов в зимний период. Из 540 предписаний - 156 предписаний исполнены в полном объеме,  при этом из 1844 выявленных нарушений устранено - 330.

Управлением Ростехнадзора обследовано 358 отопительных котельных (13%), 1 отопительно-производственная котельная (3%). Выявлено 536 нарушений правил и норм безопасности выявленных при обследовании подконтрольных электро-и теплоснабжающих организаций.

Готовность котельных составляет 58,5%, тепловых сетей 72,7%, замена ветхих тепловых сетей 68,1%, водопроводные сети 94%, замена ветхих сетей водопровода 89%, канализационные сети 98%.

В целях повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения принято постановление Кабинета Министров от 21.05.2010г. № 397 «Об утверждении мероприятий по переходу на поквартирные системы отопления, установке блочно-модульных котельных в городах и районах Республики Татарстан, финансируемых за счёт средств республиканского лизингового фонда в 2010-2012 годах» ГУ «Фондом газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей» в 2010 году планируется установить 6150 ед. двухконтурных котлов. В настоящее время завершена подготовка ПСД на 4973 квартир (81%), имеется заключение экспертизы на ПСД по 1867 квартирам (30,3%). Монтаж фасадных газопроводов выполнен на 56,7%, внутридомовое газовое и отопительное оборудование смонтировано в 3376 квартирах (55%).

Установка приборов  учета

Оснащенность приборами учета по годам и видам услуг:

| Наименование услуги | % оснащения приборами МКД на 01.01.2008г. | % оснащения приборами МКД на 01.01.2009г. | % оснащения приборами МКД на 01.01.2010г. |
| --- | --- | --- | --- |
| центральное отопление | 3,1 | 19,1 | 32,8 |
| горячее водоснабжение | 12,2 | 32,0 | 46,2 |
| холодное водоснабжение | 36,0 | 43,9 | 51,3 |
| электроснабжение | 63,1 | 91,3 | 99,8 |

За два года выполнение Программы капитального ремонта было установлено 6 335 общедомовых приборов учета.

На сегодняшний день потребность в общедомовых приборах учета на многоквартирные дома Республики составляет 16128 единицы, на сумму                3 156,4  млн. рублей, в т.ч. на 2010 год – 1620,4 млн. рублей и на 2011 год -                             1536,0 млн. рублей.

| Наименование услуги | Планируется установить в 2010г. | Планируется установить в 2011г. |
| --- | --- | --- |
| центральное отопление | 2648 | 4192 |
| горячее водоснабжение | 1793 | 1491 |
| холодное водоснабжение | 2877 | 3029 |
| электроснабжение | 72 | 26 |
| Всего | 7390 | 8738 |

В 2010 году запланировано установить 7390 приборов учета, в т.ч.:

- по лизинговой схеме ООО «ТБН энергосервис» - 4486 приборов учета на общую сумму 1161,3 млн.рублей;

- по лизинговой схеме ОАО «Таткоммунпромкомплект» - 929 приборов учета на общую сумму 159,5 млн.рублей;

- по программе капитального ремонта многоквартирных домов (185-ФЗ) –          873 прибора учета  на общую сумму 202,1 млн.рублей;

- за счет прочих источников (инвестиционные программы поставщиков коммунальных услуг, собственные средства УК, ТСХ и ЖСК) – 442 прибора учета на общую сумму 97,5 млн.рублей.