Совещание в режиме видеоконференции по вопросам  реализации 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» в Республике Татарстан

КМ РТ 3 этаж                                                                                22 октября 2010 года

По данным муниципальных образований все дома по программе капремонта 2010 года завершены. Из 1 тыс. 136 завершеных капремонтом домов 1 тыс. домов приняты Государственной жилищной инспекцией.  (88%)

По информации ГЖИ в 11 муниципальных образованиях 136 домов не приняты в основном из-за замечаний по качеству, не в полном объеме подготовлена документация для сдачи дома и не все сделки зарегистрированы на ЭТИСе.

Сумма принятых ГЖИ актов выполненных работ увеличилась за 2 недели на 388 млн. рублей и составила 5 млрд. 972 млн. рублей (97% от годового объема работ по комплексному ремонту).

Остается вопрос по перечислению средств собственников на счета УК и ТСЖ.

На сегодняшний день в целом по республике на счета ГИСУ зачислено 1 млрд. 284 млн. руб. или 78% от лимита финансирования.

Из них на счета УК и ТСЖ перечислено 91% от средств, перечисленных в ГИСУ (72% от годового лимита по программе).    При этом есть факты, когда средства с населения за капремонт в районах собираются, но  в ГИСУ не перечисляются, это 35 млн. рублей в 8 муниципальных образованиях.

По состоянию на 21 октября 2010г. из 6 966 приборов установлено 5 090 приборов или 73 %, из них на коммерческий учет поставлено 3 563 прибора или 70% от установленных.

Для выполнения годового плана требуется установить еще 1 тыс. 876 приборов учета, из которых в Казани 1 тыс. 576 прибора (84 % от общего остатка), требуется усиление темпов работ в  Высокогорском, Менделеевском, Ютазинском  районах.

- В системе мониторинга муниципальные образования формируют потребность в проведении капитального ремонта на 5 лет и начали формировать программу на 2011 год.  Все дома, попавшие и в потребность и в программу 2011 года, должны быть согласованы с ГЖИ. В республиканскую программу будут включены только те дома которые заключили договора с республиканским фондом (ГИСУ) и которые вносят платежи в размере не ниже 5 руб. с кв.м в месяц.