Пресс-служба Счетной палаты Республики Татарстан

29 октября в Казани состоится совместное заседание коллегий счетных палат Российской Федерации и Республики Татарстан.

Выезд в столицу Татарстана связан с завершением Счетной палатой РФ проверки использования субсидий, выделенных из федерального бюджета в 2009 году и истекшем периоде 2010 года, и иных источников финансирования, направленных на организацию и подготовку проведения XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани. Согласно плану работы на 2010 год проверка проведена совместно с Министерством внутренних дел РФ и Счетной палатой РТ. Объектами проверки стали Кабинет Министров РТ, мэрия Казани и Исполнительная дирекция Универсиады-2013.

Накануне заседания члены Коллегии Счетной палаты России во главе с Председателем Сергеем Степашиным посетят строящиеся и уже действующие объекты Универсиады чтобы воочию увидеть результаты освоения федеральных субсидий.

Общий объем капитальных вложений на строительство и реконструкцию 65 объектов Универсиады предполагался из различных источников в размере 36,6 млрд.рублей. При этом, график предусматривал 100% финансирование за счет средств федерального бюджета нового строительства 30 объектов.

По состоянию на 1 сентября 2010 года из 20,9 млрд. рублей, поступивших в бюджет Республики Татарстан из федерального бюджета в качестве субсидий на условиях софинансирования строительства объектов Универсиады, Кабинетом Министров Республики Татарстан использовано 11,4 млрд. рублей.

В части софинансирования строительства и реконструкции объектов Студенческих игр за счет средств бюджета Республики Татарстан и иных источников отмечен ряд положительных примеров.

По многим строящимся спортивным объектам применялись ранее разработанные типовые аналоговые проекты с использованием материалов и оборудования местного производства, что также привело к существенной экономии средств.

За счет внутренних резервов объекты Универсиады по льготным тарифам подключены к сетям электро-, тепло- и водоснабжения. Общая экономия финансовых ресурсов при подключении объектов к сетям городской инженерной инфраструктуры составила более 2,6 млрд.рублей. На безвозмездной основе выделены земельные участки общей площадью более 85 гектаров.

За счет средств бюджета Республики Татарстан предусматривается финансирование реконструкции 27 объектов и строительство 4 новых объектов (футбольный стадион, 2-ая очередь Центра хоккея на траве, спортивный и стрелковый комплексы). Предварительная инвестиционная стоимость объектов, финансируемых из республиканского бюджета, составляет 5,9 млрд.рублей.

За счет внебюджетных средств планируется реконструкция стадиона «Локомотив» в поселке Юдино и крытого плавательного бассейна «Оргсинтез», а также строительство Дворца шахмат и Павильона для проведения соревнований по фехтованию. Инвестиционная стоимость данных объектов составляет 1,5 млрд.рублей.

В отчете об инспекционном визите технической комиссии Международной федерации студенческого спорта (FISU), состоявшемся в июле текущего года, была дана положительная оценка (без каких-либо замечаний) ведения строительства спортивных объектов Универсиады.

В рамках визита у Председателя Счетной палаты РФ Сергея Степашина запланированы встречи с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, Государственным Советником РТ Минтимиром Шаймиевым и посещение IT-парка. В качестве сопредседателя Ассоциации юристов России Сергей Степашин также встретится с представителями Татарстанского регионального отделения Ассоциации.