Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросу строительства жилья, в том числе для ветеранов Великой Отечественной войны, вставших на учет после 01.03.2005 года

КМ РТ, 3 этаж                                                                               24 декабря 2010 года

Согласно данным «Татарстанстата» на 23 декабря введено 1 млн. 844 тыс. кв. метров жилья (91,3% от плана).  Всего на 23 декабря по программе ГЖФ введено 468 тыс. кв. метров или 57% от плана. Всего до конца года будет сдано 2 млн. 20 тыс. кв. метров (100% плана).

По программе социальной ипотеки не будут сданы в 2010 году 132 тыс. кв. метров жилья на 2 тыс. 360 квартир, в том числе:

- жилые дома №1, №2, №3 по улице Габишева, жилые дома №3, №4, №5 по улице Минская, жилой дом по улице Мало-Московская общей площадью 46 тыс. кв. метров на 1 тыс. 590 квартир (подрядчик ОАО «Татстрой») сроки сдачи – февраль-март 2011 года;

- жилой дом 6-1 общей площадью 11 тыс. кв. метров на 179 квартир, жилой дом 6-3 общей площадью 15 тыс. кв. метров на 245 квартир (подрядчик ООО «Гамма – дизайн») срок сдачи май 2011 года;

- жилой дом 6-2 общей площадью 27 тыс. кв. метров на 437 квартир (подрядчик ООО «Союзшахтоосушение) срок сдачи май 2011 года;

- жилой дом 6-4 общей площадью 17 тыс. кв. метров на 262 квартиры (подрядчик ООО «Сфера+») срок сдачи май 2011 года;

- жилой дом 6-5 общей площадью 17 тыс. кв. метров на 262 квартиры (подрядчик ООО «Теплоградстрой») срок сдачи май 2011 года.

Общая ситуация по республике по реализации программы обеспечения жильем ветеранов ВОВ.

Всего заключили договоры 11 тыс. 941 ветеран, в том числе с заселением в 2010 году – 10 тыс. 256.

по Программе социальной ипотеки – 1 тыс. 220 ветеранов (36% от заключивших договоры),

через  ГИСУ – 1 тыс. 11 (57%),

по программе Казани – 52 (12%),

на рынке приобрели жилье 6 тыс. 491 ветерана (97% заключивших подобные договоры).

Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ формируется жилищная программа на 2011 год в объеме  2 млн. 380 тыс. кв. метров. Особое внимание будет уделено проектам агломераций Казани и Набережных Челнов.

Программа социальной ипотеки также будет корректироваться. Пока она сформирована в объеме 412 тыс. кв. метров жилья на 7,2 тыс. квартир (74 дома).