Коллегия Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ

«Итоги работы строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства республики в 2010 году, задачи на 2011 год и перспективу».

15.01.2011								КМ, 10.00, 3 этаж

Главные итоги 2009 года:

Разработана схема территориального планирования Республики Татарстан: утверждены по 2 МО, находятся в состоянии планирования 10 МО, в стадии разработки — 31 МО. Также разработано и утверждено 24 генеральных плана, еще 12 находятся в стадии согласования, остальные 19 в стадии разработки.

Программа ввода жилья на 2010г.:

Запланировано 2 020 тыс.кв.м. жилья, введено 2 024 тыс. кв.м. В том числе по программе социальной ипотеки — 716 тыс. кв.м. (из запланированных 820 ты. кв. м.), по Казани — 280 тыс. кв. м. Индивидуальное жилищное строительство по РТ — 870 тыс. кв. м.

По программе обеспечения жильем ветеранов в РТ введено 136 тыс. кв.м. Заселено 9 299 ветеранов, 128 из них — по Казани.

Активно развивалось промышленное строительство. В г. Нижнекамске, при участии Президента РФ Дмитрия Медведева, открылся нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО», где в 2010 году было занято 8 тысяч рабочих мест, 600 единиц техники. Введена I очередь пускового комплекса 1А1.

С начала работы Особой экономической зоны «Алабуга» введено 46 объектов, 9 из них -  в ушедшем 2010 году, размещено 13 резидентов.

Подготовка к Универсиаде

В рамках подготовки к Универсиаде построено и введено в эксплуатацию 25 спортивных объектов, открыта Деревня Универсиады, где построено и введено 20 жилых корпусов (188,6 тыс. кв.м.), в стадии строительства находятся еще 8 жилых  корпусов (86,4 тыс. кв. м.)

В рамках подготовки к Универсиаде идет подготовка объектов улично-дорожной сети. В 2010 году завершено строительством 2 транспортные развязки, 6 пешеходных переходов, 6 автомобильных дорог общей протяженностью 14,8 км.

Производство строительных материалов

В 2010 году выпущено 455 млн.шт строительного кирпича. Реализован проект производства керамического кирпича ЗАО «КЕРАМИК» в Пестречинском районе, пропускной способностью 90 млн. шт. усл. кирпича в год. В Лаишевском районе был открыт завод кабельно-проводниковой продукции ООО «Таткабель»,  запущено производство сухих строительных смесей и тампонажных растворов ООО «Баулюкс» в г. Альметьевске.

Жилищно-коммунальное хозяйство. Программа капитального ремонта

За 3 года объем капитального ремонта в Республике Татарстан составил 5 606 домов площадью более 21 млн. кв. м, на которые было выделено более 22 млрд. рублей.

В 2010 году объем финансирования по общей программе составил 7,83 млрд. рублей, по капитальному ремонту 6,4 млрд. руб.,  комплексно отремонтировано 1 130 домов.

В рамках модернизации инженерных систем и оборудования установлен 13 031 общедомовой прибор учета энергоресурсов. Оснащенность составляет: центрального отопления — 61,7%, горячего водоснабжения — 74,9%, холодного водоснабжения — 79,9%, электроснабжения — 99,8%.

За период реализации Закона Республики Татарстан №65 (2004-2010гг), на реконструкцию и модернизацию коммунальных объектов направлено 24,6 млрд. рублей (из низ бюджетных — 8,1 млрд. руб, внебюджетных — 16,5 млрд. руб.,), вследствие чего уровень износа основных фондов снизился до 48% в  теплоэнергетическом хозяйстве до 49% в ВКХ.

Задачи на 2011 год.

Градостроительство.

Обеспечить градостроительной документацией все территории жилищной застройки 2011-2012 годов;

- Завершить и утвердить генпланы административных центров МО, схем территориального планирования МО;

- Начать массовую подготовку правил землепользования и застройки поселений;

Объекты Универсиады

Завершение строительства в 2011-2012 годах: «Центра гимнастики, ул. Сыртлановой», комплекса «Деревни Универсиады, Проспект Победы», «Центр гребных видов спорта, озеро Средний Кабан», «Дворец водных видов спорта, ул. Чистопольская», «Футбольный стадион на 45000 зрителей, ул. Чистопольская», на котором развернуто строительство в круглосуточном режиме работы.

Развитие улично-дорожной сети

В 2011 г. планируется завершить:

3 транспортные развязки:

- пр.Победы и ул.Ак.Сахарова;

- пр.Ямашева и ул.Гаврилова;

Транспортный узел Оренбургский тракт, Фермское шоссе, примыкание к транспортной развязке на площади Танковое кольцо.

19 пешеходных переходов;

15 участков автодорог общей протяженностью 28,776 км

Финансирование в 2011 году планируется в объеме 13,0 млрд. рублей, в том числе из бюджета РФ 5 млрд. рублей, из бюджета РТ — 8 млрд. руб.

Объекты культурного наследия.

В 2011 году планируется завершение работ новых объектов Древнего города Болгар:

-  берегоукрепление и причальные

сооружения;

- инженерная инфраструктура;

- Памятный знак в честь принятия

Волжской Булгарией Ислама;

- Мечеть "Болгар". (Минаретам строящейся мечети  будут приданы черты минаретов Мечети Пророка, находящейся в знаменитом месте паломничества мусульман мира – Медине);

- Музей хлеба.  (объект готов на 70%. В ближайшее время начнутся работы по строительству ветряной мельницы);

- Палаточный лагерь (для проведения торжественных мероприятий в честь принятия Волжской Булгарией Ислама).

- Поэтапный ввод комплекса Музея Болгарской цивилизации с возможностью функционирования в 2011 году речного вокзала.

Реставрация объектов культурного наследия:

Соборной мечети ("Четырехугольник"), Северного мавзолея XIV в.,  Успенской церкви – памятника архитектуры XVII в., Черной палаты, Малого минарета, Ханской усыпальницы,  Руин Малого городка,  Ханского дома, Южных ворот, Оборонительных сооружений Болгарского городища X-XV вв.

Проектирование и строительство ДОУ. Задача:

Увеличить вместимость

ДОУ на 8 680 мест:

Новых 14 ДОУ на 2 345 мест,

из них 6 в г.Казани.

Завершить строительство

7 ДОУ на 1 335 мест.

Реконструкция 14 ДОУ на 1 835 мест, ранее перепрофилированных под другие функции.

Реконструкция с увеличением вместимости существующих ДОУ на 2 635 мест, из них в г.Казани на 1 260 мест.

Объем средств – 2 млрд.руб.

Проектирование и строительство объектов здравоохранения

Задачи 2011 г.:

Капремонт РКБ со строительством Приемно-диагностического отделения – 2,008 млрд. руб.

Капремонт ДРКБ – 594,5 млн. руб.

Капремонт Городской клинической больницы №7 со строительством Приемно-диагностического отделения – 124 млн. руб.

Приемно-диагностические отделения с пунктом скорой медицинской помощи на базе 15 Центральных районных больниц – 231 млн. руб.

Завершение реконструкции Больницы скорой медицинской помощи г.Наб.Челны, капремонт Закамской детской больницы с перинатальным центром, оснащение оборудованием Альметьевского родильного дома – всего на 85 млн. руб.

Завершение строительства Республиканского клинического онкологического диспансера.

Жилищное строительство

Годовое задание       2 390 тыс. м2 – 36 499 квартир

Программа соципотеки	 	 547,2 тыс. м2 -  9 572 квартир

Программа ветеранов ВОВ  	 182,9 тыс. м2 -  4 572 квартир

Деревня Универсиады		 108    тыс. м2 -  2 000 квартир

Инвестиционное жилье           615,2 тыс.м2 –  7 099 квартир

Индивидуальное жилье      936,7 тыс. м2 -  9 456 домов

Строительные материалы

Производство  собственных и ввоз  необходимых строительных материалов полностью покрывают  потребности комплекса для строительства запланированных в 2011 году объектов

Объекты промышленного строительства

Задачи на 2011г.

НП и НХЗ ОАО «ТАНЕКО»: завершение пуско-наладочных работ по объектам Этапа 1А1 Комплекса и ввод их в эксплуатацию.

2. ОЭЗ ППТ «Алабуга»: продолжение строитель-ства инженерных сетей 2 очереди.

3. Комплекс аммиака, метанола и гранулиро-ванного карбамида в г. Менделеевске:

начало строительных работ.

  - Электрометаллургический мини-завод ЗАО «ТатСталь» в г.Лениногорске: продолжение строительства .

Капитальный ремонт

Утвердить  Республиканскую адресную программу капремонта МКД на 2011 год.

На 2011 год на капремонт доведен лимит средств местных бюджетов на уровне 2010 года - 1,1 млрд. рублей и средств населения - 2 млрд. рублей. Федеральная поддержка 1 млрд. рублей с учетом ликвидации аварийного жилья.

Утвердить долгосрочную (на 5-7 лет) программу ликвидации недоремонта МКД.

Ремонт 8 102 дома площадью 24 млн.кв.м. Потребность в средствах для ликвидации недоремонта - 32 млрд. руб.

Планируется завершить программу по оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета энергоресурсов - требуется установить 7 972 прибора на сумму 1,8 млрд. рублей.

За период 2011-2013гг. планируется установить 17 100 двухконтурных котлов, в т.ч.: 2011г. – 5 000 котлов, 2012г. – 6 100 котлов, 2013г. – 6 000 котлов