Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам строительства и ввода жилья, в том числе по программе Государственного жилищного фонда при Президенте Республики Татарстан, а также строительства нового жилья для ветеранов Великой Отечественной войны, и реализации Закона Российской Федерации от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в Республике Татарстан

КМ РТ, 3 этаж                                                                                4 февраля 2011 года

В январе 2011 года введено 83 тыс. кв. метров жилья, что составляет 3,5 % задания 2011 года.

Вместе с тем, объем построенного жилья составляет 233 тыс.кв. метра, в том числе по программе социальной ипотеки – 135,6 тыс. кв. метров. По программе ГЖФ в январе введено 36 тыс. кв. метров (6% от годовой программы) на 670 квартир.

По программе улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ за январь введено 1,7 тыс. кв. метров через ГИСУ.  Всего с начала 2010 года  включено в реестр 14 тыс. 323 ветерана, из них заключили договоры – 12 тыс. 138 ветеранов.Заселены в 2010 году - 9 тыс. 299 ветеранов, в январе 2011 года – 472 ветерана.  Всего с 2010 года предоставлено субсидий из федерального бюджета для 12 тыс. 138 ветеранов. Для 2 тыс. 141 ветерана предстоит получение средств из федерального бюджета в размере 2,02 млрд. руб. и направить их на новое строительство.

Продолжается работа по организации строительства (реконструкции) дошкольных образовательных учреждений, созданию дополнительных групп в существующих дошкольных образовательных учреждениях. Объемы инвестиций составляют 2 млрд. 904 млн. рублей.

Подготовлен проект программы строительства дошкольных образовательных учреждений. По г. Казани из 18-ти детских садов 16 планируется новым строительством. Из них на 11-ти площадках проведены инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания. По 10-ти площадкам выполнены разбивочные планы, вертикальная планировка. По 5-ти выполнены планы котлованов, по 3-м из них готовы планы фундаментов.

По данной программе также разработан регламент взаимодействия, финансирования, отбора проектов, оформления земельных участков, получения технических условий.

О реализации программы капремонта

На доведенный лимит 4,3 млрд. рублей без средств «Фонда содействия реформированию ЖКХ» запланировано отремонтировать комплексным капитальным ремонтом 766 домов, по всем домам представлены дефектные ведомости.

Общей программой предусмотрено на основе лизинга на сумму 591,8 млн. рублей в 125 домах заменить 483 лифта и на сумму 1,8 млрд. руб. установить в 7 972 домах общедомовые приборы учета.

Проект постановления по программе капремонта 2011 года подготовлен и направлен в Министерства для согласования.

Отбор подрядчиков проводится с использованием электронной площадки. Программный продукт в системе мониторинга ЖКХ, позволяющий проведение отбора подрядных организаций с рабочих мест в министерстве, муниципальных образованиях и надзорных органах реализован.

Необходимое распоряжение по министерству принято. Предложения муниципальных образований  по подрядным организациям, которые будут в этом году участвовать в программе капремонта направлены в ГЖИ, госстройнадзор и СРО для согласования.

Заказчикам и подрядчикам после отбора необходимо в короткие сроки оформить договоры подряда, направить проектно-сметную документацию на экспертизу, зарегистрировать договоры в ГЖИ и приступать к работам.

Закупка материалов для капремонта будет проводиться в новой системе электронной торговой  площадки «Модернизованные Интернет-торги».