| Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Матбугат Хезмђте |  | Пресс-служба Кабинета Министров Республики Татарстан |
| --- | --- | --- |

Пресс-релиз

20 октября 2007 года состоится совещание-видеоконференция по вопросам ввода жилья, в том числе по программе строительства жилья на селе "Молодые семьи и специалисты села" в рамках приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" в Республике Татарстан с участием Премьер-министра Республики Татарстан Р.Н. Минниханова.

Для успешного завершения программы до конца года надо ввести 617 тыс. кв. метров. На сегодняшний день есть полная ясность по коммерческим вводным объектам жилья в городе Казани – муниципальным образованием представлен перечень коммерческих объектов в общем вводимом объеме 470 тыс. кв. метров, по которым нет вопросов по земле, инженерным сетям, источникам финансирования и нет претензий со стороны инспекции ГСН РТ, органов экспертизы. Дополнительно определен резерв ввода по 20 объектам в общем объеме 121 тыс. кв. метров на случай выбытия каких-либо коммерческих объектов из основного перечня.

Но есть проблемы по вводным объектам жилья, строящимся по программе социальной ипотеки, есть отставание от графика, есть факты недофинансирования.

На сегодняшний день Государственным жилищным фондом при Президенте Республики Татарстан с участием представителей Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, Министерства финансов Республики Татарстан, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан завершена работа балансовой комиссии по проведению анализа хода освоения средств по программе «Обеспечение жильем молодых семей и специалистов села», реализуемый в рамках национального проекта «Развитие АПК», по программе «Молодые семьи».

Согласно данным РГУП БТИ и инспекции ГСН РТ по состоянию на 17 октября 2007 года в республике имеется резерв по жилым домам высокой степени готовности в объеме 1 миллиона 348 тыс. кв. метров (5292 домов).

Прошу руководителей муниципальных образований обратить внимание на то, что 734,6 тыс.кв. метров – это многоквартирные жилые дома, которые можно ввести уже в этом году. Напоминаю, что для обеспечения плана года надо ввести 617 тыс.кв. метров, т.е. наши возможности значительно превосходят потребности. И для их ввода нужно приложить максимум усилий, чтобы решить проблему доступности жилья в городах. Да и муниципалитетам через ввод многоквартирного жилья легче реализовать годовое задание по вводу жилья.

Имеющиеся резервы вполне позволяют успешно завершить выполнение годового задания 2007 года и создать задельные объемы на 2008 год.

Создание Фонда содействия реформированию ЖКХ

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» получение финансовой поддержки за счет средств Фонда возможно только при выполнении указанных в Законе двенадцати условий.

На сегодняшний день муниципальными образованиями и Республикой Татарстан в целом выполнены 4 условия. Они представлены на экране

1) предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме. Эти меры введены в республике с 2005 года (постановление КМ РТ от 22.01.2005 г. № 20);

2) предоставление гражданам мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме - также введены начиная с 2005 года решением правительства (постановление КМ РТ от 22.01.2005 г. № 20);

3) прекращение предоставления дотаций предприятиям коммунального комплекса на возмещение убытков от содержания объектов коммунальной инфраструктуры. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10 ноября 2004 г. N 483 «О республиканских стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг населением на 2005 год» в целях обеспечения бездотационного режима финансирования жилищно-коммунального хозяйства, перевода дотаций, предоставляемых организациям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, в адресные субсидии населению установлен республиканский стандарт уровня платежей граждан за жилье и предоставляемые коммунальные услуги в целом по всем видам этих услуг в размере 100% республиканского стандарта предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

4) долевое финансирование программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) бюджетов муниципальных образований – в проекте консолидированного бюджета Республики Татарстан на 2008 год предусмотрены средства на софинансирование  программ в объеме 1 млрд. 950 млн.рублей (в том числе – 1 млрд. 5 млн. рублей в бюджетах муниципальных образований).

В то же время остаются не выполненными 8 условий, ситуация по которым за прошедшие 2 недели в целом не изменилась, в частности:

1) условие о действии на территории муниципального образования  не менее 25% организаций коммунального комплекса  с долей участия муниципального образования и Республики Татарстан не более 25% по состоянию на 6 октября  не выполнялось в 12 муниципальных образованиях, на сегодняшний день  условие не выполняется в 11 муниципальных образованиях. Изменения произошли только в Арском районе.

2) По-прежнему не выполняется в 7 муниципальных образованиях условие о доле организаций по управлению и эксплуатации жилищного фонда с долей участия муниципального образования и Республики Татарстан не более 25%.

3) в 16 муниципальных образованиях имеются нормативные правовые акты, предусматривающие формирование благоприятных условий для образования и деятельности ТСЖ и обеспечивается условие о наличии ТСЖ не менее чем в 5% многоквартирных домов на территории муниципального образования.

С 6 октября ситуация не изменилась.

4) условие о наличии утвержденных графиков проведения работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, увеличилось на 7 муниципальных образований (выделены синим цветом). Эти работы в соответствии с Законом должны осуществляться за счет бюджетных средств. В 2008 году сумма средств, необходимая для организации данной работы оценивается в 400 млн.рублей. Однако, в проекте бюджета Республики Татарстан на 2008 год средства не предусмотрены.

5) следующее условие - Наличие графиков, предусматривающих установление тарифов и надбавок организациям коммунального комплекса, обеспечивающих реализацию их производственных и инвестиционных программ.

Инвестиционные программы до сих пор отсутствуют в 14 муниципальных образованиях.

Графики не представлены ни одним из районов.

6) Условие о ликвидации до 1 января 2011 года перекрестного субсидирования в части тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение выполнено за исключением тарифов на тепловую энергию, произведенную в режиме комбинированной выработки. В этой части необходимо наличие утвержденного Республиканской энергетической комиссией Республики Татарстан соответствующего графика. Прошу также руководителей муниципальных образований при утверждении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения на 2008 год обеспечить выполнение этого условия.