| Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Матбугат Хезмђте |  | Пресс-служба Кабинета Министров Республики Татарстан |
| --- | --- | --- |

Пресс-релиз

Программа пребывания Премьер-министра Республики Татарстан Р.Н. Минниханова в Пестречинском муниципальном районе:

- Ознакомление с жилым комплексом «Светлый»

В жилом комплексе «Светлый», расположенном на площади 495,3 га,  будут построены дома  от экономичного и бизнес класса до элитного - всего на 4500 семей (16000 жителей). На сегодняшний день  построен пилотный пусковой комплекс из 27  домов (6200 кв.м.) с полным инженерно-коммуникативным обеспечением: к домам проложены подъездные пути и тротуары (11000 кв.м.), выполнены придомовые парковки (2000 кв.м.),  вертикальная  планировка участков, произведено подключение к сетям электроснабжения и водопроводу, ведутся работы по подключению домов к газопроводу.

- Осмотр 44 квартирного жилого дома по ул. Казанская д.10а с. Пестрецы (с посещением 2-х квартир), построенного по программе социальной ипотеки

Общая информация по реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Пестречинском муниципальном районе:

В 2007 году реализовывались следующие направления:

  - по программе строительства жилья на селе:

- в январе 2007 года сдан 44-х квартирный жилой дом (с.Пестрецы, ул.Казанская, 8а). Общая площадь 2380 кв.м.

- сданы и готовы к заселению 20 квартир в 44-х квартирном жилом доме (с.Пестрецы, ул.Казанская, 10а);

  - 10 жилых домов в н.п. Б. Бутырки - подрядный способ строительства (ООО «Стройиндустрия») – дома готовы к вводу, отсутствуют наружные сети;

  - 10 жилых домов в н.п. Л. Кокушкино - подрядный способ строительства (ООО «Стройиндустрия») – работы ведутся активно, завершены устройства фундаментов и ведутся работы по устройству стен;

  - 20 жилых домов в н.п. Уланово - подрядный способ строительства (ООО «Стройиндустрия») - работы ведутся активно, завершены устройства фундаментов и ведутся работы по устройству стен.

- Посещение кирпичного завода ООО «Пестречинская Керамика»

| Объемы производства | 6 млн. штук кирпича в год |
| --- | --- |
| Год образования предприятия | 2004 год |
| Год запуска | 2006 год |
| Технологическое оборудование: | Автоматизированная линия по переработке глины с двухвальным смесителем СМК-1238; автоматизированная линия по прессованию кирпича с прессом ЭШП-11,9; камеры сушильного отделения и 4 печи обжига |
| Фактическая площадь используемого карьера | 3.5 га. |
| Численность работающих | 114 человек, в т.ч. научные сотрудники и ИТР – 6; управленческий персонал – 6; рабочие и служащие – 102 |

- Посещение НПО «Пестречинская биофабрика»

| Начало строительства | июль 2007г. |
| --- | --- |
| Окончание строительства | октябрь 2007г. |
| Исполнители инновационного проекта | ООО «АНТ» (г.Казань), ГНУ ВНИТИП (г.Сергиев-Посад), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан |
| Выпускаемая продукция: | кормовые добавки «Винивет»; субстанция для пищевых добавок. |
| Характеристики продукции | 1.«Винивет». Выпускается из продуктов пчеловодства – мерва. «Винивет» служит для животных и птиц источником протеина, витаминов, минеральных веществ и углеводов. Обладает ростостимулирующим действием. 2. Субстанция для пищевых добавок «Перча очищенная». Выпускается из продуктов пчеловодства – перга. «Перга очищенная» является основным компонентов для производства препарата «Винибис-С». |

- Встреча с активом в районном доме культуры