Совещание в режиме видеоконференции по вопросам строительства и ввода жилья, обеспечение жильем ветеранов ВОВ, реализации Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Татарстан в 2011 году

По итогам первого полугодия в Республике Татарстан введено 1 млн. 104 тыс. кв. метров жилья - 46% годового задания, что составляет 118% к уровню прошлого года.

В разрезе жилищных программ: по социальной ипотеки введено 54% от годового плана; инвестиционное жилье введено 38% от годового плана; индивидуального жилья введено 48% от годового плана.

В основном муниципальные образования выполнили свои обязательства, есть некоторое отставание в Зеленодольском, Дрожжановском, Нижнекамском районах и городе Набережные Челны.

По программе социальной ипотеки за первое полугодие была запланирована сдача в эксплуатацию 100 жилых домов общей площадью 285,7 тыс. кв. метров на 5 тыс. 290 квартир. По состоянию на 1 июля введено в эксплуатацию 116 домов на 5 тыс. 462 квартир общей площадью 308,5 тыс. кв. метров.

Дополнительно по Программе АПК введены в эксплуатацию 178 домов общей площадью 17,8 тыс. кв. метров, с учетом которых план ввода жилья по социальной ипотеке на 1-е полугодие выполнен на 108%.

Основные объемы ввода жилья во втором полугодии планируется осуществить по направлению индивидуального и инвестиционного многоквартирного жилья.

Всего в настоящий момент в республике количество поднадзорного Инспекции государстьвенного строительного надзора инвестиционного жилья, завершение строительства которого возможно в 2011 году, составляет около 900 тыс. кв.метров.

По данным БТИ количество домов индивидуального жилищного строительства высокой степени готовности составляет 6 тыс. 371 дом общей площадью 726 тыс. кв. метров.

По программе улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ

По состоянию на 30 июня 2011 года количество ветеранов, оплативших заключенные договоры, но еще не улучшивших жилищные условия, составляет 371 человек (из них 106 ветеранов заключили договоры до 1 ноября 2010 года и срок ожидания составляет свыше 7 месяцев, у 265 ветеранов время ожидания составляет от 3 до 5 месяцев).

В июне текущего года из федерального центра дополнительно поступили субсидии в объеме 803 млн. рублей для улучшения жилищных условий 851 ветерана. Получили уведомления и заключили договоры 318 ветеранов, из них 92 договора с ГЖФ, 123 договора с ГИСУ, 1 договор по программе г.Казани «Жилье горожанам», 102 договора на свободном рынке жилья.

Всего в первом полугодии 2011 года уже построено и сдано в эксплуатацию 109 жилых домов общей площадью 186 тыс. кв. метров.

После 9 мая 2011 года запланировна сдача 91 дома общей площадью 19,5 тыс. кв. метров на 455 квартир для 349 ветеранов ВОВ.

Реализация Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011 год

По состоянию на 29 июня 2011 г. из 1 тыс. 154 жилых помещений, запланированных к расселению по программе 2011 года способы переселения выбрали следующие:

111 семей - путем строительства новых домов,

911 - путем приобретения квартир у застройщиков;

142 - путем выкупа квартир у собственников.

Анализ показал, что в 22 муниципальных образованиях нет возможности предоставления равнозначных по площади квартир. В результате предоставляются квартиры большей площади, которая в сумме составляет 16,7 тыс.кв.метров на стоимость 437,6 млн. рублей.

В связи с этим и в соответствии со 185 Федеральным законом средства на оплату превышающей площади необходимо предусмотреть в бюджете муниципальных образований.

По состоянию на 29.06.2011 г. 8 муниципальных районов (Арский, Высокогорский, Дрожжановский, Кукморский, Мензелинский, Лениногорский, Сабинский и Спасский) в бюджетах предусмотрели средства на превышение площадей (21,6 млн. рублей). Верхнеуслонский, Мамадышский и Нижнекамский районы в бюджетах предусмотрели средства на превышение площадей, но пока решение сессий в Министерство не представили (9,5 млн. рублей).

Остается не решенным вопрос у 11 муниципальных образований, а это сумма 405,4 млн. рублей.