Заседание коллегии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан по вопросу 
«О реализации в 2011году государственных программ развития социальной сферы и объектов промышленности строительным комплексом РТ»
	Дата:
	10 августа 2011 года

	Место проведения:
	г.Казань, ул. Н. Ершова, д. 1а, ТРГК «Корстон»

	Начало:
	в 10.00

	
	


	
	

	1. ДОКЛАД 

министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан  
Файзуллин Ирек Энварович 

	 «О реализации в 2011 г. государственных программ развития социальной сферы и объектов промышленности строительным комплексом РТ»

	2. ВЫСТУПЛЕНИЯ
	

	Генеральный директор ДСК г.Наб.Челны

Сайфутдинов Ринат Адельшеевич

	«О развитии предприятия»

	Проректор по дополнительному образованию КГАСУ 

Загидуллина Гульсина Мансуровна 

	«О программе подготовки    кадров»

	Глава Заинского муниципального образования

Воропаева Татьяна Васильевна  
	 «О реализации госпрограмм в Заинском муниципальном образовании»



	
	

	
	

	
	

	
	


Жилищное строительство
План ввода жилья по Республике Татарстан на 2011 год, установлен в объеме 2 млн.390 тыс. кв. метров,

Предусмотрены объемы ввода многоквартирного инвестиционного жилье 804 тыс. кв. метров,  малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС) – 986,5 тыс. кв. метров.
Ввод на 1-го жителя составит – 0,632 кв.метров, из них без учета госпрограмм (в т.ч. без социальной ипотеки) силами муниципальных образований – 0,459 кв. метров (всего 1,735 млн. кв.метров).

В том числе по государственным программам в 2011 году в республике будет построено 902,3 тыс.кв. метров (37,7% годовой программы): 

- социальная ипотека – 599 500 кв. метров;

- работники АПК – 37 960 кв. метров

- обеспечение жильем ветеранов 226 764 кв. метров;

- обеспечение жильем по  Государственным жилищным сертификатоам – 2 235 кв. метров;

- обеспечение жильем детей сирот – 4 059 кв. метров.

- обеспечение жильем многодетных семей 3958 кв. метров

- аварийное жилье 27 892 кв. метров.

Программа социальной ипотеки 
На 2011 год запланирована сдача в эксплуатацию 164 домов общей площадью 599 500 кв.м. на 10 502 квартиры. 
По состоянию на 3 августа введено в эксплуатацию 123 дома по программе социальной ипотеки, 229 малоэтажных домов по АПК  общей площадью 358 786 кв. метров на 6 163 квартиры.

Профинансировано – 11 303 млн. рублей (76,8% от договорной стоимости). Объем предъявленных выполненных работ составляет 9 500 млн. рублей.

Программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ 

Ввсего включено в реестр 15 тыс. 954 ветерана, из них заключили и оплатили договоры – 13 тыс. 556 ветеранов. Всего заселено 13 тыс. 041 ветеран, в том числе 7 тыс. 639 ветеранов (58%) на свободном рынке жилья, 5 тыс. 402 ветерана (42%) в новое жилье (ГЖФ - 3 191 ветеран, ГИСУ РТ - 1 762 ветерана, программа г.Казани «Жилье горожанам» - 449 ветеранов).
Из поступившего в июне текущего года транша в объеме 803 млн. рублей для улучшения жилищных условий 851 ветерана, заселены 334 ветерана, осталось заселить 517 ветеранов из числа получивших субсидии.

Для данных ветеранов в настоящее время уже сданы в эксплуатацию 23 дома по линии ГИСУ, в стадии строительства находятся 90 жилых домов.

Кроме этого, Федеральным центром поставлена задача до конца текущего года обеспечить улучшение жилищных условий всех ветеранов, включенных в общий реестр, независимо от наличия федеральных субсидий. Квартиры должны быть готовы к заселению, при этом реально договор с ветераном будет заключен после получения федеральной субсидии. 
Обеспечение жильем детей – сирот и многодетных семей

В Республике Татарстан порядок предоставления жилых помещений многодетным семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, установлен постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.12.2007 г. № 732, а именно путем предоставления гражданину субсидии для приобретения жилого помещения, право на получение которой удостоверяется сертификатом.

Механизм выдачи и реализации сертификата регламентируется Правилами выдачи, реализации сертификатов, утвержденными постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.05.2008г. №326.Учет граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий и прием документов, установленных Правилами, осуществляют органы местного самоуправления по избранному гражданами месту жительства.

Жилищные сертификаты по данным категориям оформляются с 2007 года.

На выделенные из федерального и республиканского бюджетов средства в период 2007-2010 годы Министерством было оформлено 370 сертификата детям-сиротам и 66 сертификатов многодетным семьям. 
Законом о бюджете Республики Татарстан на 2011 год на реализацию мероприятий по обеспечению жильем детей – сирот и многодетных семей предусмотрены средства в объеме 210,5 млн. рублей, в том числе:

106,6 млн. рублей – на обеспечение жильем детей – сирот;

103,9 млн. рублей – на обеспечение жильем многодетных семей.

В настоящее время Министерством на указанные средства оформлено 123 сертификата детям – сиротам и 43 – многодетным семьям.
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы.

В настоящее время по Республике Татарстан на учете граждан, уволенных с военной службы (службы), нуждающихся в улучшении жилищных условий (получении жилья), состоят 311 человек, в том числе:

- 52 человека имеют документы, необходимые для оказания государственной поддержки;

- 15 человек находятся в процессе снятия с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий по причинам улучшения жилищных условий или несоответствия требованиям закона;

 - 38 человек находятся в стадии формирования учетных дел необходимыми документами (справками квартирно-эксплуатационных частей, справками о подтверждении сдачи жилья, решениями суда и т.п.)

- 206 человек в течение последних 5-10 лет не проходили перерегистрацию в органах местного самоуправления (на запросы органов местного самоуправления данные граждане не отвечают, чаще всего по причине выбытия адресата). По данным гражданам органами местного самоуправления ведется работа по установлению их места проживания и сбора документов, необходимых для получения предоставления государственной поддержки в улучшении жилищных условий.

В соответствии с запросом Министерства регионального развития Российской Федерации Министерством направлена заявка Республики Татарстан на финансирование мероприятий из федерального бюджета на 2011 год, в которую включены 52 человека, из них 23 – изъявили желание получить единовременную денежную выплату, 29 – приобрести жилье.
Реализация подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.04.20101г. № 582-р на реализацию подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы в 2011 году Республике Татарстан из федерального бюджета было выделено 16 637 400 рублей, в том числе по категориям:

- граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера, и приравненных к ним местностей – 5 851 400 рублей;

- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф, и приравненные к ним лиц – 8 683 600 рублей;

- граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами - 2 102 400 рублей.

По состоянию на 05.08.2011г. Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ оформлено 12 государственных жилищных сертификатов на сумму 15,89 млн. рублей
Малоэтажное строительство 

В структуре вводимого в Республике Татарстан жилья на протяжении ряда последних лет значительный объем (от 40 до 50%) составляет малоэтажное жилищное строительство. Превалирующую долю в подобном жилье составляют дома, построенные по стандартным, проверенным и пользующимся устойчивым спросом технологиям – с использованием таких строительных материалов, как кирпич и дерево.
Созданная база для развития малоэтажного домостроения практически во всех административных районах республики продолжает оставаться одним из определяющих факторов для активизации такого направления, как комплексное освоение отдельных территорий, которое начинает развиваться в основном в пригородных зонах крупных административно-хозяйственных центров республики – г.Казани, г.Нижнекамска, г. Набережные Челны, г. Елабуги. Постепенно намечается переход от точечной индивидуальной жилищной застройки в существующих поселках и садовых товариществах к строительству автономных централизованных коттеджных поселков различного класса с соответствующей инфраструктурой. Наиболее ярко эти тенденции проявляются в пригородном поясе Казани по направлениям – Зеленодольский, Верхнеуслонский, Лаишевский, Пестречинский и Высокогорский районы, а также в пригороде Елабуги и в Тукаевском районе (пригород г. Набережные Челны).
В 11 сельских районах: Актанышский, Заинский, Кайбицкий, Кукморский, Муслюмовский, Новошешминский, Р-Слободский, Сабинский, Сармановский, Тюлячинский, Черемшанский  программа сформирована из объектов малоэтажного строительства. 

Сегмент малоэтажного строительства обладает целым рядом ключевых преимуществ: короткий цикл возведения здания; на таких объектах проще обеспечить качество строительства и экономичность в эксплуатации;  формированию благоприятной социальной среды;  возможность снижения стоимости квадратного метра. 

Учитывая, что согласно данным социологических опросов более 45% населения предпочли бы проживать в индивидуальном жилом доме, расположенном в  организованном поселке, ориентация на развитие малоэтажного строительства на ближайшую и среднесрочную перспективы очевидна. С точки зрения покупателя, преимущества современного малоэтажного строительства – в отсутствии большого количества соседей, лучшей экологии, возможности удобной парковки, социальной однородности окружения, престижа. 
Малоэтажное жилищное строительство в республике осуществляется по следующим направлениям:

- строительство малоэтажного жилья, осуществляемое по государственным программам (социальная ипотека, обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, переселение людей из аварийного жилищного фонда, предоставление жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым специалистам на селе);
- проекты комплексной малоэтажной застройки, строительство которых ведется, в том числе и с учетом поддержки, оказываемой проектам в рамках ФЦП «Жилище»;

- индивидуальное жилищное строительство.

Развитие малоэтажного строительства сталкивается с рядом нерешенных проблем:

- особого внимания требует вопрос перевода земельных участков из категории земель сельхозназначения в земли поселений. Данная процедура в соответствии с действующим законодательством долгая и трудоемкая;

- необходимость вложения значительных средств в строительство инженерных коммуникаций. Выход на освоение площадок в пригородной зоне порождает, прежде всего, инфраструктурные проблемы – необходимо с чистого листа решать вопросы подведения к районам застройки магистральных инженерных сетей и автомобильных дорог, на что у органов местного самоуправления нет достаточных ресурсов. Удельный вес коммуникаций в себестоимости строительства 1 кв. метра жилья вырастает до 30–40%. Решение этого вопроса должны взять на себя сетевые компании. Тогда малоэтажное жилье перейдет в разряд эконом-класса, что в свою очередь позволит привлечь средства федерального бюджета, предоставление которых осуществляется несколькими способами:

- в рамках ФЦП «Жилище» на компенсацию процентной ставки по кредиту на обеспечение земельного участка объектами инженерной инфраструктуры, а также на софинансирование строительства объектов социальной инфраструктуры и автомобильных дорог в новых микрорайонах. По ФЦП «Жилище» в 2005-2010 годах на развитие малоэтажных поселков уже привлечено более 1 млрд. 660 тыс. рублей бюджетных средств, построено 103 тыс. кв. метров жилья;

- АИЖК в рамках программы «Стимул» на цели строительства и приобретения жилья;

- Внешэкономбанком в виде инвестиций. 
Важным фактором развития малоэтажного домостроения является наличие производственных мощностей, позволяющих наладить выпуск изделий широкой номенклатуры для малоэтажного строительства. Предприятия осваивают выпуск новых материалов и технологий, удовлетворяющих современным требованиям качества, надежности и долговечности. 

Производственные мощности Республики Татарстан позволяют наладить выпуск изделий широкой номенклатуры для малоэтажного строительства по следующим технологиям: 

- крупнопанельное с применением изделий из легких бетонов и трехслойных железобетонных панелей (Заинский комбинат строительных материалов ТАПС, Домостроительный комбинат в г. Набережные Челны);

- крупноблочное с применением изделий из ячеистых бетонов и керамических блоков (ООО «Казанский завод силикатных стеновых материалов», ОАО «КамГЭСЗЯБ», Казанский филиал ООО «Винербергер Кирпич»);

- с применением строительного кирпича и мелкоштучных стеновых материалов. Качественная, пользующаяся спросом в республике и за её пределами, продукция производится ОАО «АСПК», ООО «Камастройиндустрия», ООО «Керамика-Синтез», ОАО «Алексеевская керамика», филиал ЗАО «ФОН» «Ключищенская керамика», Казанский филиал ООО «Винербергер Кирпич» ООО «КЗССМ» и ООО «КСМ»;

- с использованием изделий из клееного бруса и оцилиндрованного бревна (Васильевский лесокомбинат, ООО «ДСК КМК-2», ООО ПСК «Мега», ООО «Единство»);

-  панельно-каркасная технология, в том числе щитовые дома (ООО «Народный дом», «Металл Профиль»,  ДСК г. Набережные Челны);

-  с использованием несъемной опалубки из пенополистирола, сэндвич-панелей («ФПГ «Симург»).

Основную долю в структуре малоэтажного и индивидуального жилья занимает кирпичное строительство – порядка 70%. Имеющиеся и планируемые мощности с избытком покрывают прогнозные показатели ввода быстровозводимых малоэтажных зданий в Республике Татарстан.

Строительство и капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений

В 2011 году программой строительства и капитального ремонта дошкольных образовательных учреждений предусмотрено создание  11 тыс. 315 мест путем строительства  29 новых объектов, 110 объектов капитального ремонта, 6 объектов строительства по вариативной форме на условиях частно-государственного партнерства. 
Срок окончания реализации данной программы – октябрь  2011г.

На сегодняшний день сдано в эксплуатацию 90 объектов, из них

-80 объектов капитального ремонта с созданием дополнительных мест;

-7 объектов возврат в систему дошкольного образования;

-3 объекта вариативная форма на условиях частно-государственного партнерства.

Планируемые сроки сдачи объектов:

- в августе месяце – 33 объекта;

- в сентябре – 6 объектов;

- в октябре – 16 объектов.

На сегодняшний день строительство и капитальный ремонт объектов выходит на заключительный этап. Программа выполнена на 70%, в том числе по направлениям - строительство новых объектов на 65%, капитальный ремонт на 90%. 

Полностью завершена программа в Набережных Челнах, Мамадышском, Алькеевском, Верхнеуслонском, Кукморском, Нурлатском и Лаишевском муниципальных районах. 

Здравоохранение

По программе «Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2011-2012 годы» запланировано строительство и капитальный ремонт 40 объектов здравоохранения на общую сумму 2,8 млрд. рублей.

В 2011году запланировано 18 объектов, из них 1 завершение строительства (РКБ) на сумму 244 млн. рублей  и 17 объектов подлежащие капитальному ремонту, на общую сумму 1,7 млрд. рублей.

На 2012 год предусмотрено    проведение капитального ремонта на 26 объектах здравоохранения  на общую сумму 1,1 млрд. рублей

По состоянию на сегодняшний день строительно-монтажные работы развернуты на всех объектах.

 По 12 центральным районным больницам в муниципальных районах, работы планируется завершить  к 1 сентября 2011г., по остальным объектам срок сдачи  декабрь 2011года.

Подготовка к проведению XXVII Всемирной летней универсиады 2013г.

Для проведения соревнований XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани планируется задействовать 65 спортивных объектов, 38 из которых объекты нового строительства и 27 объектов подлежат реконструкции в соответствии с требованиями FISU.

Одним из основных объектов строительства является комплекс «Деревня Универсиады». Он будет включать в себя жилые комплексы для размещения 13,5 тыс. участников (разделенные на 3 пусковых комплекса общей площадью – 275 683 м2), международный информационный центр, медицинский центр, центр общественной безопасности, спортивно-тренировочный блок со стадионом. 

На сегодняшний день уже завершены строительством 25 спортивных объектов, а также 1-й и 2-й пусковые комплексы Деревни Универсиады по Проспекту Победы (20 зданий общежитий различной этажности общей площадью - 212 335,2 кв.м, жилой площадью – 96 138,0 кв.м), финансируемые из федерального бюджета:

В 2009 г. 9 объектов, в том числе, «Академия тенниса», «Дворец единоборств», «Комплекс стендовой стрельбы» и 6 спортивных комплексов.

В 2010 г. 16 объектов, в том числе Центр бокса и Центр волейбола.

В 2011 году завершится строительство объектов: «Центр гребных видов спорта» на озере Средний Кабан, «Центр гимнастики». Также в 2011 году продолжится строительство крупнейших уникальных спортивных объектов, таких как «Дворец водных видов спорта» (завершение строительства – август 2012 г.), «Футбольный стадион на 45 000 зрителей» (завершение строительства – декабрь 2012 г.), продолжится строительство комплекса «Деревня Универсиады, ул. Проспект Победы» (завершение строительства всех объектов комплекса запланировано на август 2012 г., в августе 2011 г. будут завершены 3-й пусковой комплекс – 8 зданий общежитий,  8-й пусковой комплекс, включающий универсальные здания первичного обслуживания и Центр общественной безопасности).

Также на 2011-2012 г.г. запланированы мероприятия по строительству и реконструкции 35 объектов, финансируемых из бюджета Республики Татарстан.

Проведение Универсиады в Казани на обширной городской территории площадью свыше 270 кв. км потребует перемещения как ее участников, к которым относятся не только спортсмены, но и судьи, журналисты и работники вещательных компаний, сотрудники международных и национальных  спортивных организаций, персонал и волонтеры, сотрудники служб безопасности, партнеры, гости и зрители, так и значительных объемов грузов.

Развитие транспортной инфраструктуры г.Казани
Программа включает в себя: строительство объектов улично-дорожной сети; реконструкция Международного аэропорта «Казань»; организация интермодальных перевозок; реконструкция речного вокзала; развитие городского пассажирского транспорта; строительство новых станций метрополитена.
В Программе объектов улично-дорожной сети г.Казани, необходимых для проведения универсиады, предусмотрено 39 086,2 млн.руб., в том числе за счет бюджета РТ – 15 733,3 млн.руб., за счет бюджета РФ – 23 352,8 млн.руб., направленных на строительство и реконструкцию:

- 14 транспортных развязок;

- 23 городских дорог (общей протяженностью 65,1 км, из них новое строительство - 15,75 км, реконструкция -  49,35 км);

        - 45 пешеходных перехода, из них новое строительство – 40 объектов, реконструкция – 5 объектов (29 подземных и 16 надземных); 

- капитальный ремонт 73 городских улиц (общей протяженностью 121,0 км);

- строительство автоматизированной системы управления дорожным движением;

- разработка транспортного плана. 

На сегодняшний день запущены в эксплуатацию следующие объекты: 7 пешеходных переходов; 11 дорожных участков протяженностью  26,02 км;

         В настоящее время ведутся работы: на 13 объектах дорожной сети; на 11 транспортных развязках; на 20 пешеходных переходах.

Ведутся работы по капитальному ремонту дорог на 19 объектах.

Построено 7 станций Казанского метрополитена от станции «Проспект Победы» до станции «Козья Слобода» и развернуты работы по строительству 2-го участка 1-й линии станции «Декабристов», «Московская», «Авиастроительная».

Общая стоимость строительства (с учетом уже выполненных работ)  25,28 млрд. рублей, в том числе:   ст. «Декабристов» и перегон - 7,5 млрд. рублей; ст. «Московская» и перегон - 6,9 млрд. рублей; ст. «Авиастроительная»  и перегон - 7,7 млрд. рублей; приобретение подвижного состава - 3,2 млрд. рублей.

Капремонт МКД 

Из 999 многоквартирных домов, включенных в Программу капитального ремонта 2011 года завершены работы по капитальному ремонту в 445 многоквартирных домах в 37 муниципальных образованиях. Полностью работы завершены в 13 районах.

По программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда 

Предусмотрено финансирование в объеме 1 млрд. 103 млн. 69 тыс. рублей, в том числе: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ в объеме 692 млн. 99 тыс. рублей,  средства бюджета Республики Татарстан в объеме 410,7 млн. рублей. В рамках реализации Программы планируется переселить: 

3156 граждан из 153 многоквартирных домов общей жилой площадью 42,13 тыс. кв.м. 

Объекты Промышленности
На строительстве самого крупного инвестиционного проекта Республики Татарстан - Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г.Нижнекамске завершаются пуско-наладочные работы на объектах Этапа 1А1. На сегодняшний день готовится к сдаче «Установка висбрегинга», заканчиваются работы по пуску «Установки серы».

Всего с начала строительства  профинансировано 203 млрд. руб., включая проектно-изыскательские работы и приобретение лицензии, оборудование, строительно-монтажные работы. Освоено по Комплексу 142 млрд. руб., в т.ч. выполнено строительно-монтажных работ на сумму 68 млрд. руб., а в 2011 году выполнение  строительно-монтажных работ составило около 8 млрд. руб. 

Для реализации поставленных задач произведена концентрация имеющихся производственных сил строительного комплекса, в основном механомонтажных специальностей, за счет татарстанских монтажных организаций. 

На строительной площадке работают десять  крупных строительных компаний – ООО «Нефтегазинжиниринг», ОАО «Татэлектромонтаж», ОАО «Камгэсэнергострой», ОАО «Татстрой», ООО ПСО «Казань», ООО «ИНВЕНТ», ООО УК «Главнефтегазстройсервис», ООО НПФ «Эитек», ООО «Эскорт», ЗАО «Электрощит».

Общая численность привлеченных на строительство рабочих на сегодняшний день составляет более 5,6 тыс. человек.  

Вторым значимым для Республики Татарстан проектом является создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан, финансирование строительства объектов которой осуществляется из уставного капитала ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга». Всего внесено в уставный капитал 10,6 млрд. рублей, в том числе из бюджета РФ 6,9 млрд. рублей, из бюджета РТ 3,7 млрд. рублей. 

Всего с начала строительства освоено всего 12,5 млрд. руб. из них строительно-монтажные работы – 10,7 млрд. руб. Сданы в эксплуатацию 50 объектов. За 2011 год освоено 324,3 млн. руб. 

Генподрядные организации, задействованные на строительстве Особой экономической зоны «Алабуга» - ОАО «Камгэсэнергострой», ЗАО «Трест Камдорстрой», ООО СМФ «ВИРА».

На особой экономической зоне «Алабуга» зарегистрировано 16 резидентов. Суммарный объем инвестиций в реализацию проектов 16 компаний составит более 32 млрд. руб. При выходе на проектную мощность резидентами ОЭЗ «Алабуга» предусмотрено создание  более 5 680 рабочих места. В ближайшее время будет зарегистрировано еще четыре резидента, которые внесут дополнительно инвестиции  в объеме 30 млрд. рублей.
Основной задачей на 2011г. является строительство инженерных сетей 2 очереди особой экономической зоны, железных и автомобильных дорог. Для дальнейшего развития зоны, с целью увеличения мощностей, построена и сдана в эксплуатацию одна главная понизительная подстанция (ГПП) и готовится к сдаче вторая ГПП.  

В г. Менделеевске на базе ОАО «Менделеевсказот» будет создан Комплекс по производству аммиака, метанола и гранулированного карбамида. Объем капитальных вложений в строительство данного комплекса составляет до 1,6 млрд.$ Пуск объекта в эксплуатацию - 2015 год.
Заказчик объекта – ОАО «Аммоний», Генпроектировщик – проектный институт «Союзхимпромпроект». Основным инвесторам проекта является Правительство Республики Татарстан в лице Инвестиционного Венчурного фонда РТ и Государственная корпорация РФ «Банк развития и внешнеэкономической деятельности». 

Генеральным подрядчиком (строительство – «под ключ») выбрана японская компания Mitsubishi Heavy Industries. Генеральным подрядчиком по объектам общезаводского хозяйства и инженерной инфраструктуры определен ОАО «НИИК».

Силами подрядных организаций на строительной площадке начаты подготовительные работы и строительство временного городка. ОАО «КамТИСИз» ведет инженерно-геологические изыскания для дальнейшей разработки рабочей документации. 

Успешно завершается строительство регионального инвестиционного проекта Индустриальный парк «Камские Поляны» по которому ОАО «Нижнекамскнефтехим» определено как базовое предприятие. 

 Общая стоимость проекта - 1,7 млрд. руб. На строительство объектов Парка выделено 844,3 млн. руб. бюджетных средств, в том числе из инвестиционного фонда РФ - 498 млн. рублей, из бюджета РТ - 346,3 млн. рублей, за счет средств инвестора 883 млн. рублей.

Целью проекта является создание ряда эффективных производств по переработке полимеров.  Уникальность проекта создания Индустриального парка «Камские Поляны» состоит в том, что его реализация предполагает создание пяти самых современных и эффективных производств мирового уровня. В настоящее время запущены производства стретч-пленки, полипропиленовых мультифиломентных нитий, армированной стретч-пленки.


В г. Лениногорске в 2010г. начато строительство электрометаллургического завода ЗАО «Татсталь» по производству до 1,2 млн. тонн стали в год, в том числе стального сортового проката до 1,0 млн. тонн в год. Строительство завода будет выполняться в два этапа. Первый этап строительство электросталеплавильного производства, второй этап строительство мелкосортного прокатного стана.


Стоимость Проекта – 28,9 млрд. рублей. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию 2014 год. 

Заказчик  - ООО «УК «Макси».

Производство стали на электрометаллургическом заводе будет осуществляться по самой современной технологии с использованием новейшего оборудования, что позволит иметь большую прибыльность продукции, а также оказывать существенно меньшее воздействие на окружающую среду. На сегодняшний день в республике это первое предприятие,  которое будет выпускать изделия из металлопроката. 

С начала строительства выполнение составило 52 млн. руб., в т.ч. за 2011 год 30 млн. рублей.  Начаты работы «нулевого» цикла на строительстве первой очереди электросталеплавильного завода. 


В соответствии с утвержденным перечнем финансирования объектов Технополиса «Химград» для выполнения строительно-монтажных работ выделено 694,6 млн. рублей. Источником финансирования является бюджет РФ на сумму 454,6 млн. руб. и бюджет РТ на сумму 230 млн. рублей. На сегодняшний день выполнено СМР на сумму 628,0 млн. рублей, продолжается освоение остатков финансовых средств в сумме 56,5 млн. рублей.
Промышленность строительных материалов 
Важным фактором, обеспечивающим потребности рынка строительства жилья и других объектов, является текущее состояние и потенциал промышленности строительных материалов.

Республика Татарстан обладает развитой базой промышленности строительных материалов, которая включает в себя  порядка  400 крупных и средних предприятий, в том числе 60 заводов по производству железобетона, товарного бетона и раствора,  с общей проектной мощностью более 3,5 млн. куб. м в год,  23 действующих завода по производству  силикатного и  керамического кирпича с общей проектной мощностью порядка 800 млн. шт. усл. кирпича в год,  8 предприятий, производящих  теплоизоляционные материалы  с  общей проектной мощностью более 1,5 млн. куб. м в год и большое количество малых предприятий. 

За последние   годы  на многих предприятиях отрасли реализованы планы по освоению выпуска новых материалов или модернизации действующих  производств. В республике организовано производство строительных материалов, которые раньше не выпускались или выпускались в незначительных объемах, больше стало производиться продукции, удовлетворяющей современным требованиям и соответствующей по качеству мировым аналогам. 

Так в первой половине 2011 г. реализованы следующие проекты:

 - производство металлополипропиленновых труб в г. Казани ООО «Казанские металлополимерные трубы»  (2,6 млн. пог. м. в год) 

- производство напорных полиэтиленовых труб диаметров до1600 мм. ЗАО «Техстрой», г. Казань (47 тыс. тонн в год)

- производство гофрированных двухслойных полиэтиленовых труб низкого и высокого давления диаметров до 630 мм ООО «КамаПолимер», г. Наб. Челны »  (4,5 млн. пог. м. в год).

- линия по производству товарного бетона и раствора на ООО «КамГЭС РБЗ», г.Наб.Челны (240 тыс.куб.м. в год)

Кроме того в IV квартале текущего года будет реализован инвестиционный проект строительства подземного рудника по добыче гипсового камня мощностью 200 тыс. т. в год, а также строительства завода по производству строительных материалов из гипса в Камско-Устинском муниципальном районе РТ.
  За 6 месяцев 2011 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произведено строительных материалов: гипсового  камня – 138,7 %, в натуральном выражении составляет 296,6 тыс. тн; конструкций и деталей сборных железобетонных – 132,2 % или 368,1 тыс. м3; кирпича керамического – 159,2 % или 156,3 млн. шт ус. кирпича; товарного бетона – 106,3 % или 311 тыс. м3; раствора строительного – 106,5 % или 129,6 тыс. м3.

В среднем объем производства строительных материалов за 1 полугодие текущего года увеличился и составил более 128% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В настоящее время осуществляются мероприятия по техническому перевооружению и модернизации республиканских заводов крупнопанельного домостроения в г.г. Казань (ОАО «Татстрой»), Набережные Челны (ООО «ДСК») и Нижнекамск (ООО «ЗКПД»). 

Экономика строительного комплекса РТ

 Важнейшим из показателей, характеризующим деятельность строительной отрасли, является объем подрядных работ, выполняемый на объектах капитального строительства и имеющий тенденцию к увеличению. 
Выпуск продукции крупных и средних предприятий промышленности строительных материалов и стройиндустрии Республики Татарстан увеличился на 9,8% к соответствующему периоду прошлого года и составил 7,2 млрд.рублей.           
Услуги крупных и средних организаций архитектуры и проектно-изыскательской деятельности Республики Татарстан возросли в 1,5 раза к соответствующему периоду прошлого года и составили 2,1 млрд.рублей.
В строительном комплексе Республики Татарстан в 2008-2011г. наблюдается рост производительности труда, который можно считать самым важным показателем экономического прогресса, соответственно и повышения уровня жизни. 
По итогам 1 полугодия 2011г. среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий строительного комплекса в соотношении к аналогичному периоду прошлого года увеличилась на 2,5% и составила 66,1 тыс.человек. По предприятиям промышленности строительных материалов численность работников снизилась на 8,9% (14,4 тыс.чел.) к аналогичному периоду прошлого года. 
Уровень среднемесячной заработной платы одного работника крупных и средних предприятий строительного комплекса республики по итогам 1 полугодия 2011г. увеличился на 18,1% к итогам аналогичного периода прошлого года, составив 24 050,5 руб., в том числе по предприятиям вида деятельности «строительство» данный показатель увеличился на 9,3%, составив 20 092,8 руб., по предприятиям промышленности строительных материалов – на 18,1%, составив 16 108,1 руб. и по предприятиям архитектурной и проектно-изыскательской деятельности увеличение произошло на 23,6%, составив 35 950,8 рублей.

По состоянию на 01.07.2011г. просроченная задолженность по заработной плате зафиксирована в сумме 17 900 тыс.руб. по 7 крупным и средним предприятиям строительного комплекса.

Состояние разработки градостроительной документации

На сегодняшний день в Республике Татарстан разработано и утверждено 34 проектов  генеральных  планов: г. Набережные  Челны, г. Альметьевск,    г. Бавлы,     п.г.т. Аксубаево,   с. Новошешминск,  п.г.т. Уруссу,  г. Азнакаево,  г. Казань,  г. Зеленодольск, с. Черемшан, г. Елабуга, г. Нижнекамск,  п.г.т. Алексеевское,  г. Тетюши,  г. Чистополь, с. Верхний Услон, г. Бугульма, г. Арск, г. Буинск,   г. Менделеевск, с. Актаныш,  п.г.т. Карабаш,  п.г.т. Камские Поляны, пос. Красный Ключ, с. Балтаси,  с. Сарманово,  с. Большие Кайбицы, с. Старое Дрожжаное,  г. Болгар,  г. Мамадыш,  п.г.т. Богатые Сабы, п.г.т. Рыбная Слобода, г. Лаишево, р.ц. Высокая Гора
Проекты 10 генеральных планов разработаны и находятся в стадии утверждения: г. Мензелинск,  с. Пестрецы, г. Заинск, с. Свияжск, г. Лениногорск,  г. Нурлат, п.г.т. Кукмор,  с. Базарные Матаки, п.г.т. Камское Устье, п.г.т. Куйбышевский Затон.
В настоящее время ведется разработка генеральных планов 70 поселений, в том числе. В разработке находятся 24 схемы территориального планирования муниципальных районов республики.

Утверждены  Схемы территориального планирования Зеленодольского, Альметьевского и Нижнекамского муниципальных районов Республики Татарстан.

В стадии согласования находятся проекты 16 Схем территориального планирования Агрызского, Азнакаевского, Арского, Бавлинского, Верхнеуслонского, Бугульминского, Высокогорского, Елабужского, Заинского Лаишевского, Менделеевского, Пестречинского, Сабинского, Спасского,  Тукаевского, Ютазинского муниципальных районов Республики Татарстан.

Список награждаемых на коллегии

Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ 10.08.2011 г.

	№
	Ф.И.О.
	Должность, организация
	Награда

	Государственные награды

	1. 
	Гатин Махмут Мингалимович
	Начальник Нижнекамского монтажного управления филиала ОАО «Татэлектромонтаж»
	Медаль

«За доблестный труд»

	2. 
	Сальникова Тамара Васильевна
	Заместитель начальника Управления Государственной вневедомственной экспертизы РТ по строительству и архитектуре
	Заслуженный

строитель

Республики

Татарстан

	3. 
	Мулюков Надиль Мифтахович
	Плотник ООО «Передвижная механизированная колонна № 5»
	Заслуженный

строитель

Республики

Татарстан

	4. 
	Ахунов Тагир Барыевич
	Директор ООО «РегионПромСтрой»
	Заслуженный

строитель

Республики

Татарстан

	5. 
	Мартынов Владимир Леонидович
	Главный архитектор проектов архитектурно-строительного отдела открытого акционерного общества «Институт Казгражданпроект»
	Заслуженный архитектор

Республики

Татарстан

	6. 
	Хамидуллин Айрат Хайретдинович
	Начальник технического отдела ЗАО «Татнефтегазстрой»
	Заслуженный

строитель

Республики

Татарстан

	7. 
	Головизнин Владимир Леонидович
	Начальник специализированного ремонтно-строительного управления № 1 ООО трест «Татспецнефтехим-

ремстрой»
	Заслуженный

строитель

Республики

Татарстан

	8. 
	Андреев Евгений Иванович
	Директор Испытательного дорожного научно-производственного центра Института транспортных сооружений Федерального государственного образовательного учреждения ВПО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет»
	Заслуженный

строитель

Республики

Татарстан

	9. 
	Фахрутдинов Шамиль Назипович
	Заместитель директора ООО «Архикон»
	Заслуженный архитектор

Республики

Татарстан

	10. 
	Казаков Фарит Нургалямович
	Директор Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»
	Благодарственное письмо Президента Республики Татарстан

	Ведомственные награды

	11.
	Хафизова Роза Салиховна
	Начальник отдела капитального строительства ООО «Грань»
	Почетный строитель России

	12.
	Шахов Анатолий Алексеевич
	Директор ООО «Буинское управление строительства»
	Почетный строитель России

	13.
	Морогова Светлана Леонидовна
	Главный архитектор проекта архитектурно-планировочной мастерской № 5 ГУП РТ «Головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект»
	Почетный архитектор России

	14.
	Игнатьева Татьяна Николаевна
	Слесарь механосборочных работ Казанского завода светотехнической аппаратуры ОАО «Татэлектромонтаж»
	Почетная грамота Министерства регионального развития Российской Федерации 

	15.
	Гарафиев Камиль Фаттахович
	Сварщик ООО «Строительная компания «Салават» Арского района
	Почетная грамота Министерства регионального развития Российской Федерации 

	16.
	Гришина Татьяна Георгиевна
	Отделочница цеха № 3 ОАО «Промышленные строительные материалы», г. Казань
	Почетная грамота Министерства регионального развития Российской Федерации 

	17.
	Галямутдинова Рузалия Габдулхаевна
	Штукатур-маляр ЗАО «Кулонстрой»
	Почетная грамота Министерства регионального развития Российской Федерации 

	18.
	Давыдова Татьяна Анатольевна
	Транспортировщик участка по производству керамзитового гравия ООО «Строительное управление-4», г. Казань
	Почетная грамота Министерства регионального развития Российской Федерации 

	19.
	Муртазина Розалия Газизовна
	Мастер погрузочно-разгрузочных работ ЗАО «Нижнекамск-тепломонтаж»
	Почетная грамота Министерства регионального развития Российской Федерации 

	20.
	Хамзина Лена Ильдаровна
	Генеральный директор РГУП «БТИ»
	Почетная грамота Министерства регионального развития Российской Федерации 

	По итогам  ежегодного Конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и строительной индустрии Республики Татарстан награждаются

строительные организации

	21.
	Кузьмин Владимир Иванович


	Начальник Казанского  пусконаладочного управления  ОАО  «Татэлектромонтаж»
	Диплом 1 степени

	22.
	Сафин Ринат Рафкатович


	Генеральный директор ОАО «Казаньцентрстрой»


	Диплом II степени



	23.
	Ахметов Газинур Абдулович 
	Генеральный директор ООО «Ак таш» г.Казань


	Диплом III степени

	предприятия промышленности строительных материалов и строительной индустрии:



	24.
	Мугинов Хамат Габбасович 
	Генеральный директор ООО «КамгэсРБЗ» (Камский растворо-бетонный завод) г.Наб.Челны


	Диплом I степени



	25.
	Шагивалиев 

Ахнаф Ахметович


	Генеральный директор ООО «Домостроительный комбинат» г.Наб.Челны


	Диплом II степени

	26.
	Иванов Василий Николаевич


	Генеральный директор ООО «Завод крупнопанельного домостроения» г.Нижнекамск


	Диплом III  степени

	Специальным дипломом "За освоение новых эффективных форм организации производства и управления строительством" награждаются следующие строительные организации

	27.
	Семеленов Максим Викторович 
	Директор ООО «Полипласт-Казань»


	диплом

	28.
	Анисимов Леонид Витальевич


	Генеральный директор  ООО «Грань» г.Казань


	диплом 


4

