Совещание в режиме видеоконференции по вопросам строительства и ввода жилья, обеспечения жильем ветеранов ВОВ в Республике Татарстан, реализации Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

По состоянию на 12 августа 2011 года в Республике Татарстан введено 1 млн. 424 тыс. кв. метров жилья - 60% годового задания, в том числе за две недели августа месяца 121 тыс. кв.м. По состоянию на 12 августа 2011 года 9 муниципальных образований выполнили годовой план по вводу жилья. План на август – сдать в эксплуатацию не менее 250 тыс. квадратных метров жилья.

Остается до конца года сдать в эксплуатацию чуть меньше 1 млн. кв. метров, но именно этот миллион будет самый напряженный, поскольку основные объемы (70%) приходятся на инвестиционное и малоэтажное жилье

По программе социальной ипотеки на 12 августа сданы в эксплуатацию 124 дома общей площадью 340,9 тыс. кв. метров на 6 тыс. 19 квартир.

С учетом домов по АПК введено  363,6 тыс. кв. метров на 6 тыс. 248 квартиры.

В августе запланирована сдача по Программе социальной ипотеки 10 жилых домов общей площадью 49 тыс. 897 кв.метров на 731 квартиру в 5 муниципальных образованиях.

По программе улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ, по состоянию на 12 августа 2011 года из получивших субсидии по последнему траншу заселилось 337, еще продолжается работа по  514  ветеранам, из них еще 182 ветерана не заключили договоры.

Министерством ведется мониторинг хода строительства домов в части соблюдения сроков заселения в эти дома в течение 6 месяцев после заключения договора.

Во исполнение поручения Федерального центра по обеспечению улучшения жилищных условий всех ветеранов, включенных в общий реестр, независимо от факта получения ими федеральных субсидий,  муниципальным образованиям совместно с ГЖФ, ГИСУ необходимо сформировать до конца августа дополнительную жилищную программу для 2 тыс. 430 ветеранов. Объем дополнительной жилищной программы составит около 90 тыс. кв. метров жилья.

Доля многоквартирных инвестиционных домов в программе жилищного строительства 2011 года составляет 33,6% (804 тыс. кв. метров), в 2012 году этот показатель должен вырасти до 38%.

В целях обеспечения выполнения Программы жилищного строительства 2011 года, создания задела на 2012 год, Министерством проводится работа по сопровождению хода строительства инвестиционных многоквартирных домов, совместно с представителями Инспекции Госстройнадзора.

По данным БТИ количество малоэтажного жилья высокой степени готовности составляет 6 тыс. 371 дом общей площадью 726 тыс. кв. метров.

Задача исполнительных комитетов взять ход строительства указанных домов под постоянный контроль, и оказать содействие в вопросах оформления земельных участков, выдачи разрешительной документации, подключения к инженерным сетям и вводу домов в эксплуатацию.

Реализация Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011 год

Площадь аварийного жилищного фонда в целом по республике, признанного таковым до 1 января 2010 г., составляет 276,9 тыс.кв.м.

На 2011 год Программа утверждена постановлением Кабинета Министров РТ от 08.02.2011г. № 76 «Об утверждении Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011 год».

Участниками Программы являются 29 муниципальных районов и 2 городских округа.

Общий объем финансирования 1 103,69 млн. рублей, в том числе:

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ	692,99 млн. рублей

средства бюджета Республики Татарстан 			410,7 млн. рублей

В рамках реализации Программы планируется переселить: 3156 граждан из 153 многоквартирных домов,  общей жилой площадью 42,13 тыс. кв.м.

По итогам балансовых комисиий ситуация по реализации Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011 год выглядит следующим образом.

30 из 31 муниципального образования реализуют Программу  по ранее намеченным схемам: 14 муниципальных образований без дополнительного финансирования, 16 муниципальных районов ранее предусмотрели в местных бюджетах средства на предоставление дополнительных квадратных метров на сумму 54,57 млн. рублей.

В указанных муниципальных образованиях, ведется работа по проведению торгов на покупку квартир у застройщиков и строительство домов и заключению муниципальных контрактов и договоров на выкуп жилых помещений.

Исполнительным комитетом г.Казани представлено обращение с просьбой переноса выделенных в 2011 году лимитов по реализации Программы на 2012 год.  Сейчас предстоит срочно подготовить и сформировать откорректированную программу без привлечения дополнительных бюджетных средств.

На сумму 547,96 млн.рублей, распределяя лимиты по другим муниципальным образованиям, готовым к их реализации общей площадью на 21,97 тыс. кв. метров.