Информация Министерства энергетики РТ
о подготовке объектов энергетики Республики Татарстан
к работе в зимних условиях в период 2011-2012 годов
(по состоянию на 01.09.2011 года)

В Республике Татарстан подготовка к отопительному периоду 2011-2012 годов осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.07.2011г. № 586 «Об итогах работы организаций топливно-энергетического комплексов Республики Татарстан в отопительный период 2010/2011 года и задачах по эффективной подготовке к отопительному периоду 2011/2012 года».

1) Во исполнение указанного постановления Министерством энергетики Республики Татарстан утвержден приказ от 05.09.2011 «О создании комиссии по проверке готовности субъектов электроэнергетики к прохождению отопительного сезона 2011-2012 годов» в целях организации выездных проверок предприятий энергетики на предмет готовности последних к предстоящему отопительному периоду и оформление паспортов готовности в установленные сроки.

По состоянию на 01.09.2011 электростанции энергосистемы имеют запасы резервного топлива в объемах, превышающих нормативные. По результатам проверок и уточнений технического состояния резервного топливного хозяйства предприятий и наличия запаса резервного топлива предприятий, включенных в утвержденный «Перечень источников производства тепла - потребителей газа Республики Татарстан, для которых обязательно наличие резервных топливных хозяйств и нормативного запаса резервного топлива» в период подготовки к ОЗП 2011-2012 гг. по состоянию на 25.08.2011 года на предприятиях республики процент заполнения резервного топливного хозяйства от нормативной величины запасов резервного топлива составляет свыше 100%.

Министерством энергетики Республики Татарстан при установлении вида топлива для организаций и топливопотребляющих установок, осуществляющих теплоснабжение населения и объектов социальной сферы, в обязательном порядке предусматривается вид резервного (аварийного) топлива.

2) Оснащение резервными источниками электроснабжения социально значимых объектов Республики Татарстан является приоритетным мероприятием для обеспечения бесперебойного, безопасного и надежного электроснабжения потребителей в условиях подготовки к предстоящему отопительному периоду.

Министерством энергетики Республики Татарстан совместно с Министерством здравоохранения Республики Татарстан и Министерством по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны Республики Татарстан подготовлен и внесен на рассмотрение в Правительство Республики Татарстан проект распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан по обеспечению резервными источниками электроснабжения социально-значимых объектов Республики Татарстан 1 категории надежности электроснабжения.

На настоящий момент в качестве резервных источников электроснабжения для объектов 2 и 3 категорий надежности электроснабжения может быть использован резерв передвижных источников электроснабжения, находящихся на 5 зональных складах в количестве 205 ед. в городах Казань, Заинск, Чистополь, Буинск и Б. Сабы.

3) В целях обеспечения заданного уровня надежности и безопасности функционирования объектов энергетики, бесперебойного энергоснабжения потребителей Республики Татарстан в рамках своевременной подготовки к работе в ОЗП 2011-2012 годов на предприятиях республики - энергетических объектах, участвующих в процессе производства, передачи энергетических ресурсов потребителям, подготовлены распоряжения (приказы) по формированию плана мероприятий к работе в ОЗП 2011-2012 г.г.

На объектах энергетики в соответствии с утвержденным графиком проводятся плановые мероприятия по ремонту основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений. Ведется работа по созданию запасов резервного топлива на источниках тепловой и электрической энергии. Проводится анализ деятельности предприятий по прохождению осенне-зимнего периода прошлого года с выявлением недостатков и устранением их на предстоящий период.

Так в энергосистеме ОАО «Генерирующая компания» на 2011 год по программе капитального ремонта и реконструкции запланировано проведение ремонта 6 энергетических котлов паропроизводительностью 2970 т/час, 11 турбоагрегатов мощностью 1211 МВт. В настоящее время ведется планомерная работа по проверке готовности к прохождению отопительного сезона 2011-2012 годов в соответствии с требованиями Положения о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в ОЗП, так сформирован состав комиссии по проверке структурных подразделений ОАО «Генерирующая компания». Выездная работа комиссии запланирована на период с 05.09.2011 года по 30.09.2011 года.

Текущее выполнение ремонтного плана 100%.

На 01.09.2011г. запасы резервного топлива составляют:

Мазут –103,125 тыс. тонн, что составляет 124,2 % плана  на 01.09.11 (83,03 тыс.тонн) и 102,4 %  плана на 01.10.11 (100,66 тыс.тонн)

Уголь – 44,305 тыс. тонн, что составляет 140,78 % плана на 01.09.11 (39,3 тыс.тонн) и 112,7 %  плана на 01.10.11. (39,3 тыс.тонн)

Нормативы запасов топлива на 2011 год утверждены приказом Минэнерго России от 22.06.2010 № 284.

По состоянию на 01.09.2011 года в соответствии с планом мероприятий по подготовке ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» к работе в осенне-зимний период 2011-2012г.г., утвержденный приказом предприятия №187 от 09.06.2011 года, проводятся необходимые организационно-технические мероприятия в целях обеспечения заданного уровня надежности функционирования электростанции в период прохождения отопительного сезона 2011-2012 г.г. Из 42 запланированных мероприятий на 01.09.2011 года выполнено 34 мероприятия, что в процентном соотношении составляет 82,9% от общего количества. Завершить выполнение указанных мероприятий планируется к 31.10.2011 году. В соответствии с заданием по созданию запасов топлива на предприятии на текущую дату подготовлено 3,19 тыс.тонн жидкого топлива, при плановых (нормативных) показателях в 3,17 тыс.тонн.

По состоянию на 01.09.2011 года согласно плану мероприятия по подготовке ООО «Нижнекамская ТЭЦ» к работе в осенне-зимний период 2011-2012г.г., утвержденный приказом предприятия №287 от 10.06.2011 года, выполнено 27 из 40 запланированных мероприятий, из них в стадии выполнения находится 12 мероприятий. В целом процент выполнения задания по подготовке к успешному прохождению отопительного сезона 2011-2012 г.г. составляет порядка 67,5% от общего количества запланированных мероприятий. Подготовлено для работы в зимних условиях 8,374 тыс.тонн жидкого топлива, что превышает плановый показатель на 2% (8,200 тыс.тонн).

В ОАО «Сетевая компания» издан приказ «Об итогах работы в ОЗП 2010-2011 года и подготовке филиалов ОАО «Сетевая компания» к работе в ОЗП 2011-2012 года» № 83 от 20.05.2011. Аналогичные приказы изданы всеми филиалами электросетевой компании, разработано 347 мероприятий по подготовке филиалов к работе в осенне-зимний период. Все мероприятия выполняются в установленные сроки согласно утвержденному графику. Из 347 мероприятий по состоянию на 01.09.2011г. выполнено 130 мероприятий. Общее выполнение составляет 37,5%. Подготовлено для работы в зимних условиях 1063,8 км электрических сетей или 52% от задания по подготовки (2054,9км), 371 единиц трансформаторных подстанций или 59% от задания по подготовки (624 ед.).

Информация Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ

о подготовке к отопительному периоду 2011-2012гг. в  Республике Татарстан

Подготовка к отопительному периоду 2011-2012гг. в Республике Татарстан ведется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.07.2011г. № 586 «Об итогах работы организаций топливно-энергетического комплексов Республики Татарстан в отопительный период 2010-2011 года и задачах  по эффективной подготовке к отопительному периоду 2011-2012года.

По состоянию на 05.09.2011г.:

готовность жилищного фонда:						по плану	факт

- опрессовка систем централизованного отопления –	88%  		84%;

- принято паспортов готовности 				88%	     	79%;

готовность объектов соцсферы:						88%	    	89%

в.т.ч.:

объектов учреждения образования				88%		91%

объектов учреждения здравоохранения 			88%		90%

объектов культуры							88%		85%

готовность инженерных систем и оборудования  			88%		90%

в.т.ч.:

котельных 								88%		84%

тепловых сетей							88%		88%

водозаборов								88%		94%

водопроводных сетей						88%		93%

Средняя готовность по РТ						88%		90%

В республике созданы 7 зональных складов и 5 склада временного размещения аварийных источников электроснабжения, на которых находится 192 дизельгенераторов.

В организациях коммунального комплекса находятся 333 дизельгенератора, в том числе 63 было выделено из республиканского аварийно-технического запаса. Все имеющееся оборудование проверено и находится в рабочем состоянии.

Задолженность на 26.08.2011г. (без учета лимита августа) составляет – 357,74 млн. руб. в. т.ч.:

за природный газ - 					356,9 млн.руб.				за  электроэнергию 					0,84  млн.руб.

В целях снижения задолженности за потребленные энергетические ресурсы с организациями жилищно-коммунального комплекса ведется активная работа с должниками, составляются графики погашения, усиливается работа с жителями и УК.

В республике ежегодно из республиканского бюджета для пополнения аварийно-технического запаса выделяются финансовые средства способные поддерживать его на необходимом уровне. В 20011г. выделено 75 млн. руб. из республиканского бюджета.

В соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 04.09.2008г. № 66 в республике созданы: запасы угля 44,3тыс.тн, (более 300% от плана); топочного мазута 158,2тыс.тн  (148% ).

Для оперативного взаимодействия диспетчерских служб организаций топливно-энергетических и жилищно-коммунального комплексов разработан и утвержден постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 478 Регламент информационного обмена о нарушениях в работе объектов энергетики и жилищно-коммунального комплекса Республики  Татарстан, в котором определен порядок передачи информации о нарушениях в работе объектов жилищно-коммунального комплекса. В муниципальных образованиях утверждены схемы взаимодействия организаций при устранении аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.