Пресс-релиз

Ввод жилья

По состоянию на 21 октября 2011 года в эксплуатацию введено 1 млн. 786,3 тыс. кв. метров жилья - 75% от годового плана, что составляет 118% к уровню прошлого года. 16 муниципальных образований годовой план по вводу жилья выполнили в полном объеме (Агрызский, Аксубаевский, Алексеевский, Алькеевский, Апастовский, Буинский, Верхне-Услонский, Высокогорский, Заинский, Кайбицкий, Лаишевский,Пестречинский, Рыбно-Слободский, Сармановский, Тетюшский, Тукаевский).

За оставшийся период 2011 года необходимо ввести эксплуатацию 603,7 тыс.кв.метров жилья, в том числе по программе социальной ипотеки 155,4 тыс.кв.метров, индивидуального жилья – 206,6 тыс.кв.метров, инвестиционного жилья – 241,7 тыс.кв.метров.

По программе социальной ипотеки введено в эксплуатацию 145 домов на 7 тыс. 834 квартиры общей площадью 445 тыс. кв. метров. По программе АПК введены в эксплуатацию 296 домов общей площадью 30 тыс. кв. метров.

Всего по программе ГЖФ введен 441  жилой дом общей площадью 475,0 тыс. кв. метров на 8 тыс. 130 квартир.

Выполняя значительные плановые обязательства по вводу жилья в 2011 году, оператор программы социальной ипотеки – Государственный жилищный фонд совместно с муниципальными образованиями активно ведет работы по оформлению исходно-разрешительной документации, проектированию, а также строительству жилых домов программы социальной ипотеки 2012 года.

Обеспечены полным пакетом разрешительной и проектной документацией 23 жилых дома программы 2012 года на 1 тыс. 414 квартир общей площадью 73 тыс. кв.м. Ведется проектирование 19 жилых домов на 913 квартир общей площадью 51 тыс. кв.м. Срок окончания разработки проектной документации в декабре 2011 года.

На различной стадии строительства находится 149 жилых домов программы 2012 года на 7 тыс. 318 квартир общей площадью 439 тыс.кв.метров.

По программе строительства жилых домов для ветеранов ВОВ в 2011-2012 гг. необходимо ввести в эксплуатацию 137 домов на 690 квартир для 586 ветеранов ВОВ общей площадью 28,4 тыс.кв.метров

По состоянию на 21 октября 2011 года в Республике Татарстан введено в эксплуатацию 79 жилых домов на 204 квартиры для 185 ветеранов общей площадью 9,5 тыс.кв.метров.

В ноябре 2011 года ожидается поступление очередного транша федеральных субсидий в размере 1 млрд. 44 млн. рублей для 1 тыс. 84 ветеранов Великой Отечественной войны.

Реализация Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011 год

В рамках реализации скорректированной Программы планируется переселить:

1 тыс. 544 граждан из 111 многоквартирных домов, общей жилой площадью 28,2 тыс.кв.м, 598 жилых помещений, общей жилой площадью 22,37 тыс. кв.м.

Правлением Фонда содействия реформированию ЖКХ одобрены изменения к Республиканской адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В настоящее время завершается формирование дополнительной программы по переселению граждан, участвовать в которой планируют 22 муниципальных образования.

Из 598 квартир, планируемых к расселению, на сегодняшний день заключены муниципальные контракты на 261 квартиру (43,6%) в 21 муниципальных образованиях на сумму 288,8 млн. рублей.

В Высокогорском районе муниципальный контракт находится на подписи, еще в 5 муниципальных районах (Бавлинский, Елабужский, Зеленодольский, Нурлатский, г.Н.Челны) торги проводятся.

Камско-Устьинскому, Мамадышскому и Пестречинскому  районам проведение торгов не требуется, в связи со 100%-ным выкупом квартир у собственников. Им необходимо заключать договоры на выкуп с собственниками помещений.

На сегодняшний день Нижнекамский район первым завершил реализацию основной Программы переселения граждан, еще 4 муниципальных образования – Алексеевский, Арский, Буинский и Заинский -   переселили граждан в новые квартиры. В настоящее время, идет оформление соответствующих документов.