Пресс-релиз

Капитальный ремонт многоквартирных домов

Объем финансирования Программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год составил 4 356 587,1 тыс. рублей:

средства Фонда – 558 878,2 тыс. рублей;

средства бюджета Республики Татарстан – 1 373 131 тыс. рублей;

средства бюджетов муниципальных образований – 1 076 072 тыс. рублей;

средства собственников – 1 348 505,9 тыс. рублей.

Участниками Программы являются 41 муниципальный район и 2 городских округа.

В соответствии с Программой планируется отремонтировать 843 многоквартирных дома, площадью 5,3 млн.кв.м., улучшат жилищные условия 220,8 тыс. жителей.

В рамках Программы запланирован: ремонт крыши – 415,9 тыс.кв.м; ремонт и замена лифтов и лифтовых шахт - 733 ед.; ремонт подвальных помещений - 71,1 тыс.кв.м; утепление и ремонт фасадов – 928,6 тыс. кв. м; установка общедомовых приборов учета - 66 шт.; ремонт внутридомовых инженерных сетей - 1 млн. 118,3 тыс. м.

По информации, представленной Государственной жилищной инспекцией РТ, из 843 многоквартирных домов работы по капитальному ремонту начаты в 444 домах (53%).

На сегодняшний день в Зеленодольском муниципальном районе по 2 домам не пройден квалификационный отбор подрядных организаций.

6 февраля 2012 года подписан протокол Правительства Российской Федерации о направлении средств Фонда в полном объеме на капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных в зонах гостеприимства г. Казани в период проведения Универсиады 2013 года. Остальные муниципальные образования должны были участвовать за счет средств бюджета Республики Татарстан, средств местных бюджетов и средств собственников помещений.

Однако при отсутствии финансирования за счет средств Фонда, возникает налогообложение (налог на прибыль) средств бюджета Республики Татарстан и средств местных бюджетов поступающих заказчикам (управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы).

Для освобождения заказчиков от налогообложения и направления максимально возможного объема средств Фонда на г. Казань, всем муниципальным образованиям республики необходимо участвовать в софинансировании из средств Фонда.

28.02.2012 г. в адрес Глав всех муниципальных образований письмом Министерства направлены окончательные лимиты финансирования программы, в том числе с участием средств Фонда.

Капитальный ремонт школ

По принятому Распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.01.2012 №126-р в 2012 г. на программу капитального ремонта общеобразовательных школ Республики Татарстан по муниципальным образованиям республики распределено средств на сумму 1 млрд. 548,5 млн.руб.

Совместно с муниципальными образованиями республики была проведена совместная работа по обследованию школ на предмет двух дополнительных видов работ: замена межкомнатных дверей и ремонт санитарных узлов.

По утвержденному перечню школ на 2012 год (154 школы) по 2 данным дополнительным видам работ потребуется 303,9 млн.руб.

7 муниципальных образований не определились с подрядными организациями (Азнакаевский, Атнинский, Дрожжановский, Кайбицкий, Менделеевский, Мензелинский муниципальные районы, г.Казань). Необходимо данную работу завершить и приступить к комплектации материалов.

В течение следующей недели муниципальным образованиям республики необходимо предоставить утвержденные графики производства работ.