Пресс-релиз

В соответствии с Программой планируется отремонтировать 849 многоквартирных домов общей площадью 5,4 млн.кв.м. Объем финансирования Программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год составил 4 млрд. 356 млн. 587 тыс. рублей: средства Фонда – 558 млн. 878 тыс. рублей; средства бюджета Республики Татарстан – 1 млрд. 373 млн. 131 тыс. рублей; средства бюджетов муниципальных образований – 
1 млрд. 76 млн.72 тыс. рублей; средства собственников – 1 млрд. 348 млн. 506 тыс. рублей.

По информации ГЖИ, из 849 многоквартирных домов работы по капитальному ремонту начаты в 581 доме (68%). Квалификационный отбор подрядных организаций для проведения капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год проведен всеми муниципальными образованиями.

По данным ГЖИ всего 695 управляющих компаний из 1301 подобных организаций РТ осуществила раскрытие информации по стандартам, определенным правительством РФ. При этом раскрытие информации происходит по 60% домов, учтенных в системе мониторинга жилищного фонда. Раскрытие информации ведут, как правило, крупные управляющие компании – в ТСЖ и кооперативах она практически не начата. Полностью раскрыть эту информацию не удалось еще ни одной управляющей компании.

В соответствии с планом мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере ЖКХ, утвержденным указанным распоряжением, в настоящее время осуществляется работа по формированию образовательной системы в республике. Разработан и задействован интернет сервис «Кадровый учет предприятий ЖКХ». С использованием которого формируется единая база данных по кадровому составу в отрасли.

В настоящее время на рассмотрение Государственной Думы РФ внесен проект Федерального Закона «О внесении изменений в жилищный кодекс РФ», в котором в частности включены раздел «О саморегулировании в сфере управления многоквартирными домами» и статья об обязательности членства для организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере управления многоквартирными домами.

По состоянию на 16 марта в СРО состоит 125 управляющих компаний из действующих 163. Кроме того в республике имеется 1 тыс. 45 ТСЖ и 303 ЖСК.

Капитальный ремонт школ

В программе капитального ремонта школ участвуют все  45 муниципальных образований республики.

Общий лимит финансирования программы капитального ремонта общеобразовательных учреждений Республики Татарстан в 2012 году составляет 2 млрд. 204 млн.руб., в том числе: капитальный ремонт  муниципальных общеобразовательных школ – 1 млрд. 925 млн. руб.; капитальный ремонт специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и школ-интернатов – 254 млн. руб.; разработка проектно-сметной документации – 25 млн. руб.

В соответствии с внесенными в Распоряжение Кабинета  Министров Республики Татарстан от 30.01.2012г. № 126-р дополнений планируется отремонтировать 163 муниципальные школы на сумму 1 млрд. 925,4 млн. рублей.

Средства программы предусматривают проведение 6 видов работ: ремонт кровли; замена окон; ремонт внутренних инженерных коммуникаций; ремонт входных групп; замена межкомнатных дверей; ремонт санитарных узлов.