Совещание в режиме видеоконференции 7 апреля 2008 года с участием Премьер-министра РТ Р.Н. Минниханова по вопросу ввода жилья и реализации закона «О Фонде содействия реформированию ЖКХ»

Ввод жилья

Согласно предварительным оперативным данным «Татарстанстат» по состоянию на  1 апреля 2008 года в Республике Татарстан введено 512 тыс. кв. метров жилья, что составляет 23,6% выполнения годового задания, что больше в 1,3 раза уровня прошлого года. Из них введено организациями многоэтажного жилья – 264 тыс. кв. метров, населением за счет собственных и заемных средств индивидуального жилья – 248 тыс. кв. метров.

Безусловными лидерами являются 16 муниципальных образований – это Сабинский (52,4%), Буинский (39,8%), Кукморский (37%), Бавлинский (35,8 ), Лениногорский (35,4%), Чистопольский (33,1%), Алькеевский (29,7%), Высокогорский (29,4%), Зеленодольский (28,8%), Тукаевский (28,1%), Атнинский (27,7%), Тюлячинский (26,3%), Агрызский (25,3%), Арский (25%), Мамадышский (24,9%) районы и город Казань (26,8%).

Отстают 15 муниципальных образований – это Балтасинский (5,3%), Новошешминский (6,2%), Рыбно-Слободский (6,8%), Муслюмовский (7,3%), Заинский (8,4%), Бугульминский (8,9%), Ютазинский (9,1%), Менделеевский (9,2%), Елабужский (11%), Черемшанский (11%), Апастовский (11,2%), Верхне-Услонский (12,8%), Нижнекамский (13,7%), Мензелинский (13,7%), Тетюшский (14%) районы.

Государственным жилищным фондом при Президенте Республики Татарстан по состоянию на 14 марта представлена инвестиционная пообъектная программа в разрезе муниципальных образований республики на 2008 год. Запланирован ввод жилья в объеме 735 тыс. кв. метров на 10 тыс. 508 квартир. В том числе планируется ввести по программе села для молодых семей и специалистов в рамках национального проекта «Развитие АПК» 1 тыс. 662 дома.

В 2008 году на основании соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Республикой Татарстан от 7 февраля 2008 года №54/17 о реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, в приложении №2 на 2008 год установлены целевые индикаторы реализации Госпрограммы по Республики Татарстан. При этом по мероприятиям обеспечения доступным жильём молодых семей и молодых специалистов на селе ввод жилья составляет 83,7 тыс.кв. метров под которые намечены выделение средств из федерального бюджета в размере 540 млн. рублей (30%) из расчёта стоимости 21,5 тыс. рублей 1 квадратного метра по нормативу.

Ххх

Реализация Федерального закона «О Фонде содействия реформированию ЖКХ»

Министерством строительства, архитектуры  и жилищно-коммунального хозяйства РТ сформирована  заявка Республики Татарстан от 44 муниципальных образований на оказание финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных  домов. 11 апреля 2008г. состоится  заседание Наблюдательного совета Фонда, на котором будет рассмотрена заявка Республики Татарстан и принято решение о выделении средств республике.

На расчетные счета 37 муниципальных образований перечислены средства  в размере 30% от предусмотренных в бюджете Республики Татарстан  на софинансирование Республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

# Следующим шагом реализации Республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов является  проведение открытых аукционов на право заключать договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Министерством разработаны проекты необходимой документации для участников  открытых аукционов. Проекты аукционной документации доведены до руководителей исполнительных комитетов муниципальных образований 1 апреля 2008 г. письмом за № 01.09.2687.  Аукционную документацию необходимо срочно представить в министерство для согласования.