Пресс-релиз

23 апреля 2008 года в офисе компании ОАО «ТАНЕКО» (г. Нижнекамск) состоится совещание с участием Премьер-министра Республики Татарстан Р.Н.Минниханова по вопросам реализации Проекта «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов».

В заседании примут участие глава Нижнекамского муниципального района Айдар Метшин; первый заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» Наиль Маганов; помощник генерального директора ОАО «Татнефть» по корпоративным финансам, Председатель Совета директоров ОАО «ТАНЕКО» Василий Мозговой; генеральный директор ОАО «ТАНЕКО» Хамза Багманов; директор Проекта со стороны корпорации «Флуор» Дон Стокли; технический директор ОАО «ВНИПИнефть» Владимир Шуверов, генеральный директор ОАО «УК «Камаглавстрой» Валерий Самилов.

В ходе совещания с докладами выступят:

-  генеральный директор ОАО «ТАНЕКО» Хамза Багманов «О текущем состоянии дел по реализации Проекта создания Комплекса»;

- директор Проекта со стороны корпорации «Флуор» Дон Стокли «О ходе выполнения контракта РМС+»

- технический директор ОАО «ВНИПИнефть» Владимир Шуверов «О состоянии дел по разработке проектной документации Комплекса»

- генеральный директор ОАО «УК «Камаглавстрой» Валерий Самилов «О выполнении графика СМР».

С начала реализации Комплекса был выполнено следующее:

В ноябре 2007 года ОАО «ТАНЕКО» подписало договор об открытии кредитной линии, организованной банком «БНП Париба» (Париж) при содействии ОАО Банк ЗЕНИТ (Москва), на сумму 2 млрд. долларов США.

Компания «Фостер Уилер» разработала Расширенный Базовый Проект (FEED).

Проведены тендерные мероприятия по выбору лицензиаров по 25 лицензионным установкам и заключены контракты.

ОАО «ВНИПИнефть» выполнило Стадию «Проект» на весь Комплекс. 17.04.2008г. Стадия «Проект» была одобрена Советом директоров ОАО «ТАНЕКО» и передана на государственную экспертизу.

По поставкам оборудования заключено 130 договоров,  в том числе на поставку 27 позиций оборудования длительного срока изготовления.

Завершается тендер по выбору подрядчиков ЕРС для Этапа 1 Комплекса.

В данный момент на площадке работает 119 единиц техники, 904 человека, в том числе 50% иногородних.

Выполнен предварительный расчет потребности трудовых ресурсов для выполнения СМР и эксплуатации Комплекса, а также анализ источников поступления трудовых ресурсов.

Разработана программа подготовки кадров для обеспечения строительства, монтажа и эксплуатации Комплекса.

При поддержке Правительства РТ заключено соглашение с нефтеперерабатывающими и нефтехимическими предприятиями о корпоративном партнерстве в части организации практик, стажировок, лизинга персонала и трудовой миграции.

Завершено строительство и начато заселение жилого городка площадью 46 тыс.кв.м для временного проживания строителей и привлечения  эксплуатационных кадров.

Пресс-служба ОАО «ТАНЕКО»

Начальник отдела корпоративного имиджа

и связей с общественностью

Музипова Гульнара Альбертовна.  т. (8555) 49-00-80,

Абзалова Гульшат Шавкатовна – т. (8555) 49-00-12.