## Приложение к подпрограмме

## «Развитие воздушного транспорта

## и аэронавигации  на 2014 – 2022 годы»

## (в редакции постановления

## Кабинета Министров

## Республики Татарстан

## от _______  2018   № _____)

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 – 2022 годы»

(млн.рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования | В том числе по годам (в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | бюджет Российской Федерации | бюджет Республики Татарстан | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация объектов инфраструктуры аэропортов и аэродромов в Республике Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция аэропортового комплекса «Бегишево»: | 2 245,972 | 584,704 | 280,422 | 446,76 | 84,776 | 84,3 | 107,81 | 410,9 | 246,3 |  | 1 411,442 | 496,504 | 338,026 |
| 1.1. | Реконструкция перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения аэродрома, замена светосигнального оборудования | 1 411,442 |  | 239,482 | 434,76 | 55,9 | 20,0 | 15,0 | 400,0 | 246,3 |  | 1 411,442 |  |  |
| 1.2. | Приведение в нормативное состояние подъездной автодороги к аэропорту "Бегишево" (ремонт автодороги «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» – аэропорт «Бегишево» в Тукаевском муниципальном районе. Ремонт автодороги «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» км 0+000 – км 13+146 в Тукаевском муниципальном районе. Приведение в нормативное состояние Альметьевского тракта в г.Набережные Челны на участке от пересечения проспекта им.Мусы Джалиля и ул.Магистральной до выезда из города) | 496,504 | 496,504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 496,504 |  |
| 1.3. | Реконструкция аэровокзального комплекса. Капитальный ремонт периметрового ограждения. Реконструкция привокзальной площади и ремонт покрытия перрона. Реконструкция цеха бортпитания, службы общепита. Модернизация склада ГСМ. Реконструкция системы электроснабжения аэропорта (распределительных устройств трансформаторных подстанций). Реконструкция системы теплоснабжения аэропорта. Развитие IT-инфраструктуры. Реконструкция внутриаэропортовых дорог, объектов инфраструктуры аэропорта | 338,026 | 88,2 | 40,94 | 12,0 | 28,876 | 64,3 | 92,81 | 10,9 |  |  |  |  | 338,026 |
| 2. | Субсидии организациям воздушного транспорта (для обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе) | 1 387,518 | 56,096 | 47,923 | 288,598 | 248,353 | 522,352 | 56,049 | 56,049 | 56,049 | 56,049 |  | 1 387,518 |  |
| Общий объем финансирования |  | 3 633,49 | 640,8 | 328,345 | 735,358 | 333,129 | 606,652 | 163,859 | 466,949 | 302,349 | 56,049 | 1 411,442 | 1 884,022 | 338,026 |

_______________________________________