## Приложение № 2

## к подпрограмме «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы»

## (в редакции постановления

## Кабинета Министров

## Республики Татарстан

## от _________2019 № _____ )

# Сведения

# о крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектах, осуществляемых в рамках подпрограммы «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы» государственной

# программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы»

| № п/п | Наименование объекта | Заказчик | Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов | Год ввода в эксплуа-тацию | Мощность по проектно-сметной документации |  | Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс.рублей) | Подлежит выполнению с 01.01.2015 до конца строительства |  |  | Объем финансирования, тыс.рублей, в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | км | из них искусст-венные соору-жения, пог.м |  | км | из них искусст-венных соору-жений, пог.м | Остаток сметной стоимости в ценах соответст-вующих лет (тыс.рублей) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | Всего, |  |  |  |  |  | 177492205,338 | 140,57 |  | 173113408,6 | 938392,7 | 8273914,3 | 8373914,3 | 8061458,3 | 21600000 | 26600000 | 26600000 | 15000000 | 20000000 | 20000000 | 17278477 |
|  | в том числе по объектам капитального строительства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство автодороги М-7 «Волга» - «Иннополис в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан |  |  | 2015 |  |  | 1029111,582 | 2,071 |  | 925644,5 | 738392,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2. | Строительство автомобильной дороги «Сорочьи Горы – Шали», II очередь |  |  | 2025 |  |  | 7980000,0 | 39,699 |  | 7980000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство мостового перехода через реку Каму у с.Сорочьи Горы, II очередь |  |  | 2016 введен в эксплуатацию | 13,967 |  | 5221873,146 | 13,967 |  | 887000,0 | 200000 | 687000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительство автомобильной дороги «Алексеевское – Альметьевск» |  |  | 2030 |  |  | 93870000 |  |  |  | 2500000 | 2564000 | 2000000 | 2000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 2000000 | 2500000 | 2500000 | 3000000 |
| 5. | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа. Строительство автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на участке обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов, Республика Татарстан |  |  |  |  |  | 81000000 | 89,4 | 1,95 |  |  |  |  |  | 200000 | 200000 | 200000 |  |  |  |  |
| 6. | Строительство скоростной автомобильной дороги «Москва – Нижний Новгород – Казань», входящей в состав международного маршрута «Европа – Западный Китай» | Государственная компания «Российские автомобильные дороги» |  |  |  |  | 550000000 | 729 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Строительство путепровода №1 через железную дорогу на автодороге «Южная» в Нижнекамском районе РТ | ГКУ «Главтатдортранс» |  | 2019-2020 | 1,093 | 107,783 | 301220,0 | 1,093 | 107,783 |  |  |  |  |  | 150000,0 | 151220,0 |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство путепровода №2 через железную дорогу на автодороге «Южная» в Нижнекамском районе РТ | ГКУ «Главтатдортранс» |  | 2019-2020 | 1,06 | 104,9 | 302081,0 | 1,06 | 104,9 |  |  |  |  |  | 150000,0 | 152081,0 |  |  |  |  |  |

Пункты 2, 4 и 5 планируются к реализации на условиях государственно-частного партнерства. Финансирование возможно при появлении заинтересованных инвесторов

___________________________________