Проект

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «____»______________2020 г. № ______

О внесении изменений в Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, в 2017 – 2019 годах, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.10.2016 № 729 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, в 2017 – 2019 годах»

Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, в 2017 – 2019 годах, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.10.2016 № 729 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, в 2017 – 2019 годах» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.02.2017 № 118, от 21.03.2017 №161, от 27.09.2017 № 730, от 29.12.2017 №1081, от 13.08.2018 №663, от 18.09.2018 №790, от 18.12.2018 №1169, от 03.06.2019 №459, от 16.11.2019 № 1044) (далее – Краткосрочный план), следующие изменения:

в абзаце десятом раздела II цифры «931» заменить цифрами «930»;

разделы IV и V изложить в следующей редакции:

«IV. Планируемые показатели выполнения Краткосрочного плана

Объемы

проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2017 – 2019 годах

| № п/п | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Единица измерения | Объем работ | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | тыс.кв.метров | 1 282,2 | 475,9 | 405,3 | 401,0 |
| 2. | Ремонт или замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе ремонт или замена обогревающих элементов, находящихся в жилых помещениях, а также механического, электрического, санитарно-технического оборудования, расположенного на внутридомовых инженерных системах, в том числе: | тыс.метров | 3 922,0 | 1 063,2 | 1 547,0 | 1 311,8 |
| 2.1. | электроснабжения | тыс.метров | 1 188,4 | 279,0 | 433,2 | 476,2 |
| 2.2. | теплоснабжения | тыс.метров | 1 339,6 | 356,9 | 553,6 | 429,1 |
| 2.3. | водоснабжения | тыс.метров | 937,5 | 289,0 | 375,5 | 273,0 |
| 2.4. | водоотведения | тыс.метров | 456,3 | 138,3 | 184,5 | 133,5 |
| 2.5. | газоснабжения | тыс.метров | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0 |
| 3. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) | штук | 105 | 27 | 36 | 42 |
| 4. | Установка узлов управления и узлов регулирования потребления тепловой энергии | штук | 395 | 158 | 144 | 93 |
| 5. | Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | штук | 966 | 300 | 312 | 354 |
| 6. | Ремонт лифтовых шахт | штук | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 7. | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах | тыс.кв.метров | 143,5 | 68,5 | 30,5 | 44,5 |
| 8. | Ремонт фасада, оборудование входных групп подъездов пандусами и лестничных маршей перилами с обеих сторон в целях обеспечения доступности общего имущества в многоквартирном доме для маломобильных групп населения | тыс.кв.метров | 2 975,6 | 930,1 | 1188,4 | 857,1 |
| 9. | Утепление фасада, оборудование входных групп подъездов пандусами и лестничных маршей перилами с обеих сторон в целях обеспечения доступности общего имущества в многоквартирном доме для маломобильных групп населения | тыс.кв.метров | 169,8 | 3,4 | 79,5 | 86,9 |
| 10. | Ремонт фундамента многоквартирного дома | тыс.куб.ме-тров | 4,2 | 0,6 | 0 | 3,6 |
| 11. | Проведение энергетического обследования многоквартирного дома | штук | 549 | 147 | 224 | 178 |
| 12. | Проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов | штук | 1 871 | 638 | 674 | 559 |
| 13. | Ремонт подъездов в многоквартирном доме | тыс.кв.метров | 692,7 | 192,9 | 208,1 | 291,7 |
| 14. | Ремонт системы противопожарной защиты многоквартирного дома | тыс.кв.метров | 33,7 | 6,0 | 20,2 | 7,5 |
| 15. | Осуществление строительного контроля | штук | 2 885 | 981 | 972 | 932 |
| 16. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2017 году, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | штук | 763 | 763 | 0 | 0 |
| 17. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2018 году, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | штук | 933 | 131 | 802 | 0 |
| 18. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2019 году, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | штук | 903 | 0 | 172 | 731 |
| 19. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2020 году, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | штук | 156 | 0 | 0 | 156 |
| 20. | Установка в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и, при наличии, повысительных насосных установок | штук | 17 | 0 | 14 | 3 |
| 21. | Разработка проектной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на установку в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и, при наличии, повысительных насосных установок | штук | 930 | 930 | 0 | 0 |

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, включенных в Краткосрочный план, приведен в приложении № 3 к нему.

- V. Ресурсное обеспечение

Источниками финансирования Краткосрочного плана являются средства бюджета Республики Татарстан и (или) местных бюджетов, членов товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов (далее – ТСЖ, ЖК, ЖСК соответственно) или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме.

Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит 15 553 341 575,05 рубля, в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 2 934 500 268,64 рубля;

местных бюджетов – 3 114 743 995,29 рубля;

членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме –                         9 504 097 311,12 рубля;

из них:

в 2017 году:

общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит             4 669 750 934,75 рубля, в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 1 344 085 528,90 рубля;

местных бюджетов – 788 024 038,67 рубля;

членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме –                        2 537 641 367,18 рубля;

в 2018 году:

общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит     5 461 035 497,26 рубля, в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 563 721 157,32 рубля;

местных бюджетов – 1 349 611 654,36 рубля;

членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме –                        3 547 702 685,58 рубля;

в 2019 году:

общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит    5 422 555 143,04 рубля, в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 1 026 693 582,42 рубля;

местных бюджетов – 977 108 302,26 рубля;

членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме –                        3 418 753 258,36 рубля.

При этом в рамках реализации Краткосрочного плана 50 процентов финансирования Краткосрочного плана за счет средств бюджета Республики Татарстан ежегодно направляются на выполнение работ по энергосбережению.

Объем

финансовых средств на проведение капитального

ремонта многоквартирных домов в 2017 – 2019 годах

| № п/п | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Сумма, млн.рублей | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | 3 210,7 | 1 110,9 | 1 031,7 | 1 068,1 |
| 2. | Ремонт или замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе ремонт или замена обогревающих элементов, находящихся в жилых помещениях, а также механического, электрического, санитарно-технического оборудования, расположенного на внутридомовых инженерных системах, в том числе: | 4 918,1 | 1 415,8 | 1 844,1 | 1 658,2 |
| 2.1. | электроснабжения | 578,6 | 141,5 | 192,9 | 244,2 |
| 2.2. | теплоснабжения | 2 529,2 | 692,0 | 966,5 | 870,7 |
| 2.3. | водоснабжения | 1 050,4 | 353,3 | 388,4 | 308,7 |
| 2.4. | водоотведения | 758,3 | 229,0 | 294,7 | 234,6 |
| 2.5. | газоснабжения | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 |
| 3. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) | 14,8 | 9,4 | 2,3 | 3,1 |
| 4. | Установка узлов управления и узлов регулирования потребления тепловой энергии | 229,8 | 81,4 | 88,9 | 59,5 |
| 5. | Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 1 672,1 | 491,4 | 484,5 | 696,2 |
| 6. | Ремонт лифтовых шахт | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 7. | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах | 60,9 | 20,0 | 18,9 | 22,0 |
| 8. | Ремонт фасада, оборудование входных групп подъездов пандусами и лестничных маршей перилами с обеих сторон в целях обеспечения доступности общего имущества в многоквартирном доме для маломобильных групп населения | 3 764,1 | 1 159,1 | 1 328,9 | 1 276,1 |
| 9. | Утепление фасада, оборудование входных групп подъездов пандусами и лестничных маршей перилами с обеих сторон в целях обеспечения доступности общего имущества в многоквартирном доме для маломобильных групп населения | 396,0 | 10,9 | 184,4 | 200,7 |
| 10. | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 22,7 | 2,9 | 0,0 | 19,8 |
| 11. | Проведение энергетического обследования многоквартирного дома | 6,4 | 4,3 | 1,3 | 0,8 |
| 12. | Проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов | 100,9 | 28,4 | 35,3 | 37,2 |
| 13. | Ремонт подъездов в многоквартирном доме | 556,9 | 130,4 | 238,2 | 188,3 |
| 14. | Ремонт системы противопожарной защиты многоквартирного дома | 20,3 | 7,9 | 7,7 | 4,7 |
| 15. | Осуществление строительного контроля | 157,3 | 46,9 | 55,5 | 54,9 |
| 16. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2017 году, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | 65,8 | 65,8 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2018 году, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | 120,2 | 32,0 | 88,2 | 0,0 |
| 18. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2019 году, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | 137,2 | 0,0 | 44,2 | 93,0 |
| 19. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2020 году, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | 37,4 | 0,0 | 0,0 | 37,4 |
| 20. | Установка в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и, при наличии, повысительных насосных установок | 9,3 | 0,0 | 6,8 | 2,5 |
| 21. | Разработка проектной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на установку в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и, при наличии, повысительных насосных установок | 52,1 | 52,1 | 0,0 | 0,0 |
| 22. | Установка узлов регулирования потребления ресурсов (только за счет средств членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме, при этом финансирование установки узлов регулирования потребления ресурсов осуществляется в период с 2014 по 2019 год в соответствии с ежегодными краткосрочными планами и заключенными договорами) | 213,4 | 86,9 | 86,6 | 39,9 |
| 23. | Установка (замена) коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, установка (замена) которых осуществлялась в период до 1 июня 2014 года (только за счет средств членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме) | 39,5 | 26,9 | 8,0 | 4,6 |
|  | Итого* | 15 553,3 | 4 669,7 | 5 461,0 | 5 422,6 |

*Без учета объема потребности финансовых средств на установку узлов регулирования потребления ресурсов (только за счет средств членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных 
специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме, при этом финансирование установки узлов регулирования потребления ресурсов осуществляется в период с 2014 по 2019 год в соответствии с ежегодными краткосрочными планами и заключенными договорами) и на установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, установка (замена) которых осуществлялась в период до 1 июня 2014 года (только за счет средств членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме).

Сроки финансирования установки узлов регулирования потребления ресурсов только за счет средств членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме приведены в приложении № 4 к Краткосрочному плану.

Перечень многоквартирных домов с указанием стоимости проведения капитального ремонта приведен в приложении № 5 к Краткосрочному плану.

Объем финансирования установки (замены) коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах за счет средств членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме приведен в приложении № 6 к Краткосрочному плану.

Перечень многоквартирных домов с указанием стоимости услуг и (или) работ по разработке проектной документации и проведению проверки достоверности определения сметной стоимости на установку в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и, при наличии, повысительных насосных установок и источников финансирования приведен в приложении № 7 к Краткосрочному плану.»;

приложения № 1 – 3, 5, 6  к Краткосрочному плану изложить в новой редакции (прилагаются);

в приложении № 7 к Краткосрочному плану:

пункт 695 исключить;

строку «Итого по району» после пункта 701 изложить в следующей редакции:

| «Итого по району | 10 758 416,64 | 9 228 282,24 | 1 530 134,40»; |
| --- | --- | --- | --- |

строку «Всего по 2017 году» изложить в следующей редакции:

| «Всего по 2017 году | 52 111 080,60 | 44 699 494,64 | 7 411 585,96». |
| --- | --- | --- | --- |

Премьер-министр

Республики Татарстан                                                                               А.В.Песошин