Об утверждении Порядка проведения экспертной оценки, планирования, утверждения и мониторинга мероприятий по созданию и модернизации информационных систем (программного обеспечения), используемых в деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан и о внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.05.2015 № 387 «О порядке координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий, планированию, созданию, развитию, модернизации, эксплуатации информационных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан»

В целях определения наиболее эффективных и востребованных проектных решений в области цифровой трансформации и инфокоммуникационных технологий Республики Татарстан Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения экспертной оценки, планирования, утверждения и мониторинга мероприятий по созданию и модернизации информационных систем (программного обеспечения), используемых в деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан (далее – Порядок).

2. Исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан (подведомственным им организациям), а также предложить, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан, органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан при реализации мероприятий по созданию и модернизации информационных систем (программного обеспечения), используемых в своей деятельности, руководствоваться Порядком, утвержденным настоящим постановлением.

3. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.05.2015 № 387 «О порядке координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий, планированию, созданию, развитию, модернизации, эксплуатации информационных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.10.2016 № 740, от 12.09.2018 № 772, от 18.03.2019 № 189) следующие изменения:

в пункте 2 слова «Министерство информатизации и связи Республики Татарстан» заменить словами «Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан»;

в пункте 4 слова «Министерству информатизации и связи Республики Татарстан» заменить словами «Министерству цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан»;

в пункте 7 слова «Министерство информатизации и связи Республики Татарстан» заменить словами «Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан»;

в Положении о координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий, планированию, созданию, развитию, модернизации, эксплуатации информационных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, утвержденном указанным постановлением:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. В случае возникновения необходимости проведения мероприятий по созданию и модернизации государственных информационных систем Республики Татарстан, не включенных в действующую Программу информатизации либо иную государственную программу Республики Татарстан, государственный орган, запланировавший проведение соответствующего мероприятия, направляет в уполномоченный орган по информатизации информацию о необходимости проведения указанных мероприятий в порядке установленном Кабинетом Министров Республики Татарстан.»;

пункт 7 признать утратившим силу;

пункт 10 признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

Премьер-министр

Республики Татарстан							                                 А.В.Песошин

Утвержден постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан

от _______ № ________

Порядок проведения экспертной оценки, планирования, утверждения и мониторинга мероприятий по созданию и модернизации информационных систем (программного обеспечения), используемых в деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в целях реализации постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.05.2015 № 387 «О порядке координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий, планированию, созданию, развитию, модернизации, эксплуатации информационных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан» и определяет порядок проведения экспертной оценки, планирования, утверждения и мониторинга мероприятий по созданию и модернизации информационных систем (программного обеспечения), используемых в деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан если начальная (максимальная) цена планируемой закупки более одного миллиона рублей (далее -Порядок).

1.2. Список используемых терминов и сокращений:

ЕМСЭД – государственная информационная система обмена электронными документами в Республике Татарстан, а также создания, использования, передачи и хранения электронной организационно-распорядительной документации в Республике Татарстан;

Заказчик проекта – исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан, территориальные органы федеральных органов государственной власти по Республике Татарстан, подведомственные им организации, определяющие потребность в реализации проекта, формирующие проектную заявку, представляющие проект на заседании и ответственные за достижение целей проекта;

Минцифра РТ – Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан;

План анализа проекта – документ, содержащий перечень планируемых работ по анализу проекта, длительность выполнения работ, перечень участвующих исполнителей;

Программный продукт — совокупность программ системы обработки информации и программных документов, необходимых для эксплуатации этих программ;

Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на создание уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений;

Проектная заявка – стандартизированный документ, определяющий требования к проекту;

ЦЦТ РТ – Государственное казенное учреждение «Центр цифровой трансформации Республики Татарстан»;

Устав проекта – это документ, который формализует ключевые договоренности по всем измерениям проекта между его участниками.

1.3. Экспертная оценка, планирование, утверждение и мониторинг мероприятий по созданию и модернизации информационных систем (программного обеспечения) проводится в целях:

определения целесообразности и востребованности реализации проекта;

определения соответствия проекта целям одного или нескольких национальных проектов Российской Федерации;

определение соответствия проекта заявленным стратегическим целям Минцифры РТ;

определения соответствия проекта стратегическим целям Республики Татарстан;

обеспечения эффективного расходования средств бюджета Республики Татарстан, направляемых на реализацию проекта;

повышения эффективности деятельности Органов власти за счет использования информационных технологий;

обеспечения единства и комплексности при планировании и реализации мероприятий по информатизации в Республике Татарстан;

совместимости информационных систем, в том числе информационно-коммуникационных технологий, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, используемых органами государственной власти Республики Татарстан (органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан).

2. Процедура проведения первичного анализа проектной заявки

  - В случае возникновении потребности в реализации проекта по созданию или модернизации программного продукта Заказчик проекта до согласования с Министерством финансов Республики Татарстан и иными заинтересованными органами формирует и направляет для проведения экспертной оценки в Минцифру РТ проектную заявку согласно приложению к настоящему порядку в электронном виде посредством ЕМСЭД. Минцифра РТ проводит первичный анализ заявки на соответствие требованиями и направляет ее в ЦЦТ РТ.

  - Сектор делопроизводства ЦЦТ РТ регистрирует проектную заявку и передает ее в отдел управления сервисами. Отдел управления сервисами в течение двух рабочих дней, со дня поступления проектной заявки, проводит анализ проектной заявки и направляет её руководителю продуктового направления для проведения экспертной оценки и принятия решения о целесообразности реализации проекта.

  - Экспертная оценка проектной заявки осуществляется на основе профессионального, научного и практического опыта.

  - Руководитель продуктового направления в течение шести рабочих дней со дня поступления проектной заявки рассматривает её по одному или нескольким критериям и формирует заключение по проектной заявке:

реализация проекта направлена на получение уникального результата для конкретных пользователей;

реализация проекта имеет значимость для Республики Татарстан и (или) Российской Федерации;

реализация проекта направлена на достижение национальных проектов Российской Федерации;

реализация проекта имеет установленный срок окончания;

реализация проекта приведет к изменению процессов управления в соответствующей области;

имеется наличие уникальных условий реализации проекта;

реализация проекта имеет социальный и экономический эффект;

имеется необходимая связь с другими реализуемыми проектами.

  - В ходе проведения экспертной оценки ЦЦТ РТ вправе запрашивать у Заказчика проекта дополнительные материалы с указанием срока их представления.

  - В случае отрицательного заключения руководитель продуктового направления в течение четырех рабочих дней, со дня окончания срока рассмотрения заявки, указанного в пункте 2.4 настоящего порядка, направляет отрицательное заключение проектной заявки с обоснованием в Минцифру РТ на согласование.

  - В случае положительного заключения, по результату рассмотрения проектной заявки, руководитель проекта в течение четырех рабочих дней, со дня окончания срока рассмотрения проектной заявки, указанного в пункте 2.4 настоящего порядка, направляет в Минцифру РТ для согласования план анализа заявки, который содержит: сроки и этапы проведения анализа; бюджет для проведения анализа (при необходимости); перечень необходимых внутренних и внешних (при необходимости) ресурсов для проведения анализа.

2.8. В случае отрицательного заключения проектной заявки Минцифра РТ в течение 2 рабочих дней со дня получения указанного отрицательного заключения уведомляет об этом Заказчика проекта.

  - В случае положительного заключения проектной заявки Минцифра РТ в течение двух рабочих дней со дня получения указанного заключения, направляет его на согласование Заказчику проекта с планом анализа заявки.

2.10. Заказчик проекта в течение пяти рабочих дней рассматривает положительное заключение с планом анализом заявки и принимает решение о необходимости дальнейших действий с уведомлением Минцифры РТ. Если Заказчик проекта принимает отрицательное решение или не сообщает о своем решении в течение указанного срока, то проектная заявка и заключение по ней аннулируются.

3. Процедура планирования проекта

  - В случае согласования Заказчиком положительного заключения проектной заявки с планом анализа заявки Руководитель проекта запрашивает у Заказчика проекта информацию о наличие (отсутствие) источника финансирования.

  - В случае отсутствия источника финансирования Руководитель проекта в течение 30 рабочих дней готовит план реализации проекта с указанием этапов работ, направляет его Заказчику проекта. Заказчик проекта в течение тридцати рабочих дней, со дня получения плана реализации проекта, определяет источник финансирования. В случае превышения срока или отсутствия источника финансирования проектная заявка и заключение по ней аннулируются.

  - В случае наличия источника финансирования Руководитель проекта в течение 30 рабочих дней готовит план реализации проекта с указанием этапов работ и их сроков.

  - Руководитель проекта в течение 30 рабочих дней со дня определения источника финансирования направляет план реализации проекта в Минцифру РТ для согласования. Минцифра РТ в течение двух рабочих дней, со дня получения плана реализации проекта, рассматривает его и направляет на согласование Заказчику проекта или возвращает на доработку руководителю проекта.

  - Заказчик проекта согласовывает план реализации проекта в течение пяти рабочих дней, с момента его получения. Если Заказчик проекта не согласен с планом проекта или в течение пяти рабочих дней не получено заключение, то проектная заявка отклоняется.

4. Процедура открытия проекта

  - В случае согласования Заказчиком проекта плана реализации проекта руководитель проекта в течение десяти рабочих дней со дня начала проекта осуществляет разработку Устава проекта. Устав проекта направляется Заказчику проекта посредством ЕМСЭД. Заказчик проекта в течение трех рабочих дней, со дня получения проекта Устава, направляет замечания или согласовывает Устав проекта.

  - После согласования Устава проекта проектный отдел ЦЦТ РТ в течение двух рабочих дней вносит проект в реестр проектов с присвоением идентификационного номера проекта.

5. Процедура завершения проекта

  - Руководитель проекта на дату закрытия проекта из Устава проекта проводит анализ реализации проекта в части достижения целей проекта и выполнения задач проекта. На основании данной информации руководитель проекта готовит отчет о завершении проекта и направляет его посредством ЕМСЭД на согласование Заказчику проекта.

  - Заказчик проекта при наличии замечаний к отчету о завершении проекта возвращает его на доработку руководителю проекта. В случае отсутствия замечаний Заказчик проекта направляет отчет о завершении проекта посредством ЕМСЭД на согласование руководителю ЦЦТ РТ.

  - Руководитель ЦЦТ РТ при наличии замечаний к отчету о завершении проекта возвращает его на доработку руководителю проекта. В случае отсутствия замечаний руководитель ЦЦТ РТ направляет отчет о завершении проекта посредством ЕМСЭД на согласование в Минцифру РТ.

  - Минцифра РТ при наличии замечаний к отчету о завершении проекта возвращает его на доработку руководителю проекта. В случае отсутствия замечаний Минцифра РТ принимает решение о закрытии проекта с определением результата достижения целей проекта.

__________________________

Приложение

к Порядку проведения экспертной оценки, планирования, утверждения и мониторинга мероприятий по созданию и модернизации информационных систем (программного обеспечения), используемых в деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан

от __________ № ____

Проектная заявка

| Общая информация |
| --- |
|  | Организация |  |
|  | Ф.И.О. заказчика проекта |  |
|  | Должность заказчика проекта |  |
|  | Электронная почта заказчика проекта |  |
|  | Контактный телефон заказчика проекта |  |
| Информация о планируемом проекте |
|  | Наименование проекта |  |
|  | Цель проекта |  |
|  | Результат проекта |  |
|  | Предпосылки проекта |  |
|  | Последствия |  |
|  | Основной потребитель |  |
|  | Основные шаги достижения цели проекта |  |
|  | Сроки и этапы проекта |  |
|  | Есть ли схожие проекты в других субъектах РФ? |  |
| Финансовые показатели |
|  | Общая стоимость реализации проекта |  |
|  | Статьи расходов и обоснование |  |
| Участники проекта |
|  | Участник проектной команды |  |
|  | Заказчики проекта |  |
|  | Внешние привлекаемые эксперты |  |
| Риски |
|  | Возможные риски проекта по степени критичности и вероятности |  |
| Дополнительная информация |
|  | Анкета на разработку информационной системы (в виде файла к проектной заявке) |  |
|  | Дополнительная информация, которая может быть полезна для оценки (в виде файла к проектной заявке) |  |