## Приложение № 2

## к подпрограмме «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы»

## (в редакции постановления

## Кабинета Министров

## Республики Татарстан

## от _________2021 № _____ )

# Сведения

# о крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектах, осуществляемых в рамках подпрограммы «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы» государственной

# программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы»

| № п/п | Наименование объекта | Заказ-чик | Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов | Год ввода в эксплуа-тацию | Мощность по проектно-сметной документации |  | Стоимость в ценах соответствующих лет, тыс.рублей | Подлежит выполнению с 01.01.2015 до конца строительства |  |  | Объем финансирования, тыс.рублей, в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | км | из них искусст-венные соору-жения, пог.м |  | км | из них искусст-венных соору-жений, пог.м | Остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет, тыс.рублей | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | Всего, |  |  |  |  |  | 41032402,728 | 434,29 | 5912,683 |  | 938392,7 | 687000,0 |  |  | 500000,0 | 540447,355 | 27490686,3 | 33896877,8 | 58945530,7 | 7846990,0 |  |
|  | в том числе по объектам капитального строительства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство автодороги М-7 «Волга» - Иннополис в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан |  |  | 2015 |  |  | 1029111,582 | 2,071 |  |  | 738392,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2. | Строительство автомобильной дороги «Сорочьи Горы – Шали», II очередь |  |  | 2025 |  |  | 7980000,0 | 39,699 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство мостового перехода через реку Каму у с.Сорочьи Горы, II очередь |  |  | В 2016 введен в эксплуатацию | 13,967 |  | 5221873,146 | 13,967 |  |  | 200000,0 | 687000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительство автомобильной дороги «Алексеевское – Альметьевск» | ГКУ «Главтатдортранс» |  | 2024 | 145 |  | 83669217,0 | 145 |  | * | * | * | * | * | * | * | 27255951,0 | 28632649,0 | 7498247,0 | 7846990,0 |  |
| 5. | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород– Казань – Уфа. Строительство автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на участке обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов, Республика Татарстан | ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» |  |  | 89,4 |  | 146000000,0 | 89,4 | 2400 |  |  |  |  |  | 200000 | 219172,3 | 234735,3 | 5264228,8 | 51447283,7 |  |  |
| 6. | Строительство скоростной автомобильной дороги «Москва – Нижний Новгород– Казань», входящей в состав международного маршрута «Европа – Западный Китай» | Государственная компания «Российские автомобильные дороги» |  |  |  |  | 165800000,0 | 142 | 3300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Строительство путепровода №1 через железную дорогу на автодороге «Южная» в Нижнекамском районе РТ | ГКУ «Главтатдортранс» |  | 2019-2020 | 1,093 | 107,783 | 301220,0 | 1,093 | 107,783 |  |  |  |  |  | 150000,0 | 156974,036 |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство путепровода №2 через железную дорогу на автодороге «Южная» в Нижнекамском районе РТ | ГКУ «Главтатдортранс» |  | 2019-2020 | 1,06 | 104,9 | 302081,0 | 1,06 | 104,9 |  |  |  |  |  | 150000,0 | 164301,019 |  |  |  |  |  |

Примечание: Пункт  4  планируется к реализации на условиях государственно-частного партнерства с привлечением федерального финансирования.

*в период 2007-2019гг. объем ранее вложенных средств 12 435 380,0 тыс. рублей

________________________________________