ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ТӨЗЕЛЕШ, АРХИТЕКТУРА

ҺӘМ ТОРАК-КОММУНАЛЬ

ХУҖАЛЫГЫ МИНИСТРЛЫГы

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН



№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

П Р И К А З Б О Е Р Ы К

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_

[Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по государственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий](garantF1://22452663.0)

Приказываю:

1. Утвердить прилагаемый [Административный регламент](garantF1://22448378.100) предоставления государственной услуги по государственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий.

2. Начальнику юридического отдела Э.Ю.Латыповой обеспечить направление настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Татарстан.

3. Заведующей сектором взаимодействия со средствами массовой информации Р.Ж.Зайнуллиной обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Признать утратившими силу следующие приказы Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан:

от 26.06.2020 № 99/о «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги по государственной экспертизе проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий»;

от 08.12.2020 № 204/о «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению государственной услуги по государственной экспертизе проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденный приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 26.06.2020 № 99/о «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги по государственной экспертизе проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий»;

от 24.05.2021 № 90/о «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению государственной услуги по государственной экспертизе проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденный приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 26.06.2020 № 99/о «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги по государственной экспертизе проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий».

|  |  |
| --- | --- |
| Министр | М.М.Айзатуллин |

Приложение

к распоряжению Министерства строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

от \_\_\_\_\_20\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Административный регламент

предоставления государственной услуги по государственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий

1. Общие положения
   1. Настоящий Административный регламент по предоставлению государственной услуги по государственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий (далее - Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления государственной услуги при предоставлении государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре» (далее - ГАУ «УГЭЦ РТ») государственной услуги по государственной экспертизе проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе экспертного сопровождения (далее - государственная услуга):

в отношении объектов, указанных в пунктах 1 - 5 [части 3.4 статьи 49](garantf1://12038258.4934/) Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) (за исключением объектов, указанных в [абзацах втором - пятом](garantf1://12052341.2021/) и [восьмом подпункта](garantf1://12052341.2028/)

[«б» пункта 2](garantf1://12052341.2028/) постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (далее - постановление № 145)), а также в отношении иных объектов в случае, если проведение экспертизы (государственной или негосударственной) является обязательным или если проведение экспертизы (государственной или негосударственной) в отношении проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий не является обязательным в соответствии с [частями 2](garantf1://12038258.4902/), [3](garantf1://12038258.4903/) и

[3.1 статьи 49](garantf1://12038258.4931/) ГрК РФ и заявителем принято решение о направлении проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий на государственную экспертизу, при расположении на территории Республики Татарстан земельного участка, на котором предполагается осуществить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

в отношении объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности (кроме объектов, указанных в [пункте 5.1 части 1 статьи 6](garantf1://12038258.651/) ГрК РФ) - при расположении на территории Республики Татарстан земельного участка, на

котором предполагается осуществить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

в отношении объектов, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос, работы по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации которых обеспечивается с привлечением средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, или юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставном (складочном) капитале которых составляет более 50 процентов (за исключением объектов, указанных в [абзацах](garantf1://12052341.2021/) [втором - пятом](garantf1://12052341.2021/) и [седьмом подпункта «б» пункта 2](garantf1://12052341.2027/) постановления № 145, - при расположении на территории Республики Татарстан земельного участка, на котором предполагается осуществить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

в отношении объектов, не указанных в [подпункте «б» пункта 2](garantf1://12052341.202/) постановления

№ 145, и объектов, проведение государственной экспертизы в отношении которых не отнесено федеральными законами, указами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации к полномочиям иных федеральных органов исполнительной власти и организаций, при нахождении на территории Республики Татарстан земельного участка, на котором планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства.

в отношении объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях двух и более субъектов Российской Федерации (за исключением объектов, указанных в абзацах втором - пятом и восьмом подпункта «б» пункта 2 Постановления № 145), при расположении на территории Республики Татарстан одного из земельных участков, на котором предполагается осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства;

в отношении объектов, расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, реконструкцию которых предполагается осуществлять на территории одного субъекта Российской Федерации (за исключением объектов, указанных в абзацах втором - пятом и восьмом подпункта

«б» пункта 2 Постановления № 145), при расположении на территории Республики Татарстан земельного участка, на котором предполагается осуществить реконструкцию объекта капитального строительства.

* 1. Категория заявителей.
     1. Получатели государственной услуги: Заявители: технический заказчик, застройщик или уполномоченное кем-либо из них лицо, обратившееся с заявлением

о предоставлении государственной услуги, а также лицо, обеспечившее выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12138258/480011) и [1.2 статьи 48](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12138258/480012) ГрК РФ (далее - Заявитель). От имени Заявителя выступает руководитель юридического лица или уполномоченное им на основании доверенности и документов, удостоверяющих его личность.

* 1. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.

1.3.1 Информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги осуществляется на государственных языках Республики Татарстан. Государственная услуга предоставляется ГАУ «УГЭЦ РТ».

Адрес ГАУ «УГЭЦ РТ»: 420073, Россия, РТ, г. Казань, ул. Шуртыгина, 22. Адрес местонахождения ГАУ «УГЭЦ РТ»: 420054, Россия, РТ, г. Казань,

ул. Габдуллы Тукая, 125.

График работы ГАУ «УГЭЦ РТ»: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, понедельник-четверг с 08.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 15.45, обед с 12.30 до 13.15.

График приема заявлений: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в часы работы ГАУ «УГЭЦ РТ».

Проезд общественным транспортом до остановки «Железнодорожная»: автобусы №№ 23, 25, 43, 56, 72, 77.

Проход в помещения ГАУ «УГЭЦ РТ» осуществляется по пропуску и (или) документу, удостоверяющему личность.

Справочные телефоны ГАУ «УГЭЦ РТ»:

директор: 8 (843) 272-04-94;

первый заместитель директора: 8 (843) 520-70-50 (доб. 401);

заместитель директора: 8 (843) 520-70-50 (доб. 401);

начальник управления по организации экспертной деятельности: 8 (843) 272-

56-84 (доб. 230);

начальник управления экспертизы: 8 (843) 241-02-19 (доб. 235);

отдел приема документов: 8 (843) 272-56-84 (доб. 205);

отдел сопровождения и выдачи заключений: 8 (843) 272-65-14 (доб. 213); отдел коммерческих услуг: : 8 (843) 520-70-50 (доб. 450);

отдел бухгалтерского учета, отчетности и финансов: 8 (843) 272-65-60 (доб.

248);

отдел кадров: 8 (843) 241-02-14 (доб. 241)

* + 1. Адрес официального сайта Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (далее - Министерство)

- [http://www.minstroy.tatarstan.ru.](http://www.minstroy.tatarstan.ru/)

* + 1. Информация о порядке предоставления государственной услуги может быть получена:
       1. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»):

на официальном сайте Министерства (http:// www.minstroy.tatarstan.ru); на официальном сайте ГАУ «УГЭЦ РТ» (http://gosekspertiza.tatarstan.ru).

на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан

(https://uslugi.tatarstan.ru) (далее - Республиканский портал);

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://gosuslugi.ru) (далее - Единый портал).

* + - 1. при устном обращении в ГАУ «УГЭЦ РТ» (лично или по телефону);
      2. при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении в ГАУ «УГЭЦ РТ»;
      3. посредством информационных стендов о государственной услуге, содержащих визуальную и текстовую информацию о государственной услуге, расположены в помещениях ГАУ «УГЭЦ РТ», для работы с заявителями.
    1. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официального сайта, а также адресе электронной почты ГАУ «УГЭЦ РТ» размещена на официальном сайте Министерства, официальном сайте ГАУ

«УГЭЦ РТ», в государственной информационной системе «Реестр государственной и муниципальных услуг Республики Татарстан» (далее - Реестр услуг) и на Республиканском портале. Сведения об органах (учреждениях) и должностных лицах, ответственных за осуществление контроля за предоставлением государственной услуги приведены в [справочном приложении](#_bookmark40) к настоящему Регламенту.

Информация на государственных языках Республики Татарстан, размещаемая на информационных стендах и на официальном сайте ГАУ «УГЭЦ РТ», включает сведения о государственной услуге, содержащиеся в [пунктах (подпункте) 1.3.1](#_bookmark1), 2.1, 2.3-2.5, [2.7](#_bookmark9), [2.9](#_bookmark11), 2.11, [5.1](#_bookmark15) настоящего Регламента.

Информация на Едином портале, Республиканском портале о порядке и сроках предоставления государственной услуги на основании сведений, содержащихся в Реестре услуг, предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

* 1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием реквизитов нормативных правовых актов и источников их официального опубликования) размещен на официальных сайтах Министерства и ГАУ «УГЭЦ РТ» в сети «Интернет», в Реестре услуг.
  2. В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения:

удаленное рабочее место многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг - территориально обособленное структурное подразделение (офис) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, созданное в городском (сельском)

поселении муниципального района или городском округе Республики Татарстан в соответствии с [пунктом 34](garantf1://70190064.1034/) Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных [постановлением](garantf1://70190064.0/) Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

заявление о предоставлении государственной услуги (далее - заявление) - запрос о предоставлении государственной услуги ([пункт 1 статьи 2](garantf1://12077515.2001/) Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ).

Рекомендуемые формы заявлений приведены в [приложениях №№ 4](#_bookmark31), 4.1 к настоящему Регламенту;

техническая ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом, предоставляющим государственную услугу, и приведшая к несоответствию сведений, внесенных в документ (результат государственной услуги), сведениям в документах, на основании которых вносились сведения.

1. Стандарт предоставления государственной услуги
   1. Наименование государственной услуги.

Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, в том числе экспертного сопровождения (далее - государственная экспертиза).

* 1. Наименование органа исполнительной власти, непосредственно предоставляющего государственную услугу: Государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре»
  2. Описание результата предоставления государственной услуги Результатом предоставления государственной услуги является заключение

государственной экспертизы.

Результатом государственной экспертизы результатов инженерных изысканий является заключение о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.

Результатом государственной экспертизы проектной документации является заключение:

о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению

надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий - в случае, если осуществлялась оценка соответствия проектной документации;

о достоверности (положительное заключение) или недостоверности (отрицательное заключение) определения сметной стоимости - в случае, если осуществлялась проверка сметной стоимости.

Результатом оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения является заключение, содержащее выводы о подтверждении (положительное заключение) или неподтверждении (отрицательное заключение) соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий, включая совместимость изменений, внесенных в проектную документацию после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, с частью проектной документацией, в которую указанные изменения не вносились.

В случае представления заявления, указанного в [подпункте «а» пункта 17.4](#_bookmark7) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением № 145 от 05.03.2007г. (далее - Положение), заявителю выдается заключение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) внесенных в проектную документацию изменений требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий, включая совместимость изменений, внесенных в проектную документацию после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, с частью проектной документацией, в которую указанные изменения не вносились.

В случае представления заявления, указанного в [подпункте «б» пункта 17.4](#_bookmark8) Положения, заявителю выдается заключение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) внесенных в проектную документацию изменений требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий, включая совместимость изменений, внесенных в проектную документацию после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, с частью проектной документацией, в которую указанные изменения не вносились, а также о достоверности или недостоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции.

Выдача заключения государственной экспертизы осуществляется в электронной форме.

* 1. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги

В течение трех рабочих дней со дня получения от Заявителя документов, указанных в [приложении № 3](#_bookmark29) к настоящему Регламенту, ГАУ «УГЭЦ РТ» осуществляет их проверку. В случае соответствия представленных документов требованиям законодательства, заявление регистрируется и вносится в электронную базу данных.

В течение трех рабочих дней со дня получения от Заявителя документов, ему представляется (направляется) проект договора на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (далее

– договор) с расчетом размера платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, подписанный со стороны ГАУ «УГЭЦ РТ», либо мотивированный отказ (уведомление) в принятии документов, представленных для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, или в отношении указанных документов принимается решение об оставлении их без рассмотрения.

Проведение государственной экспертизы в отношении объектов капитального строительства, финансирование строительства, реконструкции или капитального ремонта которых осуществляется с привлечением средств бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации, средств государственных компаний и корпораций, начинается после заключения договора и завершается направлением (вручением) Заявителю заключения государственной экспертизы, включенного в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.

В отношении иных объектов капитального строительства проведение государственной экспертизы начинается после представления Заявителем документов, подтверждающих внесение платы за проведение государственной экспертизы в соответствии с договором, и завершается направлением (вручением) Заявителю заключения государственной экспертизы, включенного в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.

Срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий не должен превышать 30 рабочих дней. В течение тридцати рабочих дней проводится государственная экспертиза: результатов инженерных изысканий, которые направлены на государственную экспертизу до направления на эту экспертизу проектной документации;

проектной документации или проектной документации и результатов инженерных изысканий;

проектной документации в объеме, предусмотренном для проверки достоверности определения сметной стоимости.

Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, в том числе со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, проводится в течение не более двадцати рабочих дней.

Сроки, указанные в абзацах шестом-седьмом настоящего пункта, могут быть продлены по инициативе заявителя не более чем на 20 рабочих дней в порядке, установленном договором.

При проведении государственной экспертизы может осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий в сроки и в порядке, которые установлены договором, но не позднее чем за десять рабочих дней до окончания срока проведения государственной экспертизы.

Приостановление срока предоставления государственной услуги не предусмотрено.

* + 1. При проведении экспертного сопровождения ГАУ «УГЭЦ РТ» в течение трех рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.5.1 настоящего Регламента, осуществляет их проверку и представляет заявителю проект договора возмездного оказания услуг (Приложение №1.1) с расчетом платы за проведение экспертного сопровождения, подписанный со стороны ГАУ «УГЭЦ РТ», или в отношении указанных документов принимается решение об оставлении их без рассмотрения.

В случае принятия решения об отказе в принятии документов, представленных для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения, заявитель уведомляется о таком решении в течение двух рабочих дней со дня поступления таких документов в ГАУ «УГЭЦ РТ».

Экспертное сопровождение начинается после заключения договора об экспертном сопровождении и представления заявителем документов, подтверждающих внесение платы в соответствии с договором об экспертном сопровождении.

Оценка соответствия в рамках экспертного сопровождения начинается после представления заявителем документов, указанных в пункте 17.3 Положения, и завершается направлением (вручением) заявителю заключения по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения.

Подготовка заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения начинается со дня представления документов, указанных в пункте 17.4 Положения, и завершается направлением (вручением) заявителю заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, включенного в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.

Срок проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения составляет не более 10 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 17.3 Положения. Указанный срок может быть продлен ГАУ «УГЭЦ РТ» в случае, если изменения в проектную документацию, представляемые на оценку соответствия, внесены в два и более раздела проектной документации, но не более чем на 10 рабочих дней.

Срок направления (вручения) заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения не может превышать 15 рабочих дней со дня представления в ГАУ «УГЭЦ РТ» заявления, указанного в [подпункте «а»](#_bookmark7) [пункта 17.4](#_bookmark7) Положения, и 35 рабочих дней со дня представления в ГАУ «УГЭЦ РТ» документов, указанных в [подпункте «б» пункта 17.4](#_bookmark8) Положения

Договор об экспертном сопровождении заключается на 1 год. Не позднее чем за 30 рабочих дней до истечения срока договора об экспертном сопровождении заявитель вправе уведомить ГАУ «УГЭЦ РТ» о продлении срока действия договора об экспертном сопровождении. В случае такого уведомления ГАУ «УГЭЦ РТ» готовит дополнительное соглашение к договору об экспертном сопровождении, заключенному с заявителем, о продлении срока действия такого договора на срок не более одного года.

* + 1. Заключение государственной экспертизы, в том числе по результатам экспертного сопровождения, в форме электронного документа, в течение одного рабочего дня, следующего за днем присвоения реестрового номера в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, но не позднее последнего рабочего дня срока проведения государственной экспертизы, выгружается в личный кабинет Заявителя на официальном сайте ГАУ «УГЭЦ РТ» (далее - личный кабинет).

Результат предоставления государственной услуги с использованием Республиканского портала не предоставляется.

* 1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению Заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

Для проведения государственной экспертизы Заявитель представляет в ГАУ

«УГЭЦ РТ» заявление по установленной форме ([приложение № 4](#_bookmark31) к настоящему Регламенту) с приложением документов, указанных в [приложении № 3](#_bookmark29) к настоящему Регламенту, в том числе проектная документация, разработанная с использованием технологий информационного моделирования (ТИМ-технологий). Проектная документация (часть проектной документации в случае, предусмотренном [подпунктом «г» пункта 13](garantf1://12052341.134/) Положения) и (или) результаты инженерных изысканий направляются повторно (два раза и более) на

государственную экспертизу:

а) после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы;

б) при внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, не предусмотренных [частью 3.8 статьи 49](garantf1://12038258.4938/) ГрК РФ;

в) при внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, предусмотренных [частью](garantf1://12038258.4938/)

[3.8 статьи 49](garantf1://12038258.4938/) ГрК РФ, - по инициативе заявителя.

Повторная государственная экспертиза осуществляется в порядке, предусмотренном Положением для проведения первичной государственной экспертизы.

Для проведения повторной государственной экспертизы Заявитель представляет в ГАУ «УГЭЦ РТ» заявление в установленной форме ([приложение](#_bookmark31)

[№ 4](#_bookmark31) к настоящему Регламенту) с приложением документов.

* + 1. С целью заключения договора об экспертном сопровождении в организацию, проводившую государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий, представляются следующие документы: заявление о заключении договора на проведение экспертного сопровождения (Приложение №4.1 к настоящему Регламенту) и документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика (в случае, если заявитель не является техническим заказчиком, застройщиком), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы (далее - договор) должны быть оговорены специально.

Для проведения оценки соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной

экспертизы проектной документации, требованиям, установленным [частью 3.9](garantf1://12038258.4939/) [статьи 49](garantf1://12038258.4939/) ГрК РФ, в рамках экспертного сопровождения (далее - оценка соответствия в рамках экспертного сопровождения), представляются:

а) часть проектной документации, в которую внесены изменения;

б) справка с описанием изменений, внесенных в проектную документацию; в) задание застройщика или технического заказчика на проектирование (в

случае внесения в него изменений);

г) выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, членом которой является исполнитель работ по подготовке проектной документации, действительная на дату передачи измененной проектной документации застройщику (техническому заказчику) (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется членство исполнителя работ по подготовке проектной документации в саморегулируемой организации в области архитектурно- строительного проектирования), а также документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ.

Для проведения в случае, предусмотренном [частью 3.10 статьи 49](garantf1://12038258.49310/) ГрК РФ, государственной экспертизы изменений, внесенных в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения (далее - государственная экспертиза по результатам экспертного сопровождения), в рамках срока действия договора об экспертном сопровождении предоставляются:

а) в случае, если в результате изменений, внесенных в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения, сметная стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства соответствует установленной в решении о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений, принятом в отношении объекта капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в установленном порядке, стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, - заявление о выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, в котором указывается информация о выданных по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения заключениях (Приложение №3 к настоящему Регламенту);

б) в случае, если в результате изменений, внесенных в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения, сметная стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства изменилась и не соответствует установленной в решении о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений, принятом в отношении объекта капитального строительства государственной (муниципальной)

собственности в установленном порядке, стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, - заявление о выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, в котором указывается информация о выданных по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения заключениях, о необходимости отражения в выдаваемом заключении выводов в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, а также смета на строительство, реконструкцию в части, подвергшейся изменениям в результате изменений физических объемов работ, конструктивных, организационных-технологических и других решений, внесенных в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения, откорректированную с учетом утвержденных сметных нормативов, федеральных единичных расценок, в том числе их отдельных составляющих, к сметным нормам, информация о которых включена в федеральный реестр сметных нормативов, и (или) определенных Министерством строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации сметных цен строительных ресурсов на дату представления заявления о выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения (Приложение №3 к настоящему Регламенту).

Направление проектной документации объектов капитального строительства, указанных в [абзаце восьмом подпункта «б» пункта 2](garantf1://12052341.2028/) постановления № 145, для проведения оценки, предусмотренной [подпунктом «а» пункта 27](garantf1://12052341.2701/) Положения, и для проведения проверки, предусмотренной [подпунктом «б» пункта 27](garantf1://12052341.2702/) в разные организации по проведению государственной экспертизы не допускается.

Электронная форма бланков заявлений размещена на официальном сайте ГАУ «УГЭЦ РТ».

Заявление и документы представляются Заявителем в виде электронного документа, подписанного усиленной [квалифицированной электронной подписью](garantf1://12084522.54/), в личном кабинете.

* 1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций и которые Заявитель вправе представить, а также способы их получения Заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления; государственный орган, орган местного самоуправления либо организация, в распоряжении которых находятся данные документы.

Запрещено требовать от Заявителя:

представление документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представление документов и информации, в том числе подтверждающих внесение

заявителем платы за предоставление государственных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, за исключением документов, указанных в [части 6 статьи 7](garantf1://12077515.706/) Федерального закона [от 27 июля 2010](garantf1://12077515.0/) [года № 210-ФЗ](garantf1://12077515.0/);

представление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных [пунктом 4 части 1 статьи 7](garantf1://12077515.7014/).

Непредставление Заявителем документов, содержащих сведения, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.

* 1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги

Основаниями для отказа в принятии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, представленных на государственную экспертизу, являются:

а) отсутствие в проектной документации разделов, которые подлежат включению в состав такой документации в соответствии с требованиями, установленными [Положением](garantf1://12058997.1000/) о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным [постановлением](garantf1://12058997.0/) Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

б) несоответствие разделов проектной документации требованиям к содержанию разделов проектной документации, установленным в соответствии с [частью 13](garantf1://12038258.48013/) [статьи 48](garantf1://12038258.48013/) ГрК РФ;

в) несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, установленным в соответствии с [частью 6 статьи 47](garantf1://12038258.4706/) ГрК РФ;

г) представление не всех документов, указанных в [пунктах 13-16](garantf1://12052341.13/) Положения, необходимых для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, в том числе несоответствие состава, формы материалов и результатов инженерных изысканий составу, форме материалов и результатов, установленных в соответствии с [частью 6 статьи 47](garantf1://12038258.4706/) ГрК РФ, или отсутствие положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий (в случае, если проектная документация направлена на государственную экспертизу после государственной экспертизы результатов инженерных изысканий);

д) подготовка проектной документации, представленной на государственную экспертизу, лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в [частях 4](garantf1://12038258.4804/) и [5 статьи 48](garantf1://12038258.4805/) ГрК РФ;

е) выполнение инженерных изысканий, результаты которых направлены на государственную экспертизу, лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в [частях 2](garantf1://12038258.4702/) и [3 статьи 47](garantf1://12038258.4703/) ГрК РФ;

ж) государственная экспертиза должна осуществляться иной организацией по проведению государственной экспертизы;

з) представление заявления и документов, не подписанных (не заверенных) простой [электронной подписью](garantf1://12084522.21/) в соответствии с требованиями Федерального закона [от 6](garantf1://12084522.0/) [апреля 2011 года № 63-ФЗ](garantf1://12084522.0/) «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон

№ 63-ФЗ) и Федерального закона [от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ](garantf1://12077515.0/) (при подаче заявления в электронной форме).

2.7.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для проведения экспертного сопровождения:

а) представлены не все документы, указанные в пункте 17.2 Положения;

б) заявление, предусмотренное [пунктом 17.](#_bookmark6)2 Положения, представлено неуполномоченным лицом;

в) документы, указанные в пункте 17.2 Положения, представлены в ГАУ

«УГЭЦ РТ», и ГАУ «УГЭЦ РТ» не уполномочено в соответствии с пунктом 17.2 на проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения по данному объекту.

Основаниями для отказа в принятии документов, представленных для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения, являются:

а) представление не всех документов, указанных в пункте 17.3 Положения, необходимых для проведения экспертного сопровождения;

б) представление документов с нарушением требований, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с пунктом 18 Положения, к формату документов, представляемых в электронной форме;

в) нахождение на дату представления документов, указанных в пункте 17.3 Положения, на рассмотрении в ГАУ «УГЭЦ РТ» ранее представленных документов по этому объекту капитального строительства, в отношении которых не выдано заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения или заключение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения;

г) представление заявления и документов, не подписанных (не заверенных) простой электронной подписью в соответствии с требованиями с требованиями Федерального закона [от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ](garantf1://12084522.0/) «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ) и Федерального закона [от 27 июля 2010 года](garantf1://12077515.0/)

[№ 210-ФЗ](garantf1://12077515.0/) (при подаче заявления в электронной форме);

Не допускается отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления услуги, если заявление и документы, необходимые для

предоставления услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления услуги, опубликованных на Едином портале.

* 1. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги

Основания для приостановления предоставления государственной услуги не установлены.

Решение об оставлении без рассмотрения документов, представленных для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, принимается при наличии следующих оснований:

документы представлены с нарушением требований, предусмотренных [подпунктами «к»](garantf1://12052341.210/) и [«л» пункта 2](garantf1://12052341.211/) постановления № 145, или требований, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с [пунктом 18](garantf1://12052341.18/) Положения, к формату документов, представляемых в электронной форме.

Основаниями для отказа в выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения являются:

а) представление не всех документов, указанных в пункте 17.4 Положения, необходимых для выдачи заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения;

б) представление заявления неуполномоченным лицом;

в) отсутствие положительного заключения (положительных заключений), выданного по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения, с учетом которого необходима выдача заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения;

г) указание в заявлении о выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения недостоверных сведений в отношении изменений проектной документации, с учетом которых необходима выдача такого заключения;

д) нахождение на дату представления заявлений, указанных в [подпунктах «а»](#_bookmark7) и [«б» пункта 17.4](#_bookmark8) Положения, на рассмотрении в ГАУ «УГЭЦ РТ» ранее представленных документов по этому объекту капитального строительства, в отношении которых не выдано заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения или заключение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, представленных в рамках соответствующего договора об экспертном сопровождении.

При наличии вышеуказанных оснований, ГАУ «УГЭЦ РТ» принимает решение об отказе в выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления. Заявитель, представивший заявление о выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, в день принятия указанного решения уведомляется ГАУ «УГЭЦ РТ» о таком решении с указанием мотивов его принятия.

В случае принятия решения об оставлении без рассмотрения документов, представленных для проведения государственной экспертизы, заявитель уведомляется о принятом решении с указанием мотивов его принятия.

Запрещается отказывать в предоставлении государственной услуги в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на Едином портале.

* 1. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

1. Государственная экспертиза проектной документации, в том числе экспертного сопровождения, осуществляется за счет средств Заявителя.
2. Оплата государственной экспертизы производится независимо от результата государственной экспертизы.
3. Размер платы за проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для строительства, реконструкции, капитального ремонта жилых объектов капитального строительства определяется в соответствии с пунктами 51 – 58 Положения.

За проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной стоимости, осуществляемой без проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и оценки соответствия, взимается плата в размере 20 процентов стоимости государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, рассчитанной на день представления документов для проведения государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной стоимости.

За проведение повторной государственной экспертизы взимается плата в размере 30 процентов размера платы за проведение первичной государственной экспертизы, рассчитанной на дату заключения договора о проведении повторной государственной экспертизы.

В случае, указанном в [пункте 45(1)](garantf1://12052341.1451/) Положения, плата за проведение повторной государственной экспертизы рассчитывается как плата за проведение первичной государственной экспертизы, рассчитанная на дату заключения договора о проведении повторной государственной экспертизы.

В случае представления на государственную экспертизу результатов инженерных изысканий, в отношении которых ранее выдано отрицательное заключение государственной экспертизы, вместе с проектной документацией, которая ранее не направлялась на государственную экспертизу, плата за проведение такой государственной экспертизы рассчитывается как плата за проведение первичной государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, рассчитанная на дату заключения договора о проведении повторной государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

В случае если документы на проведение повторной государственной экспертизы в отношении жилых объектов капитального строительства поданы в

течение 10 рабочих дней со дня после получения отрицательного заключения, плата за проведение повторной государственной экспертизы не взимается.

За проведение экспертного сопровождения взимается плата за год в размере 30 процентов размера платы за проведение первичной государственной экспертизы, рассчитанной на дату заключения договора об экспертном сопровождении. При продлении договора об экспертном сопровождении размер платы составляет 30 процентов размера платы за проведение первичной государственной экспертизы, рассчитанной на дату, с которой продлевается договор об экспертном сопровождении.

В случае подготовки застройщиком раздела проектной документации "Смета на капитальный ремонт объекта капитального строительства" без подготовки иных разделов проектной документации за проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, за исключением многоквартирных домов (общего имущества в многоквартирных домах), осуществляемой без проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и оценки соответствия проектной документации, взимается плата в размере 1 процента сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, но не менее 24 тыс. рублей, в том числе налог на добавленную стоимость.

Если сметная стоимость капитального ремонта объектов капитального строительства превышает 10 млн. рублей (без налога на добавленную стоимость), взимается плата в указанном размере с учетом поправочных коэффициентов:

|  |  |
| --- | --- |
| Сметная стоимость капитального ремонта (без НДС), млн. рублей | Поправочный коэффициент |
| Свыше 10 до 30 | 0,35 |
| Свыше 30 до 100 | 0,23 |
| Свыше 100 до 200 | 0,10 |
| Свыше 200 до 500 | 0,09 |
| Более 500 | 0,08 |

За проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов (общего имущества в многоквартирных домах), осуществляемой без проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и оценки соответствия проектной документации, взимается плата в размере 24 тыс. рублей, включая налог на добавленную стоимость.

При расчете размера платы за проведение государственной экспертизы учитывается сумма налога на добавленную стоимость, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

1. Оплата государственной пошлины за предоставление государственной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством

Российской Федерации с использованием Республиканского портала и официального сайта не осуществляется.

* 1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется.

* 1. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется

* 1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания приема (обслуживания) получателя государственной услуги (Заявителя) не должен превышать 15 минут.

Очередность для отдельных категорий Заявителей не установлена

* 1. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме

Прием и регистрация заявления осуществляются в автоматическом режиме после его представления в виде электронного документа.

Прием и регистрация заявления производится в автоматическом режиме в день его представления Заявителем.

Прием и регистрация ГАУ «УГЭЦ РТ» запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги с использованием Республиканского портала не осуществляется.

* 1. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с [федеральным](garantf1://10064504.0/) [законодательством](garantf1://10064504.0/) и законодательством Республики Татарстан о социальной защите инвалидов. Предоставление государственной услуги осуществляется в зданиях и помещениях, оборудованных противопожарной системой и системой пожаротушения.

Места приема заявителей оборудуются необходимой мебелью для оформления документов, информационными стендами.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления

государственной услуги размещается в удобных для заявителей местах, в том числе с учетом ограниченных возможностей инвалидов.

В соответствии с [законодательством](garantf1://10064504.0/) Российской Федерации о социальной защите инвалидов при предоставлении государственной услуги обеспечивается:

1. возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
2. возможность самостоятельного передвижения по помещениям в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта;
3. возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
4. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
5. надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
6. дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
7. допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
8. допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены [приказом](garantf1://71045140.0/) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;
9. оказание работниками, предоставляющими услугу, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в которых осуществляется предоставление государственной услуги, и средств, используемых при предоставлении государственной услуги, которые указаны в [подпунктах 3-6](#_bookmark12) настоящего пункта, применяются к объектам и средствам, введенным в эксплуатацию или прошедшим модернизацию, реконструкцию после 1 июля 2016 года.

* 1. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа исполнительной власти по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и

муниципальных услуг, предусмотренного [статьей 15.1](garantf1://12077515.1510/) Федерального закона № 210-

ФЗ.

Показателями доступности предоставления государственной услуги являются:

расположенность помещений ГАУ «УГЭЦ РТ» в зоне доступности к общественному транспорту;

наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется прием документов от заявителей;

наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления государственной услуги на информационных стендах, информационных ресурсах в сети «Интернет», на официальном сайте ГАУ «УГЭЦ РТ», на Едином портале государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru);

возможность подачи заявления в электронном виде;

доступность для инвалидов помещений, в которых предоставляется государственная услуга, оказание помощи инвалидам в преодолении иных барьеров, не связанных с обеспечением доступности помещения для инвалидов, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Показателями качества предоставления государственной услуги являются: соблюдение сроков приема и рассмотрения документов;

соблюдение срока получения результата государственной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на нарушения настоящего Регламента, совершенные специалистами ГАУ «УГЭЦ РТ».

Количество взаимодействий Заявителя со специалистами ГАУ «УГЭЦ РТ»: при подаче документов, необходимых для предоставления государственной услуги, непосредственно - не более двух раз (без учета консультаций);

при направлении документов, необходимых для предоставления государственной услуги, по почте, в том числе по электронной почте не более одного.

Продолжительность одного взаимодействия заявителя со специалистом отдела при предоставлении государственной услуги не превышает 15 минут.

Предоставление государственной услуги, включая подачу заявления на предоставление государственной услуги, через многофункциональный центр, в удаленных рабочих местах многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг не осуществляется.

Наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления государственной услуги на информационных стендах, информационных ресурсах в сети «Интернет», на официальном сайте ГАУ «УГЭЦ РТ», на Едином портале государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru).

Предоставление государственной услуги по экстерриториальному принципу и по комплексному запросу не осуществляется.

Получение сведений о ходе выполнения запроса с использованием Республиканского портала не осуществляется.

Заявитель вправе оценить качество предоставления услуги с помощью устройств подвижной радиотелефонной связи, с использованием Единого портала, Республиканского портала, терминальных устройств

* 1. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если государственная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме

Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, в том числе проектная документация, разработанная с использованием технологий информационного моделирования (ТИМ-технологий), а также иные документы, необходимые для проведения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, представляются в электронной форме.

Запись на прием в ГАУ «УГЭЦ РТ» для подачи запроса с использованием Республиканского портала не осуществляется.

Обратиться с заявлением о проведении государственной экспертизы в электронном виде можно на официальном сайте ГАУ «УГЭЦ РТ»: [http://gosekspertiza-rt.ru.](http://gosekspertiza-rt.ru/)

При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявитель вправе:

а) получить информацию о порядке и сроках предоставления государственной услуги, размещенную на Едином портале и на Республиканском портале;

б) подать заявление о предоставлении государственной услуги, иные документы, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе документы и информацию, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с [пунктом 7.2 части 1 статьи 16](garantf1://12077515.16172/) Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием личного кабинета;

в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о предоставлении государственной услуги, поданных в электронной форме, в личном кабинете;

г) осуществить оценку качества предоставления государственной услуги посредством Республиканского портала;

д) получить результат предоставления государственной услуги в форме электронного документа в личном кабинете;

е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) ГАУ «УГЭЦ РТ», а также его должностных лиц, государственных служащих посредством Республиканского портала, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими.

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на официальном сайте ГАУ «УГЭЦ РТ» без необходимости

дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

Документы, представляемые в электронной форме, подписываются руководителем организации или уполномоченным им лицом с использованием усиленной [квалифицированной электронной подписи](garantf1://12084522.54/), предусмотренной [Федеральным законом](garantf1://12084522.0/) № 63-ФЗ

1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
   1. Основанием для начала предоставления государственной услуги является заявление (запрос) Заявителя в ГАУ «УГЭЦ РТ» по форме указанной в приложениях

№№4, 4.1 с пакетом документов, указанных в приложении 3 к настоящему Регламенту (далее – Перечень документов).

Предоставление государственной услуги по проведению государственной экспертизы включает в себя следующие процедуры:

1. консультирование Заявителя, оказание помощи Заявителю, в том числе в части оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
2. принятие и регистрация заявления и документов;
3. проверка комплектности представленных Заявителем документов в соответствии с [пунктом 2.5](#_bookmark5) настоящего Регламента;
4. определение стоимости государственной услуги, заключение договора на предоставление государственной услуги;
5. предоставление государственной услуги, подготовка и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) результата государственной услуги;
6. составление и выдача зарегистрированного заключения предоставленной государственной услуги (заверенной копии);
7. формирование дела государственной экспертизы;
8. ведение Реестра выданных заключений по предоставлению государственной услуги и предоставление информации из Реестра выданных заключений
9. повторное оказание государственной услуги;
10. исправление технической ошибки.
    1. Консультирование Заявителя, оказание помощи Заявителю, в том числе в части оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Заявитель вправе обратиться лично, по телефону и (или) электронной почте для получения консультаций о порядке получения государственной услуги.

Специалист ГАУ «УГЭЦ РТ» консультирует Заявителя, в том числе по составу, форме представляемой документации и другим вопросам для получения

государственной услуги.

Специалист ГАУ «УГЭЦ РТ», осуществляет консультирование Заявителя на предмет получения государственной услуги, выдает бланк заявления о предоставлении государственной услуги и при необходимости оказывает помощь в заполнении бланка заявления.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день обращения Заявителя.

Результат процедур: консультации по составу, форме представляемой документации.

* 1. Принятие и регистрация заявления и документов.

Для предоставления государственных услуг Заявитель использует официальный сайт ГАУ «УГЭЦ РТ». На Едином портале, Республиканском портале размещена ссылка на официальный сайт ГАУ «УГЭЦ РТ».

Заявление и документы, согласно [пункту 2.5](#_bookmark5) настоящего Регламента подписанные усиленной [квалифицированной электронной подписью](garantf1://12084522.54/), Заявитель в виде электронного документа представляет лично или через доверенное лицо.

В течение трех рабочих дней со дня получения заявления о проведении государственной услуги специалисты ГАУ «УГЭЦ РТ», занимающиеся приемом документации, проверяют наличие необходимых документов, в соответствии с [пунктом 2.5](#_bookmark5) к настоящему Регламенту.

В течение двух рабочих дней со дня получения заявления о проведении экспертного сопровождения специалисты ГАУ «УГЭЦ РТ», занимающиеся приемом документации, проверяют наличие необходимых документов, в соответствии с пунктом 2.5 к настоящему Регламенту.

Результат процедуры: принятые документы и регистрация заявления на предоставление государственной услуги.

* 1. Проверка комплектности представленных Заявителем документов в соответствии с [пунктом 2.5](#_bookmark5) настоящего Регламента.

Управление по организации экспертной деятельности по результатам проверки определяет стоимость государственной экспертизы, либо Заявителю направляется мотивированный отказ (уведомление) в принятии документов, представленных для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, или в отношении указанных документов принимается решение об оставлении их без рассмотрения.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, предусмотренных [пунктом 2.7](#_bookmark9) настоящего Регламента, Заявитель уведомляется о таком решении.

Решение об оставлении без рассмотрения документов, представленных для проведения государственной экспертизы, принимается при наличии оснований, предусмотренных [пунктом 2.8](#_bookmark10) настоящего Регламента, заявитель уведомляется о принятом решении с указанием мотивов его принятия.

Уведомление Заявителя в указанных случаях, осуществляется в электронной форме с использованием в том числе федеральной государственной

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Документы, представленные в электронной форме (за исключением заявления о проведении государственной экспертизы), подлежат хранению не менее 3 месяцев.

Результат процедур: регистрация заявления для проведения государственной экспертизы и определение стоимости государственной экспертизы, либо направление Заявителю мотивированного отказа (уведомления) в принятии документов, представленных для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, или направление Заявителю уведомления о принятии решения об оставлении их без рассмотрения.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение трех рабочих дней со дня получения заявления о проведении государственной экспертизы и предоставлении необходимых документов.

Ответственный – начальник управления по организации экспертной деятельности ГАУ «УГЭЦ РТ».

* 1. Определение стоимости предоставления государственной услуги, заключение договора на предоставление государственной услуги.

Специалист управления по организации экспертной деятельности определяет стоимость государственной экспертизы и направляет Заявителю проект договора (далее - договор) с расчетом размера платы за предоставление государственной услуги, подписанный со стороны ГАУ «УГЭЦ РТ». Примерная форма договора указана в [приложении № 1](#_bookmark16) к настоящему Регламенту, Приложению № 1.1 в случае проведения экспертного сопровождения, в случае проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных жилых домов в соответствии с формой согласно [приложению № 2](#_bookmark25) к настоящему Регламенту направляется Заявителю в электронной форме.

Для оказания услуги может быть заключен трехсторонний [Договор](#_bookmark16) с участием плательщика. В случае заключения трехстороннего Договора ГАУ «УГЭЦ РТ» обязуется по заявлению Заявителя оказать услуги, Заявитель обязуется принять, а плательщик оплатить услуги.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение трех рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении государственной услуги.

Результат процедур: направление проекта договора на проведение государственной экспертизы Заявителю.

Ответственный - специалист управление по организации экспертной деятельности ГАУ «УГЭЦ РТ».

* 1. Предоставление государственной услуги, подготовка и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) результата государственной услуги.
     1. После подписания договора и проверки внесения платы за проведение

государственной экспертизы, ответственный специалист отдела в течение одного рабочего дня передает проектную документацию ведущему эксперту.

ГАУ «УГЭЦ РТ» вправе дополнительно истребовать от заявителя представления расчетов конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, а также материалов инженерных изысканий. Указанные расчеты и материалы должны представляться заявителем не позднее пяти рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

Для проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации ГАУ «УГЭЦ РТ» также вправе направить заявителю мотивированный запрос о необходимости представления дополнительных расчетных обоснований включенных в сметную стоимость затрат, для расчета которых не установлены сметные нормы, либо конструктивных, технологических и других решений, предусмотренных проектной документацией, а также материалов инженерных изысканий, подтверждающих необходимость выполнения работ, расходы на которые включены в сметную стоимость. Указанные обоснования и материалы представляются Заявителем не позднее пяти рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

* + - 1. При наличии подписанного договора и внесения платы за проведение экспертного сопровождения, ответственный специалист осуществляет приемку и проверку документов, представленных для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения п. 17.3 Положения.

В случае принятия решения об отказе в принятии документов, заявитель уведомляется о таком решении в течение двух рабочих дней со дня поступления таких документов.

Результат процедур: принятие документации, представленной согласно п.

* 1. Положения, уведомление заявителя в случае принятия решения об отказе в принятии документов.
     1. В соответствии с [пунктом 35](garantf1://12052341.35/) Положения, при выявлении в проектной документации и (или) результатах инженерных изысканий в процессе проведения государственной экспертизы недостатков (отсутствие либо неполнота сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.), которые не позволяют подготовить заключение, ГАУ «УГЭЦ РТ» уведомляет Заявителя о выявленных недостатках.

Срок устранения недостатков не превышает пяти рабочих дней со дня получения Заявителем уведомления при проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора и внесения платы за проведение государственной экспертизы.

Результат процедур: составление локального экспертного заключения,

направление уведомления о недостатках Заявителю.

* + 1. В случае если выявленные недостатки невозможно устранить в процессе проведения государственной экспертизы или Заявитель в установленный срок их не устранил, ГАУ «УГЭЦ РТ» вправе отказаться от дальнейшего проведения экспертизы и поставить вопрос о досрочном расторжении договора с оплатой фактически оказанных услуг, о чем письменно уведомляет Заявителя с указанием мотивов принятого решения.
  1. Составление и выдача зарегистрированного заключения предоставленной государственной услуги (заверенной копии).
     1. После получения ответов на выявленные недостатки и измененной документации, они передаются ответственному эксперту ГАУ «УГЭЦ РТ» для составления заключения государственной экспертизы.

Ответственный эксперт ГАУ «УГЭЦ РТ» в соответствии с законодательством составляет положительное (отрицательное) заключение ([приложение № 6](#_bookmark34) к настоящему Регламенту) и передает его директору ГАУ «УГЭЦ РТ».

Эксперт проводит государственную экспертизу и осуществляет подготовку заключения государственной экспертизы по направлению (направлениям) деятельности, указанному в квалификационном аттестате (квалификационных аттестатах).

Заключение государственной экспертизы готовится и подписывается лицами, аттестованными на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (эксперт) и участвовавшими в проведении государственной экспертизы, и утверждается директором ГАУ «УГЭЦ РТ» или уполномоченным им лицом. Заключение государственной экспертизы, подготовленное в электронной форме, подписывается экспертами, участвовавшими в проведении государственной экспертизы, с использованием усиленной [квалифицированной электронной подписи](garantf1://12084522.54/) и утверждается директором ГАУ «УГЭЦ РТ» либо уполномоченным им лицом путем подписания заключения усиленной [квалифицированной электронной подписью](garantf1://12084522.54/).

После подписания и утверждения, заключение государственной экспертизы передается в порядке делопроизводства специалистам отдела сопровождения проектов и выдачи заключений для регистрации.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение пяти рабочих дней со дня предоставления измененной документации с устраненными недостатками Заявителем при проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства (либо в течение десяти рабочих дней со дня предоставления измененной документации с устраненными недостатками Заявителем в иных случаях).

Результат процедур: положительное (отрицательное) заключение государственной экспертизы, подписанное экспертами, участвовавшими в проведении государственной экспертизы и утвержденное директором ГАУ «УГЭЦ РТ» и переданное для регистрации.

* + - 1. Проведение оценки соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, требованиям, установленным [частью 3.9](garantf1://12038258.4939/) [статьи 49](garantf1://12038258.4939/) ГрК РФ, в рамках экспертного сопровождения.

Ведущий эксперт проводит оценку соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в течение 9 рабочих дней. Указанный срок может быть продлен ГАУ «УГЭЦ РТ» в случае, если изменения в проектную документацию, представляемые на оценку соответствия, внесены в 2 и более раздела проектной документации, но не более чем на 10 рабочих дней.

Результат оценки оформляется согласно Приложению №6.1 к настоящему Регламенту.

После проведения оценки, заключение направляется ведущим экспертом в управление по организации экспертной деятельности для его утверждения, регистрации и выдачи Заявителю.

Утверждение заключения по результатам оценки, регистрация и выдача его Заявителю осуществляется в течение одного рабочего дня.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение 10 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 17.3 Положения.

Результат процедур: направление зарегистрированного заключения по результатам оценки Заявителю.

* + - 1. Принятие и регистрация заявления, указанного в подп. «а» или «б» п.
  1. Положения.

Заявитель лично или через доверенное лицо в виде электронного документа представляет заявление, указанного в подп. «а» или «б» п. 17.4 Положения.

Прием и регистрация заявления осуществляются в автоматическом режиме после его представления в виде электронного документа.

* + - 1. Подготовка заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, направление (вручение) заявителю заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, включенного в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства
      2. Эксперт проводит экспертное сопровождение и осуществляет подготовку заключения государственной экспертизы по направлению (направлениям) деятельности, указанному в квалификационном аттестате (квалификационных аттестатах) в течение 12 рабочих дней со дня представления в ГАУ «УГЭЦ РТ» заявления, указанного в [подпункте «а» пункта 17.4](#_bookmark7) Положения, и 32 рабочих дней со дня представления в ГАУ «УГЭЦ РТ» документов, указанных в [подпункте «б» пункта 17.4](#_bookmark8) Положения.

Заключение государственной экспертизы в рамках экспертного сопровождения (далее – заключение государственной экспертизы) готовится согласно формы (Приложение №6 к настоящему Регламенту) и подписывается

лицами, аттестованными на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (эксперт) и участвовавшими в проведении государственной экспертизы, и утверждается директором ГАУ «УГЭЦ РТ» или уполномоченным им лицом. Заключение государственной экспертизы, подготовленное в электронной форме, подписывается экспертами, участвовавшими в проведении государственной экспертизы, с использованием усиленной [квалифицированной электронной подписи](garantf1://12084522.54/) и утверждается директором ГАУ «УГЭЦ РТ» либо уполномоченным им лицом путем подписания заключения усиленной [квалифицированной электронной подписью](garantf1://12084522.54/).

После подписания и утверждения заключение государственной экспертизы передается в порядке делопроизводства специалистам отдела сопровождения проектов и выдачи заключений для его регистрации.

Результат процедур: подписанное и утвержденное заключение.

* + 1. Уполномоченным работником отдела сопровождения проектов и выдачи заключений в течение одного рабочего дня со дня утверждения заключения государственной экспертизы осуществляется загрузка заключения и документов, представленных заявителем для проведения государственной экспертизы, в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (далее - ГИС ЕГРЗ).

Включение сведений о заключении государственной экспертизы в ГИС ЕГРЗ, регистрация заключения государственной экспертизы в ГИС ЕГРЗ (присвоение реестрового номера заключению государственной экспертизы) осуществляется оператором информационной системы (федеральное автономное учреждение

«Главное управление государственной экспертизы» - далее ФАУ

«Главгосэкспертиза России») в течение одного рабочего дня, следующего за днем загрузки в ГИС ЕГРЗ указанных выше документов.

В случае выявления ФАУ «Главгосэкспертиза России» недостатков в представленных документах, не позволяющих присвоить реестровый номер заключению государственной экспертизы и включить сведения о таком заключении в ГИС ЕГРЗ, работник отдела сопровождения проектов и выдачи заключений в течение одного рабочего дня со дня получения отказа оператора информационной системы обеспечивает устранение соответствующих замечаний, а также осуществляет повторное представление установленного комплекта документов в ГИС ЕГРЗ.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного рабочего дня со дня утверждения заключения ГАУ «УГЭЦ РТ».

Результат процедур: включение сведений о заключении государственной экспертизы в ГИС ЕГРЗ, регистрация заключения государственной экспертизы в ГИС ЕГРЗ (присвоение реестрового номера заключения государственной экспертизы).

* + 1. Заключение государственной экспертизы в форме электронного документа, не позднее рабочего дня, следующего за днем присвоения реестрового номера в ГИС ЕГРЗ, но не позднее последнего рабочего дня срока проведения

государственной экспертизы, выгружается в личный кабинет Заявителя.

Выдача заключения государственной экспертизы осуществляется в электронной форме.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного рабочего дня со дня регистрации заключения государственной экспертизы в ГИС ЕГРЗ.

Результат процедур: выгрузка в личный кабинет Заявителя или выдача зарегистрированного заключения государственной экспертизы Заявителю.

* 1. Формирование дела государственной экспертизы.

При предоставлении государственной услуги открывается дело государственной экспертизы. Дела государственной экспертизы относятся к архивным документам постоянного хранения. Их уничтожение, а также исправление и (или) изъятие находящихся в них документов не допускается.

В дело государственной экспертизы помещаются:

а) заявления о проведении государственной экспертизы (первичной и повторной);

б) копии договора;

в) документы, содержащие выводы, сделанные привлеченными на договорной основе к проведению экспертизы организациями и (или) специалистами;

г) заключения государственной экспертизы (первичные и повторные);

д) иные связанные с проведением государственной экспертизы документы (копии документов), определенные законодательством Российской Федерации и ГАУ «УГЭЦ РТ».

В случае если проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, а также иные документы, предусмотренные настоящим Регламентом, представлены в электронной форме, дело государственной экспертизы ведется в электронной форме и в него помещаются все представленные для проведения государственной экспертизы документы. Редактирование и удаление документов, представленных в электронной форме, не допускаются.

* 1. Ведение Реестра выданных заключений по предоставлению государственной услуги и предоставление информации из Реестра выданных заключений.

Ведение Реестра выданных заключений по предоставлению государственной услуги и предоставление информации из Реестра выданных заключений регулируются [приказом](garantf1://2223854.0/) Федерального агентства по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству от 2 июля 2007 г. № 186 «О порядке ведения Реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и предоставления сведений, содержащихся в этом Реестре».

Не допускается выдача заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий до включения сведений о таком заключении в единый государственный реестр заключений экспертизы

проектной документации объектов капитального строительства.

* 1. Повторное оказание государственной услуги.

Проектная документация (часть проектной документации в случае, предусмотренном [подпунктом «г» пункта 13](garantf1://12052341.134/) Положения) и (или) результаты инженерных изысканий направляются повторно (два раза и более) на государственную экспертизу:

а) после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы;

б) при внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, не предусмотренных [частью 3.8 статьи 49](garantf1://12038258.4938/) ГрК РФ;

в) при внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, предусмотренных [частью](garantf1://12038258.4938/)

[3.8 статьи 49](garantf1://12038258.4938/) ГрК РФ, - по инициативе заявителя.

Повторная государственная экспертиза осуществляется в порядке, предусмотренном Положением для проведения первичной государственной экспертизы. К заявлению о проведении повторной государственной экспертизы прилагается справка, подписанная главным инженером проекта, в которой описываются внесенные изменения в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий.

* 1. В случае утраты заключения государственной экспертизы, подготовленного в электронной форме и в форме бумажного документа, Заявитель вправе получить заверенную копию этого заключения. Выдача заверенной копии осуществляется бесплатно в течение семи рабочих дней со дня получения письменного обращения.
  2. Исправление технической ошибки.

Переоформление заключения государственной экспертизы осуществляется в связи с устранением технических ошибок (описок, опечаток, грамматических или арифметических ошибок), допущенных в выданном ранее заключении.

Переоформление заключения государственной экспертизы осуществляется на основании зарегистрированного заявления (рекомендуемая форма приведена в [Приложении № 7](#_bookmark35) к настоящему Регламенту), с приложением заключения государственной экспертизы, в котором содержится техническая ошибка, и документа, подтверждающего полномочия Заявителя.

* + 1. Специалист ГАУ «УГЭЦ РТ»:

осуществляет прием и регистрацию заявления об исправлении технической ошибки;

после рассмотрения заявления директором ГАУ «УГЭЦ РТ», директор подписывает резолюцию о внесении изменений в заключение государственной экспертизы либо подготовке ответа об отказе о внесении изменений, назначает ответственного специалиста для исполнения.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления.

Результат процедуры: принятое, зарегистрированное заявление об исправлении технической ошибки, переданное на исполнение ответственному специалисту.

* + 1. Ответственный специалист:

готовит проект приказа директора ГАУ «УГЭЦ РТ» о внесении изменений в заключение государственной экспертизы или об отказе внесения изменений;

направляет проект приказа директора ГАУ «УГЭЦ РТ» на согласование директору ГАУ «УГЭЦ РТ».

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного рабочего дня с момента направления заявления.

Результат процедур: проект распоряжения, направленный на согласование директору ГАУ «УГЭЦ РТ».

* + 1. Директор ГАУ «УГЭЦ РТ» утверждает приказ о переоформлении заключения государственной экспертизы или об отказе о внесении изменений в заключение государственной экспертизы. Подписанный приказ направляется ответственному специалисту.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день поступления проекта на утверждение.

Результат процедуры: приказ о переоформлении заключения государственной экспертизы или об отказе о внесении изменений в заключение государственной экспертизы.

* + 1. В случае издания приказа о переоформлении заключения государственной экспертизы, ответственный специалист ГАУ «УГЭЦ РТ» осуществляет подготовку проекта части раздела реестра ГИС ЕГРЗ и его регистрацию в информационной системе ведения реестра в соответствии с требованиями [подпункта «а» пункта 32](garantf1://71807364.10321/), [пунктов 34](garantf1://71807364.1034/) и [35](garantf1://71807364.1035/) Порядка, утвержденного [приказом](garantf1://71807364.0/) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 115/пр «Об утверждении порядка ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и предоставления содержащихся в нем сведений и документов» (далее - Порядок).
    2. Исправление технической ошибки осуществляется ФАУ

«Главгосэкспертиза России» в соответствии с требованиями [пп. 29-40](garantf1://71807364.1029/) Порядка.

* + 1. После внесения изменений в ГИС ЕГРЗ, ответственный специалист выдает (направляет) оформленное заключение, либо ответ об отказе о внесении изменений в заключение государственной экспертизы.

Результат процедуры: выданное заключение государственной экспертизы заявителю с исправленной технической ошибкой.

1. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги
   1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными

лицами ГАУ «УГЭЦ РТ» положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений, осуществляется лицом, ответственным за выполнение соответствующей административной процедуры.

* 1. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами ГАУ «УГЭЦ РТ» положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.

Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

* 1. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги включает проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц ГАУ «УГЭЦ РТ».
  2. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются на основании актов ГАУ «УГЭЦ РТ».

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы ГАУ «УГЭЦ РТ») и внеплановыми.

* 1. Решение о проведении внеплановой проверки полноты и качества предоставления государственной услуги принимается в следующих случаях:

1. в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений требований настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги;
2. обращений физических и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) должностных лиц ГАУ

«УГЭЦ РТ», участвующих в предоставлении государственной услуги.

* 1. Результаты проверки полноты и качества предоставления государственной услуги оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
  2. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей должностные лица, ответственные за предоставление государственной услуги, признанные виновными, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
  3. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности ГАУ «УГЭЦ РТ» при предоставлении государственной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государственной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления государственной услуги.

1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также их должностных лиц, государственных служащих, работников

* 1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия) ГАУ «УГЭЦ РТ», должностных лиц (работников) ГАУ «УГЭЦ РТ», участвующих в предоставлении государственной услуги, в досудебном порядке руководителю ГАУ «УГЭЦ РТ».

Жалобы на решения и действия (бездействия) руководителя ГАУ «УГЭЦ РТ» в связи с предоставлением услуги подаются в Министерство, жалобы на решения и действия (бездействия) министра в связи с предоставлением государственной услуги подаются в Кабинет Министров Республики Татарстан либо в антимонопольный орган.

Отношения, возникающие в связи с досудебным (внесудебным) обжалованием решений и действий (бездействий) ГАУ «УГЭЦ РТ» регулируются в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ.

* 1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1. нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги;
2. нарушение срока предоставления государственной услуги;
3. требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан для предоставления государственной услуги;
4. отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5. отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан;
6. затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан;
7. отказ ГАУ «УГЭЦ РТ», должностного лица ГАУ «УГЭЦ РТ» в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9. приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан;
10. требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных [пунктом 4 части 1 статьи 7](garantf1://12077515.7014/) Федерального закона № 210-ФЗ.
    1. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Министерства ([http://minstroy.tatarstan.ru/),](http://minstroy.tatarstan.ru/)) официального сайта ГАУ «УГЭЦ РТ» (http://gosekspertiza.tatarstan.ru), Портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан (https://uslugi.tatarstan.ru/), Единого портала государственных муниципальных услуг (функций) ([http://www.gosuslugi.ru/),](http://www.gosuslugi.ru/)) а также может быть принята при личном приеме заявителя.
    2. Жалоба должна содержать:
11. наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
12. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
13. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или государственного служащего;
14. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
    1. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня.

Срок рассмотрения жалобы - в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа ГАУ «УГЭЦ РТ», должностного лица ГАУ «УГЭЦ РТ» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

* 1. По результатам рассмотрения жалобы принимаются одно из следующих решений:

1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан;
2. в удовлетворении жалобы отказывается.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

* 1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых ГАУ «УГЭЦ РТ», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.
  2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
  3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1 к [Административному регламенту](#_bookmark13) по предоставлению государственной услуги по государственной экспертизе проектной документации

и результатов инженерных изысканий

Примерная форма

Договор возмездного оказания услуг

г. Казань

Государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре» (ГАУ «УГЭЦ РТ»), именуемое далее «Исполнитель», в лице , действующего на основании

, с одной стороны, и , именуемое далее

«Заказчик», в лице , действующего на основании

, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

* + 1. Предмет договора
  1. По условиям настоящего договора (далее - договор) на проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий Исполнитель обязуется по заявлению Заказчика оказать услугу: проведение государственной экспертизы

« », (далее - услуги, государственная экспертиза), а Заказчик обязуется оплатить эту услугу и принять результаты проведения государственной экспертизы.

* 1. Проведение государственной экспертизы проектной документации осуществляется в соответствии с положениями, установленными [Градостроительным кодексом](garantf1://12038258.0/) Российской Федерации, Положением об организации проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным [постановлением](garantf1://12052341.0/) Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 (далее - «Положение»), [постановлением](garantf1://12058997.0/) Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и иными нормативными правовыми актами о градостроительной деятельности Российской Федерации и Республики Татарстан.
  2. Результатом государственной экспертизы является заключение.

Результатом государственной экспертизы результатов инженерных изысканий является заключение о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.

Результатом государственной экспертизы проектной документации является заключение: о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации требованиям технических регламентов, санитарно- эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к

безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий - в случае, если осуществлялась оценка соответствия проектной документации;

о достоверности (положительное заключение) или недостоверности (отрицательное заключение) определения сметной стоимости - в случае, если осуществлялась проверка сметной стоимости.

* + 1. Оплата услуги по проведению государственной экспертизы и порядок расчетов
       1. Стоимость экспертизы определяется в соответствии с Положением.
       2. За проведение государственной экспертизы согласно [пункту 1.1](#_bookmark17) настоящего договора Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость, в соответствии с размером платы ([приложение](#_bookmark24) к договору), которая составляет - , в том числе НДС по ставке 20% -

.

При увеличении объема проектной документации, результатов инженерных изысканий и (или) изменении стоимости проектно-изыскательских работ по рассматриваемой проектной документации в процессе проведения государственной экспертизы, стоимость экспертизы по договору подлежит уточнению.

* + - 1. Оплата услуги производится независимо от результата государственной экспертизы.
      2. Заказчик обязуется оплатить аванс в размере 100% стоимости услуг в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего договора. Исполнитель не позднее 5 календарных дней, считая со дня поступления суммы аванса, выставляет Заказчику [счет-фактуру](garantf1://70016264.1000/) на авансовый платеж в счет предстоящего оказания услуг.
      3. Днем оплаты счета считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, подтвержденный выпиской банка.
      4. Оплата может быть произведена по письменному указанию Заказчика путем перечисления денежных средств третьим лицом на расчетный счет Исполнителя.
    1. Срок проведения государственной экспертизы
  1. Срок проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий не должен превышать 30 рабочих дней.

Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, в том числе со встроенно- пристроенными нежилыми помещениями, проводится в течение не более 20 рабочих дней.

Сроки проведения государственной экспертизы могут быть продлены на основании письменного обращения Заказчика не более чем на 20 рабочих дней.

Исполнитель вправе досрочно завершить оказание услуги и передать Заказчику результат работ - заключение.

* 1. Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, финансирование строительства, реконструкции или капитального ремонта которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств государственных компаний и корпораций, начинается после заключения договора и завершается направлением (вручением) заявителю заключения государственной экспертизы, включенного в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов

капитального строительства.

В отношении иных объектов капитального строительства проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий начинается после представления заявителем документов, подтверждающих внесение платы за проведение государственной экспертизы в соответствии с договором, и завершается направлением (вручением) заявителю заключения государственной экспертизы, включенного в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.

* 1. Оказание услуги по проведению государственной экспертизы подтверждается подписанным Сторонами Актом сдачи-приемки оказанных услуг по государственной экспертизе (далее - «Акт»).
  2. Если Заказчик отказывается подписать Акт, то он обязан представить Исполнителю письменный отказ в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Акта и оказания услуги Исполнителем. В случае если обоснованный отказ не представлен Заказчиком Исполнителю в установленные сроки, считается, что Акт подписан Заказчиком и услуга оказана Исполнителем в полном объеме без каких-либо претензий. Обоснованный отказ должен содержать замечания, не выходящие за пределы обязательств, предусмотренных настоящим договором.
     1. Права и обязательства сторон
  3. Заказчик вправе:
     1. Получать информацию о ходе проведения государственной экспертизы и предоставлять Исполнителю необходимые пояснения, дополнительные сведения и документы.
     2. Предоставлять Исполнителю дополнительно документацию в форме электронных документов с использованием личного кабинета Заказчика на сайте Исполнителя или с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Оперативно вносить изменения в проектную документацию для устранения недостатков, которые указаны Исполнителем.

* 1. Заказчик обязан:
     1. Подписать и вернуть Исполнителю оформленный договор, оплатить услугу на условиях настоящего договора.

Принять услугу по Акту, независимо от результата оказания услуги, подписать и вернуть Исполнителю Акт в течение 5 (пяти) календарных дней с даты оформления положительного или отрицательного заключения и получить [счет-фактуру](garantf1://70016264.1000/).

* + 1. Представить Исполнителю в форме электронных документов с использованием личного кабинета Заказчика на сайте Исполнителя или с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», необходимую для проведения государственной экспертизы документацию, соответствующую по составу и содержанию требованиям действующих нормативных правовых актов.

Заказчик несет ответственность за качество и подлинность представленной документации.

* + 1. По запросу Исполнителя представлять расчеты конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, а также материалы инженерных изысканий в течение пяти рабочих дней со дня получения такого запроса.
    2. Вносить изменения в проектную документацию, устранять недостатки в порядке, предусмотренном в [п. 6.1](#_bookmark23) настоящего договора.
  1. Исполнитель вправе:
     1. Требовать оплаты услуг согласно условиям настоящего договора.
     2. Запрашивать в органах государственной власти, подведомственных им организациях материалы, необходимые для проведения государственной экспертизы и выполнения возложенных на Исполнителя обязательств.
     3. Привлекать без согласия Заказчика к проведению государственной экспертизы иные государственные и (или) негосударственные организации, а также специалистов.
     4. Предлагать Заказчику внести изменения в проектную документацию в порядке, пределах и сроках, определенных Исполнителем в соответствии с [п. 4.2.4](#_bookmark21) настоящего договора.
     5. Досрочно завершить оказание услуги.
  2. Исполнитель обязан:
     1. Провести государственную экспертизу в сроки, установленные договором и нормативными правовыми актами.
     2. Принимать меры по обеспечению сохранности представленных документов, а также по неразглашению третьим лицам проектных решений и иной конфиденциальной информации, которая стала известна Исполнителю в связи с проведением государственной экспертизы, за исключением случаев, когда указанные документы и информация подлежат включению в государственные информационные системы или направлению в уполномоченные органы (организации) в установленном федеральными законами порядке.
     3. Выдать Заказчику после оформления договора, оказания услуги на основании Акта: положительное или отрицательное заключение на условиях настоящего договора.
     4. Оформить и выдать (направить) [счет-фактуру(-ы)](garantf1://70016264.1000/) Заказчику в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
     5. Порядок расторжения договора
  3. Настоящий Договор может быть расторгнут, по заявлению Заказчика, досрочно (в период проведения экспертизы), при этом удерживается стоимость экспертизы рассмотренной документации на момент поступления заявления. Заказчик обязан возместить Исполнителю убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между размером платы, определенной за всю работу, и частью платы, оплаченной за выполненную работу.
  4. Расторжение Договора по инициативе Исполнителя производится при нарушении Заказчиком условий Договора, в том числе:
     1. Непредставление Заказчиком документов и проектной документации, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством;
     2. Просрочка Заказчиком оплаты более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
     3. Предоставление Заказчиком Исполнителю заведомо недостоверной и/или неполной информации.
     4. В случае неустранения Заказчиком в установленный Исполнителем срок выявленных в процессе проведения экспертизы недостатков в проектной документации и (или) результатах инженерных изысканий:

При выявлении в проектной документации в процессе проведения негосударственной экспертизы недостатков (отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.), которые не позволяют сделать выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям технических регламентов и других нормативных документов, Исполнитель незамедлительно уведомляет Заказчика о выявленных недостатках и устанавливает при необходимости срок их устранения - 8 календарных дней со дня регистрации замечаний ГАУ

«УГЭЦ РТ».

В случае, если выявленные недостатки невозможно устранить в процессе негосударственной экспертизы или Заказчик в установленный срок их не устранил, Исполнитель вправе отказаться от дальнейшего проведения экспертизы и поставить вопрос о досрочном

расторжении Договора, о чем письменно уведомляет Заказчика в трехдневный срок с момента истечения срока, установленного в [п. 5.2](#_bookmark22) Договора, с указанием мотивов принятого решения.

* 1. Договор считается расторгнутым после официального уведомления Исполнителя или Заказчика о расторжении, но не позднее 1 (одного) месяца с момента уведомления.
     1. Особые условия
  2. В случае, когда проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий выполнены с отступлением от требований федерального и республиканского законодательства, а ее объем и содержание недостаточны для обоснования проектного решения, Исполнитель имеет право выдать отрицательное заключение без предварительных замечаний.

В процессе проведения государственной экспертизы Заказчика по указанию Исполнителя и в определенном им порядке, пределах и сроках, оперативно вносит изменения в проектную документацию, но не позднее чем за 10 рабочих дней до окончания срока проведения государственной экспертизы.

Исполнитель на основании экспертной оценки самостоятельно принимает решение о возможности и необходимости оперативного внесения изменений и (или) устранения недостатков и направлении Заказчику соответствующих указаний.

* 1. В случае непредставления Заказчиком документов, указанных в [пунктах 4.2.2](#_bookmark19), [4.2.3](#_bookmark20) настоящего договора, договор продлевается на период, не превышающий количество дней между датой непредставления Заказчиком документов, указанных в п. 4.2.2, 4.2.3 настоящего договора, и датой представления документов.
  2. Обмен документами и информацией с Заказчиком осуществляется с использованием личного кабинета Заказчика на официальном сайте Исполнителя или с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
  3. Выдача заключения осуществляется в электронной форме, подписанное усиленной [квалифицированной электронной подписью](garantf1://12084522.54/).
  4. К настоящему договору не применяются положения [статьи 720](garantf1://10064072.720/) ГК РФ.
     1. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из Договора, форс-мажор
        1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
        2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы в результате непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера или по вине другой стороны.
        3. При просрочке уплаты суммы основного долга на эту сумму подлежат начисление как процентов, являющиеся платой за пользование денежными средствами, в соответствии с [пунктом](garantf1://10064072.317011/) [1 статьи 317.1](garantf1://10064072.317011/) ГК РФ, так и процентов, являющиеся мерой гражданско-правовой ответственности, установленной [статьей 395](garantf1://10064072.395/) ГК РФ.
        4. Претензии и споры по договору решаются путем переговоров Сторон, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Республики Татарстан.
     2. Заключительные положения
  5. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон со дня предоставления Заказчиком документации в полном объеме и действует до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.
  6. Изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются дополнительными соглашениями к нему.
  7. Настоящим Стороны подтверждают, что они, их аффилированные лица, работники или посредники до момента подписания настоящего договора, а также во время исполнения обязательств по настоящему договору не выплачивали/не будут выплачивать, не предлагали/не будут предлагать выплатить и не разрешали/не будут разрешать выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели, в том числе в целях подписания настоящего договора и прочее, а также не осуществляют действия, квалифицированные как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и о противодействии коррупции.

В случае наступления любого из вышеуказанных событий лицо, узнавшее о нарушении данных положений, обязуется незамедлительно проинформировать об этом руководство Сторон.

* 1. Настоящий договор, а также любые изменения и дополнения к нему действительны, если они заключены в письменной форме, путем обмена документами посредством электронных средств связи, позволяющих достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору. Документы, представляемые в электронном виде, заверяются усиленной [квалифицированной электронной подписью](garantf1://12084522.54/) уполномоченных представителей Сторон, указанных в настоящем договоре.

[Договор,](#_bookmark16) заключаемый на бумажном носителе или в форме электронного документа, может быть подписан Сторонами усиленной квалифицированной [электронной подписью](garantf1://12084522.21/) в личном кабинете Заказчика на официальном сайте Исполнителя (дата Договора) или собственноручно на бумажном носителе.

* 1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру у каждой Стороны.
  2. К настоящему договору прилагается и является неотъемлемой частью:

- размер платы (приложение к договору) на 1 л.

* 1. Стороны обязаны в 10-дневный срок письменно уведомить друг друга об изменении своих адресов и платежных реквизитов.
     1. Адреса и банковские реквизиты сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| Юридический адрес: Фактический адрес: Р/с  [БИК](garantf1://455333.0/) ИНН КПП | Государственное автономное учреждение  «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре» Юридический адрес:  420073, г. Казань, ул. Шуртыгина, 22  Почтовый адрес: 420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, 125.  ИНН 1654017928/КПП 166001001  ПАО «Ак Барс» банк г. Казань  Получатель: Министерство финансов РТ (ГАУ |

«УГЭЦ РТ» л/с ЛАВ00713002-УЭкспЦен) р/с 40601810700023000003

[БИК](garantf1://455333.0/) 049205805

К/с 30101810000000000805

Приложение к [Договору](#_bookmark18) от

Расчет

стоимости проведения государственной экспертизы проектной документации нежилых объектов капитального строительства

Объект:

Заказчик:

Стоимость проведения экспертизы в текущих ценах:

СЭТЕК=**(**Спр× *Ki*+Сиз× *Ki***)**×П×НДС

СЭТЕК=руб. , где:

Спр= Сиз= *Ki*=

* стоимость изготовления проектной документации в ценах 2001 г.
* стоимость изыскательских работ в ценах 2001 г.
* [индекс инфляции](garantf1://49900.0/) на 01.01.15 по сравнению с 01.01.01.

П= - доля от суммарной стоимости проектных и (или) изыскательских работ, представленных на государственную экспертизу в уровне цен 2001 года, согласно приложению к [постановлению](garantf1://12052341.0/) Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145.

Кроме того, 20% НДС - руб. Стоимость выполненных работ - руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Расчет выполнил(-а) |  |

Приложение № 1.1.

к [Административному регламенту](#_bookmark13) по предоставлению

государственной услуги по государственной

экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий

Примерная форма

Договор № возмездного оказания услуг

г. Казань

Государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре» (ГАУ «УГЭЦ РТ»), именуемое далее «Исполнитель», в лице ,

, с одной стороны, и , именуемое далее «Заказчик», в лице , действующего на основании

, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
   1. По условиям настоящего гражданско-правового договора (далее – договор) на проведение экспертного сопровождения проектной документации Исполнитель обязуется по заявлению Заказчика оказать услугу: проведение государственной экспертизы

« », (далее – услуги, государственная экспертиза), а Заказчик обязуется оплатить эту услугу и принять результаты проведения государственной экспертизы.

* 1. Проведение государственной экспертизы проектной документации осуществляется в соответствии с положениями, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением об организации проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 (далее – «Положение»), постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и иными нормативными правовыми актами о градостроительной деятельности Российской Федерации и Республики Татарстан.
  2. Результатом оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения является заключение, содержащее выводы о подтверждении (положительное заключение) или неподтверждении (отрицательное заключение) соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, требованиям технических регламентов, санитарно- эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий, включая совместимость изменений, внесенных в проектную

документацию после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, с частью проектной документацией, в которую указанные изменения не вносились.

* 1. В случае представления заявления, указанного в подпункте «а» пункта 17.4 Положения, Заказчику выдается заключение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) внесенных в проектную документацию изменений требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий, включая совместимость изменений, внесенных в проектную документацию после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, с частью проектной документацией, в которую указанные изменения не вносились.
  2. В случае представления заявления, указанного в подпункте «б» пункта 17.4 Положения, заявителю выдается заключение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) внесенных в проектную документацию изменений требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий, включая совместимость изменений, внесенных в проектную документацию после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, с частью проектной документацией, в которую указанные изменения не вносились, а также о достоверности или недостоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции.
  3. Ранее в отношении проектной документации по вышеуказанному объекту капитального строительства проводилась государственная экспертиза, по результатам которой выдано положительное заключение

.

(дата и номер заключения государственной экспертизы)

1. Оплата услуги по проведению государственной экспертизы и порядок расчетов
   1. Стоимость экспертизы определяется в соответствии с Положением.
   2. За проведение государственной экспертизы согласно пункту 1.1. настоящего договора Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость, в соответствии с размером платы (приложение № 1 к настоящему договору), которая составляет – , в том числе НДС по ставке 20% – .

При увеличении объема проектной документации, результатов инженерных изысканий и (или) изменении стоимости проектно-изыскательских работ по рассматриваемой проектной документации в процессе проведения государственной экспертизы, стоимость экспертизы по договору подлежит уточнению.

* 1. Оплата услуги производится независимо от результата государственной экспертизы.
  2. Заказчик обязуется оплатить аванс в размере 100% стоимости услуг в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего договора. Исполнитель не позднее 5 календарных дней, считая со дня поступления суммы аванса, выставляет Заказчику счет- фактуру на авансовый платеж в счет предстоящего оказания услуг.
  3. Днем оплаты счета считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, подтвержденный выпиской банка.
  4. При продлении договора об экспертном сопровождении размер платы составляет 30 процентов размера платы за проведение первичной государственной экспертизы, рассчитанной на дату, с которой продлевается договор об экспертном сопровождении.
  5. Оплата может быть произведена по письменному указанию Заказчика путем перечисления денежных средств третьим лицом на расчетный счет Исполнителя.

1. Срок проведения государственной экспертизы
   1. Договор об экспертном сопровождении заключается на 1 год.

Срок проведения экспертного сопровождения подлежит продлению, в случае, если не позднее чем за 30 рабочих дней до истечения срока договора об экспертном сопровождении Заказчик уведомляет Исполнителя о продлении срока действия договора об экспертном сопровождении.

* 1. Подготовка заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения начинается со дня представления документов, указанных в пункте 17.4 Положения, и завершается выдачей заявителю заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, включенного в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.
  2. Экспертное сопровождение начинается после заключения договора об экспертном сопровождении и представления заявителем документов, подтверждающих внесение платы в соответствии с договором об экспертном сопровождении.
  3. Оценка соответствия в рамках экспертного сопровождения начинается после представления заявителем документов, указанных в пункте 17.3 Положения, и завершается выдачей заявителю заключения по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения.
  4. Срок проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения составляет не более 10 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 17.3 Положения. Указанный срок может быть продлен Исполнителем в случае, если изменения в проектную документацию, представляемые на оценку соответствия, внесены в 2 и более раздела проектной документации, но не более чем на 10 рабочих дней.
  5. Срок выдачи заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения не может превышать 15 рабочих дней со дня представления в Исполнителю заявления, указанного в подпункте «а» пункта 17.4 Положения, и 35 рабочих дней со дня представления Исполнителю, указанных в подпункте «б» пункта 17.4 Положения.
  6. Оказание услуги по проведению государственной экспертизы подтверждается подписанным Сторонами Актом сдачи-приемки оказанных услуг по государственной экспертизе (далее «Акт»).
  7. Если Заказчик отказывается подписать Акт, то он обязан представить Исполнителю письменный отказ в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Акта и оказания услуги Исполнителем. В случае если обоснованный отказ не представлен Заказчиком Исполнителю в установленные сроки, считается, что Акт подписан Заказчиком и услуга оказана Исполнителем в полном объеме без каких-либо претензий. Обоснованный отказ должен содержать замечания, не выходящие за пределы обязательств, предусмотренных настоящим договором.

1. Права и обязательства сторон
   1. Заказчик вправе:
      1. Получать информацию о ходе проведения государственной экспертизы и предоставлять Исполнителю необходимые пояснения, дополнительные сведения и документы.
      2. Предоставлять Исполнителю дополнительно документацию в форме электронных документов с использованием личного кабинета Заказчика на сайте Исполнителя или с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Оперативно вносить изменения в проектную документацию для устранения недостатков, которые указаны Исполнителем.

* + 1. При подготовке заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения в случае, указанном в подпункте «б» пункта 17.4 Положения, осуществлять оперативное внесение изменений в смету на строительство, реконструкцию, но не позднее чем за 10 рабочих дней до окончания срока проведения государственной экспертизы.
  1. Заказчик обязан:
     1. Подписать и вернуть Исполнителю оформленный договор, оплатить услугу на условиях настоящего договора.

Принять услугу по Акту, независимо от результата оказания услуги, подписать и вернуть Исполнителю Акт в течение 5 (пяти) календарных дней с даты оформления положительного или отрицательного заключения и получить счет-фактуру.

* + 1. Представить Исполнителю в форме электронных документов с использованием личного кабинета Заказчика на сайте Исполнителя или с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», необходимую для проведения государственной экспертизы документацию, соответствующую по составу и содержанию требованиям действующих нормативно-правовых актов.

Заказчик несет ответственность за качество и подлинность представленной документации.

* + 1. По запросу Исполнителя представлять расчеты конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, а также материалы инженерных изысканий в течение 5 дней с момента получения такого запроса.
    2. Вносить изменения в проектную документацию и устранять недостатки.
    3. Не позднее, чем за 30 рабочих дней до окончания срока действия договора направить заявление, указанное в подпунктах «а» или «б» пункта 17.4 Положения, либо заявление о продлении срока действия договора об экспертном сопровождении.

В случае отсутствия указанных заявлений услуга считается оказанной в полном объеме.

* 1. Исполнитель вправе:
     1. Требовать оплаты услуг согласно условиям настоящего договора.
     2. Запрашивать в органах государственной власти, подведомственных им организациях материалы, необходимые для проведения государственной экспертизы и выполнения возложенных на Исполнителя обязательств.
     3. Привлекать без согласия Заказчика к проведению государственной экспертизы иные государственные и (или) негосударственные организации, а также специалистов.
     4. Предлагать Заказчику внести изменения в проектную документацию в порядке, предусмотренном п. 4.2.4 настоящего договора.
  2. Исполнитель обязан:
     1. Провести государственную экспертизу в сроки, установленные договором и нормативными правовыми актами.
     2. Принимать меры по обеспечению сохранности представленных документов, а также по неразглашению третьим лицам проектных решений и иной конфиденциальной

информации, которая стала известна Исполнителю в связи с проведением государственной экспертизы, за исключением случаев, когда указанные документы и информация подлежат включению в государственные информационные системы или направлению в уполномоченные органы (организации) в установленном федеральными законами порядке.

* + 1. Выдать Заказчику после оформления договора, оказания услуги на основании Акта: положительное или отрицательное заключение на условиях настоящего договора.
    2. Оформить и выдать (направить) счета-фактуру(ы) Заказчику в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

1. Порядок расторжения договора
   1. Настоящий договор может быть расторгнут, по заявлению Заказчика, досрочно (в период оказания услуги), при этом удерживается стоимость оказанных услуг на момент поступления заявления. Заказчик обязан возместить Исполнителю убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между размером платы, определенной за всю работу, и частью платы, оплаченной за выполненную работу.
   2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без обращения в суд в следующих случаях:
      1. В случае просрочки предоставления Заказчиком документов в соответствии с п.4.2.2.;
      2. Предоставление Заказчиком Исполнителю заведомо недостоверной и/или неполной информации.
   3. При наступлении обстоятельств, указанных в п.5.2. настоящего договора, Исполнитель в срок не позднее 10 рабочих дней до планируемой даты расторжения договора направляет Заказчику соответствующее письменное уведомление об отказе от исполнения настоящего договора (расторжения договора) с указанием даты расторжения. Договор считается расторгнутым с указанной в уведомлении даты.
   4. При расторжении настоящего договора в соответствии с п. 5.2. настоящего договора, Заказчик обязан оплатить полную стоимость услуг.
2. Особые условия
   1. Обмен документами и информацией с Заказчиком осуществляется с использованием личного кабинета Заказчика на официальном сайте Исполнителя или с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
   2. Выдача заключения осуществляется в электронной форме, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью.
   3. К настоящему договору не применяются положения статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).
3. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из Договора, форс-мажор
   1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
   2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы в результате непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера или по вине другой стороны.
   3. При просрочке уплаты суммы основного долга на эту сумму подлежат начисление как процентов, являющиеся платой за пользование денежными средствами, в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 ГК РФ, так и процентов, являющиеся мерой гражданско-правовой ответственности, установленной статьей 395 ГК РФ.
   4. Претензии и споры по договору решаются путем переговоров Сторон, а при не достижении согласия – в Арбитражном суде Республики Татарстан.
4. Заключительные положения
   1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента предоставления Заказчиком документации в полном объеме и действует до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.
   2. Изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются дополнительными соглашениями к нему.
   3. В случае, если не позднее, чем за 30 рабочих дней до окончания срока действия договора направить Заказчик не направил заявление, указанное в подпунктах «а» или «б» пункта

17.4 Положения, либо заявление о продлении срока действия договора об экспертном сопровождении, услуга считается оказанной в полном объеме.

Денежные средства, оплаченные в качестве аванса, возврату не подлежат.

* 1. Настоящим Стороны подтверждают, что они, их аффилированные лица, работники или посредники до момента подписания настоящего договора, а также во время исполнения обязательств по настоящему договору не выплачивали/не будут выплачивать, не предлагали/не будут предлагать выплатить и не разрешали/не будут разрешать выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели, в том числе в целях подписания настоящего договора и прочее, а также не осуществляют действия, квалифицированные как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и о противодействии коррупции.

В случае наступления любого из вышеуказанных событий лицо, узнавшее о нарушении данных положений, обязуется незамедлительно проинформировать об этом руководство Сторон.

* 1. Настоящий договор, а также любые изменения и дополнения к нему действительны, если они заключены в письменной форме, путем обмена документами посредством электронных средств связи, позволяющих достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору. Документы, представляемые в электронном виде, заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных представителей Сторон, указанных в настоящем договоре.

[Договор,](#_bookmark16) заключаемый на бумажном носителе или в форме электронного документа, может быть подписан Сторонами усиленной квалифицированной [электронной подписью](garantf1://12084522.21/) в личном кабинете Заказчика на официальном сайте Исполнителя (дата Договора) или собственноручно на бумажном носителе.

* 1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру у каждой Стороны.
  2. К настоящему договору прилагается и является неотъемлемой частью:

– размер платы (приложение № 1 к настоящему договору) на 1л.

* 1. Стороны обязаны в 10-дневный срок письменно уведомить друг друга об изменении своих адресов и платежных реквизитов.

1. Адреса и банковские реквизиты сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ:  Государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре»  Юридический адрес:  420073, г. Казань, ул. Шуртыгина,  22  Почтовый адрес: 420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, 125.  ИНН 1654017928/ КПП 166001001  ПАО «Ак Барс» банк г. Казань Получатель: Министерство  финансов РТ  (ГАУ «УГЭЦ РТ» л/с ЛАВ00713002-УЭкспЦен)  р/с 40601810700023000003  БИК 049205805  К/с 30101810000000000805 |
|  |  |

Приложение №1 к договору

№

Размер платы за проведение экспертного сопровождения Объект рассмотрения:

Заказчик :

Стоимость проведения экспертизы в текущих ценах:

РПнж = Спд x П x Ki + Сиж x П х Ki хНДС

РПнж = ( × + × ) ×

где:

= руб.,

|  |  |
| --- | --- |
| Спд - | стоимость изготовления проектной документации, представленной на государственную экспертизу, рассчитанная в ценах 2001 года на основании документов в области сметного нормирования и ценообразования, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-  коммунального хозяйства Российской Федерации (в рублях); |
| Сиж - | стоимость изготовления материалов инженерных изысканий, представленных на государственную экспертизу, рассчитанная в ценах 2001 года на основании документов в области сметного нормирования и ценообразования,  рекомендованных Министерством строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации (в рублях); |
| Кi 5,44 | - коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1 января 2001 г., который определяется как произведение публикуемых Федеральной службой государственной статистики индексов потребительских цен для каждого года, следующего за 2000 годом, до года, предшествующего тому, в котором определяется размер платы за проведение  государственной экспертизы (включительно); |
| П | - процент суммарной стоимости проектных и (или) изыскательских работ,  представленных на государственную экспертизу, согласно приложению |

0,3 (30%) – за проведение экспертного сопровождения взимается плата за год в размере 30 процентов размера платы за проведение первичной государственной экспертизы, рассчитанной на дату заключения договора об экспертном сопровождении.

Размер платы за проведение экспертного сопровождения:

руб. х 0,3 (30%) х 1,2 (20% НДС)= руб. В том числе 20% НДС - руб.

Приложение № 2 к [Административному регламенту](#_bookmark13) по предоставлению государственной услуги по государственной экспертизе проектной документации

и результатов инженерных изысканий

Примерная форма

Договор возмездного оказания услуг

г. Казань

Государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре» (ГАУ «УГЭЦ РТ»), именуемое далее «Исполнитель», в лице , дествующ на основании

, с одной стороны, и , именуемое далее «Заказчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

* 1. Предмет договора
  2. По условиям настоящего договора (далее - договор) на проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных жилых домов Исполнитель обязуется по заявлению Заказчика оказать услугу: проведение государственной экспертизы

« », (далее - услуги, государственная экспертиза), а Заказчик обязуется оплатить эту услугу и принять результаты проведения государственной экспертизы.

* 1. Проведение государственной экспертизы проектной документации осуществляется в соответствии с положениями, установленными [Градостроительным кодексом](garantf1://12038258.0/) Российской Федерации, Положением об организации проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным [постановлением](garantf1://12052341.0/) Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 (далее - «Положение»), [постановлением](garantf1://12058997.0/) Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и иными нормативными правовыми актами о градостроительной деятельности Российской Федерации и Республики Татарстан
  2. Результатом государственной экспертизы является заключение о достоверности (положительное заключение) или недостоверности (отрицательное заключение) определения сметной стоимости.
  3. Оплата услуги по проведению государственной экспертизы и порядок расчетов
     1. В соответствии с Положением, стоимость экспертизы составляет - 24000 рублей

00 коп., в том числе НДС по ставке 20% - 4000 рублей 00 коп.

* + 1. Оплата услуги производится независимо от результата государственной экспертизы.
    2. Днем оплаты счета считается день поступления денежных средств на расчетный счет

Исполнителя, подтвержденный выпиской банка.

* + 1. Оплата может быть произведена по письменному указанию Заказчика путем перечисления денежных средств третьим лицом на расчетный счет Исполнителя.
  1. Срок проведения государственной экспертизы
  2. Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства проводится в течение 21 рабочего дня.

Сроки проведения государственной экспертизы могут быть продлены на основании письменного обращения Заказчика не более чем на 20 рабочих дней.

Исполнитель вправе досрочно завершить оказание услуги и передать Заказчику результат работ - заключение.

* 1. Проведение государственной экспертизы проектной документации в отношении объектов капитального строительства, финансирование строительства, реконструкции или капитального ремонта которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств государственных компаний и корпораций, начинается после заключения договора и завершается направлением (вручением) заявителю заключения государственной экспертизы, включенного в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.

В отношении иных объектов капитального строительства проведение государственной экспертизы проектной документации начинается после представления заявителем документов, подтверждающих внесение платы за проведение государственной экспертизы в соответствии с договором, и завершается направлением (вручением) заявителю заключения государственной экспертизы, включенного в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.

* 1. Оказание услуги по проведению государственной экспертизы подтверждается подписанным Сторонами Актом сдачи-приемки оказанных услуг по государственной экспертизе (далее «Акт»).
  2. Если Заказчик отказывается подписать Акт, то он обязан представить Исполнителю письменный отказ в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Акта и оказания услуги Исполнителем. В случае если обоснованный отказ не представлен Заказчиком Исполнителю в установленные сроки, считается, что Акт подписан Заказчиком и услуга оказана Исполнителем в полном объеме без каких-либо претензий. Обоснованный отказ должен содержать замечания, не выходящие за пределы обязательств, предусмотренных настоящим договором.
  3. Права и обязательства сторон
  4. Заказчик вправе:
     1. Получать информацию о ходе проведения государственной экспертизы и предоставлять Исполнителю необходимые пояснения, дополнительные сведения и документы.
     2. Предоставлять Исполнителю дополнительно документацию в форме электронных документов с использованием личного кабинета Заказчика на сайте Исполнителя или с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Оперативно вносить изменения в проектную документацию для устранения недостатков, которые указаны Исполнителем.

* 1. Заказчик обязан:
     1. Подписать и вернуть Исполнителю оформленный договор, оплатить услугу на условиях настоящего договора.

Принять услугу по Акту, независимо от результата оказания услуги, подписать и вернуть Исполнителю Акт в течение 5 (пяти) календарных дней с даты оформления положительного или отрицательного заключения и получить [счет-фактуру](garantf1://70016264.1000/).

* + 1. Представить Исполнителю в форме электронных документов с использованием личного кабинета Заказчика на сайте Исполнителя или с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», необходимую для проведения государственной экспертизы документацию, соответствующую по составу и содержанию требованиям действующих нормативно-правовых актов.

Заказчик несет ответственность за качество и подлинность представленной документации.

* + 1. Вносить изменения в проектную документацию, устранять недостатки в порядке, предусмотренном в [п. 6.1](#_bookmark28) настоящего договора.
  1. Исполнитель вправе:
     1. Требовать оплаты услуг согласно условиям настоящего договора.
     2. Запрашивать в органах государственной власти, подведомственных им организациях материалы, необходимые для проведения государственной экспертизы и выполнения возложенных на Исполнителя обязательств.
     3. Привлекать без согласия Заказчика к проведению государственной экспертизы иные государственные и (или) негосударственные организации, а также специалистов.
     4. Предлагать Заказчику внести изменения в проектную документацию в порядке, пределах и сроках, определенных Исполнителем.
     5. Досрочно завершить оказание услуги.
  2. Исполнитель обязан:
     1. Провести государственную экспертизу в сроки, установленные договором и нормативными правовыми актами.
     2. Принимать меры по обеспечению сохранности представленных документов, а также по неразглашению третьим лицам проектных решений и иной конфиденциальной информации, которая стала известна Исполнителю в связи с проведением государственной экспертизы, за исключением случаев, когда указанные документы и информация подлежат включению в государственные информационные системы или направлению в уполномоченные органы (организации) в установленном федеральными законами порядке.
     3. Выдать Заказчику после оформления договора, оказания услуги на основании Акта: положительное или отрицательное заключение на условиях настоящего договора.
     4. Оформить и выдать (направить) [счета-фактуру(ы)](garantf1://70016264.1000/) Заказчику в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
  3. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра предоставления

государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных служащих, работников

* + 1. Настоящий Договор может быть расторгнут, по заявлению Заказчика, досрочно (в период проведения экспертизы), при этом удерживается стоимость экспертизы рассмотренной документации на момент поступления заявления. Заказчик обязан возместить Исполнителю убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между размером платы, определенной за всю работу, и частью платы, оплаченной за выполненную работу.
    2. Расторжение Договора по инициативе Исполнителя производится при нарушении Заказчиком условий Договора, в том числе:
       1. Непредставление Заказчиком документов и проектной документации, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством;
       2. Просрочка Заказчиком оплаты более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
       3. Предоставление Заказчиком Исполнителю заведомо недостоверной и/или неполной информации.
       4. В случае неустранения Заказчиком в установленный Исполнителем срок выявленных в процессе проведения экспертизы недостатков в проектной документации:

При выявлении в проектной документации в процессе проведения негосударственной экспертизы недостатков (отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.), которые не позволяют сделать выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям технических регламентов и других нормативных документов, Исполнитель незамедлительно уведомляет Заказчика о выявленных недостатках и устанавливает при необходимости срок их устранения - 8 календарных дней со дня регистрации замечаний ГАУ

«УГЭЦ РТ».

В случае, если выявленные недостатки невозможно устранить в процессе негосударственной экспертизы или Заказчик в установленный срок их не устранил, Исполнитель вправе отказаться от дальнейшего проведения экспертизы и поставить вопрос о досрочном расторжении Договора, о чем письменно уведомляет Заказчика в трехдневный срок с момента истечения срока, установленного в [п. 5.2](#_bookmark27) Договора, с указанием мотивов принятого решения.

* + 1. Договор считается расторгнутым после официального уведомления Исполнителя или Заказчика о расторжении, но не позднее 1 (одного) месяца с момента уведомления.
  1. Особые условия
  2. В случае, когда проектная документация выполнена с отступлением от требований федерального и республиканского законодательства, а ее объем и содержание недостаточны для обоснования проектного решения, Исполнитель имеет право выдать отрицательное заключение без предварительных замечаний.

В процессе проведения государственной экспертизы Заказчика по указанию Исполнителя и в определенном им порядке, пределах и сроках, оперативно вносит изменения в проектную документацию, но не позднее чем за 10 рабочих дней до окончания срока проведения государственной экспертизы.

Исполнитель на основании экспертной оценки самостоятельно принимает решение о возможности и необходимости оперативного внесения изменений и (или) устранения недостатков и направлении Заказчику соответствующих указаний.

* 1. В случае непредставления Заказчиком документов, указанных в [пункте 4.2.2](#_bookmark26) настоящего договора, договор продлевается на период, не превышающий количество дней между датой непредставления Заказчиком документов, указанных в п. 4.2.2 настоящего договора, и датой представления документов.
  2. Обмен документами и информацией с Заказчиком осуществляется с использованием личного кабинета Заказчика на официальном сайте Исполнителя или с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
  3. Выдача заключения осуществляется в электронной форме, подписанное усиленной [квалифицированной электронной подписью](garantf1://12084522.54/).
  4. К настоящему договору не применяются положения [статьи 720](garantf1://10064072.720/) ГК РФ.
  5. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из Договора, форс-мажор
     1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
     2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы в результате непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера или по вине другой стороны.
     3. При просрочке уплаты суммы основного долга на эту сумму подлежат начисление как процентов, являющиеся платой за пользование денежными средствами, в соответствии с [пунктом](garantf1://10064072.317011/) [1 статьи 317.1](garantf1://10064072.317011/) ГК РФ, так и процентов, являющиеся мерой гражданско-правовой ответственности, установленной [статьей 395](garantf1://10064072.395/) ГК РФ.
     4. Претензии и споры по договору решаются путем переговоров Сторон, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Республики Татарстан.
  6. Заключительные положения
  7. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.
  8. Изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются дополнительными соглашениями к нему.
  9. Настоящим Стороны подтверждают, что они, их аффилированные лица, работники или посредники до момента подписания настоящего договора, а также во время исполнения обязательств по настоящему договору не выплачивали/не будут выплачивать, не предлагали/не будут предлагать выплатить и не разрешали/не будут разрешать выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели, в том числе в целях подписания настоящего договора и прочее, а также не осуществляют действия, квалифицированные как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования [законодательства](garantf1://12064203.0/) Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и о противодействии коррупции.

В случае наступления любого из вышеуказанных событий лицо, узнавшее о нарушении данных положений, обязуется незамедлительно проинформировать об этом руководство Сторон.

* 1. Настоящий договор, а также любые изменения и дополнения к нему действительны, если они заключены в письменной форме, путем обмена документами посредством электронных средств связи, позволяющих достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору. Документы, представляемые в электронном виде, заверяются усиленной [квалифицированной электронной подписью](garantf1://12084522.54/) уполномоченных представителей Сторон, указанных в настоящем договоре.

[Договор,](#_bookmark16) заключаемый на бумажном носителе или в форме электронного документа, может быть подписан Сторонами усиленной квалифицированной [электронной подписью](garantf1://12084522.21/) в личном кабинете Заказчика на официальном сайте Исполнителя (дата Договора) или собственноручно на бумажном носителе.

* 1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру у каждой Стороны.
  2. Стороны обязаны в 10-дневный срок письменно уведомить друг друга об изменении своих адресов и платежных реквизитов.
  3. Адреса и банковские реквизиты сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ:  Государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре»  Юридический адрес:  420073, г. Казань, ул. Шуртыгина, 22  Почтовый адрес: 420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, 125.  ИНН 1654017928/КПП 166001001  ПАО «Ак Барс» банк г. Казань Получатель: Министерство финансов РТ  (ГАУ «УГЭЦ РТ» л/с ЛАВ00713002-УЭкспЦен) р/с 40601810700023000003  [БИК](garantf1://455333.0/) 049205805  К/с 30101810000000000805 |
|  |  |

Приложение № 3 к [Административному регламенту](#_bookmark4) по предоставлению государственной услуги по государственной экспертизе проектной документации

и результатов инженерных изысканий

Перечень

документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

1. Для проведения государственной экспертизы одновременно проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации представляются документы:
   1. заявление о проведении государственной экспертизы;
   2. проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), установленными законодательством Российской Федерации;
   3. ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах;
   4. задание на проектирование;
   5. результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу указанных результатов), установленными законодательством Российской Федерации;
   6. задание на выполнение инженерных изысканий;
   7. положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной документации, подлежащей государственной историко-культурной экспертизе в соответствии с [Федеральным законом](garantf1://12027232.0/) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
   8. положительное заключение государственной экологической экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной документации, подлежащей государственной экологической экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации;
   9. положительное сводное заключение о проведении публичного технологического аудита крупного инвестиционного проекта с государственным участием (в случае если проведение публичного технологического и ценового аудита является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации) или обоснование инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, и заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, в случае если подготовка такого обоснования

инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита является обязательным в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

* 1. документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ (если заявитель не является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы должны быть оговорены специально;
  2. выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий, членом которой является исполнитель работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, действительная на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику, лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ, или действительная на дату, предшествующую дате представления документов на государственную экспертизу не более одного месяца, в случае если застройщик, иное лицо (в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ) одновременно является лицом, осуществляющим подготовку проектной документации (представляется в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется членство исполнителя работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) в области инженерных изысканий). В случае если проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий переданы застройщику до 1 июля 2017 г., представляются выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным изысканиям, действительные на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику), если в соответствии с законодательством Российской Федерации получение допуска к таким работам являлось обязательным до 1 июля 2017 г.;
  3. документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий не требуется членство в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) в области инженерных изысканий по основаниям, предусмотренным [частью 2.1 статьи 47](garantf1://12038258.47021/) и [частью 4.1 статьи 48](garantf1://12038258.48041/) ГрК РФ (предоставляется, если не представлен документ - выписка из реестра членов

саморегулируемой организации);

* 1. документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ;
  2. сведения о решении Правительства Российской Федерации о разработке и применении индивидуальных сметных нормативов (в случае, если такое решение принято в соответствии с [пунктом 30](garantf1://12058997.1030/) Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного [постановлением](garantf1://12058997.0/) Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»);
  3. в отношении объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации - нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации либо решение главного распорядителя средств федерального бюджета о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства, нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации об утверждении федеральной целевой программы;
  4. в отношении объектов капитального строительства юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, включая государственные компании и корпорации, строительство, реконструкция которых финансируется с привлечением средств бюджетов Республики Татарстан, - нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации или высшего органа исполнительной власти Республики Татарстан, или муниципальный правовой акт местной администрации муниципального образования, принятые в соответствии с [абзацем вторым пункта 8 статьи 78](garantf1://12012604.7882/), [пунктом 2 статьи 78.3](garantf1://12012604.78302/) или [абзацем вторым пункта 1 статьи 80](garantf1://12012604.4201/) Бюджетного кодекса Российской Федерации и содержащий информацию об объекте капитального строительства, в том числе о его сметной или предполагаемой (предельной) стоимости и мощности;
  5. в отношении объектов капитального строительства государственной собственности Республики Татарстан и (или) муниципальной собственности, в том числе объектов, строительство, реконструкция которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, - решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты соответственно государственной собственности Республики Татарстан и или муниципальной собственности, принятое в установленном порядке;
  6. в отношении объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых финансируется с привлечением средств государственных компаний и корпораций (без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), - решение руководителя государственной компании и корпорации об осуществлении капитальных вложений в объект капитального

строительства;

* 1. при детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) в составе федеральных целевых программ - решение по объекту капитального строительства, принятое в порядке, установленном методикой, приведенной в приложении к соответствующей федеральной целевой программе, определяющей порядок детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), содержащее информацию об объекте капитального строительства, входящем в мероприятие (укрупненный инвестиционный проект), в том числе о его сметной или предполагаемой сметной (предельной) стоимости и мощности;
     1. в случае отсутствия решений (актов), указанных в пунктах 14-19 настоящего раздела, а также в случае, если сметная стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, указанная в проектной документации, превышает сметную или предполагаемую (предельную) стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленную в отношении объекта капитального строительства соответствующим решением (актом), - письмо руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) федерального органа исполнительной власти или организации, осуществляющих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств федерального бюджета, руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) юридического лица, созданного Российской Федерацией, юридического лица, доля Российской Федерации в уставном (складочном) капитале которого составляет более 50 процентов (для объектов, финансирование строительства, реконструкции которых планируется осуществлять за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета, средств указанных юридических лиц), либо высшего должностного лица (руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), главы местной администрации (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) юридического лица, созданного субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием, руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) юридического лица, доля субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном (складочном) капитале которого составляет более 50 процентов (для объектов, финансирование строительства, реконструкции которых планируется осуществлять за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, в том числе объектов государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, в целях софинансирования которых из федерального бюджета предоставляются субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации, а также за счет средств указанных юридических лиц), либо руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью)

государственной компании и корпорации (в случае строительства, реконструкции объектов капитального строительства за счет средств государственной компании и корпорации без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), подтверждающее указанную в заявлении сметную или предполагаемую (предельную) стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, содержащее информацию о предполагаемых источниках финансирования строительства, реконструкции объекта капитального строительства, предусмотренных законом (решением) о бюджете, либо внебюджетных источниках;

* 1. обоснование безопасности опасного производственного объекта с приложением положительного заключения экспертизы промышленной безопасности такого обоснования, внесенного в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, в случае если подготовка обоснования безопасности опасного производственного объекта и проведение экспертизы промышленной безопасности такого обоснования предусмотрены [Федеральным законом](garantf1://11800785.0/) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
  2. решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) федерального органа исполнительной власти, руководителя Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации - главного распорядителя средств соответствующего бюджета об осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства по этапам, предусматривающее распределение сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства и его мощности по этапам строительства и подтверждающее, что общая сметная стоимость строительства, реконструкции объекта по всем этапам не превысит установленную предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта при сохранении общей мощности объекта капитального строительства, либо в случае подготовки проектной документации в отношении отдельного этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого осуществляется за счет средств государственных компаний и корпораций,
  + указанное решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) государственной компании и корпорации;
  1. соглашение о передаче полномочий государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению от имени соответствующего публично- правового образования государственных (муниципальных) контрактов от лица указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты

государственной (муниципальной) собственности, заключенное между органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственными внебюджетными фондами, органом местного самоуправления, являющимися государственными (муниципальными) заказчиками, и бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителей, или государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, в отношении которых указанные органы осуществляют права собственника имущества соответствующего публично-правового образования (в случае, установленном [частью 1.1 статьи 48](garantf1://12038258.480011/) ГрК РФ);

* 1. доверенность, подтверждающая полномочия должностного лица действовать от имени органа государственной власти, органа местного самоуправления или юридического лица (представляется в случаях, предусмотренных пунктами 19.1 и 21. настоящего раздела).

1. Для проведения государственной экспертизы одновременно проектной документации в части оценки, предусмотренной [подпунктом «а» пункта 27](garantf1://12052341.2701/) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного [постановлением](garantf1://12052341.0/) Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145, и результатов инженерных изысканий, представляются документы:
2. заявление о проведении государственной экспертизы;
3. проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), установленными законодательством Российской Федерации. В случае представления в электронной форме документов для проведения повторной государственной экспертизы проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, в организацию, проводившую первичную (предшествующую повторной) государственную экспертизу в отношении проектной документации, представлявшейся в электронной форме в полном объеме, может быть представлена часть проектной документации, в которую были внесены изменения;
4. задание на проектирование;
5. результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу указанных результатов), установленными законодательством Российской Федерации;
6. задание на выполнение инженерных изысканий;
7. положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной документации, подлежащей государственной историко-культурной экспертизе в соответствии с [Федеральным законом](garantf1://12027232.0/) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
8. положительное заключение государственной экологической экспертизы в

случае проведения государственной экспертизы проектной документации, подлежащей государственной экологической экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации;

1. положительное сводное заключение о проведении публичного технологического аудита крупного инвестиционного проекта с государственным участием (в случае если проведение публичного технологического и ценового аудита является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации) или обоснование инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, и заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, в случае если подготовка такого обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита является обязательным в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
2. документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ (если заявитель не является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы должны быть оговорены специально;
3. выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий, членом которой является исполнитель работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, действительная на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику, лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ, или действительная на дату, предшествующую дате представления документов на государственную экспертизу не более одного месяца, в случае если застройщик, иное лицо (в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ) одновременно является лицом, осуществляющим подготовку проектной документации (представляется в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется членство исполнителя работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) в области инженерных изысканий). В случае если проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий переданы застройщику до 1 июля 2017 г., представляются выданные

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным изысканиям, действительные на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику), если в соответствии с законодательством Российской Федерации получение допуска к таким работам являлось обязательным до 1 июля 2017 г.;

1. документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий не требуется членство в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) в области инженерных изысканий по основаниям, предусмотренным [частью 2.1 статьи 47](garantf1://12038258.47021/) и [частью 4.1 статьи 48](garantf1://12038258.48041/) ГрК РФ (предоставляется, если не представлен документ - выписка из реестра членов саморегулируемой организации);
2. документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ.
3. обоснование безопасности опасного производственного объекта с приложением положительного заключения экспертизы промышленной безопасности такого обоснования, внесенного в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, в случае если подготовка обоснования безопасности опасного производственного объекта и проведение экспертизы промышленной безопасности такого обоснования предусмотрены [Федеральным законом](garantf1://11800785.0/) от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
4. соглашение о передаче полномочий государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению от имени соответствующего публично- правового образования государственных (муниципальных) контрактов от лица указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, заключенное между органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственными внебюджетными фондами, органом местного самоуправления, являющимися государственными (муниципальными) заказчиками, и бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителей, или государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, в отношении которых указанные органы осуществляют права собственника имущества соответствующего публично-правового образования (в случае, установленном [частью 1.1 статьи 48](garantf1://12038258.480011/) ГрК РФ).
5. Для проведения государственной экспертизы результатов инженерных

изысканий до направления проектной документации на государственную экспертизу представляются документы:

1. заявление о проведении государственной экспертизы;
2. результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу указанных результатов), установленными законодательством Российской Федерации;
3. задание на выполнение инженерных изысканий;
4. документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ (если заявитель не является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы должны быть оговорены специально;
5. выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий, членом которой является исполнитель работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, действительная на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику, лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ, или действительная на дату, предшествующую дате представления документов на государственную экспертизу не более одного месяца, в случае если застройщик, иное лицо (в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ) одновременно является лицом, осуществляющим подготовку проектной документации (представляется в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется членство исполнителя работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) в области инженерных изысканий). В случае если проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий переданы застройщику до 1 июля 2017 г., представляются выданные саморегулируемой организацией свидетельства [о](#_bookmark30) допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным изысканиям, действительные на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику), если в соответствии с законодательством Российской Федерации получение допуска к таким работам являлось обязательным до 1 июля 2017 г.;
6. документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий не требуется

членство в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) в области инженерных изысканий по основаниям, предусмотренным [частью 2.1 статьи 47](garantf1://12038258.47021/) и [частью 4.1 статьи 48](garantf1://12038258.48041/) ГрК РФ (предоставляется, если не представлен документ - выписка из реестра членов саморегулируемой организации);

1. документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ;
2. соглашение о передаче полномочий государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению от имени соответствующего публично- правового образования государственных (муниципальных) контрактов от лица указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, заключенное между органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственными внебюджетными фондами, органом местного самоуправления, являющимися государственными (муниципальными) заказчиками, и бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителей, или государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, в отношении которых указанные органы осуществляют права собственника имущества соответствующего публично-правового образования (в случае, установленном [частью 1.1 статьи 48](garantf1://12038258.480011/) ГрК РФ).
3. Для проведения государственной экспертизы одновременно проектной документации, подготовленной с использованием проектной документации повторного использования, и результатов инженерных изысканий представляются документы:
4. заявление о проведении государственной экспертизы;
5. проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), установленными законодательством Российской Федерации. В случае представления в электронной форме документов для проведения повторной государственной экспертизы проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, в организацию, проводившую первичную (предшествующую повторной) государственную экспертизу в отношении проектной документации, представлявшейся в электронной форме в полном объеме, может быть представлена часть проектной документации, в которую были внесены изменения;
6. ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах;
7. задание на проектирование;
8. результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том

числе к составу указанных результатов), установленными законодательством Российской Федерации;

1. задание на выполнение инженерных изысканий;
2. положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной документации, подлежащей государственной историко-культурной экспертизе в соответствии с [Федеральным законом](garantf1://12027232.0/) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
3. положительное заключение государственной экологической экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной документации, подлежащей государственной экологической экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4. положительное сводное заключение о проведении публичного технологического аудита крупного инвестиционного проекта с государственным участием (в случае если проведение публичного технологического и ценового аудита является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации) или обоснование инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, и заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, в случае если подготовка такого обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита является обязательным в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
5. документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ (если заявитель не является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертиз должны быть оговорены специально;
6. выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий, членом которой является исполнитель работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, действительная на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику, лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ, или действительная на дату, предшествующую дате представления документов на государственную экспертизу

не более одного месяца, в случае если застройщик, иное лицо (в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ) одновременно является лицом, осуществляющим подготовку проектной документации (представляется в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется членство исполнителя работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) в области инженерных изысканий). В случае если проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий переданы застройщику до 1 июля 2017 г., представляются выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным изысканиям, действительные на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику), если в соответствии с законодательством Российской Федерации получение допуска к таким работам являлось обязательным до 1 июля 2017 г.;

1. документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий не требуется членство в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) в области инженерных изысканий по основаниям, предусмотренным [частью 2.1 статьи 47](garantf1://12038258.47021/) и [частью 4.1 статьи 48](garantf1://12038258.48041/) ГрК РФ (предоставляется, если не представлен документ - выписка из реестра членов саморегулируемой организации);
2. документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ;
3. сведения о решении Правительства Российской Федерации о разработке и применении индивидуальных сметных нормативов (в случае, если такое решение принято в соответствии с [пунктом 30](garantf1://12058997.1030/) Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного [постановлением](garantf1://12058997.0/) Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»);
4. в отношении объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации - нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации либо решение главного распорядителя средств федерального бюджета о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства, нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации об утверждении федеральной целевой программы;
5. в отношении объектов капитального строительства юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и

государственными или муниципальными унитарными предприятиями, включая государственные компании и корпорации, строительство, реконструкция которых финансируется с привлечением средств бюджетов Республики Татарстан, - нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации или высшего органа исполнительной власти Республики Татарстан, или муниципальный правовой акт местной администрации муниципального образования, принятые в соответствии с [абзацем вторым пункта 8 статьи 78](garantf1://12012604.7882/), [пунктом 2 статьи 78.3](garantf1://12012604.78302/) или [абзацем вторым пункта 1 статьи 80](garantf1://12012604.4201/) Бюджетного кодекса Российской Федерации и содержащий информацию об объекте капитального строительства, в том числе о его сметной или предполагаемой (предельной) стоимости и мощности;

1. в отношении объектов капитального строительства государственной собственности Республики Татарстан и (или) муниципальной собственности, в том числе объектов, строительство, реконструкция которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, - решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты соответственно государственной собственности Республики Татарстан или муниципальной собственности, принятое в установленном порядке;
2. в отношении объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых финансируется с привлечением средств государственных компаний и корпораций (без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), - решение руководителя государственной компании и корпорации об осуществлении капитальных вложений в объект капитального строительства;
3. при детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) в составе федеральных целевых программ - решение по объекту капитального строительства, принятое в порядке, установленном методикой, приведенной в приложении к соответствующей федеральной целевой программе, определяющей порядок детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), содержащее информацию об объекте капитального строительства, входящем в мероприятие (укрупненный инвестиционный проект), в том числе о его сметной или предполагаемой сметной (предельной) стоимости и мощности;
   1. в случае отсутствия решений (актов), указанных в пунктах 14-19 настоящего раздела, а также в случае, если сметная стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, указанная в проектной документации, превышает сметную или предполагаемую (предельную) стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленную в отношении объекта капитального строительства соответствующим решением (актом), - письмо руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) федерального органа исполнительной власти или организации, осуществляющих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств федерального бюджета, руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) юридического лица, созданного Российской Федерацией, юридического лица, доля

Российской Федерации в уставном (складочном) капитале которого составляет более 50 процентов (для объектов, финансирование строительства, реконструкции которых планируется осуществлять за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета, средств указанных юридических лиц), либо высшего должностного лица (руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), главы местной администрации (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) юридического лица, созданного субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием, руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) юридического лица, доля субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном (складочном) капитале которого составляет более 50 процентов (для объектов, финансирование строительства, реконструкции которых планируется осуществлять за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, в том числе объектов государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, в целях софинансирования которых из федерального бюджета предоставляются субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации, а также за счет средств указанных юридических лиц), либо руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) государственной компании и корпорации (в случае строительства, реконструкции объектов капитального строительства за счет средств государственной компании и корпорации без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), подтверждающее указанную в заявлении сметную или предполагаемую (предельную) стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, содержащее информацию о предполагаемых источниках финансирования строительства, реконструкции объекта капитального строительства, предусмотренных законом (решением) о бюджете, либо внебюджетных источниках;

1. обоснование безопасности опасного производственного объекта с приложением положительного заключения экспертизы промышленной безопасности такого обоснования, внесенного в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, в случае если подготовка обоснования безопасности опасного производственного объекта и проведение экспертизы промышленной безопасности такого обоснования предусмотрены [Федеральным законом](garantf1://11800785.0/) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
2. решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) федерального органа исполнительной власти, руководителя Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (либо

иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации - главного распорядителя средств соответствующего бюджета об осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства по этапам, предусматривающее распределение сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства и его мощности по этапам строительства и подтверждающее, что общая сметная стоимость строительства, реконструкции объекта по всем этапам не превысит установленную предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта при сохранении общей мощности объекта капитального строительства, либо в случае подготовки проектной документации в отношении отдельного этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого осуществляется за счет средств государственных компаний и корпораций,

* + указанное решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) государственной компании и корпорации;

1. положительное заключение экспертизы в отношении применяемой проектной документации повторного использования
2. справка с указанием разделов представленной на государственную экспертизу проектной документации, которые не подвергались изменению и полностью соответствуют проектной документации повторного использования;
3. документ, подтверждающий аналогичность назначения и проектной мощности проектируемого объекта капитального строительства и соответствие природных и иных условий территории, на которой планируется осуществлять строительство такого объекта капитального строительства, назначению, проектной мощности объекта капитального строительства и условиям территории, с учетом которых проектная документация повторного использования, которая использована для проектирования, подготавливалась для первоначального применения, в случае если законодательством Российской Федерации установлено требование о подготовке проектной документации с обязательным использованием проектной документации повторного использования;
4. соглашение о передаче полномочий государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению от имени соответствующего публично- правового образования государственных (муниципальных) контрактов от лица указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, заключенное между органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственными внебюджетными фондами, органом местного самоуправления, являющимися государственными (муниципальными) заказчиками, и бюджетными и автономными

учреждениями, в отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителей, или государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, в отношении которых указанные органы осуществляют права собственника имущества соответствующего публично-правового образования (в случае, установленном [частью 1.1 статьи 48](garantf1://12038258.480011/) ГрК РФ);

1. доверенность, подтверждающая полномочия должностного лица действовать от имени органа государственной власти, органа местного самоуправления или юридического лица (представляется в случаях, предусмотренных пунктами 19.1 и 22 настоящего раздела).
2. Для проведения государственной экспертизы проектной документации после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий представляются документы:
3. заявление о проведении государственной экспертизы;
4. проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), установленными законодательством Российской Федерации. В случае представления в электронной форме документов для проведения повторной государственной экспертизы проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, в организацию, проводившую первичную (предшествующую повторной) государственную экспертизу в отношении проектной документации, представлявшейся в электронной форме в полном объеме, может быть представлена часть проектной документации, в которую были внесены изменения;
5. ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах;
6. задание на проектирование;
7. результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу указанных результатов), установленными законодательством Российской Федерации;
8. положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной документации, подлежащей государственной историко-культурной экспертизе в соответствии с [Федеральным законом](garantf1://12027232.0/) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
9. положительное заключение государственной экологической экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной документации, подлежащей государственной экологической экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации;
10. положительное сводное заключение о проведении публичного технологического аудита крупного инвестиционного проекта с государственным участием (в случае если проведение публичного технологического и ценового аудита является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации) или обоснование инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого

планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, и заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, в случае если подготовка такого обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита является обязательным в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

1. документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ (если заявитель не является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы должны быть оговорены специально;
2. выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий, членом которой является исполнитель работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, действительная на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику, лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ, или действительная на дату, предшествующую дате представления документов на государственную экспертизу не более одного месяца, в случае если застройщик, иное лицо (в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ) одновременно является лицом, осуществляющим подготовку проектной документации (представляется в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется членство исполнителя работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) в области инженерных изысканий). В случае если проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий переданы застройщику до 1 июля 2017 г., представляются выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным изысканиям, действительные на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику), если в соответствии с законодательством Российской Федерации получение допуска к таким работам являлось обязательным до 1 июля 2017 г.;
3. документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий не требуется

членство в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) в области инженерных изысканий по основаниям, предусмотренным [частью 2.1 статьи 47](garantf1://12038258.47021/) и [частью 4.1 статьи 48](garantf1://12038258.48041/) ГрК РФ (предоставляется, если не представлен документ - выписка из реестра членов саморегулируемой организации);

1. документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ;
2. сведения о решении Правительства Российской Федерации о разработке и применении индивидуальных сметных нормативов (в случае, если такое решение принято в соответствии с [пунктом 30](garantf1://12058997.1030/) Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного [постановлением](garantf1://12058997.0/) Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»);
3. в отношении объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации - нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации либо решение главного распорядителя средств федерального бюджета о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства, нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации об утверждении федеральной целевой программы;
4. в отношении объектов капитального строительства юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, включая государственные компании и корпорации, строительство, реконструкция которых финансируется с привлечением средств бюджетов Республики Татарстан, - нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации или высшего органа исполнительной власти Республики Татарстан, или муниципальный правовой акт местной администрации муниципального образования, принятые в соответствии с [абзацем вторым пункта 8 статьи 78](garantf1://12012604.7882/), [пунктом 2 статьи 78.3](garantf1://12012604.78302/) или [абзацем вторым пункта 1 статьи 80](garantf1://12012604.4201/) Бюджетного кодекса Российской Федерации и содержащий информацию об объекте капитального строительства, в том числе о его сметной или предполагаемой (предельной) стоимости и мощности;
5. в отношении объектов капитального строительства государственной собственности Республики Татарстан и (или) муниципальной собственности, в том числе объектов, строительство, реконструкция которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, - решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты соответственно государственной собственности Республики Татарстан или муниципальной собственности, принятое в установленном порядке;
6. в отношении объектов капитального строительства, строительство,

реконструкция которых финансируется с привлечением средств государственных компаний и корпораций (без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), - решение руководителя государственной компании и корпорации об осуществлении капитальных вложений в объект капитального строительства;

1. при детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) в составе федеральных целевых программ - решение по объекту капитального строительства, принятое в порядке, установленном методикой, приведенной в приложении к соответствующей федеральной целевой программе, определяющей порядок детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), содержащее информацию об объекте капитального строительства, входящем в мероприятие (укрупненный инвестиционный проект), в том числе о его сметной или предполагаемой сметной (предельной) стоимости и мощности;
   1. в случае отсутствия решений (актов), указанных в пунктах 13-18 настоящего раздела, а также в случае, если сметная стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, указанная в проектной документации, превышает сметную или предполагаемую (предельную) стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленную в отношении объекта капитального строительства соответствующим решением (актом), - письмо руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) федерального органа исполнительной власти или организации, осуществляющих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств федерального бюджета, руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) юридического лица, созданного Российской Федерацией, юридического лица, доля Российской Федерации в уставном (складочном) капитале которого составляет более 50 процентов (для объектов, финансирование строительства, реконструкции которых планируется осуществлять за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета, средств указанных юридических лиц), либо высшего должностного лица (руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), главы местной администрации (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) юридического лица, созданного субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием, руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) юридического лица, доля субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном (складочном) капитале которого составляет более 50 процентов (для объектов, финансирование строительства, реконструкции которых планируется осуществлять за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, в том числе объектов государственной собственности субъектов Российской Федерации,

муниципальной собственности, в целях софинансирования которых из федерального бюджета предоставляются субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации, а также за счет средств указанных юридических лиц), либо руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) государственной компании и корпорации (в случае строительства, реконструкции объектов капитального строительства за счет средств государственной компании и корпорации без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), подтверждающее указанную в заявлении сметную или предполагаемую (предельную) стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, содержащее информацию о предполагаемых источниках финансирования строительства, реконструкции объекта капитального строительства, предусмотренных законом (решением) о бюджете, либо внебюджетных источниках;

1. обоснование безопасности опасного производственного объекта с приложением положительного заключения экспертизы промышленной безопасности такого обоснования, внесенного в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, в случае если подготовка обоснования безопасности опасного производственного объекта и проведение экспертизы промышленной безопасности такого обоснования предусмотрены [Федеральным законом](garantf1://11800785.0/) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
2. решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) федерального органа исполнительной власти, руководителя Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации - главного распорядителя средств соответствующего бюджета об осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства по этапам, предусматривающее распределение сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства и его мощности по этапам строительства и подтверждающее, что общая сметная стоимость строительства, реконструкции объекта по всем этапам не превысит установленную предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта при сохранении общей мощности объекта капитального строительства, либо в случае подготовки проектной документации в отношении отдельного этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого осуществляется за счет средств государственных компаний и корпораций,
   * указанное решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) государственной компании и корпорации;
3. положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, при этом результаты инженерных изысканий повторно не представляются;
4. в случае подготовки проектной документации с использованием проектной документации повторного использования также предоставляются документы:

положительное заключение экспертизы в отношении применяемой проектной документации повторного использования;

справка с указанием разделов представленной на государственную экспертизу проектной документации, которые не подвергались изменению и полностью соответствуют проектной документации повторного использования;

документ, подтверждающий аналогичность назначения и проектной мощности проектируемого объекта капитального строительства и соответствие природных и иных условий территории, на которой планируется осуществлять строительство такого объекта капитального строительства, назначению, проектной мощности объекта капитального строительства и условиям территории, с учетом которых проектная документация повторного использования, которая использована для проектирования, подготавливалась для первоначального применения, в случае если законодательством Российской Федерации установлено требование о подготовке проектной документации с обязательным использованием проектной документации повторного использования;

1. соглашение о передаче полномочий государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению от имени соответствующего публично- правового образования государственных (муниципальных) контрактов от лица указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, заключенное между органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственными внебюджетными фондами, органом местного самоуправления, являющимися государственными (муниципальными) заказчиками, и бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителей, или государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, в отношении которых указанные органы осуществляют права собственника имущества соответствующего публично-правового образования (в случае, установленном [частью 1.1 статьи 48](garantf1://12038258.480011/) ГрК РФ);
2. доверенность, подтверждающая полномочия должностного лица действовать от имени органа государственной власти, органа местного самоуправления или юридического лица (представляется в случаях, предусмотренных пунктами 18.1 и 21. настоящего раздела).
3. Для проведения государственной экспертизы проектной документации в части, предусмотренной [подпунктом «а» пункта 27](garantf1://12052341.2701/) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов

инженерных изысканий, утвержденного [постановлением](garantf1://12052341.0/) Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145, после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий;

1. заявление о проведении государственной экспертизы;
2. проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), установленными законодательством Российской Федерации. В случае представления в электронной форме документов для проведения повторной государственной экспертизы проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, в организацию, проводившую первичную (предшествующую повторной) государственную экспертизу в отношении проектной документации, представлявшейся в электронной форме в полном объеме, может быть представлена часть проектной документации, в которую были внесены изменения;
3. задание на проектирование;
4. положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной документации, подлежащей государственной историко-культурной экспертизе в соответствии с [Федеральным законом](garantf1://12027232.0/) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
5. положительное заключение государственной экологической экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной документации, подлежащей государственной экологической экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6. положительное сводное заключение о проведении публичного технологического аудита крупного инвестиционного проекта с государственным участием (в случае если проведение публичного технологического и ценового аудита является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации) или обоснование инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, и заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, в случае если подготовка такого обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита является обязательным в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
7. документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ (если заявитель не является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях,

предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы должны быть оговорены специально;

1. выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий, членом которой является исполнитель работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, действительная на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику, лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ, или действительная на дату, предшествующую дате представления документов на государственную экспертизу не более одного месяца, в случае если застройщик, иное лицо (в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ) одновременно является лицом, осуществляющим подготовку проектной документации (представляется в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется членство исполнителя работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) в области инженерных изысканий). В случае если проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий переданы застройщику до 1 июля 2017 г., представляются выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным изысканиям, действительные на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику), если в соответствии с законодательством Российской Федерации получение допуска к таким работам являлось обязательным до 1 июля 2017 г.;
2. документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий не требуется членство в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) в области инженерных изысканий по основаниям, предусмотренным [частью 2.1 статьи 47](garantf1://12038258.47021/) и [частью 4.1 статьи 48](garantf1://12038258.48041/) ГрК РФ (предоставляется, если не представлен документ - выписка из реестра членов саморегулируемой организации);
3. документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ;
4. обоснование безопасности опасного производственного объекта с приложением положительного заключения экспертизы промышленной безопасности такого обоснования, внесенного в реестр заключений экспертизы

промышленной безопасности, в случае если подготовка обоснования безопасности опасного производственного объекта и проведение экспертизы промышленной безопасности такого обоснования предусмотрены [Федеральным законом](garantf1://11800785.0/) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

1. соглашение о передаче полномочий государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению от имени соответствующего публично- правового образования государственных (муниципальных) контрактов от лица указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, заключенное между органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственными внебюджетными фондами, органом местного самоуправления, являющимися государственными (муниципальными) заказчиками, и бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителей, или государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, в отношении которых указанные органы осуществляют права собственника имущества соответствующего публично-правового образования (в случае, установленном [частью 1.1 статьи 48](garantf1://12038258.480011/) ГрК РФ).
2. В случае подготовки проектной документации с использованием проектной документации повторного использования также представляются документы:
3. положительное заключение экспертизы в отношении применяемой проектной документации повторного использования;
4. справка с указанием разделов представленной на государственную экспертизу проектной документации, которые не подвергались изменению и полностью соответствуют проектной документации повторного использования;
5. документ, подтверждающий аналогичность назначения и проектной мощности проектируемого объекта капитального строительства и соответствие природных и иных условий территории, на которой планируется осуществлять строительство такого объекта капитального строительства, назначению, проектной мощности объекта капитального строительства и условиям территории, с учетом которых проектная документация повторного использования, которая использована для проектирования, подготавливалась для первоначального применения, в случае если законодательством Российской Федерации установлено требование о подготовке проектной документации с обязательным использованием проектной документации повторного использования.
6. Для проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции объектов капитального строительства представляются документы:
7. заявление о проведении государственной экспертизы, в котором указываются:
8. проектная документация на объект капитального строительства в

соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), установленными законодательством Российской Федерации. В случае представления в электронной форме документов для проведения повторной государственной экспертизы проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, в организацию, проводившую первичную (предшествующую повторной) государственную экспертизу в отношении проектной документации, представлявшейся в электронной форме в полном объеме, может быть представлена часть проектной документации, в которую были внесены изменения;

1. ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах;
2. задание на проектирование;
3. положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной документации, подлежащей государственной историко-культурной экспертизе в соответствии с [Федеральным законом](garantf1://12027232.0/) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
4. документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ (если заявитель не является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы должны быть оговорены специально;
5. выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий, членом которой является исполнитель работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, действительная на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику, лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ, или действительная на дату, предшествующую дате представления документов на государственную экспертизу не более одного месяца, в случае если застройщик, иное лицо (в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ) одновременно является лицом, осуществляющим подготовку проектной документации (представляется в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется членство исполнителя работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) в области инженерных изысканий). В случае если проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий переданы застройщику до 1 июля 2017 г., представляются выданные

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным изысканиям, действительные на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику), если в соответствии с законодательством Российской Федерации получение допуска к таким работам являлось обязательным до 1 июля 2017 г.;

1. документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий не требуется членство в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) в области инженерных изысканий по основаниям, предусмотренным [частью 2.1 статьи 47](garantf1://12038258.47021/) и [частью 4.1 статьи 48](garantf1://12038258.48041/) ГрК РФ (предоставляется, если не представлен документ - выписка из реестра членов саморегулируемой организации);
2. документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ;
3. сведения о решении Правительства Российской Федерации о разработке и применении индивидуальных сметных нормативов (в случае, если такое решение принято в соответствии с [пунктом 30](garantf1://12058997.1030/) Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного [постановлением](garantf1://12058997.0/) Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»);
4. в отношении объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации - нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации либо решение главного распорядителя средств федерального бюджета о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства, нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации об утверждении федеральной целевой программы;
5. в отношении объектов капитального строительства юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, включая государственные компании и корпорации, строительство, реконструкция которых финансируется с привлечением средств бюджетов Республики Татарстан, - нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации или высшего органа исполнительной власти Республики Татарстан, или муниципальный правовой акт местной администрации муниципального образования, принятые в соответствии с [абзацем вторым пункта 8 статьи 78](garantf1://12012604.7882/), [пунктом 2 статьи 78.3](garantf1://12012604.78302/) или [абзацем вторым пункта 1 статьи 80](garantf1://12012604.4201/) Бюджетного кодекса Российской Федерации и содержащий информацию об объекте капитального строительства, в том числе о его

сметной или предполагаемой (предельной) стоимости и мощности;

1. в отношении объектов капитального строительства государственной собственности Республики Татарстан и (или) муниципальной собственности, в том числе объектов, строительство, реконструкция которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, - решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты соответственно государственной собственности Республики Татарстан или муниципальной собственности, принятое в установленном порядке;
2. в отношении объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых финансируется с привлечением средств государственных компаний и корпораций (без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), - решение руководителя государственной компании и корпорации об осуществлении капитальных вложений в объект капитального строительства;
3. при детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) в составе федеральных целевых программ - решение по объекту капитального строительства, принятое в порядке, установленном методикой, приведенной в приложении к соответствующей федеральной целевой программе, определяющей порядок детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), содержащее информацию об объекте капитального строительства, входящем в мероприятие (укрупненный инвестиционный проект), в том числе о его сметной или предполагаемой сметной (предельной) стоимости и мощности;
   1. в случае отсутствия решений (актов), указанных в пунктах 10-15 настоящего раздела, а также в случае, если сметная стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, указанная в проектной документации, превышает сметную или предполагаемую (предельную) стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленную в отношении объекта капитального строительства соответствующим решением (актом), - письмо руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) федерального органа исполнительной власти или организации, осуществляющих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств федерального бюджета, руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) юридического лица, созданного Российской Федерацией, юридического лица, доля Российской Федерации в уставном (складочном) капитале которого составляет более 50 процентов (для объектов, финансирование строительства, реконструкции которых планируется осуществлять за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета, средств указанных юридических лиц), либо высшего должностного лица (руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), главы местной администрации (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью),

руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) юридического лица, созданного субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием, руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) юридического лица, доля субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном (складочном) капитале которого составляет более 50 процентов (для объектов, финансирование строительства, реконструкции которых планируется осуществлять за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, в том числе объектов государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, в целях софинансирования которых из федерального бюджета предоставляются субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации, а также за счет средств указанных юридических лиц), либо руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) государственной компании и корпорации (в случае строительства, реконструкции объектов капитального строительства за счет средств государственной компании и корпорации без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), подтверждающее указанную в заявлении сметную или предполагаемую (предельную) стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, содержащее информацию о предполагаемых источниках финансирования строительства, реконструкции объекта капитального строительства, предусмотренных законом (решением) о бюджете, либо внебюджетных источниках;

1. обоснование безопасности опасного производственного объекта с приложением положительного заключения экспертизы промышленной безопасности такого обоснования, внесенного в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, в случае если подготовка обоснования безопасности опасного производственного объекта и проведение экспертизы промышленной безопасности такого обоснования предусмотрены [Федеральным законом](garantf1://11800785.0/) от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
2. решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) федерального органа исполнительной власти, руководителя Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации - главного распорядителя средств соответствующего бюджета об осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства по этапам, предусматривающее распределение сметной стоимости строительства,

реконструкции объекта капитального строительства и его мощности по этапам строительства и подтверждающее, что общая сметная стоимость строительства, реконструкции объекта по всем этапам не превысит установленную предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта при сохранении общей мощности объекта капитального строительства, либо в случае подготовки проектной документации в отношении отдельного этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого осуществляется за счет средств государственных компаний и корпораций,

* + указанное решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) государственной компании и корпорации.

Если такая проверка проводится после государственной экспертизы проектной документации, проведенной в части оценки, предусмотренной [подпунктом «а» пункта 27](garantf1://12052341.2701/) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного [постановлением](garantf1://12052341.0/) Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145, также представляется соответствующее положительное заключение государственной экспертизы.

1. соглашение о передаче полномочий государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению от имени соответствующего публично- правового образования государственных (муниципальных) контрактов от лица указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, заключенное между органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственными внебюджетными фондами, органом местного самоуправления, являющимися государственными (муниципальными) заказчиками, и бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителей, или государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, в отношении которых указанные органы осуществляют права собственника имущества соответствующего публично-правового образования (в случае, установленном [частью 1.1 статьи 48](garantf1://12038258.480011/) ГрК РФ);
2. доверенность, подтверждающая полномочия должностного лица действовать от имени органа государственной власти, органа местного самоуправления или юридического лица (представляется в случаях, предусмотренных пунктами 15.1 и 17 настоящего раздела).
3. Для проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости сноса объекта капитального строительства (в случае если снос не связан со строительством или реконструкцией объекта капитального строительства) представляются документы:
4. заявление о проведении государственной экспертизы;
5. ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах;
6. положительное заключение государственной историко-культурной

экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной документации, подлежащей государственной историко-культурной экспертизе в соответствии с [Федеральным законом](garantf1://12027232.0/) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

1. документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ (если заявитель не является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы должны быть оговорены специально;
2. выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий, членом которой является исполнитель работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, действительная на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику, лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ, или действительная на дату, предшествующую дате представления документов на государственную экспертизу не более одного месяца, в случае если застройщик, иное лицо (в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ) одновременно является лицом, осуществляющим подготовку проектной документации (представляется в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется членство исполнителя работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) в области инженерных изысканий). В случае если проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий переданы застройщику до 1 июля 2017 г., представляются выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным изысканиям, действительные на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику), если в соответствии с законодательством Российской Федерации получение допуска к таким работам являлось обязательным до 1 июля 2017 г.;
3. документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий не требуется членство в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) в области инженерных изысканий по основаниям, предусмотренным [частью 2.1 статьи 47](garantf1://12038258.47021/) и [частью 4.1 статьи 48](garantf1://12038258.48041/) ГрК РФ

(предоставляется, если не представлен документ - выписка из реестра членов саморегулируемой организации);

1. проект организации работ по сносу объекта капитального строительства;
2. смета на снос объекта капитального строительства;
3. результаты и материалы обследования объекта капитального строительства в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарно- эпидемиологическими требованиями, требованиями в области охраны окружающей среды, требованиями безопасности деятельности в области использования атомной энергии, требованиями к осуществлению деятельности в области промышленной безопасности;
4. документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ;
5. соглашение о передаче полномочий государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению от имени соответствующего публично- правового образования государственных (муниципальных) контрактов от лица указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, заключенное между органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственными внебюджетными фондами, органом местного самоуправления, являющимися государственными (муниципальными) заказчиками, и бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителей, или государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, в отношении которых указанные органы осуществляют права собственника имущества соответствующего публично-правового образования (в случае, установленном [частью 1.1 статьи 48](garantf1://12038258.480011/) ГрК РФ).
6. Для проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства (в случае, если такие работы не связаны со строительством или реконструкцией объекта капитального строительства) представляются документы:
7. заявление о проведении государственной экспертизы;
8. проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), установленными законодательством Российской Федерации. В случае представления в электронной форме документов для проведения повторной государственной экспертизы проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, в организацию, проводившую первичную (предшествующую повторной) государственную экспертизу в отношении

проектной документации, представлявшейся в электронной форме в полном объеме, может быть представлена часть проектной документации, в которую были внесены изменения;

1. ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах;
2. положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной документации, подлежащей государственной историко-культурной экспертизе в соответствии с [Федеральным законом](garantf1://12027232.0/) от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
3. документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ (если заявитель не является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы должны быть оговорены специально;
4. выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий, членом которой является исполнитель работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, действительная на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику, лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ, или действительная на дату, предшествующую дате представления документов на государственную экспертизу не более одного месяца, в случае если застройщик, иное лицо (в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ) одновременно является лицом, осуществляющим подготовку проектной документации (представляется в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется членство исполнителя работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) в области инженерных изысканий). В случае если проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий переданы застройщику до 1 июля 2017 г., представляются выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным изысканиям, действительные на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику), если в соответствии с законодательством Российской Федерации получение допуска к таким работам являлось обязательным до 1 июля

2017 г.;

1. документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий не требуется членство в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) в области инженерных изысканий по основаниям, предусмотренным [частью 2.1 статьи 47](garantf1://12038258.47021/) и [частью 4.1 статьи 48](garantf1://12038258.48041/) ГрК РФ (предоставляется, если не представлен документ - выписка из реестра членов саморегулируемой организации); документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику);
2. Решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) федерального органа исполнительной власти, руководителя Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», руководителя Государственной корпорации по космической деятельности

«Роскосмос», руководителя Государственной компании «Российские автомобильные дороги», руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации - главного распорядителя средств соответствующего бюджета об осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства по этапам, предусматривающее распределение сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства и его мощности по этапам строительства и подтверждающее, что общая сметная стоимость строительства, реконструкции объекта по всем этапам не превысит установленную предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта при сохранении общей мощности объекта капитального строительства, либо в случае подготовки проектной документации в отношении отдельного этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого осуществляется за счет средств государственных компаний и корпораций,

* + указанное решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) государственной компании и корпорации.

1. акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования.
2. Для проведения повторной государственной экспертизы представляются документы:
3. заявление о проведении повторной государственной экспертизы;
4. проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), установленными законодательством Российской Федерации. В случае представления в электронной форме документов для проведения повторной государственной экспертизы проектной документации, получившей положительное

заключение государственной экспертизы, в организацию, проводившую первичную (предшествующую повторной) государственную экспертизу в отношении проектной документации, представлявшейся в электронной форме в полном объеме, может быть представлена часть проектной документации, в которую были внесены изменения;

1. ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах;
2. задание на проектирование;
3. справка, подписанная главным инженером проекта;
4. результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу указанных результатов), установленными законодательством Российской Федерации;
5. задание на выполнение инженерных изысканий;
6. первичные заключения экспертизы;
7. положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной документации, подлежащей государственной историко-культурной экспертизе в соответствии с [Федеральным законом](garantf1://12027232.0/) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
8. положительное заключение государственной экологической экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной документации, подлежащей государственной экологической экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации;
9. положительное сводное заключение о проведении публичного технологического аудита крупного инвестиционного проекта с государственным участием (в случае если проведение публичного технологического и ценового аудита является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации) или обоснование инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, и заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, в случае если подготовка такого обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита является обязательным в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
10. документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями I1 и I2 статьи 48](garantf1://12038258.4802/) ГрК РФ (если заявитель не является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении

государственной экспертизы должны быть оговорены специально;

1. выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий, членом которой является исполнитель работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, действительная на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику, лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ, или действительная на дату, предшествующую дате представления документов на государственную экспертизу не более одного месяца, в случае если застройщик, иное лицо (в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ) одновременно является лицом, осуществляющим подготовку проектной документации (представляется в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется членство исполнителя работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) в области инженерных изысканий). В случае если проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий переданы застройщику до 1 июля 2017 г., представляются выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным изысканиям, действительные на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику), если в соответствии с законодательством Российской Федерации получение допуска к таким работам являлось обязательным до 1 июля 2017 г.;
2. документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий не требуется членство в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) в области инженерных изысканий по основаниям, предусмотренным [частью 2.1 статьи 47](garantf1://12038258.47021/) и [частью 4.1 статьи 48](garantf1://12038258.48041/) ГрК РФ (предоставляется, если не представлен документ - выписка из реестра членов саморегулируемой организации);
3. документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) ГрК РФ;
4. сведения о решении Правительства Российской Федерации о разработке и применении индивидуальных сметных нормативов (в случае, если такое решение принято в соответствии с [пунктом 30](garantf1://12058997.1030/) Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного [постановлением](garantf1://12058997.0/) Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»);

1. в отношении объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации - нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации либо решение главного распорядителя средств федерального бюджета о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства, нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации об утверждении федеральной целевой программы;
2. в отношении объектов капитального строительства юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, включая государственные компании и корпорации, строительство, реконструкция которых финансируется с привлечением средств бюджетов Республики Татарстан, - нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации или высшего органа исполнительной власти Республики Татарстан, или муниципальный правовой акт местной администрации муниципального образования, принятые в соответствии с [абзацем вторым пункта 8 статьи 78](garantf1://12012604.7882/), [пунктом 2 статьи 78.3](garantf1://12012604.78302/) или [абзацем вторым пункта 1 статьи 80](garantf1://12012604.4201/) Бюджетного кодекса Российской Федерации и содержащий информацию об объекте капитального строительства, в том числе о его сметной или предполагаемой (предельной) стоимости и мощности;
3. в отношении объектов капитального строительства государственной собственности Республики Татарстан и (или) муниципальной собственности, в том числе объектов, строительство, реконструкция которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, - решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты соответственно государственной собственности Республики Татарстан и или муниципальной собственности, принятое в установленном порядке;
4. в отношении объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых финансируется с привлечением средств государственных компаний и корпораций (без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), - решение руководителя государственной компании и корпорации об осуществлении капитальных вложений в объект капитального строительства;
5. при детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) в составе федеральных целевых программ - решение по объекту капитального строительства, принятое в порядке, установленном методикой, приведенной в приложении к соответствующей федеральной целевой программе, определяющей порядок детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), содержащее информацию об объекте капитального строительства, входящем в мероприятие (укрупненный инвестиционный проект), в том числе о его сметной или предполагаемой сметной (предельной) стоимости и мощности;
   1. в случае отсутствия решений (актов), указанных в пунктах 16-21 настоящего раздела, а также в случае, если сметная стоимость строительства,

реконструкции объекта капитального строительства, указанная в проектной документации, превышает сметную или предполагаемую (предельную) стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленную в отношении объекта капитального строительства соответствующим решением (актом), - письмо руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) федерального органа исполнительной власти или организации, осуществляющих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств федерального бюджета, руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) юридического лица, созданного Российской Федерацией, юридического лица, доля Российской Федерации в уставном (складочном) капитале которого составляет более 50 процентов (для объектов, финансирование строительства, реконструкции которых планируется осуществлять за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета, средств указанных юридических лиц), либо высшего должностного лица (руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), главы местной администрации (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) юридического лица, созданного субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием, руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) юридического лица, доля субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном (складочном) капитале которого составляет более 50 процентов (для объектов, финансирование строительства, реконструкции которых планируется осуществлять за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, в том числе объектов государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, в целях софинансирования которых из федерального бюджета предоставляются субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации, а также за счет средств указанных юридических лиц), либо руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) государственной компании и корпорации (в случае строительства, реконструкции объектов капитального строительства за счет средств государственной компании и корпорации без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), подтверждающее указанную в заявлении сметную или предполагаемую (предельную) стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, содержащее информацию о предполагаемых источниках финансирования строительства, реконструкции объекта капитального строительства, предусмотренных законом (решением) о бюджете, либо внебюджетных источниках;

1. обоснование безопасности опасного производственного объекта с приложением положительного заключения экспертизы промышленной

безопасности такого обоснования, внесенного в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, в случае если подготовка обоснования безопасности опасного производственного объекта и проведение экспертизы промышленной безопасности такого обоснования предусмотрены [Федеральным законом](garantf1://11800785.0/) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

1. решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) федерального органа исполнительной власти, руководителя Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации - главного распорядителя средств соответствующего бюджета об осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства по этапам, предусматривающее распределение сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства и его мощности по этапам строительства и подтверждающее, что общая сметная стоимость строительства, реконструкции объекта по всем этапам не превысит установленную предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта при сохранении общей мощности объекта капитального строительства, либо в случае подготовки проектной документации в отношении отдельного этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого осуществляется за счет средств государственных компаний и корпораций,
   * указанное решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) государственной компании и корпорации;
2. соглашение о передаче полномочий государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению от имени соответствующего публично- правового образования государственных (муниципальных) контрактов от лица указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, заключенное между органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственными внебюджетными фондами, органом местного самоуправления, являющимися государственными (муниципальными) заказчиками, и бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителей, или государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, в отношении которых указанные органы осуществляют права собственника имущества соответствующего публично-правового образования (в случае, установленном [частью 1.1 статьи 48](garantf1://12038258.480011/) ГрК РФ);
3. доверенность, подтверждающая полномочия должностного лица действовать от имени органа государственной власти, органа местного самоуправления или юридического лица (представляется в случаях, предусмотренных пунктами 21.1. и 23. настоящего раздела).

Приложение № 4 к [Административному регламенту](#_bookmark3) по предоставлению государственной услуги по государственной экспертизе проектной документации

и результатов инженерных изысканий

Директору государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики

Татарстан по строительству и архитектуре»

М.Х. Салихову

Исх. № от г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о проведении государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий[\*(1)](#_bookmark32)

\_

(лицо, обращающееся с заявлением о проведении государственной

экспертизы)

направляет документы для проведения государственной экспертизы

\_

(указывается объект государственной экспертизы:

* + - одновременно проектной документации и результатов инженерных изысканий;
    - одновременно проектной документации в части оценки, предусмотренной [подпунктом «а» пункта 27](garantf1://12052341.2701/) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного [постановлением](garantf1://12052341.0/) Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145, и результатов инженерных изысканий;
    - результатов инженерных изысканий до направления проектной документации на государственную экспертизу;
    - одновременно проектной документации, подготовленной с использованием проектной документации повторного использования, и результатов инженерных изысканий;
    - проектной документации после проведения государственной экспертизы

результатов инженерных изысканий;

* + - проектной документации в части, предусмотренной [подпунктом «а» пункта](garantf1://12052341.2701/) 27 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного [постановлением](garantf1://12052341.0/) Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г.

№ 145, после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий;

* + - проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
    - проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости сноса объекта капитального строительства (в случае если снос не связан со строительством или реконструкцией объекта капитального строительства);
    - проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства (в случае если такие работы не связаны со строительством или реконструкцией объекта капитального строительства)

применительно к объекту капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта, сноса, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) (далее - объект капитального строительства)

\_

(наименование объекта капитального строительства[\*(2)](#_bookmark32))

\_

\_

* + - * строительства
      * реконструкции
      * капитального ремонта
      * сноса
      * работы по сохранению объектов культурного наследия

\_

(ненужное зачеркнуть)

1. Идентификационные сведения об объекте капитального

строительства:

а) наименование объекта предполагаемого строительства

\_

(в соответствии с документом, являющимся основанием для подготовки

;

проектной документации)

б) сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства:

объект производственного/непроизводственного назначения;

;

линейный объект

в) почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства:

;

г) основные технико-экономические показатели объекта капитального строительства (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность и другие):

;

д) кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого расположен или планируется расположение объекта капитального строительства:

;

е) номер и дата утверждения градостроительного плана земельного участка и (или) документации по планировке территории:

;

ж) в случае подготовки проектной документации линейного объекта номер и дата документа, которым утверждена документация по планировке территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации

по планировке территории

\_

.

1. Идентификационные сведения об исполнителях работ - лицах, осуществивших подготовку проектной документации и выполнивших инженерные

изыскания, лицах, обеспечивших выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/)

и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) Градостроительного кодекса Российской Федерации[\*(3)](#_bookmark32):

а) полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя:

;

б) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования индивидуального предпринимателя: в) место нахождения и адрес юридического лица либо почтовый адрес

индивидуального предпринимателя:

;[\*(4)](#_bookmark32) г) ИНН юридического лица: ; д) ОГРН юридического лица или индивидуального предпринимателя:

;

е) КПП юридического лица: ; ж) адрес электронной почты (при наличии) юридического лица или

индивидуального предпринимателя:

;

1. Идентификационные сведения о застройщике, лице, обеспечившего выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и [1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) Градостроительного кодекса Российской Федерации[\*(5)](#_bookmark32):

а) полное наименование юридического лица, органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления либо фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или индивидуального предпринимателя:

;

б) место нахождения и адрес юридического лица, органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления либо почтовый адрес физического лица или индивидуального предпринимателя:

;

в) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования физического лица или индивидуального предпринимателя:

\_

;

г) ИНН юридического лица, органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления:

;

д) ОГРН юридического лица, органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления или индивидуального предпринимателя: ;

е) КПП юридического лица, органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления:

;

ж) адрес электронной почты (при наличии):

.

Идентификационные сведения о техническом заказчике, лице, обеспечившем выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных [частями 1.1](garantf1://12038258.480011/) и

[1.2 статьи 48](garantf1://12038258.480012/) Градостроительного кодекса Российской Федерации[\*(6)](#_bookmark32):

а) полное наименование юридического лица, органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления либо фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или индивидуального предпринимателя:

;

б) место нахождения и адрес юридического лица, органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления либо почтовый адрес физического лица или индивидуального предпринимателя:

;

в) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования физического лица или индивидуального предпринимателя:

;

г) ИНН юридического лица, органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления:

;

д) ОГРН юридического лица, органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления или индивидуального предпринимателя: ;

;

е) КПП юридического лица, органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления:

;

ж) адрес электронной почты (при наличии):

;

1. Идентификационные сведения о заявителе[\*(5)](#_bookmark32)

а) полное наименование юридического лица, органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления либо фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или индивидуального предпринимателя:

;

б) место нахождения и адрес юридического лица, органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления либо почтовый адрес физического лица или индивидуального предпринимателя:

;

в) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования физического лица или индивидуального предпринимателя:

;

г) ИНН юридического лица, органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления:

;

д) ОГРН юридического лица, органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления или индивидуального предпринимателя: ;

е) КПП юридического лица, органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления:

;

ж) адрес электронной почты (при наличии):

;

з) телефон: .

1. Сведения об использовании (о причинах неиспользования) экономически эффективной проектной документации повторного использования:

Представленная проектная документация подготовлена с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования.[\*(7)](#_bookmark32)

При подготовке представленной проектной документации не использовалась проектная документация повторного использования в связи с

тем, что:

;[\*(8)](#_bookmark32)

(указывается причина неиспользования проектной документации

повторного использования, например:

- проектная документация подготовлена применительно к объекту капитального строительства, строительство которого не обеспечивается федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, юридическим лицом, созданным Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием, юридическим лицом, доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном (складочном) капитале которого составляет более

50 процентов;

* проектная документация повторного использования, которая может быть использована для строительства объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, отсутствует;
* проектная документация подготовлена в целях реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия)

1. Сведения об источнике финансирования и размере финансирования в процентном соотношении полной стоимости проекта:

Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта капитального строительства планируется осуществлять за счет средств:

\_

(указывается источник финансирования: в процентном отношении к полной стоимости строительства, с указанием номера и даты документов:

* средства федерального бюджета;
* средства бюджета субъекта Российской Федерации;
* средства местного бюджета;
* средства юридических лиц, созданных Российской Федерацией,

субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями;

* средства юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов;
* собственные средства застройщика)

1. Сведения о сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства

\_

\_

(указываются сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального ремонта сноса, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации

объекта капитального строительства и доле финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также средств

юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием, юридических лиц, доля в уставном (складочном) капитале которых Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более 50 процентов (в

тыс. рублей), а также сведения о размере финансирования за счет указанных средств (в процентном отношении к полной стоимости

строительства))

* 1. Сведения об отнесении объекта капитального строительства к объектам транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения, строительство, реконструкция которых осуществляются в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в соответствии со стратегией пространственного развития Российской Федерации

.

1. Иные сведения:

Полномочия застройщика подтверждаем следующими документами о правах на земельный участок (земельные участки), на котором(ых) планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт, снос, работы по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) объекта капитального строительства:

\_

.

Ранее в отношении проектной документации по вышеуказанному объекту капитального строительства проводилась государственная экспертиза, по результатам которой выдано заключение

.[\*(9)](#_bookmark32)

(дата и номер заключения государственной экспертизы, кем выдано)

Положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной

документации, подлежащей государственной историко-культурной экспертизе в соответствии с [Федеральным законом](garantf1://12027232.0/) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

\_

(дата и номер заключения, кем выдано)

.

(или письменное обоснование отсутствия)

Положительное заключение государственной экологической экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной документации, подлежащей государственной экологической экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации:

\_

(дата и номер заключения, кем выдано)

.

(или письменное обоснование отсутствия)

\*(1) В заявлении в обязательном порядке указываются сведения, предусмотренные для представления на государственную экспертизу [Положением](garantf1://12052341.1000/) об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным [постановлением](garantf1://12052341.0/) Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145, а также сведения, необходимые для заключения договора о проведении государственной экспертизы, и сведения, необходимые для формирования реестра, предусмотренного [постановлением](garantf1://71633106.0/) Правительства Российской Федерации от 24 июля 2017 г. № 878

\*(2) В соответствии с документом, являющимся основанием для подготовки проектной документации

\*(3) При наличии нескольких лиц, осуществивших подготовку проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания, приводятся сведения по каждому такому лицу, при этом первым указывается лицо, выполнившее соответствующие работы по договору, заключенному с застройщиком (техническим заказчиком)

\*(4) Здесь и далее - место нахождения и адрес юридического лица указываются с учетом требований [частей 2](garantf1://10064072.54001/) и [3 статьи 54](garantf1://10064072.5403/) Гражданского кодекса Российской Федерации

\*(5) Указывается в случае, если застройщик (технический заказчик) и заявитель не одно и то же лицо

\*(6) В случае если застройщик и технический заказчик не одно и тоже лицо, приводятся сведения отдельно по каждому из них

\*(7) Указывается в случае, если для проведения государственной экспертизы представлена проектная документация, при подготовке которой использована проектная документация повторного использования

\*(8) Указывается в случае, если для проведения государственной экспертизы представлена проектная документация, при подготовке которой не использовалась проектная документация повторного использования

\*(9) Указывается в случае, если ранее в отношении проектной документации по соответствующему объекту капитального строительства проводилась государственная экспертиза, по результатам которой выдано соответствующее заключение.

Приложение № 4.1

к [Административному регламенту](#_bookmark13) по предоставлению

государственной услуги по государственной

экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий

Директору государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы

и ценообразования Республики Татарстан по строительству

и архитектуре»

Исх. № от г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о заключении договора на проведение экспертного сопровождения~~1~~

(лицо, обращающееся с заявлением о проведении государственной

экспертизы)

направляет на экспертное сопровождение проектную документацию (указывается объект государственной экспертизы)

применительно к объекту капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта, сноса, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации)

(далее – объект капитального строительства).

(наименование объекта

капитального строительства2)

1 В заявлении в обязательном порядке указываются сведения, предусмотренные для представления на государственную экспертизу Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, а также сведения, необходимые для заключения договора о проведении государственной экспертизы, и сведения, необходимые для формирования реестра, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2017 № 878.

2 В соответствии с документом, являющимся основанием для подготовки проектной документации.

* + - строительства
    - реконструкции
    - капитального ремонта
      * сноса
      * работы по сохранению объектов культурного наследия

(ненужное зачеркнуть)

Ранее в отношении проектной документации по вышеуказанному объекту капитального строительства проводилась государственная экспертиза, по результатам которой выдано положительное заключение

.

(дата и номер заключения государственной экспертизы, кем выдано)

1. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства:

а) наименование объекта предполагаемого строительства

;

(в соответствии с документом, являющимся основанием для подготовки проектной документации)

б) сведения о функциональном назначении объекта капитального

строительства:

;

объект производственного/непроизводственного назначения; линейный

объект

в) почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства:

;

г) основные технико-экономические показатели объекта капитального

строительства (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность и другие):

;

д) кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого расположен или планируется расположение объекта капитального строительства при наличии;

е) номер и дата утверждения градостроительного плана земельного участка и (или) документации по планировке территории.

ж) в случае подготовки проектной документации линейного объекта номер и дата документа, которым утверждена документация по планировке территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории

»;

1. Идентификационные сведения об исполнителях работ – лицах, осуществивших подготовку проектной документации и выполнивших инженерные изыскания, лицах, обеспечивших выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 11 и 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации:3

а) полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя:

;

б) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного

пенсионного страхования индивидуального предпринимателя:

;

в) место нахождения и адрес юридического лица либо почтовый адрес индивидуального предпринимателя:

;4

г) ИНН юридического лица: ; д) ОГРН юридического лица или индивидуального предпринимателя:

;

е) КПП юридического лица: ;

ж) адрес электронной почты (при наличии) юридического лица или индивидуального предпринимателя:

.

1. Идентификационные сведения о застройщике лице, обеспечившего

3 При наличии нескольких лиц, осуществивших подготовку проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания, приводятся сведения по каждому такому лицу, при этом первым указывается лицо, выполнившее соответствующие работы по договору, заключенному с застройщиком (техническим заказчиком).

4 Здесь и далее – место нахождения и адрес юридического лица указываются с учетом требований частей 2 и 3 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации.

выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1 1 и 1 2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации:5

а) полное наименование юридического лица, органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления либо фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или индивидуального предпринимателя:

;

б) место нахождения и адрес юридического лица, органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления либо почтовый адрес физического лица или индивидуального предпринимателя:

;

в) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного

пенсионного страхования физического лица или индивидуального предпринимателя:

.

г) ИНН юридического лица, органа государственной власти, иного

государственного органа, органа местного самоуправления:

;

д) ОГРН юридического лица, органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления или индивидуального предпринимателя: ;

е) КПП юридического лица, органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления:

;

ж) адрес электронной почты (при наличии):

;

з) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя юридического лица:

.

5 В случае если застройщик и технический заказчик не одно и то же лицо, приводятся сведения отдельно по каждому из них.

Идентификационные сведения о техническом заказчике, лице, обеспечившем выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1 1 и 1 2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации:6

а) полное наименование юридического лица, органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления либо фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или индивидуального предпринимателя:

;

б) место нахождения и адрес юридического лица, органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления либо почтовый адрес физического лица или индивидуального предпринимателя:

;

в) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного

пенсионного страхования физического лица или индивидуального предпринимателя:

.

г) ИНН юридического лица, органа государственной власти, иного

государственного органа, органа местного самоуправления:

;

д) ОГРН юридического лица, органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления или индивидуального предпринимателя: ;

е) КПП юридического лица, органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления:

;

ж) адрес электронной почты (при наличии):

;

з) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя юридического лица: :

.

6 В случае если застройщик и технический заказчик не одно и то же лицо, приводятся сведения отдельно по каждому из них.

1. Идентификационные сведения о заявителе:7

а) полное наименование юридического лица, органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления либо фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или индивидуального предпринимателя:

;

б) место нахождения и адрес юридического лица, органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления либо почтовый адрес физического лица или индивидуального предпринимателя:

;

в) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного

пенсионного страхования физического лица или индивидуального предпринимателя:

.

г) ИНН юридического лица, органа государственной власти, иного

государственного органа, органа местного самоуправления:

;

д) ОГРН юридического лица, органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления или индивидуального предпринимателя: ;

е) КПП юридического лица, органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления:

;

ж) адрес электронной почты (при наличии):

;

з) телефон: ;

и) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя юридического лица: : \_

.

1. Сведения об использовании (о причинах неиспользования) экономически

7 Указывается в случае, если застройщик (технический заказчик) и заявитель не одно и то же лицо.

эффективной проектной документации повторного использования:

Представленная проектная документация подготовлена с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования.8

При подготовке представленной проектной документации не использовалась проектная документация повторного использования в связи с тем, что:

.9

(указывается причина неиспользования проектной документации повторного использования, например:

- проектная документация подготовлена применительно к объекту капитального строительства,

строительство которого не обеспечивается федеральным органом исполнительной власти, органом

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, юридическим

лицом, созданным Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным

образованием, юридическим лицом, доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,

муниципального образования в уставном (складочном) капитале которого составляет более 50 процентов;

- проектная документация повторного использования, которая может быть использована для строительства

объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, отсутствует;

- проектная документация подготовлена в целях реконструкции, капитального ремонта объектов

капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия)

1. Сведения об источнике финансирования и размере финансирования в процентном соотношении полной стоимости проекта:

Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта капитального строительства планируется осуществлять за счет средств

(указывается источник финансирования):

8 Указывается в случае, если для проведения государственной экспертизы представлена проектная документация, при подготовке которой использована проектная документация повторного использования.

9 Указывается в случае, если для проведения государственной экспертизы представлена проектная документация, при подготовке которой не использовалась проектная документация повторного использования.

* средства федерального бюджета;
* средства бюджета субъекта Российской Федерации;
* средства местного бюджета;
* средства юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями;
* средства юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах

которых составляет более 50 процентов;

* собственные средства застройщика.

1. Сведения о сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства

.

(указываются сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального ремонта сноса, работ по сохранению объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры народов Российской Федерации объекта капитального строительства и доле финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием, юридических лиц, доля в уставном (складочном) капитале которых Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более 50 процентов (в тыс. рублей), а также сведения о размере финансирования за счет указанных средств (в процентном отношении к полной стоимости строительства))

1. Сведения об отнесении объекта капитального строительства к объектам транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения, строительство, реконструкция которых осуществляются в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в соответствии со стратегией пространственного развития Российской Федерации

.

1. Иные сведения:

Полномочия застройщика подтверждаем следующими документами о правах

на земельный участок (земельные участки), на котором(ых) планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт, снос, работы по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) объекта капитального строительства:

.

Положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной документации, подлежащей государственной историко-культурной экспертизе в соответствии с [Федеральным законом](garantf1://12027232.0/) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

.

(дата и номер заключения, кем выдано)

Положительное заключение государственной экологической экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной документации, подлежащей государственной экологической экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации;

.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись)10 |  | (И.О. Фамилия) |

Приложение № 5 к [Административному регламенту](#_bookmark0) по предоставлению государственной услуги по государственной экспертизе проектной документации

и результатов инженерных изысканий

Пример ответов на выявленные недостатки[\*](#_bookmark33), изложенные в письме-уведомлении от . 202\_ года

Наименование объекта: , г.

|  |  |
| --- | --- |
| Выявленные недостатки | Ответ заявителя |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Инженер-сметчик Ф.И.О. Главный инженер проекта Ф.И.О.

\* Подписывается с использованием усиленной [квалифицированной](garantf1://12084522.54/) [электронной подписи](garantf1://12084522.54/) заказчика по договору на проведение государственной экспертизы

Приложение № 6 к [Административному регламенту](#_bookmark14) по предоставлению государственной услуги по государственной экспертизе проектной документации

и результатов инженерных изысканий НОМЕР ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Салихов Мазит Хазипович

(должность, Ф.И.О., подпись, печать)

« » 2020 г.

Положительное (отрицательное) заключение государственной экспертизы

Объект экспертизы

Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий Наименование объекта экспертизы

* 1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
  2. Сведения об организации по проведению экспертизы
  3. Сведения о заявителе
  4. Основания для проведения экспертизы
  5. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы
  6. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы

1)

2)

* 1. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта капитального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий по которому представлены для проведения экспертизы

1)

2)

3)

* 1. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы проектной документации
  2. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена проектная документация
     1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение
     2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
     3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства
  3. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация

1)

2)

3)

* 1. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства
  2. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства
  3. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших проектную документацию
  4. Сведения об использовании при подготовке проектной документации экономически эффективной проектной документации повторного использования
  5. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной документации
  6. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
  7. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
  8. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом
  9. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку проектной документации
  10. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы результатов инженерных изысканий
  11. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки отчетной документации о выполнении инженерных изысканий и сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о выполнении инженерных изысканий

1)

2)

3)

* 1. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инженерных изысканий
  2. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение инженерных изысканий
  3. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение инженерных изысканий
  4. Сведения о программе инженерных изысканий
  5. Описание рассмотренной документации (материалов)
  6. Описание результатов инженерных изысканий
     1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
|  |  |  |  |

* + 1. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий
    2. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
  1. Описание технической части проектной документации
     1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
|  |  |  |  |

* + 1. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации

1)

2)

3)

* + 1. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы
  1. Описание сметы на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт, снос) объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
     1. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства на дату представления сметной документации для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости и на дату утверждения заключения экспертизы
     2. Информация об использованных сметных нормативах
     3. Информация о цене строительства объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство
     4. Сведения о превышении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации над укрупненным нормативом цены строительства, либо о превышении цены строительства объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство
  2. Выводы по результатам рассмотрения
  3. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов
  4. Выводы в отношении технической части проектной документации
     1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка проектной документации
     2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование и требованиям технических регламентов
  5. Выводы по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости
     1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной документации, утвержденным сметным нормативам, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией
     2. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в

сметной документации, предполагаемой (предельной) стоимости строительства, рассчитанной на основе документально подтвержденных сведений о проектах- аналогах

* + 1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной документации, физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ, акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, при проведении проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта
    2. Вывод о достоверности или недостоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

1. Общие выводы
2. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы

1)

2)

3)

Приложение № 6.1.

к [Административному регламенту](#_bookmark13) по предоставлению

государственной услуги по государственной

экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий

НОМЕР ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В РАМКАХ ЭКСПЕРТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

│X│X│X│X│- │X│X│X│X│

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

«УТВЕРЖДАЮ»

(должность, Ф.И.О., подпись, печать)

« » 20 г.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В РАМКАХ ЭКСПЕРТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

Наименование объекта оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения

\_

1. Сведения об организации по проведению оценки соответствия в рамках

экспертного сопровождения

\_

1. Сведения о заявителе

\_

1. Основания для проведения оценки соответствия в рамках экспертного

сопровождения

\_

1. Состав проектной документации (указывается отдельно по каждому

разделу проектной документации с учетом изменений, внесенных в ходе оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения)[\*](#_bookmark36)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
|  |  |  |  |

1. Состав проектной документации (указывается отдельно по каждому разделу проектной документации с учетом изменений, внесенных в ходе оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения)[\*\*](#_bookmark37)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  № п/п | Имя файла | Формат (тип) файла | Контрольная сумма | Примечание |
|  |  |  |  |  |

1. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта капитального строительства, проектная документация по которому представлена для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения

1) ;

2) ;

3) .

1. Сведения о ранее выданных заключениях по результатам оценки

соответствия в рамках экспертного сопровождения в отношении объекта капитального строительства, проектная документация по которому представлена для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения

1) ;

2) ;

3) .

1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его

почтовый (строительный) адрес или местоположение

\_

1. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических

лицах, подготовивших изменения в проектную документацию

\_

1. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем

подготовку изменений в проектную документацию

\_

1. Описание изменений, внесенных в проектную документацию

\_

1. Выводы о подтверждении или неподтверждении соответствия изменений,

внесенных в проектную документацию, установленным требованиям, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование и результатам инженерных изысканий

\_

1. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений

экспертизы, подписавших заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения

1) ;

2) ;

3) .

──────────────────────────────

\* Заполняется в соответствии с пунктом 12 Требований к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 8 июня 2018 г. №341/пр (далее – Требования), в случае, если документы для проведения экспертизы представлены на бумажном носителе.

\*\* Заполняется в соответствии с пунктом 12 Требований в случае, если документы для проведения экспертизы представлены в электронном виде.

Приложение № 6.2.

к [Административному регламенту](#_bookmark13) по предоставлению

государственной услуги по государственной

экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий

НОМЕР ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

│X│X│- │X │-│X│- │X │- │X │X│X│X│- │X│X│

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

«УТВЕРЖДАЮ»

(должность, Ф.И.О., подпись, печать)

« » 20 г.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

Объект оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения

\_

Наименование объекта оценки соответствия в рамках экспертного

сопровождения

\_

* 1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
  2. Сведения об организации по проведению оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения

\_

* 1. Сведения о заявителе

\_

* 1. Основания для проведения оценки соответствия в рамках экспертного

сопровождения

\_

* 1. Сведения о положительном заключении государственной экологической

экспертизы

\_

* 1. Сведения о составе документов, представленных для проведения оценки

соответствия в рамках экспертного сопровождения

1) ;

2) ;

3) .

* 1. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении

объекта капитального строительства, проектная документация по которому представлена для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения

1) ;

2) ;

3) .

* 1. Сведения о ранее выданных заключениях по результатам оценки

соответствия в рамках экспертного сопровождения в отношении объекта капитального строительства, проектная документация по которому представлена для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения

1) ;

2) ;

3) .

* 1. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения оценки соответствия проектной документации в рамках экспертного сопровождения
  2. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена проектная документация
     1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение

\_

* + 1. Сведения о функциональном назначении объекта капитального

строительства

\_

* + 1. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального

строительства

\_

* 1. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта,

применительно к которому подготовлена проектная документация

1) ;

2) ;

3) .

* 1. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства

\_

* 1. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства

\_

* 1. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических

лицах, подготовивших изменения в проектную документацию

\_

* 1. Сведения об использовании при подготовке проектной документации

экономически эффективной проектной документации повторного использования

\_

* 1. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку

проектной документации

\_

* 1. Сведения о документации по планировке территории, о наличии

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

\_

* 1. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

\_

* 1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в

пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом

\_

* 1. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку изменений в проектную документацию

\_

* 1. Описание рассмотренной документации (материалов)
  2. Описание технической части проектной документации
     1. Состав проектной документации (указывается отдельно по каждому разделу проектной документации с учетом изменений, внесенных в ходе оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения)[\*](#_bookmark38)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
|  |  |  |  |

* + 1. Состав проектной документации (указывается отдельно по каждому разделу проектной документации с учетом изменений, внесенных в ходе оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения)[\*\*](#_bookmark39)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/ п | Имя файла | Формат (тип) файла | Контрольная сумма | Примечание |
|  |  |  |  |  |

* + 1. Описание изменений, внесенных в проектную документацию в ходе проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения

\_

* 1. Описание сметы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,

снос объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

* + 1. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на дату представления сметной документации для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости и на дату утверждения заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения

\_

* + 1. Информация об использованных сметных нормативах

\_

* + 1. Информация о цене строительства объектов, аналогичных по

назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство

\_

* 1. Выводы по результатам рассмотрения
  2. Выводы в отношении технической части проектной документации
     1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка проектной документации

\_

* + 1. Выводы о соответствии или несоответствии технической части

проектной документации установленным требованиям и о совместимости или несовместимости с частью проектной документации, в которую изменения не вносились

\_

* 1. Выводы по результатам проверки достоверности определения сметной

стоимости

* + 1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной документации, утвержденным сметным нормативам, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией

\_

* + 1. Выводы о непревышении (превышении) сметной стоимости

строительства, реконструкции над укрупненным нормативом цены строительства

\_

* + 1. Вывод о достоверности или недостоверности определения сметной

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

\_

1. Общие выводы

\_

1. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы, подписавших заключение государственной экспертизы по результатам

экспертного сопровождения

1) ;

2) ;

3) .

──────────────────────────────

\* Заполняется в соответствии с пунктом 12 Требований в случае подготовки заключения экспертизы, сведения о котором не подлежат включению в Реестр.

\*\* Заполняется в соответствии с пунктом 12 Требований в случае подготовки заключения экспертизы, сведения о котором подлежат включению в Реестр.

──────────────────────────────

Приложение № 7 к [Административному регламенту](#_bookmark2) по предоставлению государственной услуги по государственной экспертизе проектной документации

и результатов инженерных изысканий

Директору государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы

и ценообразования Республики Татарстан по строительству

и архитектуре Республики Татарстан»

Исх. № от г.

Заявление

об исправлении технической ошибки (описки, опечатки, грамматической или арифметической ошибки)

Сообщаю о технической ошибке (описках, опечатках, грамматической или арифметической ошибке), допущенной при оказании государственной услуги

(наименование государственной услуги)

Записано:

\_

\_

Правильные сведения:

\_

\_

Прошу исправить допущенную техническую ошибку (описки, опечатки,

грамматическую или арифметическую ошибку) и внести соответствующие изменения в документ, являющийся результатом государственной услуги.

Прилагаю следующие документы:

1. Заключение государственной экспертизы.

2.

;

3. .

В случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении технической ошибки (описок, опечаток, грамматической или арифметической ошибки) прошу направить такое решение:

посредством отправления электронного документа на адрес электронной почты:

;

в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу: .

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, относящиеся к моей личности и представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже достоверны.

Документы (копии документов), приложенные к заявлению, соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления заявления эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

( )

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение (справочное)

к [Административному регламенту](#_bookmark2) по предоставлению государственной услуги по государственной экспертизе проектной документации

и результатов инженерных изысканий

Сведения об органах власти (учреждениях) и должностных лицах, ответственных за осуществление контроля за предоставлением государственной услуги

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность | Телефон | Электронный адрес |
| Заместитель министра | (843) 231-15-07 | [Vladimir.Kudryashev@tatar.ru](mailto:Vladimir.Kudryashev@tatar.ru) |

Государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность | Телефон | Электронный адрес |
| Директор | (843) 272-04-94  доб. 619 | [expertiza-rt@tatar.ru](mailto:expertiza-rt@tatar.ru) |
| Первый заместитель директора | (843) 520-70-50  доб. 401 | [Timur.Zinatullin@tatar.ru](mailto:Timur.Zinatullin@tatar.ru) |
| Заместитель директора | (843) 520-70-50  доб. 401 | [Rustem.Miftahutdinov@tatar.ru](mailto:Rustem.Miftahutdinov@tatar.ru) |
| Начальник управления по  организации экспертной деятельности | (843) 272-56-84  доб. 230 | [Guzel.Nuguma№ova@tatar.ru](mailto:Guzel.Nugumanova@tatar.ru) |
| Начальник управления экспертизы | (843) 241-02-19  доб. 235 | [Igor.Alexeev@tatar.ru](mailto:Igor.Alexeev@tatar.ru) |

Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность | Телефон | Электронный адрес |
| Директор отдела по реализации инвестиционных программ в дорожном и строительном комплексах Управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и  дорожного хозяйства | (843) 264-77-24 | [Yuriy.Azin@tatar.ru](mailto:Yuriy.Azin@tatar.ru) |