Утвержден

постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от ____________ № ____

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ, ПРОХОДЯЩИХ ПО ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

| № п/п | Мероприятия, необходимые для организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам | Вид документа | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение нормативов затрат на 1 километр пути регулярных перевозок пассажиров и багажа в зависимости от класса транспортного средства | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан | ГБУ «Центр экономических исследований Республики Татарстан», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан | ежегодно до 1 января с использованием индекса-дефлятора за предыдущий год |
| 2 | Установление единого предельного максимального тарифа на регулярные перевозки пассажиров и багажа по регулируемым тарифам для следующих муниципальных районов Республики Татарстан: Агрызский муниципальный район Азнакаевский муниципальный район Аксубаевский муниципальный район Актанышский муниципальный район Алексеевский муниципальный район Альметьевский муниципальный район Арский муниципальный район Бавлинский муниципальный район Балтасинский муниципальный район Бугульминский муниципальный район Буинский муниципальный район Верхнеуслонский муниципальный район Высокогорский муниципальный район Дрожжановский муниципальный район Елабужский муниципальный район Заинский муниципальный район Зеленодольский муниципальный район Кайбицкий муниципальный район Камско-Устинский муниципальный район Кукморский муниципальный район Лаишевский муниципальный район Лениногорский муниципальный район Мамадышский муниципальный район Мензелинский муниципальный район Муслюмовский муниципальный район Нижнекамский муниципальный район Новошешминский муниципальный район Нурлатский муниципальный район Пестречинский муниципальный район Рыбно-Слободский муниципальный район Сабинский муниципальный район Сармановский муниципальный район Спасский муниципальный район Тетюшский муниципальный район Тукаевский муниципальный район Тюлячинский муниципальный район Черемшанский муниципальный район Чистопольский муниципальный район Ютазинский муниципальный район | Постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам | Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам | в течении 60 дней с момента утверждения «дорожной карты» |
| 3 | Расчёты суммы потребности в финансировании по каждому муниципальному маршруту регулярных перевозок, учитывая нормативы затрат, указанные в пункте 1 «дорожной карты», и предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении в Республике Татарстан, установленные в соответствии с законодательством, с учётом использования коэффициента заполняемости автобуса, равного 0,5 и не менее 2х кругорейсов в день |  | Исполнительные комитеты муниципальных образований Республики Татарстан (по согласованию), Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан | ежегодно до 1 сентября |
| 4 | Организация и осуществление закупок на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам и право получения карт маршрута регулярных перевозок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44 – ФЗ). |  | Исполнительные комитеты муниципальных образований Республики Татарстан (по согласованию) | по истечении десяти рабочих дней после выполнения пункта 4 «дорожной карты» (далее – ежегодно до 1 декабря) |
| 5 | Организация и осуществление закупок на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам и право получения карт маршрутов регулярных перевозок на пригородных межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в Тукаевском муниципальном районе республики, начальными и конечными остановочными пунктами которых является г. Набережные Челны | Муниципальный контракт | Исполнительный комитет муниципального образования «город Набережные Челны» (по согласованию) | по истечении 10 рабочих дней после выполнения пункта 5 «дорожной карты» (далее – ежегодно до 1 декабря) |
| 6 | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт | Исполнительные комитеты муниципальных образований Республики Татарстан (по согласованию) | в установленные законодательством сроки, после выполнения пунктов 6 «дорожной карты» (далее – ежегодно до 1 января) |
| 8 | Мониторинг выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, Исполнительные комитеты муниципальных образований Республики Татарстан (по согласованию) | ежеквартально |