# ПРОЕКТ

### КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________                                                                                           № ________

О внесении изменений в государственную программу «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.10.2017 № 823 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» и внесении изменений в перечень государственных программ Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 № 1199 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Татарстан и ведомственных целевых программ и перечня государственных программ Республики Татарстан»

Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в государственную программу «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.10.2017 № 823 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» и внесении изменений в перечень государственных программ Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 № 1199 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Татарстан и ведомственных целевых программ и перечня государственных программ Республики Татарстан» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.07.2018 № 549, от 29.03.2019 № 239, от 13.09.2019 № 830, от 12.05.2020 № 380, от 11.11.2020 № 1011, от 03.12.2020 № 1090, от 21.07.2021 № 626, от 29.10.2021 № 1019, от 30.12.2021 № 1325, от 04.04.2022 № 312, от 21.06.2022 № 593, от 20.10.2022 № 1123, от 01.12.2022 № 1273) (далее – Программа), следующие изменения:

строку «Объем финансирования Программы с разбивкой по годам и источникам» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| «Объем финансирования Программы с разбивкой по годам и источникам | Общий объем финансирования Программы составляет 51 410 878,7 тыс.рублей, в том числе: (тыс.рублей) - Год; - Всего*; - В том числе средства*. - бюджета Республики Татарстан; - федерального бюджета, планируемые к привлечению; - внебюджетных источников, планируемые к привлечению. - 2018; - 2 669 608,9; - 2014 500,0; - 655 108,9; –. - 2019; - 4 214 081,2; - 1 846 301,0; - 2 367 780,2; –. - 2020; - 3 700 597,7; - 2 281 505,8; - 1 419 091,9; –. - 2021; 11 038 821,8; 1 270 791,7; - 1 768 030,1; - 8 000 000,0. - 2022; 20 857 322,7; 19 293 224,8; - 1 540 082,9; - 24 015,0. - 2023; 3 629 749,3; 1 957 633,2; - 1 672 116,1; –. - 2024; 3 300 697,1; 2 000 000,0; - 1 300 697,1; –. - 2025; 2 000 000,0; 2 000 000,0; - *; –. - Итого; 51 410 878,7; 32 663 956,5; 10 722 907,2; - 8 024 015,0. *Объемы финансирования мероприятий подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год и на плановый период»; |
| --- | --- |

раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:

«3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 51 410 878,7 тыс.рублей, в том числе: за счет средств бюджета Республики Татарстан – 32 663 956,5 тыс.рублей, за счет планируемых к привлечению средств федерального бюджета – 10 722 907,2 тыс.рублей, за счет планируемых к привлечению внебюджетных источников – 8 024 015,0 тыс.рублей.

(тыс.рублей)

| - Год | - Всего* | - В том числе средства* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - бюджета Республики Татарстан | - федерального бюджета, планируемые к привлечению | - внебюджетных источников, планируемые к привлечению |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2018 | - 2 669 608,9 | - 2014 500,0 | - 655 108,9 | - – |
| - 2019 | - 4 214 081,2 | - 1 846 301,0 | - 2 367 780,2 | – |
| - 2020 | - 3 700 597,7 | - 2 281 505,8 | - 1 419 091,9 | – |
| - 2021 | 11 038 821,8 | 1 270 791,7 | - 1 768 030,1 | - 8 000 000,0 |
| - 2022 | 20 857 322,7 | 19 293 224,8 | - 1 540 082,9 | - 24 015,0 |
| - 2023 | 3 629 749,3 | 1 957 633,2 | - 1 672 116,1 | – |
| - 2024 | 3 300 697,1 | 2 000 000,0 | - 1 300 697,1 | – |
| - 2025 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | - * | – |
| - Итого | 51 410 878,7 | 32 663 956,5 | 10 722 907,2 | 8 024 015,0 |

*Объемы финансирования мероприятий подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год и на плановый период.»;

таблицу 6 приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«Таблица 6

Адресный перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2023 году

| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование общественной территории | Адрес объекта | Финансирование, тыс.рублей (в текущих ценах) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета Республики Татарстан | средства федерального бюджета, планируемые к привлечению |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Реализация мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Реализация мероприятий по формированию современной городской среды на территории Республики Татарстан за счет средств бюджета Республики Татарстан и субсидий из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Агрызский муниципальный район | Ленинский парк | г.Агрыз, ул.Вокзальная | 19 489,9 | 3 703,1 | 15 786,8 |
| 1.1.2. | Азнакаевский муниципальный район | Набережная р.Черной, 3-я очередь | г.Азнакаево | 12 468,6 | 2 369,0 | 10 099,6 |
| 1.1.3. | Азнакаевский муниципальный район | Набережная р.Манаузки | г.Азнакаево, ул.Озерная, микрорайон Манауз | 21 590,6 | 4 102,2 | 17 488,4 |
| 1.1.4. | Аксубаевский муниципальный район | Общественное пространство у Дома Культуры | пгт.Аксубаево, ул.Советская, ул.Ленина, ул.Романова | 15 000,0 | 2 850,0 | 12 150,0 |
| 1.1.5. | Актанышский муниципальный район | Благоустройство набережной оз.Иске Идель, 2-я очередь | с.Актаныш, ул.Центральная | 15 425,3 | 2 930,8 | 12 494,5 |
| 1.1.6. | Алексеевский муниципальный район | Культурно-рекреационный кластер «Алтын Дага», 2-я очередь | с.Билярск | 14 000,0 | 2 660,0 | 11 340,0 |
| 1.1.7. | Алькеевский муниципальный район | Сквер «Спортивный», 3-я очередь | с.Базарные Матаки, ул.Восточная | 10 606,9 | 2 015,3 | 8 591,6 |
| 1.1.8. | Альметьевский муниципальный район | Бульвар по ул.Ризы Фахретдина (от ул.Ленина до ул.Советская), 3-я очередь | г.Альметьевск, территория по ул.Р.Фахретдина, ограниченная улицами Герцена и Советской | 22 200,0 | 4 218,0 | 17 982,0 |
| 1.1.9. | Альметьевский муниципальный район | Городское озеро, 2-я очередь | г.Альметьевск, ул.Шевченко | 98 706,0 | 18 754,1 | 79 951,9 |
| 1.1.10. | Апастовский муниципальный район | Набережная р.Табарка, 3-я очередь | пгт.Апастово | 11 060,3 | 2 101,5 | 8 958,8 |
| 1.1.11. | Арский муниципальный район | ТатАрские предания - в город старой дорогой по ул. Коммуны, 3-я очередь | г.Арск, ул.Коммуны | 28 892,8 | 5 489,6 | 23 403,2 |
| 1.1.12. | Бавлинский муниципальный район | Каркас общественных пространств 27 микрорайона «Соединяя Бавлы», 3-я очередь | г.Бавлы, ул.Сайдашева | 19 370,9 | 3 680,5 | 15 690,5 |
| 1.1.13. | Балтасинский муниципальный район | Аллея Героев | пгт.Балтаси, ул.Ленина | 19 124,7 | 3 633,7 | 15 491,0 |
| 1.1.14. | Бугульминский муниципальный район | Центральный парк | пгт.Карабаш, ул.Красноармейская | 25 826,0 | 4 906,9 | 20 919,1 |
| 1.1.15. | Буинский муниципальный район | Центральная площадь, 4-я очередь | г.Буинск, ул.Р.Люксембург | 23 316,2 | 4 430,1 | 18 886,1 |
| 1.1.16. | Верхнеуслонский муниципальный район | Карстовое озеро | с.Верхний Услон, ул.Пролетар-ская, ул.Ленина, | 10 000,0 | 1 900,0 | 8 100,0 |
| 1.1.17. | Высокогорский муниципальный район | Парк Победы, 2-я очередь | с.Высокая Гора, ул.Центральная | 38 060,2 | 7 231,4 | 30 828,8 |
| 1.1.18. | Дрожжановский муниципальный район | Пруд по ул.Школьная, 2-я очередь | с.Старое Дрожжаное, ул.Школь-ная | 12 000,0 | 2 280,0 | 9 720,0 |
| 1.1.19. | Зеленодольский муниципальный район | Парк у стадиона «Лесокомбинат», 3-я очередь | пгт.Васильево, ул.Волжская | 17 000,0 | 3 230,0 | 13 770,0 |
| 1.1.20. | Зеленодольский муниципальный район | Сквер «Юный Корабел» | г.Зеленодольск, ул.Комарова | 30 000,0 | 5 700,0 | 24 300,0 |
| 1.1.21. | Кайбицкий муниципальный район | Улица Г.Кайбицкой, улица Ш.Галиева | с.Большие Кайбицы, ул.Г.Кайбиц-кой, ул.Ш.Галиева | 10 000,0 | 1 900,0 | 8 100,0 |
| 1.1.22. | Кукморский муниципальный район | Набережная р. Нурминки, 4-я очередь | г.Кукмор, ул.Набережная | 14 654,5 | 2 784,4 | 11 870,1 |
| 1.1.23. | Кукморский муниципальный район | Кукморские витрины. Ревитализация центральных городских улиц — Ворошилова и Ленина, 2-я очередь | г.Кукмор, ул.Ворошилова, ул.Ле-нина | 14 654,6 | 2 784,4 | 11 870,2 |
| 1.1.24. | Лаишевский муниципальный район | Улица Советская | г.Лаишево, ул.Советская | 30 403,6 | 5 776,7 | 24 626,9 |
| 1.1.25. | Лениногорский муниципальный район | Парк «Мэхэббэт», 3-я очередь | г.Лениногорск, ул.Набережная | 30 000,0 | 5 700,0 | 24 300,0 |
| 1.1.26. | Менделеевский муниципальный район | Набережная по ул.К.Маркса | г.Менделеевск, ул.К.Маркса | 70 000,0 | 13 300,0 | 56 700,0 |
| 1.1.27. | Мензелинский муниципальный район | Парк им.В.И.Ленина, 3-я очередь | г.Мензелинск, ул.К.Маркса | 15 733,2 | 2 989,3 | 12 743,9 |
| 1.1.28. | Муслюмовский муниципальный район | Парк «Спортивный», 3-я очередь | с. Муслюмово, ул. Пушкина | 10 940,1 | 2 078,6 | 8 861,5 |
| 1.1.29. | Нижнекамский муниципальный район | Школьный бульвар | г.Нижнекамск, бульвар Школьный | 80 000,0 | 15 200,0 | 64 800,0 |
| 1.1.30. | Новошешминский муниципальный район | Сквер у Дома культуры, 2-я очередь | с.Новошешминск, ул.Заливная | 10 000,0 | 1 900,0 | 8 100,0 |
| 1.1.31. | Нурлатский муниципальный район | Парк «Кондурча», 3-я очередь | г.Нурлат | 10 000,0 | 1 900,0 | 8 100,0 |
| 1.1.32. | Нурлатский муниципальный район | Улица Кариева | г.Нурлат, ул.Кариева | 21 160,6 | 4 020,5 | 17 140,1 |
| 1.1.33. | Пестречинский муниципальный район | Парк по улице Приозерная | д.Званка, ул.Приозерная | 30 079,0 | 5 715,0 | 24 364,0 |
| 1.1.34. | Рыбно-Слободский муниципальный район | Пляж «Чулман-Яр», 2-я очередь | пгт.Рыбная Слобода | 14 101,1 | 2 679,2 | 11 421,9 |
| 1.1.35. | Сабинский муниципальный район | Парк по ул.Г.Тукая | пгт.Богатые Сабы, ул.Г.Тукая | 17 773,2 | 3 376,9 | 14 396,3 |
| 1.1.36. | Сармановский муниципальный район | Место проведения сельских праздников на р.Мензеля | с.Сарманово, ул.Энергетиков | 19 404,2 | 3 686,8 | 15 717,4 |
| 1.1.37. | Спасский муниципальный район | Благоустройство социально-культурного центра города «Болгар Спасский», 2-я очередь | г.Болгар, ул.Ленина | 12 891,9 | 2 449,5 | 10 442,4 |
| 1.1.38. | Тетюшский муниципальный район | «320 ступеней к истории: вдоль по Троицкой», 3-я очередь | г.Тетюши, ул.Троицкая, ул.Лени-на (от горы Вшиха до ТСОШ № 1) | 11 976,4 | 2 275,5 | 9 700,9 |
| 1.1.39. | Тюлячинский муниципальный район | Центральный парк | с.Тюлячи, ул.Садовая | 10 000,0 | 1 900,0 | 8 100,0 |
| 1.1.40. | Черемшанский муниципальный район | Улица Советская, 3-я очередь | с.Черемшан, ул.Советская | 5 000,0 | 950,0 | 4 050,0 |
| 1.1.41. | Чистопольский муниципальный район | Городская набережная реки Камы «Наречье», 2-я очередь | г.Чистополь, ул.Бутлерова | 40 000,0 | 7 600,0 | 32 400,0 |
| 1.1.42. | Ютазинский муниципальный район | Набережная карьера, 2-я очередь | с.Абсалямово | 11 481,6 | 2 181,5 | 9 300,1 |
| 1.1.43. | г. Казань | Туристско-рекреационный кластер «Зеркала Татарстана», 2-я очередь | г.Казань | 5 000,0 | 950,0 | 4 050,0 |
| 1.1.44. | г. Казань | Сад Рыбака, 2-я очередь | г.Казань, ул.К.Цеткин | 170 000,0 | 32 300,0 | 137 700,0 |
| 1.1.45. | г. Набережные Челны | Парк «Прибрежный», 2-я очередь | г.Набережные Челны, пр.Чулман | 151 159,4 | 28 720,3 | 122 439,1 |
| 1.1.46. | г.Набережные Челны | Набережная им.Фикрята Табеева | г.Набережные Челны, ул.Фикрята Табеева | 154 159,4 | 29 290,3 | 124 869,1 |
|  | Итого по разделу 1.1 |  |  | 1 434 711,3 | 272 595,2 | 1 162 116,1 |
| 1.2. Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Республики Татарстан – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на 2023 год* |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Елабужский муниципальный район | Шишкинские пруды, 1-я очередь | г.Елабуга, ул.Набережная | 95 000,0 | - | 95 000,0 |
| 1.2.2. | Заинский муниципальный район | Парк Молодежный | г.Заинск, пр.Победы | 85 000,0 | - | 85 000,0 |
| 1.2.3. | Зеленодольский муниципальный район | Парк Алтынова в рамках комплексного благоустройства улицы Комарова | г.Зеленодольск, ул.Комарова | 95 000,0 | - | 95 000,0 |
| 1.2.4. | Лаишевский муниципальный район | Культурно-рекреационный кластер «Белые горы» | г.Лаишево | 70 000,0 | - | 70 000,0 |
| 1.2.5. | Лениногорский муниципальный район | Спортивный кластер в рамках стратегии развития каскада верхних прудов по ул.Менделеева | г.Лениногорск, ул.Менделеева | 95 000,0 | - | 95 000,0 |
| 1.2.6. | Спасский муниципальный район | Благоустройство социально-культурного центра города «Болгар Спасский» (улица Смирнова) | г.Болгар, ул.Смирнова | 70 000,0 | - | 70 000,0 |
|  | Итого по разделу 1.2 |  |  | 510 000,0 | - | 510 000,0 |
|  | Итого по разделу 1 |  |  | 1 944 711,3 | 272 595,2 | 1 672 116,1 |
| 2. Реализация мероприятий по формированию современной городской среды на территории Республики Татарстан за счет средств бюджета Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Атнинский муниципальный район | Парк по ул.Х.Такташа | с.Кубян, ул.Х.Такташа | 10 000,0 | 10 000,0 | - |
| 2.2. | Бугульминский муниципальный район | Благоустройство прилегающей территории по ул.М.Джалиля к центральному водоему, 3-я очередь | г. Бугульма | 31 000,0 | 31 000,0 | - |
| 2.3. | Елабужский муниципальный район | Шишкинские пруды, 2-я очередь | г.Елабуга, ул.Набережная | 48 079,0 | 48 079,0 |  |
| 2.4. | Заинский муниципальный район | Парк Молодежный, 2-я очередь | г.Заинск | 20 000,0 | 20 000,0 |  |
| 2.5. | Зеленодольский муниципальный район | Парк Алтынова в рамках комплексного развития улицы Комарова, 2-я очередь | г.Зеленодольск, ул.Комарова | 11 000,0 | 11 000,0 | - |
| 2.6. | Камско-Устьинсий муниципальный район | Туристско-рекреационный кластер «Дингез – море Та-тарстана» (гора Лобач), 3-я очередь | пгт.Камское Устье | 10 000,0 | 10 000,0 | - |
| 2.7. | Мамадышский муниципальный район | Парк экстремальных и зимних видов спорта | г.Мамадыш, ул.Карьерная | 22 268,0 | 22 268,0 | - |
| 2.8. | Нижнекамский муниципальный район | Сквер Б.Урманче | г.Нижнекамск, ул.Строителей | 70 947,6 | 70 947,6 | - |
| 2.9. | Нижнекамский муниципальный район | Сквер «Сөенеч» | пгт.Камские Поляны | 10 000,0 | 10 000,0 | - |
| 2.10. | Тукаевский муниципальный район | Территория за р.Шильна | д.Малая Шильна, ул.Ленина | 26 704,7 | 26 704,7 | - |
| 2.11. | г.Казань | Входная группа Центрального парка культуры и отдыха им.Горького | г.Казань, ул.Николая Ершова | 80 000,0 | 80 000,0 | - |
| 2.12. | г.Казань | Парк у жилого комплекса «Светлая долина», 2-я очередь | г.Казань, ул.А.Курынова | 291 000,0 | 291 000,0 | - |
| 2.13. | г.Казань | Бульвар по ул.Серова | г.Казань, ул.Серова | 100 000,0 | 100 000,0 | - |
| 2.14. | г.Казань | Юнусовская площадь | г.Казань, ул.Габдуллы Тукая | 80 000,0 | 80 000,0 | - |
| Всего |  |  |  | 810 999,3 | 810 999,3 | - |
| Нераспределенный лимит |  |  |  | 874 038,7 | 874 038,7 |  |
| Итого по разделу 2 |  |  |  | 1 685 038,0 | 1 685 038,0 | - |
| Всего по 2023 году |  |  |  | 3 629 749,3 | 1 957 633,2 | 1 672 116,1 |

* В соответствии с условиями Соглашения о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Республики Татарстан срок реализации проекта 31.12.2024.»;

приложение № 6 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

Премьер-министр

Республики Татарстан			                                                            А.В.Песошин

|  | Приложение № 6 - к государственной программе «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» (в редакции постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от ___________ 2022 № ______) |
| --- | --- |

- Цель, задачи, индикаторы оценки результатов и финансирование по мероприятиям государственной программы

- «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан»

| Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки выпол-нения | Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения | Значения индикаторов |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы финансирования с указанием источника финансирования, тыс.рублей * |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год (базо-вый) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование цели: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задач: Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза; создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе: | МСАЖКХ, ГИСУ, ОМС (по согласо-ванию) | 2019 -2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований |  |  | Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г., ед. | - | 58 | 54 | 115 |  |  |  |  |  | - |  | 329 047,2 БРТ 1 402 780,2 ФБ |  | 288 940,3 БРТ 1 231 798,3 ФБ |  | 300 183,8 БРТ 1 279 730,1 ФБ |  | 272 997,8 БРТ 1 163 832,9 ФБ |  | 272 595,2 БРТ 1 162 116,1 ФБ |  | 305 101,8 БРТ 1 300 697,1 ФБ |  | - |
|  |  |  | Количество благоустроенных общественных территорий, единиц | - | - | - | - | 171 | 232 | 292 | 352 | 352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Синхронизация выполняемых мероприятий по благоустройству с мероприятиями иных национальных и федеральных проектов |  |  | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, процентов | - | - | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, процентов | - | - | - | - | 8 | 13 | 17 | 22 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индекс качества городской среды, балл | - | 177 | 181 | 186 | 195 | 204 | 212 | 221 | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, процентов | - | 88,2 | 88,2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование перечня городов, в которых приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных и федеральных проектов |  |  | Количество городов с благоприятной городской средой, единиц | - | 9 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50 процентов), процентов | - | 38 | 46 | 50 | 67 | 71 | 75 | 83 | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсуждение конкретных проектов создания комфортной городской среды |  |  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, процентов | - | 5 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение рейтингового голосования граждан, на территории проживания которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, в ходе которого жители определяют приоритетные объекты для благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |  |  | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единиц нарастающим итогом | - | - | 14 | 15 | 18 | 26 | 32 | - |  | - |  | 60 000,0 ФБ |  | 187 293,6 ФБ |  | 488 300,0 ФБ |  | 376 250,0 ФБ |  | 510 000,0 ФБ |  | - |  | - |
| Наименование задачи: Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Республики Татарстан (формирование современной городской среды) | МСАЖКХ, ГИСУ, ОМС (по согласованию) | 2018 -2025 гг. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на одного жителя Республики Татарстан, кв. метров | 1,7 | 2,0 | 3,13 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 2 014 500,0 БРТ 655 108,9 ФБ |  | 1 451 328,8 БРТ |  | 1 992 565,5 БРТ |  | 970 607,9 БРТ |  | 1 054 457,0 БРТ |  | 1 685 038,0 БРТ |  | 1 694 898,2 БРТ |  | 2 000 000,0 БРТ |
| Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Республики Татарстан за счет целевой дотации из федерального бюджета, предоставленной в 2018 году | МСАЖКХ, ГИСУ, ОМС (по согласованию) | 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 65 925,0 БРТ 905 000,0 ФБ |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий в Республике Татарстан | МСАЖКХ, Фонд,) | 2021 - 2025 | Количество благоустроенных дворовых территорий, тыс.единиц | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  | - |  | - |  | - |  | 8 000 000,0 ВБ |  | 17 965 770,0 БРТ 24 015,0 ВБ |  | - |  | - |  | - |
| Итого по программе, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 669 608,9 |  | 4 214 081,2 |  | 3 700 597,7 |  | 11 038 821,8 |  | 20 857 322,7 |  | 3 629 749,3 |  | 3 300 697,1 | 2 000 000,0 |
| бюджет Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 014 500,0 |  | 1 846 301,0 |  | 2 281 505,8 |  | 1 270 791,7 |  | 19 293 224,8 |  | 1 957 633,2 |  | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 655 108,9 |  | 2 367 780,2 |  | 1 419 091,9 |  | 1 768 030,1 |  | 1 540 082,9 |  | 1 672 116,1 |  | 1 300 697,1 | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 8 000 000,0 |  | 24 015,0 |  | - |  | - | - |

*Объемы финансирования мероприятий подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год и на плановый период.

Список использованных сокращений:

БРТ – бюджет Республики Татарстан;

ВБ – планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников;

ГИСУ – государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан»;

МСАЖКХ – Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

ОМС – органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан;

ФБ – планируемые к привлечению средства федерального бюджета;

Фонд – Фонд содействия созданию благоустроенной среды в Республике Татарстан.

Список использованных сокращений – на стр.4.