# Утверждена

# постановлением

# Кабинета Министров

# Республики Татарстан

# от _________2023 № ____

# Государственная программа Республики Татарстан

«Развитие транспортной системы Республики Татарстан»

## Паспорт программы

| Наименование программы | Государственная программа Республики Татарстан «Развитие транспортной системы Республики Татарстан» (далее – Программа) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственный заказчик – координатор Программы | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан |  |  |  |  |  |
| Основные разработчики Программы | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, государственное казенное учреждение «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан» |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Обеспечение дальнейшего развития транспортного комплекса и создание современной инфокоммуникационной транспортной инфраструктуры для удовлетворения потребностей экономики и опережающего развития общественной инфраструктуры в Республике Татарстан |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | Повышение устойчивости работы железнодорожного транспорта, его доступности, безопасности и качества предоставляемых им услуг, а также уменьшение совокупных затрат на перевозку грузов железнодорожным транспортом; создание приоритетных условий для развития речных перевозок, восстановления причалов и пристаней, создания перспективных скоростных и экономичных судов для грузопассажирских перевозок; эффективное и качественное удовлетворение спроса населения и хозяйствующих субъектов на авиационные перевозки и создание конкурентоспособных и самоокупаемых предприятий гражданской авиации; создание устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения единой системы общественного транспорта на основе формирования рынка услуг, регулируемого в интересах общества и хозяйствующих субъектов; развитие сети автомобильных дорог для удовлетворения потребности населения в качественных и безопасных перевозках, повышения эффективности и конкурентоспособности экономики с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и надежности конфигурации дорожной сети; повышение безопасности транспортной системы; совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан; проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в 2022 – 2027 годах. Реализация Программы происходит по принципу целевого финансирования мероприятий, указанных в подпрограммах и перечне мероприятий |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | «Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2022 – 2027 годы»; «Развитие речного транспорта внутренних водных путей и речных портов на 2022 – 2027 годы»; «Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2022 – 2027 годы»; «Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2022 – 2027 годы»; «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2022 – 2027 годы»; «Повышение уровня безопасности транспортной системы на 2022 – 2027 годы»; «Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан на 2022 – 2027 годы»; «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортной отрасли на 2022 – 2027 годы» |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы по годам | Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2022 – 2027 годы составляет 453 067,991 млн.рублей. (млн.рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Год | Всего | В том числе средства |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета, планируемые к привлечению | бюджета Республики Татарстан | из внебюджетных источников, планируемые к привлечению | муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению |
|  | 2022 | 129 912,156 | 57 705,403 | 70 613,641 | 106,512 | 1 486,6 |
|  | 2023 | 69 972,155 | 33 352,68 | 34 658,571 | 622,804 | 1 338,1 |
|  | 2024 | 112 889,104 | 73 502,128 | 35 240,176 | 2 826,6 | 1 320,2 |
|  | 2025 | 94 289,424 | 60 487,266 | 29 610,258 | 2 826,6 | 1 365,3 |
|  | 2026 | 23 181,408 | – | 18 989,308 | 2 826,8 | 1 365,3 |
|  | 2027 | 22 823,744 | – | 21 458,444 | – | 1 365,3 |
|  | Объемы бюджетных обязательств подлежат ежегодному уточнению при разработке бюджетов соответствующих уровней |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы позволит: увеличить долю автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 55,34 процентов; увеличить удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования, до 83,6 процентов; увеличить долю дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85,3 процентов |  |  |  |  |  |

## I. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

### 1. Значение транспортного комплекса Республики Татарстан

в транспортной системе России, социально-экономическом развитии

Республики Татарстан

Настоящая Программа разработана на основании Закона Республики Татарстан от 17 июня 2015 года № 40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года», Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030», Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р, Стратегии развития транспортного комплекса Республики Татарстан на 2016 – 2021 годы с перспективой до 2030 года, утвержденной приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан от 24.07.2017 № 253.

В Республике Татарстан транспорт – одна из базовых отраслей хозяйства, важнейшая составная часть производственной и социальной инфраструктуры. Система транспортных коммуникаций является условием территориальной целостности региона, единства его экономического пространства. Она связывает Республику Татарстан с другими регионами России, с мировым сообществом, будучи основой обеспечения интеграции региона в глобальную экономическую систему.

Республика Татарстан находится на перекрестке главных транспортных путей:

автомагистралей и железнодорожных линий, идущих с востока на запад и связывающих сибирские регионы, Урал, Восточную Европу и запад России;

автомагистралей, железных дорог и речных артерий, идущих с юга на север и соединяющих черноморские регионы, протяженную территорию Поволжья, Московскую и Ленинградскую области.

Столица Республики Татарстан – Казань расположена в центре крупнейшего густо населенного индустриального бассейна с крупными населенными пунктами. Выгодное географическое положение позволяет Республике Татарстан получать доходы от осуществления транзитных перевозок по своим коммуникациям.

О роли транспорта свидетельствует его значительный удельный вес в основных производственных фондах Республики Татарстан. Основными видами транспорта в республике являются железнодорожный, воздушный, внутренний водный и автомобильный. По итогам 2022 года объем валового регионального продукта, по оценке, составил 3 865,1 млрд.рублей, или 106,0 процентов в сопоставимых ценах к уровню 2021 года. В 2022 году доля валовой добавленной стоимости предприятий транспортной отрасли в ВРП оценочно составила 5,2 процента, что на 0,6 процентов выше, чем в 2021.

Основные социально-экономические показатели транспортной отрасли Республики Татарстан представлены в таблице 1.

Таблица 1

Основные социально-экономические показатели транспортной отрасли

Республики Татарстан (в основных ценах)

| Наименование | 2020 | 2021 | 2022 (оценка) |
| --- | --- | --- | --- |
| Валовой региональный продукт (ВРП), млрд.рублей | 2 631,3 | 3 454,7 | 3 865,1 |
| Индекс физического объема ВРП,в процентах к уровню предыдущего года | 96,9 | 103,2 | 106,0 |
| Валовая добавленная стоимость по виду экономической деятельности «Транспортировка и хранение», млрд.рублей | 146,4 | 158,8 | 201,0 |
| Индекс физического объема валовой добавленной стоимости по виду экономической деятельности «Транспортировка и хранение», в процентах к уровню предыдущего года | 91,2 | 98,2 | 116,9 |
| Удельный вес вида экономической деятельности «Транспортировка и хранение» в ВРП, в процентах | 5,6 | 4,6 | 5,2 |

Республика Татарстан является одним из ключевых регионов в транспортно-транзитной системе Российской Федерации и играет ведущую роль в формировании международных транспортных коридоров, проходящих через территорию Российской Федерации.

Активными темпами осуществляется строительство автомобильной дороги     М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на участке обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов в составе маршрута Казань – Екатеринбург, что позволит в несколько раз повысить его пропускную способность и уровень безопасности дорожного движения. Будет решена проблема перегруженности и транспортной разобщенности Закамской зоны, где сосредоточены предприятия нефтехимии, нефтепереработки, автомобилестроения и других отраслей. Данное направление фактически будет являться новым направлением автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга».

Строительство обхода имеет особую важность не только для Республики Татарстан, но и для соседних регионов, поскольку трасса М-7 – основная магистраль Поволжья, обеспечивающая устойчивые торгово-экономические и социальные связи между несколькими субъектами Российской Федерации.

Продолжаются работы по реконструкции автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга» от границы Республики Чувашия до развязки на Иннополис, в т.ч. реконструкции мостового перехода через реку Свияга на км 757 автодороги М-7 «Волга».

Также важнейшей задачей является строительство транспортного маршрута по направлению от г.Казани до г.Екатеринбурга, который позволит связать в единое целое транспортные коммуникации Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов.

Строящаяся автомобильная дорога М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань», имея уникальное географическое положение, является связующим звеном между создаваемой сетью скоростных автомобильных дорог, расположенными в европейской части России (М-11, ЦКАД, М-3 «Украина», М-1 «Беларусь, М-4 «Дон») с крупнейшими региональными центрами и агломерациями на территории Приволжского федерального округа (Нижний Новгород, Казань, Самара, Чебоксары, Владимир, Саранск, Ульяновск).

Скоростная автодорога М-12 с мостом через Волгу позволит связать крупнейшие агломерации республики – Казанскую и Камскую экономические зоны, и улучшить их транспортную доступность, объединить разделенные Волгой территории республики, по кратчайшему пути свяжет развивающуюся особую экономическую зону Иннополис с предприятиями Камского инновационного территориально-производственного кластера.

С целью перспективного развития международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай», а также для обеспечения соединения Казанской и Альметьевской экономических зон и соединения двух федеральных трасс М-7 «Волга» и М-5 «Урал» проработан вопрос в рамках реализации проекта «Платная автомагистраль «Алексеевское – Альметьевск» в развитие нового маршрута федеральной автомобильной дороги «Казань – Оренбург» в Республике Татарстан» строительства объекта «Автомобильная дорога «Алексеевское – Альметьевск» в составе платной автомобильной дороги «Шали (М-7) – Бавлы (М-5)» в Республике Татарстан», протяженностью 145,143 км, который станет транспортным коридором для роста грузовых перевозок.

Первым этапом строительства данного коридора стало строительство мостового перехода через реку Кама у села Сорочьи Горы и строительства автодороги Шали – Сорочьи Горы, которая соединила две крупные дороги федерального значения  М-7  и  Р-239 «Казань – Оренбург».

Строительство объекта «Автомобильная дорога «Алексеевское – Альметьевск» в составе платной автомобильной дороги «Шали (М-7) – Бавлы (М-5)» в Республике Татарстан» реализуется на условиях государственно-частного партнерства.

В дальнейшем дорога будет способствовать развитию транспортных коммуникаций между Казанской и Альметьевской агломерациями и Оренбургом, обеспечивая транзит грузов по альтернативной, по отношению к существующей, дорожной инфраструктуре. Существенно сократится перепробег транспорта по направлениям Казань – Самара и Казань – Оренбург, а также обеспечится доступ в Казахстан и Среднюю Азию по более короткому маршруту.

Развитие территорий в рамках строительства автомобильной дороги «Алексеевское – Альметьевск» обеспечит динамику строительства жилья в Республике Татарстан в зоне тяготения на уровне 719 тыс.кв.метров жилья до 2038 года. Также спрос на дорогу будет обеспечен со стороны промышленных предприятий Альметьевской агломерации (Татнефтепром, Альметьевский трубный завод и т.д.), производящих ежегодно миллионы тонн продукции.

В рамках перспективы создания транспортно–логистических коридоров, необходимых для обеспечения движения товаров в новых экономических реалиях, повышения пропускной способности транспортной инфраструктуры для переориентации транспортных потоков, рассматривается реализация следующего участка проекта «Платная автомагистраль «Алексеевское – Альметьевск» в развитие нового маршрута федеральной автомобильной дороги «Казань – Оренбург» в Республике Татарстан», а именно строительство объекта «Автомобильная дорога «Альметьевск – Бавлы» в составе платной автомобильной дороги «Шали (М-7) – Бавлы (М-5)» в Республике Татарстан». Объект также может быть реализован на условиях государственно-частного партнерства.

Данная автодорога будет продолжением строящейся в настоящее время автомобильной дороги «Алексеевское – Альметьевск» и позволит соединить в единую сеть международный транспортный маршрут «Европа – Западный Китай», скоростной маршрут «Юго – Западная хорда» в увязке с проектом Меридиан.

Стоит отметить, что проект «Юго – Западная хорда» очень важен для республики. Прохождение скоростного маршрута «Юго – Западная хорда» по территории Республики Татарстан планируется по автомобильной дороге федерального значения М-5 «Урал», на которую в перспективе выйдет строящаяся автомагистраль «Шали – Бавлы». В рамках формирования маршрута предполагается выполнение мероприятий по реконструкции существующей дорожной сети с доведением до категории IБ с 4 полосами движения.

Создание международного транспортного коридора «Юго – Западная хорда» поможет выйти на новые рынки как между регионами Российской Федерации, так и стран Ближнего Востока, Индии, Юго – Восточной Азии.

По пути продвижения товаров из Татарстана целесообразно создание транспортно-логистических узлов (хабов).

«Юго – Западная хорда» создаст условия для комфортного, безопасного движения, а также обеспечит экономический рост региона.

Это станет большим шагом для укрепления международной торговли, туризма и культурного сотрудничества, а также поспособствует увеличению объемов транзитных перевозок в 2 раза.

Транспортная отрасль и дорожное хозяйство имеют значительное влияние на качество жизни населения, инновационное развитие экономики, формирование среднего класса, ценовую и тарифную политику государства, размещение производительных сил.

Однако грузопоток, который идет через Татарстан, растет быстрее, чем развивается транспортная инфраструктура, поэтому необходимо уделить внимание тем участкам дорог, которые не соответствуют задачам международных транспортных коридоров.

Значение транспортного комплекса Республики Татарстан и его роль в транспортной системе страны и мира определяют задачи его развития, которые будут ориентированы на рост инновационной экономики и потребительского сектора. При этом необходимо обеспечить повышение качества, надежности, ритмичности, повсеместную доступность обслуживания, мобильность, полное удовлетворение потребностей в транспортных услугах. Приоритетное развитие должны получить пассажирский и грузовой автомобильный транспорт, системы высокоскоростных перевозок людей и товаров, сектор комплексного транспортно-логистического обслуживания. Развитие транспортной инфраструктуры в регионе будет направлено на повышение пропускной способности и технических характеристик транспортной сети всех видов транспорта, строительство обходов крупных городов и основных транспортных коммуникаций, новых скоростных железных дорог, автомагистралей, в том числе платных, развитие аэропортов. Повысится роль речного транспорта в обеспечении внутренних и внешнеторговых перевозок грузов, а также перевозок пассажиров, главным образом в туристических и рекреационных целях.

### 2. Общая характеристика основных направлений

развития системы грузовых перевозок Республики Татарстан

Роль грузового транспорта в социально-экономическом развитии республики определяется рядом объемных, стоимостных и качественных характеристик уровня транспортного обслуживания.

Объемные характеристики транспортного обслуживания напрямую влияют на полноту реализации экономических связей внутри республики и за ее пределами.

Стоимостные характеристики перевозок любой продукции (транспортный тариф) отражаются непосредственно на ее конечной цене, прибавляются к затратам на производство, влияют на конкурентоспособность продукции и зону ее сбыта.

Качественные характеристики уровня транспортного обслуживания связаны со скоростью, своевременностью, ритмичностью, безопасностью и экологичностью функционирования транспортной системы.

Рост скорости доставки грузов дает ощутимый экономический и социальный эффект.

Таким образом, грузовой транспорт является одной из крупнейших системообразующих отраслей, имеющих тесные связи со всеми элементами экономики и социальной сферы. По мере дальнейшего развития Республики Татарстан, расширения ее внутренних и внешних транспортно-экономических связей, роста объемов производства и повышения уровня жизни населения значение грузового транспорта и его роль как системообразующего фактора будут только возрастать.

В этих условиях формирование стратегических направлений развития отрасли грузовых перевозок должно осуществляться на базе всестороннего анализа современного состояния и проблем развития транспортной системы в тесной взаимосвязи с общими направлениями социально-экономического развития республики в целом.

Структура перевозок грузов в Республике Татарстан за 2022 год представлена в таблице 2.

Таблица 2

Перевозки грузов транспортом организаций

всех видов деятельности

(млн.тонн)

| Виды транспорта | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- |
| Транспорт - всего, в том числе: | 108,886 | 115,763 |
| железнодорожный (по погрузке) | 15,18 | 16,56 |
| внутренний водный | 19,8 | 26,7 |
| воздушный | 0,006 | 0,003 |
| автомобильный | 73,9 | 112,5 |

#### 2.1. Основные направления развития

#### железнодорожного транспорта

Железнодорожный транспорт остается ведущим звеном транспортной системы Республики Татарстан. В долгосрочной перспективе предполагается, что железнодорожные перевозки останутся самым экономически эффективным способом транспортировки значительных по объемам стабильных потоков массовых грузов, доставляемых на средние и дальние расстояния.

Эффективность железнодорожного транспорта будет определяться динамикой обновления основных производственных фондов отрасли, темпами роста спроса на железнодорожные перевозки, результатами реализации структурной реформы отрасли, эффективностью тарифной политики в регулируемых государством естественно-монопольных секторах деятельности.

Стабильность взаимодействия железнодорожного транспорта общего пользования с грузовладельцами, ускорение грузодвижения и снижение транспортных издержек во многом будут зависеть от эффективности деятельности организаций железнодорожного транспорта необщего пользования. Это требует согласованного государственного регулирования тарифов, условий перевозок и требований к безопасности перевозочного процесса со стороны государственных регулирующих органов.

Основными направлениями развития железнодорожного транспорта являются:

1. Обеспечение роста объемов грузовых перевозок в связи с ростом объемов производства, реализацией инвестиционных проектов по строительству и реконструкции производственных мощностей, увеличением объемов поставки топливно-энергетических ресурсов.

2. Совершенствование системы железнодорожных тарифов на грузовые перевозки.

3. Создание сети современных перегрузочных терминалов для переработки грузов с использованием современных технологий.

4. Расширение комплекса сервисных услуг с учетом возрастающих требований потребителей к качеству, организация системы фирменного транспортного обслуживания.

5. Обновление вагонного и локомотивного парка, введение в эксплуатацию новых современных тепловозов, пополнение подвижного состава.

6. Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры Камского железнодорожного узла.

Ключевыми задачами развития железнодорожного транспорта остаются повышение его инвестиционной привлекательности и разработка принципиально новых механизмов привлечения средств для строительства и реконструкции объектов инфраструктуры общего пользования.

#### 2.2. Основные направления развития воздушного транспорта

Перспективы развития рынка авиаперевозок грузов связаны с повышением эффективности и финансовой стабильности авиакомпаний. Основным инструментом, стимулирующим этот процесс, будет являться ужесточение контроля требований к эксплуатируемым воздушным судам и авиакомпаниям.

На сегодняшний день основными направлениями развития воздушного транспорта являются:

1. Сохранение и дальнейшее развитие внутренних и международных авиационных перевозок пассажиров и грузов.

2. Обновление и реконструкция технического оснащения аэродромной сети, внедрение современных технологий.

3. Повышение эффективности деятельности аэропортов.

4. Создание условий для привлечения авиакомпаний на рынок оказания грузовых авиаперевозок.

5. Повышение качества перевозок, безопасности и регулярности полетов.

#### 2.3. Основные направления развития грузового

автомобильного транспорта

В условиях социально-экономических преобразований значимость грузового автомобильного транспорта в транспортной системе Республики Татарстан постоянно возрастает. Развитие рынков товаров и услуг, малого и среднего бизнеса объективно расширяет сферу применения грузового автомобильного транспорта, что обусловлено его высокой адаптированностью к рыночным условиям.

Однако процесс автомобилизации противоречив. Способствуя развитию рыночной экономики, автомобилизация сопровождается и негативными последствиями, связанными с ущербом от ДТП, загрязнением окружающей среды, перегрузкой дорог и городских улиц, проблемами развития городской среды, дестабилизацией работы наземного пассажирского общественного транспорта, проблемой утилизации автотранспортных средств и рядом других факторов.

В результате реализации основных направлений развития автомобильного транспорта будет складываться эффективно функционирующий и развивающийся автотранспортный комплекс, удовлетворяющий потребности населения и экономики в перевозках.

Основными направлениями развития автомобильного грузового транспорта являются следующие:

1. Создание условий по предоставлению транспортных услуг населению, направленных на снижение издержек и обеспечение рентабельности грузовых перевозок.

2. Создание условий для привлечения бизнес-структур в развитие автомобильного транспорта и обустройство дорожного сервиса для обслуживания транзитных и междугородных перевозок.

3. Создание автотранспортных терминалов, обеспечивающих комплексную переработку и экспедиционное обслуживание грузов.

4. Создание систем комплексного транспортно-экспедиционного обслуживания грузовладельцев с учетом выбора экономически рациональных маршрутов перевозок в городском и местном сообщении.

5. Развитие взаимодействия с другими видами транспорта (мультимодальные и интермодальные перевозки грузов).

6. Широкое внедрение информационно-телекоммуникационных и навигационных систем и электронизации транспортного процесса с учетом необходимости формирования единого информационного пространства на основе комплексного совершенствования систем мониторинга перевозок, статистического учета и отчетности, анализа и оптимизации грузового автотранспортного рынка.

7. Совершенствование дорожной сети, транспортной и сервисной инфраструктуры, устранение диспропорции и «узких мест» в их развитии.

8. Обновление и модернизация структуры парка грузовых автомобилей с учетом требований рынка и современных международных стандартов.

9. Повышение безопасности перевозок грузов.

10. Развитие системы контроля и надзора за автотранспортной деятельностью, совершенствование системы выявления правонарушений в сфере грузовых автомобильных перевозок.

#### 2.4. Основные направления развития водного транспорта

Важнейшим требованием к системе управления внутренним водным транспортом является сохранение единого технологического комплекса обеспечения безопасности и эффективности судоходства.

Основными направлениями развития водного транспорта являются:

1. Сохранение и развитие пассажирских перевозок, в том числе социально значимых пассажирских перевозок пригородного значения, включая меры государственной поддержки.

2. Содержание внутренних водных путей, проведение дноуглубительных работ внутренних водных путей.

3. Восстановление и создание инфраструктуры речного транспорта (причалы, порты, причальные сооружения).

4. Создание условий для обновления речного флота.

#### 2.5. Общеэкономические итоги реализации основных

направлений развития транспортной системы

грузовых перевозок

Реализация целей и решение задач в отрасли грузовых перевозок позволят обеспечить:

увеличение темпов роста внутреннего регионального продукта за счет предоставления организациям и населению полного объема необходимых высококачественных транспортных услуг по перевозке и хранению грузов;

повышение производительности транспортных систем;

повышение фондоотдачи инфраструктуры транспорта и увеличение рентабельности;

уменьшение уровня энергоемкости транспорта;

развитие конкурентной среды, государственно-частного партнерства, целенаправленное формирование условий для роста инвестиционной привлекательности отрасли;

снижение уровня удельных транспортных издержек в цене продукции;

увеличение экспорта транспортных услуг.

Формирование единой транспортной системы республики, ее интеграция в транспортную систему России обеспечат повышение эффективности транспортно-логистических услуг внутри республики, рост их экспорта, более полную реализацию транзитного потенциала, удовлетворение потребностей экономики и общества в качественных и конкурентоспособных услугах по перевозке грузов.

### 3. Общая характеристика и анализ пассажиропотоков,

проходящих по территории Республики Татарстан

Положительные тенденции перевозки пассажиров по видам транспорта общего пользования, выявленные при анализе пассажиропотоков в Республике Татарстан, показывают, что в отрасли осуществляются структурные изменения. Наблюдается изменение предпочтения потребителей в части роста популярности перевозок автобусным видом транспорта с одновременной утратой доминирующей роли трамвайного и троллейбусного видов транспорта.

Динамика показателя, характеризующего объем перевозок внутренним водным и воздушным видами транспорта, изменяется незначительно, что можно увидеть из таблицы 3.

#### Таблица 3

Перевозки пассажиров по видам транспорта общего пользования

(млн.человек)

| Виды транспорта | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- |
| Транспорт – всего, в том числе: | 336,334 | 381,74 |
| железнодорожный (пригородное сообщение) | 5,87 | 6,04 |
| автобусный | 237,16 | 276,2 |
| городской электрический | 88,4 | 94,5 |
| внутренний водный | 0,334 | 0,330 |
| воздушный (обслужено пассажиров международными аэропортами «Казань», «Бегишево», аэропортом «Бугульма») | 4,57 | 4,67 |

### 4. Оценка существующего состояния транспортного комплекса

Республики Татарстан

#### 4.1. Анализ современного состояния дорожной сети

Республики Татарстан. Характеристика и динамика развития.

Оценка уровня обеспеченности Республики Татарстан сетью

автомобильных дорог общего пользования

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Республики Татарстан. Они связывают ее территорию, обеспечивают жизнедеятельность всех городов и населенных пунктов, во многом определяют возможности их развития, по ним осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства, расширения международной торговли и развития сферы услуг.

Существующая сеть автомобильных дорог Республики Татарстан представлена дорогами общего пользования федерального, регионального или межмуниципального (далее – регионального) и местного значений. Протяженность дорог общего пользования в пределах Республики Татарстан на 01.01.2023 составляет 40 362,267 километра.

Сеть автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и муниципального значения, проходящих по территории Республики Татарстан, по типам покрытий Республики Татарстан на 01.01.2023 приведена в таблице 4.

Таблица 4

Сеть автомобильных дорог общего пользования

федерального, регионального и местного значения, проходящих по территории Республики Татарстан, по типам покрытий

(км)

| Год | Общая протяженность – всего | в том числе по значению: |  |  | Из гр. 1 – с твердым покрытием | в том числе по значению: |  |  | Из гр. 5 – с усовершенствованным покрытием | в том числе по значению: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федерального | регионального | местного |  | федерального | регионального | местного |  | федерального | регионального | местного |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2021 | 40 326,062 | 1 186,78 | 13 556,979 | 25 582,3 | 31 590,05 | 1 186,78 | 13 000,668 | 17 402,6 | 24 697,728 | 1 186,78 | 11 661,845 | 11 849,1 |
| 2022 | 40 362,267 | 1 184,46 | 13 595,504 | 25 582,3 | 31 635,25 | 1 184,46 | 13 048,189 | 17 402,6 | 24 748,324 | 1 184,46 | 11 714,761 | 11 849,1 |
| Динамика 2022 к 2021 | +0,1% | -0,2% | +0,3% | 0% | +0,1% | 0% | +0,4% | 0% | +0,2% | -0,2% | +0,4% | 0% |

Анализ динамики протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования демонстрирует рост показателя в целом в 2022 году на 0,1 процент к уровню 2021 года (в 2021 году протяженность дорог с твердым покрытием составляла 31 590,05 км).

##### Автомобильные дороги федерального значения, проходящие

по территории Республики Татарстан

Автомобильные дороги федерального значения, проходящие по территории Республики Татарстан, являются собственностью Российской Федерации. Их протяженность составляет 1 184,463 километра. Это 2,1 процента от общей протяженности дорог федерального значения России (57,266 тыс.километров).

Основная доля автомобильных дорог федерального значения в Республике Татарстан – это автомобильные дороги I, II и III технических категорий. Они составляют 29,8, 29,2 и 41 процента соответственно от общей протяженности дорог федерального значения.

На 01.01.2023 сеть дорог федерального значения, проходящих по Республике Татарстан, представлена девятью дорогами (таблица 5).

Таблица 5

Общая протяженность участков автомобильных дорог

федерального значения по категориям на 01.01.2023

(км)

| № | Наименование автодорог | Протяженность по категориям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | Всего |
| 1. | М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа | 303,249 | 51,222 | 78,771 | 433,242 |
| 2. | Р-239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан | 30,735 | 140,648 | 217,141 | 388,524 |
| 3. | Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск | – | 85,555 | 51,414 | 136,969 |
| 4. | А-295 Йошкар – Ола – Зеленодольск – автомобильная дорога М-7 «Волга» | 12,749 | 0,738 | 17,372 | 30,859 |
| 5. | Р-239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан, подъезд к аэропорту Казань | 6,4 | – | – | 6,4 |
| 6. | А-151 «Цивильск – Ульяновск» | – | 13,905 | – | 13,905 |
| 7. | М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городу Киров | – | 14,755 | 96,675 | 111,430 |
| 8. | М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск | – | 10,475 | 23,68 | 34,155 |
| 9. | М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к г.Ижевск и г.Пермь | – | 27,836 | 1,143 | 28,979 |
| Всего |  | 353,133 | 345,134 | 486,196 | 1 184,463 |

##### Автомобильные дороги регионального значения

Автомобильные дороги регионального значения являются государственной собственностью Республики Татарстан. Протяженность автомобильных дорог регионального значения по Республике Татарстан на 01.01.2023 составляет 13 595,504 километра.

Согласно данным из таблицы 4 наблюдается тенденция роста протяженности дорог регионального значения. Прослеживается увеличение доли дорог с усовершенствованным покрытием на 0,4 процента, что связано с уменьшением протяженности дорог с переходным и низшим типом покрытия соответственно.

Кроме того, из-за отсутствия автомобильных дорог с твердым покрытием треть населенных пунктов республики периодически остается отрезанной от транспортных коммуникаций. Это обусловливает значительные затраты на перевозки. Для повышения эффективности бюджетных расходов и обеспечения высокого уровня содержания автодорог требуется в кратчайшие сроки связать сельские населенные пункты с автомобильными дорогами.

В связи с недостаточным финансированием дорожных работ суммарный объем не осуществленного в нормативные сроки ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения («недоремонт») на начало 2023 года составил                6 755,61 километра. Таким образом, доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Республики Татарстан, не соответствующая нормативным требованиям, насчитывает 49,69 процента от общей протяженности региональной сети. Сохранение существующей дорожной сети Республики Татарстан возможно лишь при кратном увеличении расходов на ремонт автомобильных дорог.

##### Оценка уровня обеспеченности сетью автомобильных дорог

общего пользования

По экспертным оценкам различных организаций, как отечественных, так и зарубежных, минимальная плотность автодорожной сети должна быть в пределах 300 километров на 1 000 квадратных километров территории.

Для установления плотности дорог Республики Татарстан использованы отчетные данные по всем 43 районам республики.

Анализ данных показал, что наименьшая плотность автодорожной сети имеется в центральной части Республики Татарстан (Мамадышский, Мензелинский, Спасский). Следовательно, обеспечение транспортной доступности для сельских населенных пунктов республики потребуется в первую очередь для указанных районов.

В Республике Татарстан из 3 078 населенных пунктов остается более 1 034 населенных пунктов, не имеющих подъездов с асфальтобетонным покрытием протяженностью более 2 500 км, из которых часть автодорог со щебёночным покрытием утратили свою несущую способность.

516 населенных пунктов имеют грунтовое покрытие, протяженностью 1 300 км, в том числе с количеством проживающих:

от 0-50 человек – 418  н.п.;

от 51-100 человек – 64 н.п.;

от 101-500 человек – 33 н.п.;

от 501-1000 человек – 1 н.п.

По прогнозным расчетам, потребность в финансировании для приведения в нормативное состояние подъездов к данным населенным пунктам составляет более 25 млрд.рублей. Для решения задачи обеспечения транспортной доступности населения всех населенных пунктов республики подъездами с асфальтобетонным покрытием в ближайшие 10 лет необходимо финансирование порядка 2,5 млрд.рублей ежегодно, в том числе и для завершения работ на ранее начатых подъездных автодорогах более  3,0 млрд.рублей.

#### 4.2. Проблемы развития дорожного хозяйства

Республики Татарстан, прогноз транспортных потоков и оценка

степени соответствия параметров дорог интенсивности движения

Анализ современного состояния дорожной сети Республики Татарстан выявил ряд проблем развития дорожного хозяйства Республики Татарстан:

увеличение интенсивности движения и нагрузок на автомобильные дороги общего пользования Республики Татарстан;

техническое состояние сети автомобильных дорог общего пользования не полностью соответствует нормативным требованиям (существует «недоремонт»);

недостаточная плотность дорог, существуют населенные пункты, не имеющие подъездов с твердым покрытием.

Социально-экономический анализ вышеуказанных проблем показывает, что они в основном связаны со значительными темпами экономического роста Республики Татарстан.

Несмотря на высокие темпы роста валового регионального продукта, значительно выросла и сама база валового регионального продукта, появился ряд инфраструктурных проектов в экономике (проекты «ТАНЕКО», проект реконструкции производственных мощностей ОАО «Казаньоргсинтез»), значительно повысивших и так чрезмерную нагрузку на транспортный каркас республики.

Прогноз развития Программы позволяет отчасти решить проблемы транспортного комплекса республики, накопившиеся до 2022 года, и создать предпосылки для дальнейшего совершенствования транспортной инфраструктуры Республики Татарстан при соответствующем финансировании программных мероприятий. Для сбалансированного развития транспортного комплекса в Республике Татарстан требуется решить ряд вопросов:

сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования;

создание механизмов по компенсации «недоремонта» на дорогах Республики Татарстан;

соединение всех населенных пунктов дорогами с твердым покрытием;

повышение качества дорожных работ и применение инновационных технологий;

снижение выбросов и загрязнения окружающей среды от деятельности транспортного комплекса Республики Татарстан;

создание новых транспортно-логистических маршрутов;

создание механизмов по интеграции транспортного комплекса Республики Татарстан в международные транспортные коридоры;

создание конкурентоспособных предприятий транспортной отрасли Республики Татарстан.

Необходимо отметить, что транспортный комплекс имеет «опережающую затратную составляющую», т.е. затраты должны производиться за 3 – 5 лет до того, как пропускная способность транспортных потоков достигнет максимума.

#### 4.3. Анализ существующего состояния объектов транспортной

инфраструктуры по видам транспорта (воздушный,

железнодорожный, речной, автомобильный)

Развитие железнодорожного транспорта на территории Республики Татарстан будет осуществляться в рамках Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р.

Ряд мероприятий реализуется в Республике Татарстан на основании межправительственных договоренностей, в частности, создано ОАО «Содружество», которое занимается развитием и усовершенствованием внутренних железнодорожных перевозок по Республике Татарстан.

Анализ проблем, возникших в сфере железнодорожного транспорта, позволил выявить следующие ключевые моменты, являющиеся критическими для дальнейшего социально-экономического роста республики:

необходимость ускоренного обновления основных фондов железнодорожного транспорта;

преодоление технического и технологического отставания России от передовых стран мира по уровню железнодорожной техники;

необходимость снижения территориальных диспропорций в развитии инфраструктуры железнодорожного транспорта, улучшения транспортной обеспеченности регионов и развития пропускной способности железнодорожных линий;

необходимость снятия ограничений для роста объемов транзитных грузовых перевозок;

необходимость повышения безопасности функционирования железнодорожного транспорта;

недостаточность инвестиционных ресурсов.

Для железнодорожного транспорта Республики Татарстан важным показателем является объем перевозки грузов.

В 2022 году железнодорожным транспортом по территории Республики Татарстан перевезено более 16 млн.тонн грузов, что на 9,4 процента выше уровня 2021 года (15,18 млн.тонн). На полигоне Куйбышевской железной дороги объем грузов составил 15,464 млн.тонн, что на 12,1 процента выше показателей 2021 года. На Горьковской железной дороге – филиал ОАО «РЖД» объем грузов составил более                            1,1 млн.тонн. По сравнению с 2021 годом объем снизился на 17 процентов.

Общая протяженность внутренних водных путей в границах Республики Татарстан составляет 1 057 км.

На территории республики функционируют 7 пассажирских причалов (Казань, Свияжск, Болгар, Тетюши, Чистополь, Елабуга, Нижнекамск), 2 паромные переправы (Зеленодольск – Нижние Вязовые, Аракчино – Верхний Услон), 4 ледовые переправы (Зеленодольск – Нижние Вязовые, Аракчино – Верхний Услон, Соколка – Новый Закамский, Покровское – Красный ключ).

Приволжский федеральный округ имеет очень выгодное географическое положение, в котором сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты национального и мирового культурного и исторического наследия, по территории которого протекают главные европейские реки России – Волга и Кама.

Реками Волгой и Камой Республика Татарстан связана с международной сетью водных путей, из г.Казани водные пути проходят:

в южном направлении – через города Волгоград, Астрахань, Ростов-на-Дону, Каспийское, Азовское и Черное моря;

в западном направлении – к городам Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург и северо-западным регионам России с выходом на Балтийское море;

в восточном направлении – к городам Уфа и Пермь.

Имеется возможность прямой доставки грузов по международному коридору «Север – Юг» внутренним водным транспортом.

Объем грузовых перевозок внутренним водным транспортом за 2022 год по Республике Татарстан составил 26,7 млн тонн, что на 25,9 процентов выше уровня 2021 года (19,8 млн.тонн):

в Волжском бассейне составил 16,9 млн.тонн, в сравнении с 2021 годом увеличение на 34,1 процента (2021 год – 12,6 млн.тонн).

в Камском бассейне за 2022 год составил 9,8 млн тонн, в сравнении с 2021 годом увеличение на 36,1 процента (2021 год – 7,2 млн.тонн).

Пассажирский транспорт общего пользования реализует две важнейшие функции: социальную (обеспечивает возможность перемещения наименее обеспеченных слоев населения) и экологическую. Его развитие – это один из важнейших приоритетов государственной политики в сфере транспорта. Развитие пассажирского транспорта общего пользования (автобусные, трамвайные, троллейбусные перевозки и перевозки метрополитеном) требует особого нормативного подхода к планированию и прогнозированию. Основная цель государственной политики в области наземного электротранспорта – его сохранение, поддержание стоимости проезда на социально приемлемом уровне и совершенствование системы маршрутов и качества транспортных услуг.

Среднесписочное количество подвижного состава пассажирских автотранспортных предприятий за 2022 год насчитывает 1 869 единицу автобусов, которые обслуживают 801 маршрут: 167 межмуниципальных маршрутов, на которых задействовано 340 автобусов и 634 муниципальных маршрута, на которых задействовано 1529 автобусов.

Среднесписочное количество подвижного состава предприятий городского электрического транспорта в 2022 году составило 502 единицы, в том числе 278 трамваев, 209 троллейбусов, 15 поездов метрополитена.

Городским электрическим наземным транспортом осуществляются перевозки пассажиров по 38 маршрутам.

В Республике Татарстан уделяется большое внимание проблеме использования газомоторного топлива. Среди основных факторов целесообразности перевода пассажирского автотранспорта на газомоторное топливо – экологичность, безопасность и экономичность. Благодаря транспортным средствам, эксплуатирующимся на газе, значительно снижается выброс вредных веществ, что соответствует стандарту не ниже Евро-4. Кроме того, во время заправки не возникает потерь за счет испарения и загазованности. Метан – не токсичный и не канцерогенный природный газ, он почти в 2 раза легче воздуха, при разгерметизации оборудования сразу улетучивается. Поэтому на открытом воздухе и в хорошо проветриваемых помещениях даже при утечке большого количества газа нет никакой опасности взрыва. По классификации горючих веществ по степени чувствительности метан входит в самый безопасный четвертый класс. По экономичности природный газ – самое дешевое моторное топливо (в 3,5 раза) из всех имеющихся на рынке.

### 5. Прогноз развития объектов транспортной

инфраструктуры по видам транспорта

Основным направлением развития транспортной системы Республики Татарстан в период 2022 – 2027 годов является формирование единой транспортной системы, удовлетворяющей растущие потребности экономики и населения, в том числе граждан с ограниченной способностью к передвижению, в гарантированных, доступных и безопасных пассажирских и грузовых перевозках, обеспечивающих повышение качества жизни населения и экономический рост республики в целом. Данная система должна обеспечить координацию и оптимизацию работы различных видов транспорта, а также транспортную и ценовую доступность населения. Это окажет значительное влияние на улучшение качества обслуживания населения, повышение эффективности использования транспортных средств и сокращение материальных и трудовых затрат.

В целом прогноз развития транспортного комплекса предполагает развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения реализации транзитного потенциала экономики Республики Татарстан (автодорога «Шали – Бавлы», М-12), а также развитие инфраструктуры и рост объемов перевозок нефтепродуктов железнодорожным транспортом в рамках развития комплекса нефтеперерабатывающих заводов в               г.Нижнекамске.

#### Прогноз развития железнодорожного транспорта

Одним из перспективных социально-значимых проектов в сфере железнодорожного транспорта является проект «Организация кольцевого железнодорожного сообщения в г.Казани», который будет охватывать большую зону пригорода Казани, железнодорожные вокзалы и крупные транспортно-пересадочные узлы с метрополитеном.

Проектом предусмотрено строительство двух новых железнодорожных съездов в районе ст.Новое Аракчино и ст.Дербышки, строительство третьих путей и искусственных сооружений. Общая протяженность кольца составит 48 км и соединит 17 остановочных пунктов, в том числе два новых остановочных пункта: о.п. «Абжалилова» и о.п. «Торфяная».

Первым этапом планируется организовать строительство третьего пути на участке ст.Юдино – ст.Дербышки и съезда в районе ст.Новое Аракчино.

Реализация данного этапа позволит организовать надежную комфортную связь между аэропортом, железнодорожными вокзалами Казань-1, Казань-2 и городским транспортом (метро, автобус, трамвай, троллейбус). Созданная единая транспортная связь будет востребована как населением г.Казани, так и гостями из близлежащих регионов.

Разработана проектно-сметная документация первого этапа проекта. Для дальнейшей реализации проекта планируется включить его в инвестиционную программу ОАО «РЖД».

#### Прогноз развития внутреннего водного транспорта

Татарстан один из немногих регионов, где сохранились социально значимые речные пассажирские перевозки.

Пассажирские перевозки в пригородном сообщении в Республике Татарстан осуществляются для доставки жителей городов к садовым участкам и местам отдыха: вверх по реке Волге до о.Свияжска, вниз до г.Болгара и г.Тетюшей, по реке Каме от г.Чистополя до п.Красный Яр, от г.Набережные Челны до с.Соколка.

В целях дальнейшего развития внутреннего водного транспорта республики планируется:

обеспечить бесперебойную работу пассажирской навигации на 2022 – 2027 годы;

продолжить ремонт эксплуатируемых и не эксплуатируемых пассажирских судов;

приведение в нормативное состояние дебаркадерного хозяйства Республики Татарстан;

развитие пассажирских перевозок на туристических маршрутах. Возрождение межрегиональных перевозок пассажиров внутренним водным транспортом;

развитие перевозок грузов по международному коридору «Север – Юг» внутренним водным транспортом;

обеспечить нерудными (инертными) материалами строительство дорог, в том числе: М-12 и М-7.

#### Прогноз развития пассажирского транспорта

общего пользования

Для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности населения Республики Татарстан путем развития устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы пассажирского транспорта общего пользования Республики Татарстан в сочетании с развитием водного и железнодорожного транспорта рассмотрен прогноз развития пассажирского транспорта общего пользования.

В качестве критериев приняты основные качественные показатели обслуживания пассажиров транспортом общего пользования:

средние затраты времени на поездку из жилых районов до места работы следует обеспечивать в размере 50 – 55 минут для 70 – 75 процентов от общего числа трудозанятого населения;

расчетную вместимость подвижного состава следует принимать из следующих условий комфортности пассажироперевозок в среднем в течение «часа пик»:

для наземных видов массового пассажирского транспорта – не более 5 стоящих пассажиров на 1 кв.метр свободной площади пола пассажирского салона (при полностью занятых местах для сидения);

для скоростного рельсового транспорта – не более 3 стоящих пассажиров на          1 кв.метр.

Также планируется дальнейшее развитие метрополитена в городе Казани. Предусматривается увеличение объема пассажирских перевозок метрополитеном за счет увеличения количества станций на направлениях формирования основного пассажиропотока города Казани. Развитие метрополитена приведет к перераспределению структуры пассажиропотока и к пересмотру транспортной схемы г.Казани с формированием транспортно-пересадочных узлов в районах станций метрополитена.

Возможно достижение следующих целей:

снижение затрат времени на поездку из жилых районов до мест приложения труда и уровня наполнения салонов подвижного состава;

повышение уровня комфортности транспортной системы и ее доступности, особенно для маломобильных слоев населения;

повышение экологических параметров транспортной системы.

Прогноз основных показателей развития наземного

пассажирского транспорта общего пользования

В целях создания условий для равного доступа жителей Республики Татарстан к государственным услугам целесообразной является реализация мероприятий по созданию доступной среды для жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения.

К числу таких мероприятий относятся приобретение транспорта со специальными приспособлениями и со специальным оборудованием, обустройство пешеходных переходов, оборудование остановочных площадок, установка специальных светофоров, установка специальных указателей.

Проектным институтам  при проектировании и обосновании целесообразности размещения и строительства объектов транспортной и дорожной инфраструктуры Республики Татарстан следует предусматривать данные нефинансовые мероприятия в обязательном порядке.

Мероприятия планируется разрабатывать в рамках проектно-сметной документации по каждому объекту с отнесением затрат на данные мероприятия за счет внебюджетных источников.

#### 5.1. Необходимость применения инновационных разработок,

внедрения перспективных информационных и

телекоммуникационных технологий для повышения

эффективности работы транспортного комплекса

Современные условия хозяйствования предъявляют новые требования к характеру и направлениям развития транспортной системы, обусловленные усилением глобальной конкуренции, структурной перестройкой мирового хозяйства, связанной с изменением баланса между экономическими центрами, возрастанием роли региональных экономических союзов, ожидаемым распространением новых информационных, нано- и биотехнологий. Это повлечет за собой изменение грузо- и пассажиропотоков, повышение требований к качеству транспортного обслуживания.

Эффективность реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» неразрывно связана с обоснованным расширением применения новых технологий (конструкций, материалов) при выполнении дорожных работ с целью экономии строительных ресурсов, повышения экологичности и долговечности, уменьшения времени выполнения работ. Для этого ФАУ «РОСДОРНИИ» был создан и введен в эксплуатацию Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения.

В республике в основном реализовывается использование асфальтобетонных смесей по новым стандартам, которые включают в себя применение асфальтобетонных покрытий, спроектированных по методологиям объемного проектирования. На мостах же используются современные антикоррозионные покрытия.

В 2023 году на региональных дорогах запланированы работы с применением асфальтобетонных покрытий ЩМА-8, ЩМА-11, ЩМА-16, А16, А22 и А32 по новым стандартам.

В целях обеспечения устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения и достижения наибольшей экономической эффективности перевозок автотранспортными средствами в Республике Татарстан приоритет будет отдан развитию рынка газомоторного топлива.

#### 5.2. Повышение энергетической эффективности

транспортной отрасли

Показатели энергетической эффективности транспортного комплекса Республики Татарстан в основном соответствуют невысокому уровню энергетической эффективности российской экономики. Основные причины этого – эксплуатация устаревшего технологического оборудования и парка транспортной техники, а также низкая культура энергопотребления, отсутствие стимулирующих факторов у потребителей и неэффективная система взаиморасчетов за потребленные энергоресурсы на фоне относительно невысоких цен на топливно-энергетические ресурсы по сравнению с ценами на большинство энергетических ресурсов за рубежом.

Одним из приоритетных направлений реализации государственной политики в области энергосбережения является повышение энергетической эффективности транспортной отрасли.

Учитывая общий рост экономики в целом, энергопотребление в транспортной отрасли также постоянно растет и по темпам роста уступает только промышленной отрасли.

В качестве моторного топлива автотранспортными средствами используются в основном светлые нефтепродукты (автомобильный бензин и дизельное топливо).

### 6. Обоснование необходимости использования

программно-целевого метода для решения проблем развития

транспортного комплекса Республики Татарстан

Одной из основных задач в сфере управления транспортным комплексом является совершенствование нормативно-правового обеспечения развития транспортной системы и рынка транспортных услуг, включая создание нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы качества транспортных услуг, мобилизационной подготовки транспортных организаций и выполнения ими военно-транспортной обязанности, развития механизмов государственно-частного партнерства, обеспечивающих четкое законодательное распределение прав, ответственности и рисков между государством и инвестором, а также определения приоритетных сфер применения этих механизмов на транспорте.

Следует отметить, что транспортный потенциал региона используется не в полной мере. В качестве причин можно выделить техническое состояние оборудования и сооружений, которое характеризуется высокой степенью износа. К другим ограничениям относится недостаточная обеспеченность транспортной и логистической инфраструктурой.

Сложившаяся ситуация не позволяет создать условия для:

реализации транзитного потенциала республики;

кардинального повышения уровня безопасности на транспорте;

решения вопросов обновления основных фондов;

ускорения экономического развития предприятий транспорта и инновационного развития отрасли в целом.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что проблемы транспортной системы Республики Татарстан имеют комплексный характер, а значит, требуется их решение на федеральном и республиканском уровнях. Необходимость решения проблемы развития транспортного комплекса программно-целевым методом объясняется рядом факторов, среди которых основными являются:

масштабность и государственная значимость проблемы;

ресурсоемкость решения проблемы;

потребность в комплексной взаимосвязи мероприятий по развитию транспортного комплекса с текущими и перспективными задачами реализации других государственных программ Российской Федерации и Республики Татарстан;

необходимость учета экономических, демографических, социальных и других факторов при реализации мероприятий.

## II. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Цель Программы:

Обеспечение дальнейшего развития транспортного комплекса и создание современной инфокоммуникационной транспортной инфраструктуры для удовлетворения потребностей экономики и опережающего развития общественной инфраструктуры в Республике Татарстан.

Задачи Программы:

1. Повышение устойчивости работы железнодорожного транспорта, его доступности, безопасности и качества предоставляемых им услуг, а также снижение совокупных затрат на перевозку грузов железнодорожным транспортом.

2. Создание приоритетных условий для развития речных перевозок, восстановления причалов и пристаней, создания перспективных скоростных и экономичных судов для грузопассажирских, экскурсионно-прогулочных перевозок, маломерного флота и береговой инфраструктуры, развития яхтинга.

3. Эффективное и качественное удовлетворение спроса населения и хозяйствующих субъектов на авиационные перевозки и создание конкурентоспособных и самоокупаемых сфер гражданской авиации, таких как аэропорт и авиакомпания.

4. Создание устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения единой системы общественного транспорта на основе формирования рынка услуг, регулируемого в интересах общества и хозяйствующих субъектов.

5. Развитие сети автомобильных дорог для удовлетворения потребности населения в качественных и безопасных перевозках, повышения эффективности и конкурентоспособности экономики с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и надежности конфигурации дорожной сети.

6. Повышение безопасности транспортной системы.

7. Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан.

Срок реализации Программы: 2022 – 2027 годы.

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по Подпрограммам изложены в приложении № 1 к Программе.

## III. Ресурсное обеспечение Программы

Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2022 – 2027 годы составляет 453 067,991 млн.рублей, в том числе по годам:

(млн.рублей)

| Год | Всего | В том числе средства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федерального бюджета, планируемые к привлечению | бюджета Республики Татарстан | из внебюджетных источников, планируемые к привлечению | муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению |
| 2022 | 129 912,156 | 57 705,403 | 70 613,641 | 106,512 | 1 486,6 |
| 2023 | 69 972,155 | 33 352,68 | 34 658,571 | 622,804 | 1 338,1 |
| 2024 | 112 889,104 | 73 502,128 | 35 240,176 | 2 826,6 | 1 320,2 |
| 2025 | 94 289,424 | 60 487,266 | 29 610,258 | 2 826,6 | 1 365,3 |
| 2026 | 23 181,408 | – | 18 989,308 | 2 826,8 | 1 365,3 |
| 2027 | 22 823,744 | – | 21 458,444 | – | 1 365,3 |

Указанные средства будут направляться в первую очередь на осуществление проектов и мероприятий:

обеспечивающих повышение безопасности функционирования транспорта;

способствующих решению приоритетных социальных задач, имеющих общегосударственное значение;

снижающих отрицательное воздействие транспорта на окружающую среду.

## IV. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, обеспечивающих отбор участников, определение источников финансирования и создание условий для реализации наиболее важных проектов, предусмотренных Программой.

Одной из первоочередных задач Программы является рациональное использование финансовых и иных ресурсов, имеющихся в распоряжении федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Республики Татарстан, муниципальных образований, а также привлечение в возрастающем масштабе дополнительных ресурсов из частного сектора экономики.

Для эффективной реализации Программы Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан выступает государственным заказчиком по финансированию мероприятий Программы, также в соответствии с целями, задачами Программы Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан осуществляет полный операционный и целевой контроль эффективности мероприятий Программы.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан по итогам реализации Программы направляет:

ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Министерство экономики Республики Татарстан статистическую, справочную и аналитическую информацию;

ежегодно в Министерство экономики Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан информацию о ходе работ по реализации Программы и эффективности использования финансовых средств в составе докладов в соответствии с установленным порядком.

К сводному отчету за год должна быть приложена информация о невыполненных мероприятиях.

В случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями показателей эффективности целевых программ государственным заказчиком проводится анализ факторов, повлиявших на такие расхождения. При анализе выделяются внутренние факторы, на которые государственный заказчик мог повлиять, и внешние, не зависящие от государственного заказчика.

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан должна быть обеспечена достоверность сведений о ходе реализации Программы, включая достижение ее индикаторов, и расходах по направлениям и источникам финансирования.

## V. Оценка эффективности программы, социально-экономических

и экологических последствий ее реализации

Составной частью эффективности мероприятий Программы в сфере транспорта является ее экологическая эффективность. Защита окружающей среды обеспечивается путем реализации заложенных в инвестиционные проекты технических и технологических решений, соответствующих современным стандартам и повышенным экологическим требованиям.

Наибольший эффект в области повышения экологичности транспорта достигается при выполнении следующих мероприятий Программы:

совершенствование автодорожных покрытий, технического уровня и обустройства автомобильных дорог, а также повышение их пропускной способности, в том числе за счет строительства обходов населенных пунктов;

переоснащение парков транспортных средств железнодорожного, речного и воздушного транспорта подвижным составом и судами нового поколения, а также модернизация эксплуатируемого парка.

Выполнение мероприятий Программы позволит уменьшить негативное влияние транспорта на здоровье населения и придорожные экосистемы.

Оценка результативности реализации Программы будет проводиться путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятий Программы оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий.

## Приложение № 1

## к государственной программе Республики Татарстан «Развитие транспортной системы Республики Татарстан»

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов государственной программы Республики Татарстан

«Развитие транспортной системы Республики Татарстан»

| Наименование подпрограммы | Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения | Значения индикаторов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы: Обеспечение дальнейшего развития транспортного комплекса и создание современной инфокоммуникационной транспортной инфраструктуры для удовлетворения потребностей экономики и опережающего развития общественной инфраструктуры в Республике Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение устойчивости работы железнодорожного транспорта, его доступности, безопасности и качества предоставляемых им услуг, а также снижение совокупных затрат на перевозку грузов железнодорожным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2022 – 2027 годы» | Отправлено пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения, млн.человек | 6 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 |
|  | Пассажирооборот железнодорожного транспорта пригородного сообщения, млн.пасс.км | 255,1 | 260,6 | 263,2 | 265,8 | 268,5 | 271,2 |
|  | Перевозка грузов, млн.тонн | 16,5 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| Задача 2. Создание приоритетных условий для развития речных перевозок, восстановления причалов и пристаней, создания перспективных скоростных и экономичных судов для грузопассажирских перевозок |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2022 – 2027 годы» | Перевозка пассажиров, млн.человек | 0,33 | 0,37 | 0,45 | 0,5 | 0,52 | 0,525 |
|  | Грузооборот, млн.тонн | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Задача 3. Эффективное и качественное удовлетворение спроса населения и хозяйствующих субъектов на авиационные перевозки и создание конкурентоспособных и самоокупаемых предприятий гражданской авиации |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2022 – 2027 годы» | Обслужено пассажиров, млн.человек | 4,67 | 4,9 | 5,1 | 5,4 | 5,67 | 6 |
|  | Перевозка грузов, млн.тонн | 0,003 | 0,0031 | 0,0033 | 0,0035 | 0,0036 | 0,0038 |
| Задача 4. Создание устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения единой системы общественного транспорта на основе формирования рынка услуг, регулируемого в интересах общества и хозяйствующих субъектов |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2022 – 2027 годы» | Перевозка пассажиров автобусами (на маршрутах регулярных перевозок (без заказных автобусов)), млн.человек | 276,2 | 290 | 304,5 | 319,7 | 335,7 | 352,5 |
|  | Пассажирооборот автобусов (на маршрутах регулярных перевозок (без заказных автобусов)), млн.пасс.км | 1 628,0 | 1 709,4 | 1 794,9 | 1 884,6 | 1 978,8 | 2 077,8 |
|  | Перевозка пассажиров троллейбусами, млн.человек | 26 | 27,3 | 28,7 | 30,1 | 31,6 | 33,2 |
|  | Пассажирооборот троллейбусов, млн.пасс.км | 97 | 101,9 | 107 | 112,3 | 118 | 123,9 |
|  | Перевозка пассажиров трамваями, млн.человек | 38 | 39,9 | 41,9 | 44 | 46,2 | 48,5 |
|  | Пассажирооборот трамваев, млн.пасс.км | 134 | 140,7 | 147,7 | 155,1 | 162,9 | 171 |
|  | Перевозка пассажиров метрополитеном, млн.человек | 30,5 | 32 | 33,6 | 35,3 | 37,1 | 38,9 |
|  | Пассажирооборот метрополитена, млн.пасс.км | 218 | 228,9 | 240,3 | 252,4 | 265 | 278,2 |
| Задача 5. Развитие сети автомобильных дорог для удовлетворения потребности населения в качественных и безопасных перевозках, повышения эффективности и конкурентоспособности экономики с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и надежности конфигурации дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |
| «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2022 – 2027 годы» | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, % | 50,31 | 51,05 | 51,63 | 52,23 | 53,78 | 55,34 |
|  | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, % | 83,19 | 83,99 | 85,01 | 85,27 | 85,27 | 85,3 |
|  | Удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования, % | 83,2 | 83,3 | 83,3 | 83,4 | 83,5 | 83,6 |
| Задача 6. Повышение безопасности транспортной системы |  |  |  |  |  |  |  |
| «Повышение уровня безопасности транспортной системы на 2022 – 2027 годы» | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек |  |  | 1 |  |  |  |
| Задача 7. Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |
| «Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан на 2022 – 2027 годы» | Доля выполненных республиканским органом государственной власти в установленные сроки поручений Раиса Республики Татарстан, Премьер-министра Республики Татарстан, Руководителя Администрации Раиса Республики Татарстан, заместителей Премьер-министра Республики Татарстан в общем объеме поручений, по которым указанными лицами установлен контрольный срок выполнения, процентов, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля выполненных республиканским органом государственной власти персонифицированных поручений, в том числе своевременно обновленных отчетов в системе «Открытый Татарстан», % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля выполненных республиканским органом государственной власти в установленные сроки поручений Раиса Республики Татарстан, Премьер-министра Республики Татарстан, Руководителя Администрации Раиса Республики Татарстан, заместителей Премьер-министра Республики Татарстан по рассмотрению обращений граждан в общем объеме поручений по рассмотрению обращений граждан, по которым указанными лицами установлен контрольный срок выполнения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортной отрасли на 2022 – 2027 годы» | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемых в качестве моторного топлива, и электрической энергией, единиц | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
|  | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Республикой Татарстан, единиц | 400 | 400 | 420 | 420 | 430 | 430 |

## Приложение № 2

## к государственной программе Республики Татарстан «Развитие транспортной системы Республики Татарстан»

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Республики Татарстан

«Развитие транспортной системы Республики Татарстан»

(млн.рублей)

| Наименование подпрограммы | Финансирование мероприятий по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | источники финансирования | всего по источникам финансирования | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2022 – 2027 годы» | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Республики Татарстан | 1 569,749 | 427,829 | 380,64 | 380,64 | 380,64 |  |  |
|  | внебюджетные средства | 8 480,0 |  |  | 2 826,6 | 2 826,6 | 2 826,8 |  |
|  | всего | 10 049,749 | 427,829 | 380,64 | 3 207,24 | 3 207,24 | 2 826,8 |  |
| «Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2022 – 2027 годы» | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Республики Татарстан | 550,711 | 203,335 | 115,792 | 115,792 | 115,792 |  |  |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | 550,711 | 203,335 | 115,792 | 115,792 | 115,792 |  |  |
| «Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2022 – 2027 годы» | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Республики Татарстан | 1 701,245 | 603,222 | 384,163 | 356,93 | 356,93 |  |  |
|  | внебюджетные средства | 674,595 | 51,791 | 622,804 |  |  |  |  |
|  | всего | 2 375,84 | 655,013 | 1 006,967 | 356,93 | 356,93 |  |  |
| «Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2022 – 2027 годы» | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Республики Татарстан | 15 651,747 | 8 656,499 | 2 331,488 | 2 331,626 | 2 332,134 |  |  |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | 15 651,747 | 8 656,499 | 2 331,488 | 2 331,626 | 2 332,134 |  |  |
| «Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан на 2022 - 2027 годы» | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Республики Татарстан | 378,871 | 109,033 | 89,169 | 90,031 | 90,638 |  |  |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | 378,871 | 109,033 | 89,169 | 90,031 | 90,638 |  |  |
| «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог 2022 – 2027 годы» | федеральный бюджет | 224 210,052 | 57 320,105 | 33 128,33 | 73 380,987 | 60 380,63 |  |  |
|  | бюджет Республики Татарстан | 190 664,646 | 60 613,723 | 31 357,319 | 31 936,741 | 26 309,111 | 18 989,308 | 21 458,444 |
|  | муниципальные дорожные фонды | 8 240,8 | 1 486,6 | 1 338,1 | 1 320,2 | 1 365,3 | 1 365,3 | 1 365,3 |
|  | внебюджетные средства | 54,721 | 54,721 |  |  |  |  |  |
|  | всего | 423 170,219 | 119 475,149 | 65 823,749 | 106 637,928 | 88 055,041 | 20 354,608 | 22 823,744 |
| «Повышение уровня безопасности транспортной системы на 2022 – 2027 годы» | федеральный бюджет | 837,425 | 385,298 | 224,35 | 121,141 | 106,636 |  |  |
|  | бюджет Республики Татарстан | 53,429 |  |  | 28,416 | 25,013 |  |  |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | 890,854 | 385,298 | 224,35 | 149,557 | 131,649 |  |  |
| Итого по государственной программе | федеральный бюджет | 225 047,477 | 57 705,403 | 33 352,68 | 73 502,128 | 60 487,266 |  |  |
|  | бюджет Республики Татарстан | 210 570,398 | 70 613,641 | 34 658,571 | 35 240,176 | 29 610,258 | 18 989,308 | 21 458,444 |
|  | внебюджетные средства | 9 209,316 | 106,512 | 622,804 | 2 826,6 | 2 826,6 | 2 826,8 |  |
|  | бюджеты муниципальных образований (муниципальные дорожные фонды) | 8 240,8 | 1 486,6 | 1 338,1 | 1 320,2 | 1 365,3 | 1 365,3 | 1 365,3 |
|  | всего | 453 067,991 | 129 912,156 | 69 972,155 | 112 889,104 | 94 289,424 | 23 181,408 | 22 823,744 |

## Приложение № 3

## к государственной программе Республики Татарстан «Развитие транспортной системы Республики Татарстан»

Оценка бюджетной эффективности государственной программы Республики Татарстан

«Развитие транспортной системы Республики Татарстан»

(млн.рублей)

| Наименование показателя | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | Итого за 2022 – 2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность для бюджета Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные инвестиции на реализацию Программы | 70 613,641 | 34 658,571 | 35 240,176 | 29 610,258 | 18 989,308 | 21 458,444 | 210 570,398 |
| Налоговые поступления (№i) в бюджет от реализации Программы – всего, | 7 803,592 | 4 136,035 | 6 613,053 | 5 479,189 | 1 154,815 | 1 304,973 | 26 491,658 |
| из них налоги, в том числе: | 7 803,592 | 4 136,035 | 6 613,053 | 5 479,189 | 1 154,815 | 1 304,973 | 26 491,658 |
| НДФЛ | 5 022,114 | 2 661,805 | 4 255,925 | 3 526,211 | 743,198 | 839,834 | 17 049,087 |
| налог на прибыль организаций | 2 781,478 | 1 474,230 | 2 357,128 | 1 952,978 | 411,617 | 465,139 | 9 442,571 |
| Прямая годовая бюджетная эффективность, % | 3,706 | 1,964 | 3,141 | 2,602 | 0,548 | 0,620 |  |
| Прямая интегральная бюджетная эффективность, % |  |  |  |  |  |  | 12,581 |
| Эффективность для федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные инвестиции на реализацию Программы | 57 705,403 | 33 352,68 | 73 502,128 | 60 487,266 |  |  | 225 047,477 |
| Налоговые поступления (№i) в бюджет от реализации Программы – всего, | 33 642,208 | 17 830,936 | 28 509,652 | 23 621,43 | 4 978,55 | 5 625,89 | 114 208,670 |
| из них налоги, в том числе: | 22 090,015 | 11 708,079 | 18 719,895 | 15 510,212 | 3 268,993 | 3 694,053 | 74 991,248 |
| налог на добавленную стоимость | 21 748,991 | 11 527,331 | 18 430,899 | 15 270,767 | 3 218,527 | 3 637,024 | 73 833,538 |
| налог на прибыль организаций | 341,024 | 180,75 | 288,996 | 239,446 | 50,466 | 57,029 | 1 157,710 |
| Взносы на обязательное социальное (пенсионное) страхование | 11 552,194 | 6 122,857 | 9 789,756 | 8 111,220 | 1 709,553 | 1 931,842 | 39 217,422 |
| Прямая годовая бюджетная эффективность, % | 14,949 | 7,923 | 12,668 | 10,496 |  |  | 46,037 |
| Прямая интегральная бюджетная эффективность, % |  |  |  |  |  |  | 50,749 |

## Приложение № 4

## к государственной программе Республики Татарстан «Развитие транспортной системы Республики Татарстан»

Перечень

мероприятий, предусматривающих капитальное строительство,

реконструкцию и капитальный ремонт объектов общественной

инфраструктуры

(млн.рублей)

| № | Наименование мероприятия | Наименование муниципального образования | Адрес объекта | Мощность проекта (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Ответственное министерство, ведомство | Источники финансирования | Финансирование (в текущих ценах) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего по источникам финансирования | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция пассажирского вокзального комплекса на станции Зеленый Дол | Зеленодольский муниципальный район | г.Зеленодольск |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 3 400,0 |  |  | 1 133,3 | 1 133,3 | 1 133,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | 3 400,0 |  |  | 1 133,3 | 1 133,3 | 1 133,4 |  |
| 2. | Организация внутригородского кольцевого железнодорожного сообщения в г.Казани | Муниципальное образование г.Казани | г.Казань |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 5 080,0 |  |  | 1 693,3 | 1 693,3 | 1 693,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | 5 080,0 |  |  | 1 693,3 | 1 693,3 | 1 693,4 |  |
| 3. | Строительство аэровокзала международных воздушных линий (МВЛ) в аэропорту «Бегишево» | Тукаевский муниципальный район | Территория аэропорта Бегишево |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 674,595 | 51,791 | 622,804 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | 674,595 | 51,791 | 622,804 |  |  |  |  |
| 4. | Строительство метрополитена в г.Казани | Муниципальное образование г.Казани | г.Казань |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Республики Татарстан | 10 000,0 | 7 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | 10 000,0 | 7 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |

Подпрограмма

«Развитие железнодорожной инфраструктуры

на 2022 – 2027 годы»

Паспорт Подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2022 – 2027 годы» (далее – Подпрограмма) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные разработчики Подпрограммы | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан |  |  |  |
| Цель Подпрограммы | Развитие железнодорожной инфраструктуры Республики Татарстан |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы | Повышение устойчивости работы железнодорожного транспорта, его доступности, безопасности и качества предоставляемых им услуг, а также снижение совокупных затрат на перевозки грузов железнодорожным транспортом |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, – 10 049,749 млн.рублей, в том числе: средства бюджета Республики Татарстан – 1 569,749 млн.рублей; планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников – 8 480,0 млн.рублей (в том числе средства ОАО «Российские железные дороги»). Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет: (млн.рублей) |  |  |  |
|  | Год | Всего | В том числе средства |  |
|  |  |  | бюджета Республики Татарстан | из внебюджетных источников, планируемые к привлечению |
|  | 2022 | 427,829 | 427,829 | – |
|  | 2023 | 380,64 | 380,64 | – |
|  | 2024 | 3 207,24 | 380,64 | 2 826,6 |
|  | 2025 | 3 207,24 | 380,64 | 2 826,6 |
|  | 2026 | 2 826,8 | – | 2 826,8 |
|  | 2027 | – | – | – |
|  | Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | К 2027 году должны быть достигнуты следующие результаты: отправлено пассажиров – 6,5 млн.человек; пассажирооборот – 271,2 млн.пасс./км; перевозка грузов – 16,8 млн.тонн |  |  |  |

Железнодорожный транспорт в Республике Татарстан представлен деятельностью пригородных компаний ОАО «Содружество» (Горьковская железная дорога – филиал ОАО «Российские железные дороги»).

Эксплуатационная длина путей Казанского региона Горьковской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» составляет 1 040 километров, в том числе 379,9 километра электрифицированных линий. Протяженность железнодорожных путей Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» составляет 849 километров (не электрифицированы).

Также на территории республики осуществляют свою деятельность 4 предприятия промышленного железнодорожного транспорта:

ООО «Железнодорожник»;

ОАО «КМП «Промжелдортранс»;

ООО «Промтранс-А»;

ООО «ПЖДТ-Сервис».

Общая протяженность железнодорожных путей необщего пользования указанных предприятий составляет 232 километра.

Взаимодействие ОАО «Российские железные дороги» и Правительства Республики Татарстан осуществляется в рамках Генерального соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта, на основе которого заключаются соответствующие договоры с пригородными компаниями.

В 2022 – 2027 годах планируется:

продолжить разработку и реализацию мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры, в том числе на основе государственно-частного партнерства, Камского экономического района;

продолжить реализацию мероприятий по внедрению бесконтактных систем оплаты проезда и дальнейшему развитию сферы информационных интерактивных услуг, внедрению и расширению зон охвата Wi-Fi;

продолжить дальнейшую реализацию проектов модернизации объектов железнодорожной инфраструктуры;

разработать и реализовать мероприятия по развитию конкурентного сектора в сфере железнодорожных пассажирских перевозок и эффективному использованию пассажирского железнодорожного подвижного состава;

продолжить реализацию мероприятий по функционированию пригородной пассажирской компании АО «Содружество»;

продолжить работу по формированию модели тарифообразования на пригородные пассажирские перевозки с учетом соблюдения принципа возмещения экономически обоснованных затрат пригородных компаний;

реализовать мероприятия по возмещению выпадающих доходов пригородных компаний от перевозок отдельных категорий пассажиров, которым льготы по проезду установлены законодательствами Российской Федерации и Республики Татарстан;

разработать и реализовать с учетом экономической целесообразности совместные проекты по организации железнодорожных пассажирских перевозок в пригородном сообщении, в том числе с использованием скоростных поездов;

обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставление перевозчикам, осуществляющим железнодорожные пассажирские перевозки в пригородном сообщении, а также железнодорожные грузовые перевозки, доступа к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования, принадлежащей ОАО «Российские железные дороги», на недискриминационной основе, предусматривающей равные условия оказания услуг по использованию указанной инфраструктуры перевозчиками независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности;

обеспечить расширение комплекса и объема осуществляемых работ и оказываемых услуг по перевозке пассажиров и грузов, повышение их качества с учетом индивидуальных особенностей и интересов Республики Татарстан;

определять и обеспечивать соблюдение графика движения пригородных пассажирских поездов в соответствии с пассажиропотоками, потребностями Республики Татарстан и на основании договоров об организации транспортного обслуживания населения;

компенсировать за счет средств бюджета Республики Татарстан потери в доходах пригородных компаний, возникшие в результате установленных законодательством Республики Татарстан льгот и преимуществ по тарифам на железнодорожные пассажирские перевозки в пригородном сообщении;

обеспечивать удовлетворение платежеспособного спроса организаций, находящихся на территории Республики Татарстан, и населения на перевозки грузов;

проводить мероприятия по сокращению сроков доставки грузов, прежде всего за счет организации перевозок кольцевыми замкнутыми маршрутами, обеспечивать наличие необходимой пропускной способности при массовых перевозках грузов;

разработать порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осложняющих перевозочный процесс, и принимать меры по ликвидации последствий таких ситуаций;

завершить проектно-изыскательские работы по запуску кольцевого железнодорожного движения в черте г.Казани;

разрабатывать и реализовывать программы и мероприятия по:

строительству путевых развязок в разных уровнях при пересечении железнодорожных путей с автомобильными дорогами;

закрытию малоинтенсивных железнодорожных переездов, оснащению остающихся устройств заграждения переездов, ведению пропагандистской и разъяснительной работы среди населения в целях обеспечения безопасного функционирования железнодорожного транспорта;

ограждению железнодорожных путей на участках со скоростным движением поездов;

оборудованию железнодорожных путей необщего пользования техническими устройствами предотвращения выхода железнодорожного подвижного состава на маршруты приема, отправления и пропуска поездов.

Ресурсное обеспечение мероприятий Подпрограммы представлено в приложении к Подпрограмме.

Приложение

к Подпрограмме «Развитие

железнодорожной инфраструктуры

на 2022 – 2027 годы»

Ресурсное обеспечение

Подпрограммы «Развитие железнодорожной инфраструктуры

на 2022 – 2027 годы»

(млн.рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования | В том числе по годам (в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | федеральный бюджет | бюджет Республики Татарстан | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Модернизация пассажирской инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция пассажирского вокзального комплекса на станции Зеленый Дол | 3 400,0 |  |  | 1 133,3 | 1 133,3 | 1 133,4 |  |  |  | 3 400,0 |
| 2. | Организация внутригородского кольцевого железнодорожного сообщения в г.Казани | 5 080,0 |  |  | 1 693,3 | 1 693,3 | 1 693,4 |  |  |  | 5 080,0 |
| ### Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с государственным регулированием тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, а также в связи с предоставлением льгот по оплате проезда отдельным категориям граждан | 1 516,56 | 374,64 | 380,64 | 380,64 | 380,64 |  |  |  | 1 516,56 |  |
| 4. | Возмещение части затрат, связанных с выполнением работ по устройству автоматизированной системы оплаты, контроля и учета проезда в пригородных электропоездах с периметральным ограждением на остановочных пунктах Волга, 753 км и станции Свияжск Горьковской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» | 53,189 | 53,189 |  |  |  |  |  |  | 53,189 |  |
| Общий объем финансирования |  | 10 049,749 | 427,829 | 380,64 | 3 207,24 | 3 207,24 | 2 826,8 |  |  | 1 569,749 | 8 480,0 |

Подпрограмма «Развитие речного транспорта,

внутренних водных путей и речных портов

на 2022 – 2027 годы»

Паспорт Подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2022 – 2027 годы» (далее – Подпрограмма) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные разработчики Подпрограммы | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан |  |  |  |  |
| Цели Подпрограммы | Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов в Республике Татарстан |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы | Создание приоритетных условий для развития речных перевозок, восстановления причалов и пристаней, создания перспективных скоростных и экономичных судов для грузопассажирских перевозок |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Подпрограммы, – 550,711 млн.рублей, в том числе: планируемые к привлечению средства бюджета Республики Татарстан – 550,711 млн.рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет: (млн.рублей) |  |  |  |  |
|  | Год | Всего | В том числе средства |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета, планируемые к привлечению | бюджета Республики Татарстан | из внебюджетных источников |
|  | 2022 | 203,335 | – | 203,335 | – |
|  | 2023 | 115,792 | – | 115,792 | – |
|  | 2024 | 115,792 | – | 115,792 | – |
|  | 2025 | 115,792 | – | 115,792 | – |
|  | 2026 | – | – | – | – |
|  | 2027 | – | – | – | – |
|  | Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | К 2027 году должны быть достигнуты следующие результаты: перевозка пассажиров – 0,525 млн.человек; грузооборот – 26 млн.тонн |  |  |  |  |

Бассейны рек Республики Татарстан – Волги, Камы и Вятки – имеют чрезвычайно большой промышленный, сельскохозяйственный и транспортный потенциал. 40 процентов районов республики являются прибрежными. Расположение крупных промышленных городов – Казани, Набережные Челны, Нижнекамска, Чистополя, Зеленодольска, Елабуги и многочисленных населенных пунктов на берегах рек создает благоприятные возможности для осуществления грузовых и пассажирских перевозок, обуславливая необходимость устойчивого функционирования и развития водного транспорта. Применение программного метода создает предпосылки для повышения конкурентоспособности речного транспорта региона.

Использование речного транспорта для перевозки грузов позволит снизить транспортные затраты (сокращение удельных расходов топлива в 2 раза по сравнению с железнодорожным транспортом и в 20 – 25 раз – с автомобильным). Водный транспорт более экологичный, чем железнодорожный и автомобильный, водные пути менее уязвимы в форс-мажорных ситуациях (землетрясения, пожары и т.д.).

Материально-техническую базу внутреннего водного транспорта составляют порты в г.Казани, г.Набережные Челны, г.Чистополе, АО «Татфлот», ООО «Чистопольский судоремонтный завод», ЗАО «Ремонтная база флота имени Куйбышева» и объекты транспортной инфраструктуры в ведении бассейнового управления, расположенные на территории республики.

Однако комплексное использование имеющегося потенциала, а также эффективное осуществление внутри- и межрегиональных экономических связей сдерживаются из-за отсутствия в регионе соответствующей рыночной инфраструктуры. Сегодняшний уровень региональной транспортной и оптово-складской инфраструктуры отстает от уровня развитых стран. Отсутствует мультимодальный грузовой терминал. Сооружения и материально-техническая база портов, грузовой флот физически изношены и морально устарели.

Дальнейшее промедление в преодолении отставания в этом секторе ведет к потере конкурентоспособности указанного вида транспорта.

Основными принципами реализации политики республики в отношении внутреннего водного транспорта являются:

координация деятельности и согласование разрабатываемых программ развития внутреннего водного транспорта республики с заинтересованными органами исполнительной власти (федеральными и муниципальными), а также субъектами хозяйственной деятельности на внутреннем водном транспорте;

проведение согласованной политики, связанной с модернизацией инфраструктуры внутреннего водного транспорта и внутренних водных путей, с уполномоченными органами государственного регулирования в области внутреннего водного транспорта, а также предприятиями и организациями внутреннего водного транспорта, функционирующими на рынке транспортных услуг;

включение проектов развития внутреннего водного транспорта и внутренних водных путей в республике в инвестиционные программы Республики Татарстан и Российской Федерации;

проведение согласованной инвестиционной политики, направленной на привлечение бюджетных и внебюджетных средств и других ресурсов для развития воднотранспортной системы республики;

республиканская (муниципальная) поддержка судоходных компаний, портов, промышленных предприятий, деятельность которых способствует росту экономики;

обеспечение экологической безопасности городов и муниципальных образований, связанной с воднотранспортной деятельностью в транспортном узле, благоприятных условий проживания населения, а также его социальной защиты от воздействия негативных факторов, связанных с деятельностью внутреннего водного транспорта;

осуществление эффективной перевозки людей и грузов для обеспечения экономического благосостояния и устойчивого качества жизни населения республики;

обеспечение доступности внутреннего водного транспорта для отдаленных районов республики;

предоставление возможности использования услуг водного транспорта людьми с физическими недостатками.

Ресурсное обеспечение мероприятий Подпрограммы представлено в приложении к Подпрограмме.

Приложение

к Подпрограмме

«Развитие речного транспорта,

внутренних водных путей и речных

портов на 2022 – 2027 годы»

Ресурсное обеспечение

Подпрограммы «Развитие речного транспорта, внутренних

водных путей и речных портов на 2022 – 2027 годы»

(млн.рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования | В том числе по годам (в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | федеральный бюджет | бюджет Республики Татарстан | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание приоритетных условий для развития речных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Субсидии организациям водного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с государственным регулированием тарифов на перевозки пассажиров водным транспортом в пригородном сообщении, а также в связи с предоставлением льгот по оплате проезда отдельным категориям граждан | 550,711 | 203,335 | 115,792 | 115,792 | 115,792 |  |  |  | 550,711 |  |
| Общий объем финансирования |  | 550,711 | 203,335 | 115,792 | 115,792 | 115,792 |  |  |  | 550,711 |  |

Подпрограмма

«Развитие воздушного транспорта и

аэронавигации на 2022 – 2027 годы»

Паспорт Подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2022 – 2027 годы» (далее – Подпрограмма) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные разработчики Подпрограммы | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан |  |  |  |  |
| Цель Подпрограммы | Развитие воздушного транспорта и аэронавигации |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы | Эффективное и качественное удовлетворение спроса населения и хозяйствующих субъектов на авиационные перевозки и создание конкурентоспособных и самоокупаемых предприятий гражданской авиации |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Подпрограммы, – 2 375,84 млн.рублей, в том числе: средства бюджета Республики Татарстан – 1 701,245 млн.рублей; планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников – 674,595 млн.рублей (в том числе средства инвесторов). Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет: (млн.рублей) |  |  |  |  |
|  | Год | Всего | В том числе средства |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета, планируемые к привлечению | бюджета Республики Татарстан | внебюджетных источников, планируемые к привлечению |
|  | 2022 | 655,013 | – | 603,222 | 51,791 |
|  | 2023 | 1 006,967 | – | 384,163 | 622,804 |
|  | 2024 | 356,93 | – | 356,93 | – |
|  | 2025 | 356,93 | – | 356,93 | – |
|  | 2026 | – | – | – | – |
|  | 2027 | – | – | – | – |
|  | Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | К 2027 году должны быть достигнуты следующие результаты: обслужено пассажиров – 6 млн.человек; перевозка грузов – 0,0038 млн.тонн |  |  |  |  |

В области гражданской авиации основной целью является обеспечение посредством воздушного транспорта экономического роста и повышения уровня жизни путем эффективного и качественного удовлетворения спроса населения и хозяйствующих субъектов на авиационные перевозки и работы и создание на этой основе конкурентоспособных и самоокупаемых сфер гражданской авиации, таких как аэропорт и авиакомпания. В развитии современной транспортной инфраструктуры республики аэропорты и авиакомпании играют весьма важную роль.

В Республике Татарстан на сегодняшний день функционируют 3 аэропорта: международный аэропорт «Казань», международный аэропорт «Бегишево» и аэропорт «Бугульма»; пять авиакомпаний: АО «ЮВТ АЭРО», АО «Казанское авиапредприятие», ООО «Авиакомпания «Тулпар Эйр», ООО «Авиасервис», ООО «Тулпар Экспресс». Эти хозяйствующие субъекты обеспечивают круглогодичную транспортную связь между многими регионами страны и ее центром, а также транспортную связь между крупными городами России и наиболее важными промышленными, деловыми, культурными центрами и зарубежными городами.

В настоящее время необходимо инвестирование развития инфраструктуры аэропортов Республики Татарстан в целях повышения привлекательности республиканских аэропортов для российских и зарубежных авиаперевозчиков и объема пассажирских и грузовых перевозок. Большую роль в превращении аэропортов Республики Татарстан в крупные транзитные и трансфертные центры международного значения играет модернизация комплексов аэропортов для обслуживания пассажиров, грузоотправителей и грузополучателей, объектов топливозаправочных комплексов, аэронавигационной системы и систем обеспечения безопасности полетов и транспортной безопасности. Также важны дальнейшая развитие малой авиации, бизнес-авиации и авиационных видов спорта.

Следует продолжать развитие авиационного сектора Республики Татарстан.

В этой связи необходимо продолжить реализацию мероприятий по дальнейшему развитию мощностей аэровокзальных и грузовых комплексов, в том числе:

внедрение нового технологического оборудования для обслуживания пассажиров и багажа;

реконструкцию объектов аэродромной инфраструктуры; приобретение необходимых наземных средств механизации для содержания взлетно-посадочной полосы и перрона в надлежащем эксплуатационном состоянии;

своевременную и качественную подготовку воздушных судов к вылету, удобную доставку пассажиров до воздушного судна.

Достижение указанной цели будет свидетельствовать о формировании в Республике Татарстан авиатранспортной инфраструктуры мирового уровня.

Дополнительным фактором, стимулирующим развитие отрасли, является участие Республики Татарстан в реализации федеральных программ субсидирования региональных авиаперевозок. Регулярные рейсы по специальным тарифам позволяют обеспечить доступность региональных авиаперевозок для населения, укрепить авиасообщение между городами Республики Татарстан и другими регионами России, дать новые возможности для развития и взаимодействия.

Основной задачей является дальнейшее развитие региональных авиаперевозок, открытие дополнительных и увеличение существующих маршрутов, укрепление авиационного сообщения между городами Республики Татарстан и другими регионами России, увеличение доступности воздушного сообщения и объема перевозок.

Ресурсное обеспечение мероприятий Подпрограммы представлено в приложении к Подпрограмме.

Приложение

к Подпрограмме «Развитие воздушного транспорта и аэронавигации

на 2022 – 2027 годы»

Ресурсное обеспечение

Подпрограммы «Развитие воздушного транспорта

и аэронавигации на 2022 – 2027 годы»

(млн.рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования | В том числе по годам (в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | федеральный бюджет | бюджет Республики Татарстан | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Модернизация объектов инфраструктуры аэропортов и аэродромов в Республике Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство аэровокзала международных воздушных линий в аэропорту «Бегишево» | 674,595 | 51,791 | 622,804 |  |  |  |  |  |  | 674,595 |
| Эффективное и качественное удовлетворение спроса населения и хозяйствующих субъектов на авиационные перевозки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации | 1 701,245 | 603,222 | 384,163 | 356,93 | 356,93 |  |  |  | 1 701,245 |  |
| Общий объем финансирования |  | 2 375,84 | 655,013 | 1 006,967 | 356,93 | 356,93 |  |  |  | 1 701,245 | 674,595 |

Подпрограмма

«Развитие автомобильного, городского

электрического транспорта, в том числе метро,

на 2022 – 2027 годы»

Паспорт Подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2022 – 2027 годы» (далее – Подпрограмма) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные разработчики Подпрограммы | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан |  |  |  |  |
| Цель Подпрограммы | Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, в Республике Татарстан |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы | Создание устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения единой системы общественного транспорта на основе формирования рынка услуг, регулируемого в интересах общества и хозяйствующих субъектов |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, – 15 651,747 млн.рублей за счет средств бюджета Республики Татарстан. Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет: (млн.рублей) |  |  |  |  |
|  | Год | Всего | В том числе средства |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета, планируемые к привлечению | бюджета Республики Татарстан | из внебюджетных источников, планируемые к привлечению |
|  | 2022 | 8 656,499 | – | 8 656,499 | – |
|  | 2023 | 2 331,488 | – | 2 331,488 | – |
|  | 2024 | 2 331,626 | – | 2 331,626 | – |
|  | 2025 | 2 332,134 | – | 2 332,134 | – |
|  | 2026 | – | – | – | – |
|  | 2027 | – | – | – | – |
|  | Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | К 2027 году должны быть достигнуты следующие результаты: перевозка пассажиров автобусами – 352,5 млн.человек; пассажирооборот автобусов – 2 077,8 млн.пасс./км; перевозка пассажиров троллейбусами – 33,2 млн.человек; пассажирооборот троллейбусов – 123,9 млн.пасс./км; перевозка пассажиров трамваями – 48,5 млн.человек; пассажирооборот трамваев – 171 млн.пасс./км; перевозка пассажиров метрополитеном – 38,9 млн.человек; пассажирооборот метрополитеном – 278,2 млн.пасс.км |  |  |  |  |

Пассажирский транспорт общего пользования – один из важных факторов обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов Республики Татарстан. Столица Республики Татарстан и ее крупные города связаны автобусным сообщением с Самарской, Ульяновской, Кировской, Нижегородской, Свердловской, Пермской, Челябинской, Волгоградской, Астраханской, Оренбургской областями, Краснодарским краем, Республикой Башкортостан, Чувашской Республикой, Республикой Марий Эл, Удмуртской Республикой, Республикой Мордовия.

В настоящее время обслуживание населения в Республике Татарстан осуществляется 2 883 автобусами, 273 троллейбусами, 300 трамвайными вагонами по 58 пригородным и 217 междугородным маршрутам. Пассажиров обслуживают 24 автовокзала и 15 автостанций.

Средний износ автобусного парка, эксплуатируемого на пригородных и междугородных перевозках по Республике Татарстан, составляет 43,7 процента.

Добиться высокой эффективности деятельности предприятий общественного транспорта возможно только с помощью обновления соответствующего подвижного состава и инфраструктуры предприятий, создания автоматизированных систем управления, равных условий для операторов различных форм собственности и развития конкуренции на основе привлечения частных инвестиций, перехода от покрытия убытков операторов к рыночным отношениям между ними и заказчиком перевозок.

В целях определения потребности в инвестициях был проведен оперативный анализ технического состояния автовокзалов, который выявил следующее:

треть их не оснащена системой бронирования и продажи билетов АС «Автовокзал»;

большая часть помещений не оборудована системой охранно-пожарной сигнализации;

санитарное состояние части автовокзалов и автостанций не соответствует современным требованиям к минимальному санитарно-гигиеническому уровню.

Моральный износ большинства существующих автовокзалов и автостанций на текущий момент заключается в отсутствии надлежащих условий для оказания широкого спектра услуг пассажирам и посетителям, что необходимо для эффективной работы современных вокзалов и многофункциональных транспортно-пересадочных узлов (в частности, не сформированы функциональные зоны, позволяющие обеспечить оказание широкого спектра услуг).

Основным направлением развития сети автовокзалов и автостанций в Республике Татарстан является создание системы современных вокзалов с учетом отечественного и зарубежного опыта, для чего необходимо обеспечить благоприятные условия для привлечения частных инвестиций в развитие вокзалов. Такой механизм должен основываться на взаимной выгоде Республики Татарстан и инвестора и может быть реализован на базе доверительного управления, долгосрочной аренды или совместной деятельности.

Городской общественный транспорт Республики Татарстан, включающий в себя автобусный, троллейбусный и трамвайный виды транспорта, в основном обеспечивает потребности жителей в перевозках. Создан значительный потенциал транспортного обслуживания городского населения республики. Значительное влияние на экологическую обстановку большинства городов оказывает процесс активной автомобилизации населения, в связи с чем особое внимание следует уделить развитию инфраструктуры экологически чистых видов транспорта.

Для эффективного развития системы городского пассажирского транспорта г.Казани чрезвычайно важным является строительство второй линии метрополитена. Первая линия соединяет две части города, расположенные на разных берегах р.Казанки. Вдоль указанного направления расположены основные объекты деловой, культурной и спортивной инфраструктуры; вторая линия позволит интегрировать в единую скоростную транспортную систему периферийные районы города.

Ресурсное обеспечение мероприятий Подпрограммы представлено в приложении к Подпрограмме.

Приложение

к Подпрограмме

«Развитие автомобильного, городского

электрического транспорта, в том числе

метро, на 2022 – 2027 годы»

Ресурсное обеспечение

Подпрограммы «Развитие автомобильного, городского

электрического транспорта, в том числе метро,

на 2022 – 2027 годы»

(млн.рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования | В том числе по годам (в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | федеральный бюджет | бюджет Республики Татарстан | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие метрополитена в г.Казани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство метрополитена в г.Казани | 10 000,0 | 7 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |  | 10 000,0 |  |
| Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Субвенции из бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований Республики Татарстан на осуществление переданных государственных полномочий в сфере обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта на территории Республики Татарстан для отдельных категорий граждан | 5 264,641 | 1 642,576 | 1 207,355 | 1 207,355 | 1 207,355 |  |  |  | 5 264,641 |  |
| 3. | Субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок «Казань – Болгар – Казань» и (или) «Казань – Свияжск – Казань» | 330,153 | 1,848 | 109,435 | 109,435 | 109,435 |  |  |  | 330,153 |  |
| 4. | Изготовление (приобретение) бланков разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории Республики Татарстан | 0,66 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 |  |  |  | 0,66 |  |
| #### Создание системы мониторинга движения транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки по регулярным межмуниципальным маршрутам, проходящим по территории Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения ГБУ «Дирекция региональной автоматизированной информационно-управляющей системы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан» | 56,293 | 11,91 | 14,533 | 14,671 | 15,179 |  |  |  | 56,293 |  |
| Общий объем финансирования |  | 15 651,747 | 8 656,499 | 2 331,488 | 2 331,626 | 2 332,134 |  |  |  | 15 651,747 |  |

# Подпрограмма

«Совершенствование, развитие и

сохранение сети автомобильных дорог на 2022 – 2027 годы»

### Паспорт Подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2022 – 2027 годы» (далее – Подпрограмма) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные разработчики Подпрограммы | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, государственное казенное учреждение «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан» |  |  |  |  |  |
| Цели Подпрограммы | Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы | Развитие сети автомобильных дорог для удовлетворения потребности населения в качественных и безопасных перевозках, повышения эффективности и конкурентоспособности экономики с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и надежности конфигурации дорожной сети |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпро-граммы, – 423 170,219 млн.рублей, в том числе планируемые к привлечению средства: федерального бюджета – 224 210,052 млн.рублей; бюджета Республики Татарстан – 190 664,646 млн.рублей; муниципальных дорожных фондов – 8 240,8 млн.рублей; из внебюджетных источников (Федеральный фонд развития моногородов) – 54,721 млн.рублей. Объем планируемых к привлечению бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет: (млн.рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Год | Всего | В том числе средства |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета, планируемые к привлечению | бюджета Республики Татарстан | муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению | из внебюджетных источников (Федерального фонда развития моногородов), планируемые к привлечению |
|  | 2022 | 119 475,149 | 57 320,105 | 60 613,723 | 1 486,6 | 54,721 |
|  | 2023 | 65 823,749 | 33 128,33 | 31 357,319 | 1 338,1 | – |
|  | 2024 | 106 637,928 | 73 380,987 | 31 936,741 | 1 320,2 | – |
|  | 2025 | 88 055,041 | 60 380,63 | 26 309,111 | 1 365,3 | – |
|  | 2026 | 20 354,608 | – | 18 989,308 | 1 365,3 | – |
|  | 2027 | 22 823,744 | – | 21 458,444 | 1 365,3 | – |
|  | Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы к 2027 году: доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, – 55,34 процента; удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования, – 83,6 процента; доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, – 85,3 процента |  |  |  |  |  |

Реализация целей и решение задач в дорожной отрасли позволят осуществить:

в дорожной сфере:

сохранение существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по ремонту и содержанию существующих автомобильных дорог;

увеличение пропускной способности внегородских и городских дорог путем их реконструкции;

строительство обходов населенных пунктов, развитие внутригородских участков автомобильных дорог;

обеспечение подъездов по автомобильным дорогам ко всем транспортным узлам и объектам транспортной инфраструктуры;

формирование сети современных скоростных автомобильных магистралей на основных направлениях автомобильных потоков, в том числе в рамках государственно-частного партнерства;

сооружение путепроводов на пересечениях железных и автомобильных дорог в одном уровне;

разработка мероприятий, направленных на повышение уровня обустройства дорог с применением новых технологий, оборудования и материалов;

в социальной сфере:

повышение транспортной доступности населения, повышение мобильности и деловой активности населения республики за счет обеспечения круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами;

соединение сельских населенных пунктов республики дорогами с асфальтобетонным покрытием;

в бюджетной сфере:

рост экономической активности в различных отраслях при снижении транспортных издержек и росте мобильности населения с развитием дорожного хозяйства;

в экономике:

содействие росту экономической активности во всех отраслях экономики республики путем сокращения времени и улучшения условий доставки грузов и пассажиров, расширения транспортной доступности населения.

Система мероприятий должна предусматривать разработку нормативно-правовой базы регулирования дорожного хозяйства и быть направлена на обеспечение безопасности движения и экологической безопасности развития дорожного хозяйства, повышение эффективности системы управления и системы планирования в дорожном хозяйстве, а также эффективности расходов на дорожное хозяйство и развитие дорожной науки.

Определение объемов работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог (включая мосты и путепроводы) федерального, регионального и муниципального значения.

Реализация Подпрограммы должна обеспечить скоординированное развитие автомобильных дорог федерального, регионального, муниципального значений и улично-дорожной сети городов и населенных пунктов.

Система мероприятий должна предусматривать разработку нормативно-правовой базы регулирования дорожного хозяйства и быть направлена на повышение эффективности системы управления и системы планирования в дорожном хозяйстве, повышение эффективности расходов на дорожное хозяйство и развитие дорожной науки.

По мере улучшения транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог и сооружений на них предусмотрено совершенствование структуры инвестиций в автомобильные дороги с постепенным переходом к увеличению доли средств, направляемых на строительство, реконструкцию и модернизацию автомобильных дорог.

Определение объемов работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

В современных условиях задача содержания и ремонта автомобильных дорог приобретает приоритетное значение, являясь одним из важнейших условий обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения и экологической безопасности объектов, долговечности и надежности автомобильных дорог и сооружений на них.

Содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения.

Программой развития и совершенствования дорожной сети предусматривается отремонтировать 1 468,1 км автомобильных дорог федерального значения, расположенных на территории Республики Татарстан.

Объем затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения в республике согласно Подпрограмме должен составить 168 078,92 млн.рублей.

Для дальнейшего совершенствования эксплуатации и сохранности автомобильных дорог федерального значения в Республике Татарстан, повышения уровня безопасности движения на них необходимо решить следующие задачи:

пресечь проезд по федеральным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств с нарушением требований и маршрута движения, указанных в специальном разрешении;

обеспечить проведение мероприятий, направленных на снижение числа участков концентрации дорожно-транспортных происшествий и выявленных опасных участков, не удовлетворительных по дорожным показателям;

обеспечить круглогодичную разметку федеральных автомобильных дорог;

обеспечить широкое внедрение новых технологий при выполнении работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них;

службе заказчика усилить инспекционный контроль над методами и качеством производства работ;

внедрять эффективные информационные системы оповещения и прогнозирования метеоусловий для оперативного принятия мер по борьбе с гололедом и снежными заносами.

Содержание и ремонт автомобильных дорог регионального значения.

Общее состояние отдельных участков автомобильных дорог регионального значения Республики Татарстан, особенно конструкций дорожных одежд, не соответствует параметрам расчетной нагрузки и интенсивности движения. Поэтому одной из главных задач Подпрограммы является сохранение существующей дорожной сети и доведение ее состояния до требуемых параметров.

В связи с этим сущность проблемы заключается в устранении недоремонта автомобильных дорог регионального значения и обеспечении выхода на ежегодно плановые объемы ремонта. В период 2022 – 2027 годов планируется произвести ремонт            928,1 километра.

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог регионального значения направлены на сохранение требуемого транспортно-эксплуатационного состояния. Особо важным периодом содержания дорог в условиях II-III дорожно-климатических зон, в которых располагается Республика Татарстан, является зимний период.

В таблице 1 представлены затраты на ремонт, капитальный ремонт и содержание дорог. Общий объем затрат на ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог регионального значения республики с 2022 по 2027 год составит 104 324,1 млн.рублей.

## Таблица 1

Объемы работ и затраты на ремонт, капитальный ремонт и содержание

автомобильных дорог Республики Татарстан  регионального значения

на 2022 – 2027 годы

| Наименование работ, единица измерения |  | Факт | Предполагаемые показатели работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | Всего |
| Ремонт, капитальный ремонт | км | 249 | 100 | 79,1 | 80 | 210 | 210 | 928,1 |
|  | млн. рублей | 5 849,1 | 12 559,3 | 12 500,0 | 12 500,0 | 12 500,0 | 12 500,0 | 68 408,4 |
| Содержание | млн. рублей | 4 133,5 | 5 690,8 | 6 026,6 | 6 346,0 | 6 682,3 | 7 036,5 | 35 915,7 |

Содержание, ремонт и капитальный ремонт мостов и путепроводов на автомобильных дорогах регионального значения общего пользования.

В Республике Татарстан на автомобильных дорогах регионального и местного значений 2 853 мостовых сооружений, из них 344 имеют дефекты требующие проведения реконструкции, капитального ремонта и ремонта.

Согласно техническим правилам эксплуатации на металлических мостах необходимо обновление защитного лакокрасочного покрытия через 10 лет, а это требует ежегодного выполнения работ на 70 – 75 мостах. Выделяемые до настоящего времени средства позволяли производить такие ежегодные работы только на 20 – 25 мостах, что составляет порядка 3 процентов от общего числа металлических мостов. Это привело к тому, что в настоящее время на 70 процентах мостов практически отсутствует защитное покрытие, в связи с чем наблюдаются все виды коррозии металла.

Диагностика железобетонных мостов 70 – 80-х годов постройки показывает, что они эксплуатируются при значительных постоянных нагрузках от дополнительных ремонтных слоев асфальтобетонных покрытий, суммарная толщина которых достигает 30 – 35 сантиметров.

Перечень основных видов работ по содержанию мостов определен для двух временных периодов: весенне-летне-осеннего и зимнего. Содержание мостов включает в себя уход за следующими элементами и конструкциями мостовых переходов: подмостовое пространство, земляное полотно и проезжая часть на подходах к мостам, конструкции мостов и путепроводов и их обустройство.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения.

Автомобильные дороги федерального значения, проходящие по территории Республики Татарстан, являющиеся федеральной собственностью, переданы в оперативное управление федеральному казенному учреждению «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства». Все решения по строительству и реконструкции автомобильных дорог федерального значения принимает Федеральное дорожное агентство. Финансирование дорожных работ на автомобильных дорогах федерального значения осуществляется из бюджета Российской Федерации. В Подпрограмме представлены объемы строительства и реконструкции дорог федерального значения на территории Республики Татарстан до 2025 года.

Строительство новых участков автомобильных дорог федерального значения I и II технических категорий обеспечит движение транзитного транспорта в обход населенных пунктов, приведет к повышению скорости и комфортности движения, уровня безопасности.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения.

Автомобильные дороги регионального значения являются государственной собственностью Республики Татарстан. Основные мероприятия Подпрограммы будут направлены на их сохранение и модернизацию, а также на дальнейшее развитие сети дорог регионального значения.

В соответствии со стратегией развития опорной транспортной сети установлены различные приоритеты их развития в административных районах. В промышленных и нефтяных районах основной задачей является дальнейшая модернизация и комплексное развитие транспортной сети, в том числе в полосе основных международных транспортных коридоров, а также повышение пропускной способности сети дорог, особенно на подходах к крупным городам. На остальной территории основной задачей является дальнейшее формирование местной сети дорог, обеспечивающей связь всех населенных пунктов с опорной транспортной сетью.

Кроме того, для социального комфорта жителей села важна благоустроенная дорожно-уличная сеть. Протяженность местных дорог и улично-дорожной сети с грунтовым покрытием составляет более 6,0 тыс.км. Ориентировочный объем финансирования для благоустройства составляет более 90 млрд.рублей.

В соответствии с решениями, принятыми на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, Министерством транспорта Российской Федерации разработан национальный проект «Безопасные качественные дороги», направленный на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, развитие транспортной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения на дорожной сети.

Реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» включает в себя достижение основных целевых показателей:

увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 55,34 процентов к 2027 году по отношению к их протяженности на 31.12.2020;

увеличение доли дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, до 85,3 процентов к 2027 году.

В Республике Татарстан в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» разработан региональный проект, который предусматривает достижение показателей трех федеральных проектов: «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения».

Полный перечень целевых показателей представлен в таблице 2.

### Таблица 2

Показатели регионального проекта в рамках реализации

национального проекта «Безопасные качественные дороги»

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | дата | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Показатели проекта «Региональная и местная дорожная сеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям, % | 47,7 | 31.12.2020 | 50,31 | 51,0545 | 51,6397 | 52,2315 | 53,78 | 55,34 |
| 2. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, % | 81,9 | 31.12.2020 | 83,19 | 83,9866 | 85,0106 | 85,27 | 85,27 | 85,3 |
| 3. | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок, % | 100 | 31.12.2020 | 64,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом), тыс.пог.метров | 0 | 31.12.2021 | 0,3576 | 1,4812 | 3,6779 |  |  |  |
| 5. | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом), км | 0 | 31.12.2021 |  | 5,55 | 7,45 |  |  |  |
| 6. | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям, % | 84,22 | 31.12.2023 | 81,6 | 84,224 | 85,176 | 86,558 | 86,558 | 86,558 |
|  | II. Показатели проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, % | 0 | 31.12.2020 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2. | Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, % | 0 | 31.12.2020 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
|  | III. Показатели проекта «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств | 2,74 | 31.12.2019 | 2,34 | 2,17 | 2,05 | 2 |  |  |
| 2. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | 11 | 31.12.2017 | 8,07 | 7,51 | 7,07 | 6,92 |  |  |

В целях реализации перечня мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2023 – 2027 годах в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2022 г. № 1601-р, разработан План дорожной деятельности Республики Татарстан на период с 2023 по 2027 год (далее – План дорожной деятельности), приведенный в таблице 5.

Финансовое обеспечение Плана дорожной деятельности предполагает использование средств федерального бюджета, бюджета Республики Татарстан, местных бюджетов, а также внебюджетных средств.

План дорожной деятельности предусматривает первоочередные мероприятия на автомобильных дорогах регионального значения, входящих в опорную сеть, с целью приведения до конца 2027 года в нормативное состояние не менее 85 процентов их протяженности и увеличение доли дорог с допустимой нагрузкой до 11,5 тонны на ведущую ось.

«Опорная сеть» – опорная сеть автомобильных дорог Российской Федерации, являющаяся совокупностью автомобильных дорог общего пользования, участков автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающей бесперебойное движение транспортных средств, транспортную связность территории Российской Федерации, единство ее экономического пространства.

На территории Республики Татарстан опорная сеть включает в себя перечень автомобильных дорог (участков дорог) общего пользования регионального значения. Перечень автомобильных дорог (участков дорог) общего пользования регионального значения, включенных в опорную сеть автомобильных дорог Российской Федерации, на территории Республики Татарстан на 1 апреля 2022 года указан в таблице 3.

Таблица 3

Перечень

автомобильных дорог (участков дорог) общего пользования

регионального значения, включенных в опорную сеть автомобильных дорог Российской Федерации, на территории

Республики Татарстан

| № п/п | Наименование автомобильной дороги (участка дороги) | Учетный номер автомобильной дороги | Протяженность автомобильной дороги (участка дороги), км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъезд к с.Верхний Услон | 16 ОП РЗ 16К-0661 | 8,100 |
| 2 | М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к автомобильной дороге Р-239 | 16 ОП РЗ 16К-1091 | 40,000 |
| 3 | Старое Дрожжаное – Татарские Шатрашаны | 16 ОП РЗ 16К-0761 | 24,470 |
| 4 | Татарские Шатрашаны – граница Ульяновской области | 16 ОП РЗ 16К-1799 | 0,667 |
| 5 | Тетюши – Большие Тарханы –Ундоры | 16 ОП РЗ 16К-1512 | 45,615 |
| 6 | Тетюши – Камское Устье | 16 ОП РЗ 16К-0980 | 40,540 |
| 7 | Чистополь – Нижнекамск | 16 ОП РЗ 16К-1236 | 89,815 |
| 8 | Бугульма – Уральск | 16 ОП РЗ 16К-0581 | 22,450 |
| 9 | «Алексеевское – Высокий Колок» – Базяково – Тукай | 16 ОП РЗ 16К-0196 | 16,313 |
| 10 | «Казань – Йошкар-Ола» – Волжск | 16 ОП РЗ 16К-1800 | 4,900 |
| 11 | «Казань – Оренбург» – «Чистополь – Нижнекамск» | 16 ОП РЗ 16К-1681 | 3,460 |
| 12 | «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» – аэропорт «Бегишево» | 16 ОП РЗ 16А-0002 | 1,130 |
| 13 | «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» – Нижнекамск | 16 ОП РЗ 16К-1235 | 10,875 |
| 14 | Актаныш – Муслюмово | 16 ОП РЗ 16К-0143 | 60,450 |
| 15 | Альметьевск – Муслюмово | 16 ОП РЗ 16К-0334 | 71,990 |
| 16 | Арбор – Шишинер | 16 ОП РЗ 16К-0533 | 7,310 |
| 17 | Базарные Матаки – Болгар | 16 ОП РЗ 16К-0264 | 31,500 |
| 18 | Балтаси – Атня | 16 ОП РЗ 16К-0520 | 36,460 |
| 19 | Болгар – Танкеевка | 16 ОП РЗ 16К-1481 | 18,460 |
| 20 | Казань – Шемордан | 16 ОП РЗ 16К-1332 | 101,337 |
| 21 | М-7 «Волга» – Мамадыш | 16 ОП РЗ 16К-1131 | 4,100 |
| 22 | М-7 «Волга» – Тагашево – «Казань – Оренбург» | 16 ОП РЗ 16К-1822 | 10,950 |
| 23 | Мамадыш – Кукмор | 16 ОП РЗ 16К-0990 | 63,400 |
| 24 | Обход г.Мамадыш | 16 ОП РЗ 16К-1152 | 9,350 |
| 25 | Кукмор – Вятские Поляны | 16 ОП РЗ 16К-1001 | 3,185 |
| 26 | Кукмор – Шемордан | 16 ОП РЗ 16К-0996 | 33,600 |
| 27 | Обход п.Кукмор с восточной стороны | 16 ОП РЗ 16К-1023 | 11,030 |
| 28 | «Казань – Ульяновск» – Камское Устье | 16 ОП РЗ 16К-0674 | 68,105 |
| 29 | «Казань – Ульяновск» – Старое Барышево – Камское Устье | 16 ОП РЗ 16К-0352 | 50,450 |
| 30 | «Казань – Ульяновск» – Старое Дрожжаное | 16 ОП РЗ 16К-0659 | 46,365 |
| 31 | «Казань – Оренбург» – Боровое Матюшино | 16 ОП РЗ 16К-1062 | 16,862 |
| 32 | Объездная г.Нурлат | 16 ОП РЗ 16К-1311 | 8,175 |
| 33 | Кузайкино – Нурлат | 16 ОП РЗ 16К-0131 | 101,003 |
| 34 | «Казань – Оренбург» – Бута – Аппаково | 16 ОП РЗ 16К-0290 | 8,500 |
| 35 | Русский Акташ – Кузайкино | 16 ОП РЗ 16К-0342 | 15,600 |
| 36 | Объездная автодорога г.Тетюши | 16 ОП РЗ 16К-1533 | 3,700 |
| 37 | Алексеевское – Высокий Колок | 16 ОП РЗ 16К-0191 | 96,450 |
| 38 | Нурлат – Нижний Нурлат – Степное Мамыково | 16 ОП РЗ 16К-1305 | 7,900 |
| 39 | Чистополь – Аксубаево – Нурлат | 16 ОП РЗ 16К-0098 | 115,350 |
| 40 | Набережные Челны – Заинск – Альметьевск | 16 ОП РЗ 16А-0003 | 98,340 |
| 41 | Нижние Вязовые – станция Албаба | 16 ОП РЗ 16А-0883 | 18,000 |
| 42 | Нурлаты – Городище | 16 ОП РЗ 16А-0890 | 2,300 |
| 43 | Тюрлема – Нурлаты – Бурундуки | 16 ОП РЗ 16А-0879 | 0,860 |
| 44 | Нурлаты – Акзигитово | 16 ОП РЗ 16А-0886 | 13,044 |
| 45 | «Нурлаты – Акзигитово» – Сунчелеево | 16 ОП РЗ 16К-0889 | 4,980 |
|  | ИТОГО |  | 1 447,521 |

План дорожной деятельности сформирован с учетом необходимости приведения в нормативное состояние:

до конца 2024 года не менее 50 процентов автомобильных дорог регионального значения;

до конца 2024 года не менее 85 процентов автомобильных дорог в крупнейших городских агломерациях.

План дорожной деятельности приоритизирован:

исходя из востребованности, загруженности и интенсивности движения на автомобильных дорогах регионального и местного значения;

с учетом обеспечения синхронизации развития опорной сети на территории Республики Татарстан с опорными сетями соседних субъектов Российской Федерации.

Результатом реализации Плана дорожной деятельности является достижение показателей, представленных в таблице 4.

Таблица 4

Показатели развития дорожного хозяйства на территории

Республики Татарстан

| Отчетный период | Нормативное состояние, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | региональная сеть | опорная сеть |
| На 01.01.2023 | 51,05 | 81,6 |
| На 01.01.2024 | 51,63 | 84,22 |
| На 01.01.2025 | 52,23 | 85,17 |
| На 01.01.2026 | 53,78 | 86,55 |
| На 01.01.2027 | 55,34 | 86,55 |
| На 01.01.2028 | 56,89 | 86,55 |

Таблица 5

План

дорожной деятельности Республики Татарстан на период с 2023 по 2027 год

(тыс.рублей)

| № п/п | Наименование объекта (вида работ) | Планируемый объем финансирования работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Всего по региональным автомобильным дорогам* | 47 450 157,3 | 48 250 488,5 | 32 799 924,0 | 20 354 607,9 | 22 823 743,7 |
| 1. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 13 284 128,8 | 13 525 976,4 | 14 789 307,9 | 14 789 307,9 | 14 789 307,9 |
| 2. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 4 200 000,0 | 4 200 000,0 | 4 200 000,0 | 4 200 000,0 | 4 200 000,0 |
| 3. | Проект «Платная автомагистраль «Алексеевское – Альметьевск» в развитие нового маршрута федеральной автомобильной дороги «Казань – Оренбург» в Республике Татарстан», реализуемый с применением механизма государственно-частного партнерства в рамках мероприятий федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» | 16 666 666,8 | 17 666 666,7 |  |  |  |
| 3.1. | Строительство объекта «Автомобильная дорога «Алексеевское – Альметьевск» в составе платной автомобильной дороги «Шали (М-7) - Бавлы (М-5)» в Республике Татарстан» | 16 666 666,8 | 17 666 666,7 |  |  |  |
| 4. | Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» | 10 943 375,8 | 11 537 645,4 | 12 445 316,1 |  | 2 469 135,8 |
| 5. | Реализация мероприятий дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального, местного значения в рамках реализации федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | 1 017 885,9 |  |  |  |  |
| 6. | Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов | 1 338 100,0 | 1 320 200,0 | 1 365 300,0 | 1 365 300,0 | 1 365 300,0 |

* Объемы финансирования мероприятий и объектов являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с утвержденными объемами бюджетных ассигнований, в 2026 и 2027 годах указаны ориентировочные суммы.

## Приложение

## к подпрограмме «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2022 – 2027 годы»

## Основные мероприятия и ресурсное обеспечение реализации

## Подпрограммы «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2022 – 2027 годы»

(млн.рублей)

| Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий | Источник финансирования | Объемы ресурсного обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | Итого за 2022 – 2027 гг. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2022 – 2027 годы» – всего, в том числе: |  | 119 475,149 | 65 823,749 | 106 637,928 | 88 055,041 | 20 354,608 | 22 823,744 | 423 170,219 |
| Реализация мероприятий на федеральных дорогах общего пользования, проходящих по территории Республики Татарстан (ФКУ «Волго-Вятскуправтодор») | федеральный бюджет | 38 195,809 | 17 664,404 | 57 677,14 | 54 541,57 |  |  | 168 078,923 |
| Реализация мероприятий дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального, местного значения в рамках реализации федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | федеральный бюджет | 2 017,886 | 1 017,886 |  |  |  |  | 3 035,772 |
| Строительство объекта «Автомобильная дорога «Алексеевское – Альметьевск» в составе платной автомобильной дороги «Шали (М-7) – Бавлы (М-5)» в Республике Татарстан» | федеральный бюджет | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 600,0 |  |  |  | 30 600,0 |
|  | бюджет Республики Татарстан | 6 666,667 | 6 666,667 | 7 066,667 |  |  |  | 20 400,001 |
| Реализация инфраструктурных проектов за счет бюджетного кредита | бюджет Республики Татарстан | 14 283,061 |  |  |  |  |  | 14 283,061 |
| Реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Республике Татарстан | федеральный бюджет | 7 106,41 | 4 446,04 | 5 103,847 | 5 839,06 |  |  | 22 495,357 |
|  | бюджет Республики Татарстан | 4 681,27 | 6 497,336 | 6 433,799 | 6 606,256 |  | 2 469,136 | 26 687,797 |
| Реализация Программы дорожных работ | бюджет Республики Татарстан | 34 145,043 | 17 484,129 | 17 725,976 | 18 989,308 | 18 989,308 | 18 989,308 | 126 323,072 |
| Содержание и управление дорожным хозяйством | бюджет Республики Татарстан | 787,102 | 709,187 | 710,299 | 713,547 |  |  | 2 920,135 |
| Развитие дорожной инфраструктуры моногородов | бюджет Республики Татарстан | 50,58 |  |  |  |  |  | 50,58 |
|  | внебюджетные средства (НО «Фонд развития моногородов») | 54,721 |  |  |  |  |  | 54,721 |
| Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов |  | 1 486,6 | 1 338,1 | 1 320,2 | 1 365,3 | 1 365,3 | 1 365,3 | 8 240,8 |

## Подпрограмма

«Повышение уровня безопасности транспортной

системы на 2022 – 2027 годы»

### Паспорт Подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Повышение уровня безопасности транспортной системы на 2022 – 2027 годы» (далее – Подпрограмма) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные разработчики Подпрограммы | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан |  |  |  |  |
| Цели Подпрограммы | Повышение безопасности транспортной системы и осуществление мероприятий |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы | Обеспечение безопасности транспортного процесса и антитеррористической безопасности, существенное снижение аварийности, рисков и угроз безопасности по всем видам транспорта |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, – 890,854 млн.рублей, в том числе: планируемые к привлечению средства федерального бюджета – 837,425 млн.рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тыс.человек, за счет средств федерального бюджета в рамках реализации федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные дороги», средства бюджета Республики Татарстан – 53,429 млн.рублей. Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет: (млн.рублей) |  |  |  |  |
|  | Год | Всего | В том числе средства |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета, планируемые к привлечению | бюджета Республики Татарстан | из внебюджетных источников, планируемые к привлечению |
|  | 2022 | 385,298 | 385,298 | – | – |
|  | 2023 | 224,35 | 224,35 | – | – |
|  | 2024 | 149,557 | 121,141 | 28,416 | – |
|  | 2025 | 131,649 | 106,636 | 25,013 | – |
|  | 2026 | – | – | – | – |
|  | 2027 | – | – | – | – |
|  | Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | К 2027 году должно быть достигнуто существенное снижение аварийности, рисков и угроз безопасности по всем видам транспорта |  |  |  |  |

Реализация государственной транспортной политики и повышение ее эффективности в области обеспечения транспортной безопасности осуществляются на основе Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» и предполагают выполнение на всех видах транспорта системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства, для повышения состояния защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от противоправных действий, в том числе террористической направленности.

Обеспечение безопасности населения на транспорте включает в себя следующие направления:

соблюдение требований безопасности при планировании и регулировании транспортной деятельности;

ликвидация «серого» рынка пассажирских перевозок;

совершенствование состояния и повышение устойчивости к актам незаконного вмешательства на объекты транспортной инфраструктуры;

профессиональная подготовка и переподготовка персонала транспортных компаний;

разработка и внедрение интеллектуальных транспортных систем;

совершенствование механизмов контроля и надзора за состоянием транспортной безопасности при осуществлении пассажирских перевозок.

В целях обеспечения требуемого уровня защиты жизни пассажиров, сотрудников и имущества предприятий от террористических угроз проведено категорирование всех объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, расположенных на территории Республики Татарстан.

В рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации от 31 марта 2010 года № 403 «О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте» осуществляются мероприятия по созданию в г.Казани комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте, проводится работа по созданию сегментов системы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, информирования и оповещения населения на транспорте.

Для совершенствования информирования и оповещения населения об угрозе возникновения кризисных ситуаций создана и функционирует Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей.

В целом в рамках Подпрограммы планируется реализация следующих мероприятий:

мероприятия по обеспечению безопасности населения на метрополитене;

мероприятия по обеспечению безопасности населения в речном порту г.Казани;

оборудование телевизионным наблюдением речного порта г.Казани;

оборудование телевизионным наблюдением автовокзалов и автостанций;

оборудование периметральным ограждением аэропорта «Бегишево»;

реализация утвержденных планов обеспечения безопасности на объектах транспортной инфраструктуры Республики Татарстан.

В рамках реализации мероприятия «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше                   300 тысяч человек» в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Республике Татарстан запланировано:

завершить разработку Интеграционной платформы (Единой платформы управления транспортной системой);

выполнить развитие подсистемы видеонаблюдения светофорных объектов;

выполнить развитие подсистемы мониторинга параметров транспортного потока;

выполнить развитие подсистемы светофорного управления.

## Подпрограмма

«Совершенствование государственной политики

в транспортном комплексе Республики Татарстан

на 2022 – 2027 годы»

### Паспорт Подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан на 2022 – 2027 годы» (далее – Подпрограмма) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные разработчики Подпрограммы | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан |  |  |  |
| Цель Подпрограммы | Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы | Разработка и реализация государственной транспортно-инфраструктурной политики, направленной на максимальное удовлетворение спроса населения и потребностей государства в транспортных услугах, формирование и координацию развития современной транспортной инфраструктуры и международных транспортных коридоров на территории Республики Татарстан |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 378,871 млн.рублей из бюджета Республики Татарстан. Объем планируемых к привлечению бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет: (млн.рублей) |  |  |  |
|  | Год | Всего | В том числе средства |  |
|  |  |  | федерального бюджета, планируемые к привлечению | бюджета Республики Татарстан |
|  | 2022 | 109,033 | – | 109,033 |
|  | 2023 | 89,169 | – | 89,169 |
|  | 2024 | 90,031 | – | 90,031 |
|  | 2025 | 90,638 | – | 90,638 |
|  | 2026 | – | – | – |
|  | 2027 | – | – | – |
|  | Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Достижение пороговых значений индикаторов исполнительской дисциплины по Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан |  |  |  |

Основной целью Подпрограммы является разработка и реализация государственной транспортно-инфраструктурной политики, направленной на максимальное удовлетворение спроса населения и потребностей государства в транспортных услугах, формирование и координацию развития современной транспортной инфраструктуры и международных транспортных коридоров на территории Республики Татарстан.

В сфере управления транспортным комплексом в установленном порядке Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан выполняет следующие задачи:

1. Управление строительством, реконструкцией, содержанием и ремонтом автомобильных дорог общего пользования регионального значения, мостов и иных транспортных и инженерных сооружений регионального значения.

Решением данной задачи является разработка и реализация государственной транспортной политики в области дорожного хозяйства Республики Татарстан в соответствии с Законом Республики Татарстан от 3 августа 2009 года № 43-ЗРТ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности на территории Республики Татарстан».

2. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, внутренним водным, воздушным транспортом (пригородное и муниципальное сообщение).

Решение данной задачи направлено на разработку и реализацию государственной транспортной политики в области транспортного обслуживания в целях обеспечения и удовлетворения потребностей населения в пассажирских перевозках, обеспечения доступности транспортного обслуживания населения, повышения уровня качества безопасности пассажирских перевозок в соответствии и в рамках реализации Закона Республики Татарстан от 26 декабря 2015 года № 107-ЗРТ «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Республике Татарстан».

3. Взаимодействие в пределах своей компетенции с министерствами Республики Татарстан при осуществлении функций, определенных постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 № 317  «Вопросы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан».

Решение данной задачи достигается выполнением функций социально-экономического прогнозирования, управления бюджетным процессом в сфере транспортного комплекса в пределах своих полномочий, а также принятием управленческих решений в рамках закрепленных функций государственного управления.

В качестве оценки деятельности министерства по реализации государственной политики в транспортном комплексе в целях реализации вышеназванных задач применяются следующие индикаторы:

доля выполненных республиканским органом государственной власти в установленные сроки поручений Раиса Республики Татарстан, Премьер-министра Республики Татарстан, Руководителя Администрации Раиса Республики Татарстан, заместителей Премьер-министра Республики Татарстан в общем объеме поручений, по которым указанными лицами установлен контрольный срок выполнения, процентов;

доля выполненных республиканским органом государственной власти персонифицированных поручений, в том числе своевременно обновленных отчетов в системе «Открытый Татарстан», процентов;

доля выполненных республиканским органом государственной власти в установленные сроки поручений Раиса Республики Татарстан, Премьер-министра Республики Татарстан, Руководителя Администрации Раиса Республики Татарстан, заместителей Премьер-министра Республики Татарстан по рассмотрению обращений граждан в общем объеме поручений по рассмотрению обращений граждан, по которым указанными лицами установлен контрольный срок выполнения, процентов.

Реализация Подпрограммы позволит обеспечить эффективную реализацию основной функции министерства по управлению транспортным комплексом в установленном порядке в соответствии с существующими нормативно-правовыми актами, программами развития при условии обеспечения необходимых объемов финансирования.

## Подпрограмма

## «Энергосбережение и повышение энергетической

## эффективности в транспортной отрасли на 2022 – 2027 годы»

## Паспорт Подпрограммы

| ## Наименование подпрограммы | ## Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортной отрасли на 2022 – 2027 годы (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| ## Основные разработчики Подпрограммы | ## Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан |
| ## Цели Подпрограммы | ## Проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе. ## Снижение потребления топлива и энергетических ресурсов в транспортном комплексе |
| ## Задачи Подпрограммы | ## Проведение организационных и технических мероприятий, направленных на снижение потребления топлива |
| ## Объемы и источники финансирования Подпрограммы | ## Объемы финансирования Подпрограммы носят справочный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год и плановый период в рамках федеральных и республиканских программ в области энергосбережения и энергетической эффективности |
| ## Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | ## К 2027 году должны быть достигнуты следующие результаты: ## количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией, – 125 единиц; ## количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Республикой Татарстан, – 430 единиц |

## Для развития энергосбережения в дорожно-транспортной отрасли республики предприятиями планируется реализация ряда мероприятий:

## перевод пассажирского общественного транспорта на использование альтернативного моторного топлива, приобретение трамваев нового поколения;

## проведение энергетических обследований, проведение регулярных обследований энергомонитором;

## внедрение энергосберегающих светотехнических устройств (замена существующих люминесцентных светильников на светодиодные, установка автоматизированных систем отключения источников света);

## применение современных систем светодиодного освещения при реконструкции и строительстве объектов транспортного комплекса (автодорог, мостовых переходов, путепроводов и т.д.);

## замена электрического отопления на газовое;

## замена труб отопления на алюминиевые регистры;

## внедрение системы автоматического регулирования системы отопления, утепление зданий;

## установка парокапельных радиаторов отопления;

## установка узлов учета и регулирования в системе теплоснабжения зданий;

## монтаж конденсаторных установок;

## освоение новых технологий устройства и ремонта асфальтобетонных покрытий;

## установка системы мониторинга и контроля на автотранспорте (ГЛОНАСС, датчики учета топлива).

## Реализация обозначенных энергосберегающих мероприятий на предприятиях дорожно-транспортного комплекса позволит повысить энергоэффективность производства, снизить показатель удельного потребления топливно-энергетических ресурсов для производства продукции и оказания услуг.

## Учитывая повышенное значение энергоемкости ВРП, назрела необходимость перевода транспортных средств на более экономичный вид моторного топлива. В качестве такого топлива оптимально использование компримированного природного газа.

## Учитывая, что в себестоимости продукции (товаров, услуг) затраты на приобретение моторного топлива могут достигать более 30 процентов, использование более дешевого альтернативного вида моторного топлива (стоимость 1 куб.метра компримированного природного газа по республике в 3,6 раза ниже стоимости 1 литра дизельного топлива) для предприятий и организаций имеет важное социально-экономическое значение.

## Сравнение стоимости пробега 100 км пути для автомобильного транспорта, использующего разные варианты топлива, с нормой расхода топлива 40 л. (куб.метров) на 100 км показывает, что метан в 3 раза дешевле дизельного топлива и бензина, в 2 раза дешевле пропан-бутана.

## Реализация данного мероприятия окажет положительное влияние на развитие экономики республики в целом, будет способствовать повышению стабильности и долгосрочной инвестиционной привлекательности.