## Приложение № 2

## к подпрограмме «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2025 годы»

## (в редакции постановления

## Кабинета Министров

## Республики Татарстан

## от _________2023 № _____)

# Сведения

# о проектах, осуществляемых в рамках подпрограммы «Совершенствование, развитие и сохранение сети

# автомобильных дорог на 2014 – 2025 годы»

| № п/п | Наименование объекта | Заказ-чик | Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов | Год | Мощность по проектно-сметной документации |  | Стоимость в ценах соответствующих лет, тыс.рублей | Подлежит выполнению с 01.01.2015 до конца строительства |  |  | Объем финансирования, тыс.рублей, в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ввода в эксплуа-тацию | км | из них искусст-венные соору-жения, пог.м |  | км | из них искусст-венных соору-жений, пог.м | остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет, тыс.рублей | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в том числе по объектам капитального строительства: |  |  |  | 149,098 | 212,683 | 104 141 993,937 | 149,098 | 212,683 |  | 738 392,7 |  |  |  | 300 000,0 | 321 275,055 |  | 24 633 947,76 | 30 120 988,62 | 35 301 290,95 |  |
| 1. | Строительство автодороги М-7 «Волга» – Иннополис в Верхне-услонском районе Республики Татарстан |  |  | 2015 | 2,071 |  | 1 029 111,582 | 2,071 |  |  | 738 392,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проект «Платная автомагистраль «Алексеевское – Альметьевск» в развитие нового маршрута федеральной авто-мобильной дороги «Казань – Оренбург» в Республике Та-тарстан», реализуемый с применением механизма государственно-частного партнерства в рамках мероприятий федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуни-ципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» | Акционерное общество «Автострада» |  | 2024 | 144,87366 |  | 102 491 607,3 | 144,87366 |  | * | * | * | * | * | * | * | * | 24 633 947,76 | 30 120 988,62 | 35 301 290,95 |  |
| 2.1. | Строительство объекта «Автомобильная дорога «Алексеев-ское – Альметьевск» в составе платной автомобильной дороги «Шали (М-7) - Бавлы (М-5)» в Республике Татарстан» |  |  | 2024 | 144,87366 |  | 102 491 607,3 | 144,87366 |  | * | * | * | * | * | * | * | * | 24 633 947,76 | 30 120 988,62 | 35 301 290,95 |  |
| 3. | Строительство путепровода №1 через железную дорогу на автодороге «Южная» в Нижнекамском районе РТ | Государственное казенное учреждение (далее – ГКУ) «Главтатдортранс» |  | 2019-2020 | 1,093 | 107,783 | 306 974,036 | 1,093 | 107,783 |  |  |  |  |  | 150 000,0 | 156 974,036 |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительство путепровода № 2 через железную дорогу на автодороге «Южная» в Нижнекамском районе РТ | ГКУ «Главтатдортранс» |  | 2019-2020 | 1,06 | 104,9 | 314 301,019 | 1,06 | 104,9 |  |  |  |  |  | 150 000,0 | 164 301,019 |  |  |  |  |  |

Примечание: Пункт  2  реализуется на условиях государственно-частного партнерства с привлечением федерального финансирования.

*В период 2007 – 2021 гг. объем ранее вложенных средств – 12 435 379,97 тыс.рублей.