## Приложение

## к подпрограмме «Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 – 2025 годы»

## (в редакции постановления

## Кабинета Министров

## Республики Татарстан

## от ______ 2023 № _____)

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 – 2025 годы»

(млн.рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования | В том числе по годам (в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | федеральный бюджет | бюджет Республики Татарстан | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация объектов инфраструктуры аэропортов и аэродромов в Республике Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция аэропортового комплекса «Бегишево»: | 2 177,964 | 584,704 | 280,422 | 446,760 | 84,776 | 77,799 | 65,9 | 189,11 | 448,493 |  |  |  |  | 1 377,218 | 496,504 | 304,242 |
| 1.1. | Реконструкция перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения аэродрома, замена светосигнального оборудования | 1 377,218 |  | 239,482 | 434,76 | 55,9 | 13,483 | 15,0 | 185,0 | 433,593 |  |  |  |  | 1 377,218 |  |  |
| 1.2. | Приведение в нормативное состояние подъездной автодороги к аэропорту «Бегишево» (ремонт автодороги «Набережные Чел-ны – Заинск – Альметьевск» – аэропорт «Бегишево» в Тукаевском муниципальном районе. Ремонт автодороги «Набережные Челны – Заинск – Аль- метьевск» км 0+000 – км 13+146 в Тукаевском муниципальном районе. Приведение в нормативное состояние Альметьевского тракта в г.Набе-режные Челны на участке от пересечения пр.им.Мусы Джалиля и ул.Магистральной до выезда из города) | 496,504 | 496,504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 496,504 |  |
| 1.3. | Реконструкция аэровокзального комплекса. Капитальный ремонт периметрового ограждения. Реконструкция привокзальной площади и ремонт покрытия перрона. Реконструкция цеха бортпитания, службы общепита. Модернизация склада горюче-смазочных материалов. Реконструкция системы электроснабжения аэропорта (распределительных устройств трансформаторных подстанций). Реконструкция системы теплоснабжения аэропорта. Развитие IT-инфраструктуры. Реконструкция внутриаэропортовых дорог, объектов инфраструктуры аэропорта | 304,242 | 88,2 | 40,94 | 12,0 | 28,876 | 64,316 | 50,9 | 4,11 | 14,9 |  |  |  |  |  |  | 304,242 |
| 2. | Строительство аэровокзала международных воздушных линий в аэропорту «Бегишево» | 1 089,468 |  |  |  |  |  | 289,2 | 44,394 | 81,279 | 51,791 | 622,804 |  |  |  |  | 1 089,468 |
| 3. | Субсидии организациям воздушного транспорта на осу-ществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации | 4 451,355 | 56,096 | 47,923 | 288,598 | 248,353 | 374,391 | 535,923 | 652,203 | 546,623 | 603,222 | 384,163 | 356,93 | 356,93 |  | 4 451,355 |  |
| Общий объем финансирования |  | 7 718,79 | 640,8 | 328,35 | 735,36 | 333,13 | 452,19 | 891,02 | 885,71 | 1 076,4 | 655,01 | 1 006,97 | 356,93 | 356,93 | 1 377,22 | 4 947,86 | 1 393,71 |