Паспорт регионального проекта

«Развитие метрополитена в г.Казани»

1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро |  | Срок реализации проекта | 1 января 2024 года | 31 декабря 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Ханифов Ф.М. |  | Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Айзатуллин М.М. |  | Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан |  |  |
| Администратор регионального проекта | Гимаев И.С. |  | Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Республики Татарстан | 1. | Государственная программа Республики Татарстан | «Развитие транспортной системы Республики Татарстан» |  |  |
|  | 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | - |  |  |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Признак возрастания / убывания | Нарастаю-щий итог | Декомпози-ция на муниципальные образования | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие метрополитена в г.Казани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Перевозка пассажиров метрополитеном |  | млн.человек | 30,7 | 2023 | 32,3 | 32,3 | 33,0 | возрастающий | да | нет | - |
| 1.2. | Пассажирооборот метрополитена |  | млн.пасс./км | 224,6 | 2023 | 235,8 | 235,8 | 236,0 | возрастающий | да | нет |  |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Развитие метрополитена в г.Казани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Перевозка пассажиров метрополитеном | ГП | млн.человек | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 32,3 |
| 1.2. | Пассажирооборот метрополитена | ГП | млн.пасс./км | 224,6 | 224,6 | 224,6 | 224,6 | 224,6 | 224,6 | 224,6 | 224,6 | 224,6 | 224,6 | 224,6 | 235,8 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Развитие метрополитена в г.Казани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство метрополитена в г.Казани | тыс.рублей | 1 000 000,0 | 2023 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | - | Обеспечение дальнейшего развития Казанского метрополитена | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | Перевозка пассажиров метрополитеном; Пассажирооборот метрополитена |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  | Всего, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие метрополитена в г.Казани |  |  |  |  |
| Строительство метрополитена в г.Казани (всего), в том числе: | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 0,0 | 2 000 000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 0,0 | 2 000 000,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по региональному проекту, в том числе: | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 0,0 | 2 000 000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 0,0 | 2 000 000,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План исполнения бюджета Республики Татарстан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец года, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие метрополитена в г.Казани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство метрополитена в г.Казани | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 |

Приложение № 1

к Паспорту регионального проекта

«Развитие метрополитена в                 г.Казани»

План

реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь1 |  | Ответствен-ный исполнитель | Адрес объекта (в соответ-ствии с ФИАС)2 | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения, тыс.рублей | Вид подтверждающего документа | Информа-ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | оконча-ние | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие метрополитена в г.Казани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство метрополитена в г.Казани | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан | - | - | - | 2 000 000,0 | Прочий тип документа | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Освоение лимитов бюджетных ассигнований, выделенных на строительство метрополитена в 2024 году» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан | - | - | - | 1 000 000,0 | Прочий тип документа | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Освоение лимитов бюджетных ассигнований, выделенных на строительство метрополитена в 2025 году» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан | - | - | - | 1 000 000,0 | Прочий тип документа | - |

1Указывается взаимосвязь мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального (ведомственного) проекта, а также их взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и контрольными точками иных структурных элементов государственных программ Республики Татарстан.

2Указывается для ведомственного проекта и регионального проекта, не входящего в состав национального проекта. Заполняется только для объектов капитального строительства. ФИАС – Федеральная информационная адресная система.