Паспорт регионального проекта

«Повышение уровня безопасности транспортной системы»

1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | Повышение уровня безопасности транспортной системы |  | Срок реализации проекта | 1 января 2024 года | 31 декабря 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Ханифов Ф.М. |  | Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Ханифов Ф.М. |  | Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан |  |  |
| Администратор регионального проекта | Минниханов Р.Н. |  | Директор Государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения» |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Республики Татарстан | 1. | Государственная программа Республики Татарстан | «Развитие транспортной системы Республики Татарстан» |  |  |
|  | 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | «Развитие транспортной системы» |  |  |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Признак возрастания / убывания | Нарастаю-щий итог | Декомпози-ция на муниципальные образования | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внедрение интеллектуальных транспортных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество внедренных адаптивных светофорных объектов | ГП | единиц | 214 | 2023 | 224 |  |  | возрастание | да | нет | - |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Внедрение интеллектуальных транспортных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество внедренных адаптивных светофорных объектов | ГП | единиц | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 224 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Внедрение интеллектуальных транспортных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом) | Условная единица | - | - | 1 | 1 | 1 | Выполнение работ, направленных на повышение уровня безопасности транспортной системы | Оказание услуг (выполнение работ) | - | Количество внедренных адаптивных светофорных объектов |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  | Всего, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внедрение интеллектуальных транспортных систем |  |  |  |  |
| Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (всего), в том числе: | 149 557,0 | 131 649,3 | 0 | 281 206,3 |
| федеральный бюджет | 121 141,1 | 106 635,9 | 0 | 227 777,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 28 415,9 | 25 013,4 | 0 | 53 429,3 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по региональному проекту, в том числе: | 149 557,0 | 131 649,3 | 0 | 281 206,3 |
| федеральный бюджет | 121 141,1 | 106 635,9 | 0 | 227 777,0 |
| бюджет Республики Татарстан | 28 415,9 | 25 013,4 | 0 | 53 429,3 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. План исполнения бюджета Республики Татарстан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец года, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внедрение интеллектуальных транспортных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 557,0 | 149 557,0 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 557,0 | 149 557,0 |

Приложение № 1

к Паспорту регионального проекта «Повышение уровня безопасности транспортной системы»

План

реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь1 |  | Ответствен-ный исполнитель | Адрес объекта (в соответ-ствии с ФИАС)2 | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения, тыс.рублей | Вид подтверждающего документа | Информа-ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | оконча-ние | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внедрение интеллектуальных транспортных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | ГБУ «БДД», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан | - | - | - | 281 206,3 | Прочий тип документа | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Освоение лимитов бюджетных ассигнований, выделенных на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек в 2024 году» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | ГБУ «БДД», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан | - | - | - | 149 557,0 | Прочий тип документа | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Освоение лимитов бюджетных ассигнований, выделенных на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек в 2025 году» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | ГБУ «БДД», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан | - | - | - | 131 649,3 | Прочий тип документа | - |

1Указывается взаимосвязь мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального (ведомственного) проекта, а также их взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и контрольными точками иных структурных элементов государственных программ Республики Татарстан.

2Указывается для ведомственного проекта и регионального проекта, не входящего в состав национального проекта. Заполняется только для объектов капитального строительства. ФИАС – Федеральная информационная адресная система.