ПРОЕКТ

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Казань

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. № \_\_\_\_\_\_\_

Об особенностях формирования и ведения исполнительной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета Республики Татарстан

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется полностью или частично за счет средств бюджета Республики Татарстан, унитарными предприятиями Республики Татарстан, некоммерческими организациями, учредителем которых является Республика Татарстан, акционерными обществами, акции которых находятся в собственности Республики Татарстан, акционерными обществами, в отношении которых используется специальное право Республики Татарстан на участие в управлении акционерными обществами, в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Республики Татарстан в сфере строительства, обеспечивается ведение исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе (далее – исполнительная документация в электронном виде), с включением в контракт (договор), предусматривающий проведение работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства, обязательства подрядчика (исполнителя) по формированию и ведению исполнительной документации в электронном виде, в случае если контракт на проведение строительно-монтажных работ заключен после 1 апреля 2024 года.

2. Главным распорядителям средств бюджета Республики Татарстан обеспечить наличие в соглашениях о предоставлении субсидии из бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований Республики Татарстан на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, требования по включению в муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ по каждому объекту капитального строительства, софинансируемому в рамках данных соглашений, обязательства подрядчика (исполнителя) по формированию и ведению исполнительной документации в электронном виде, в случае если контракт на такие работы заключен после 1 апреля 2024 года.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления и (или) муниципальным заказчикам муниципальных образований Республики Татарстан при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств местных бюджетов, обеспечить формирование и ведение исполнительной документации в электронном виде с включением в контракт (договор), предусматривающий проведение работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства, обязательства подрядчика (исполнителя) по формированию и ведению исполнительной документации в электронном виде.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Татарстан Р.К.Нигматуллина.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2023 года.

Премьер-министр

Республики Татарстан А.В.Песошин

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту постановления Кабинета Министров Республики Татарстан**

**«Об особенностях формирования и ведения исполнительной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета Республики Татарстан»**

Проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «Об особенностях формирования и ведения исполнительной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета Республики Татарстан» подготовлен в связи с требованиями, предусмотренными Градостроительным кодексом Российской Федерации, к составу и порядку ведения исполнительной документации и в целях надлежащего ведения и использования исполнительной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства (приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 года № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»), а также в рамках исполнения пункта 11 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина от 26.06.2023 № ММ-П10-7879 по итогам VIII конференции «Цифровая индустрия промышленной России», и пункта 2 раздела VI протокола заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 29.06.2023 № 35.

Принятие проекта постановления не потребует выделения дополнительных финансовых средств из бюджета Республики Татарстан.