Проект

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «____»______________2023 г. № ______

О внесении изменений в Краткосрочный план реализации Региональной програм-мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013        № 1146 «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан», в 2023 – 2025 годах, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2022 № 1305 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-ных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146 «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан», в 2023 – 2025 годах»

Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146 «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан», в 2023 – 2025 годах, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2022 № 1305 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146 «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан», в 2023 – 2025 годах» (с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.03.2023 № 364 (далее – Краткосрочный план), следующие изменения:

в разделе II Краткосрочного плана:

в абзаце девятом цифры «164 369», «751», «4,5» заменить цифрами «160 657», «736 », «4,4» соответственно;

в абзаце десятом слово «три» заменить словом «четыре», цифры «32 129,4» заменить цифрами «37 667,91»;

в абзаце одиннадцатом цифры «145 202», «664», «4,1» заменить цифрами  «153 762», «672», «4,4» соответственно;

в абзаце двенадцатом цифры «205 526», «862», «5,6» заменить цифрами     «220 349», «885», «6,0 » соответственно;

раздел IV Краткосрочного плана изложить в следующей редакции:

«IV. Планируемые показатели выполнения Краткосрочного плана

Объемы проведения капитального ремонта

многоквартирных домов в 2023 – 2025 годах

| № п/п | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Единица измерения | Объем работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | тыс.кв.метров | 954,3 | 295,6 | 262,5 | 396,2 |
| 2. | Ремонт или замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе: | тыс.метров | 2 368,6 | 724,5 | 792,3 | 851,8 |
| 2.1. | электроснабжения | тыс.метров | 715,6 | 189,1 | 171,9 | 354,6 |
| 2.2. | теплоснабжения | тыс.метров | 753,8 | 264,5 | 250,6 | 238,7 |
| 2.3. | водоснабжения | тыс.метров | 590,8 | 186,5 | 239,7 | 164,6 |
| 2.4. | водоотведения | тыс.метров | 299,9 | 81,1 | 126,7 | 92,1 |
| 2.5. | газоснабжения | тыс.метров | 8,5 | 3,3 | 3,4 | 1,8 |
| 3. | Установка или замена коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа) | штук | 60 | 23 | 24 | 13 |
| 4. | Установка узлов управления и узлов регулирования потребления тепловой энергии | штук | 45 | 27 | 16 | 2 |
| 5. | Замена лифтов | штук | 932 | 265 | 253 | 414 |
| 6. | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах | тыс.кв.метров | 59,7 | 15,3 | 17,7 | 26,7 |
| 7. | Ремонт фасада | тыс.кв.метров | 2 840,0 | 508,1 | 1 789,4 | 542,5 |
| 8. | Утепление фасада | тыс.кв.метров | 753,2 | 166 | 178,6 | 408,6 |
| 9. | Ремонт фундамента многоквартирного дома | тыс.куб.ме-тров | 8,6 | 0,7 | 3,0 | 4,9 |
| 10. | Ремонт подъездов в многоквартирном доме | тыс.кв.метров | 63,7 | 25,9 | 23,7 | 14,1 |
| 11. | Ремонт системы противопожарной защиты многоквартирного дома | тыс.кв.метров | 65,7 | 39,7 | 24,6 | 1,4 |
| 12. | Ремонт вентиляционных каналов и дымоходов | тыс.кв.метров | 5,3 | 2,2 | 1,5 | 1,6 |
| 13. | Осуществление строительного контроля | штук | 2 293 | 736 | 672 | 885 |
| 14. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2023 году, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | штук | 730 | 730 | 0 | 0 |
| 15. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2024 году, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | штук | 671 | 4 | 667 | 0 |
| 17. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2025 году, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | штук | 885 | 0 | 0 | 885 |

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, включенных в Краткосрочный план, приведен в приложении № 3 к нему.»;

- в разделе V Краткосрочного плана:

в абзаце втором цифры «18 853 342 026,77» заменить цифрами                        «20 114 750 008,76»;

в абзаце третьем цифры «3 455 308 962,09» заменить цифрами                         «3 869 323 014,47»;

в абзаце пятом цифры «12 174 185 510,68» заменить цифрами                         «13 021 579 440,29»;

в абзаце восьмом цифры «6 716 697 417,56» заменить цифрами                         «6 653 359 820,0»;

в абзаце одиннадцатом цифры «4 496 988 249,09» заменить цифрами                         «4 433 650 651,53»;

в абзаце тринадцатом цифры «6 086 220 099,84» заменить цифрами                         «6 910 762 082,57»;

в абзаце четырнадцатом цифры «1 156 471 327,32» заменить цифрами                         «1 364 275 700,0»;

в абзаце шестнадцатом цифры «3 857 538 772,52» заменить цифрами                         «4 474 276 382,57»;

в абзаце восемнадцатом цифры «6 050 424 509,37» заменить цифрами                         «6 550 628 106,19»;

в абзаце девятнадцатом цифры «1 158 066 020,3» заменить цифрами                         «1 364 275 700,0»;

в абзаце двадцать первом цифры «3 819 658 489,07» заменить цифрами                         «4 113 652 406,19»;

таблицу «Объем финансовых средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2023 – 2025 годах» изложить в следующей редакции:

«Объем

финансовых средств на проведение капитального

ремонта многоквартирных домов в 2023 – 2025 годах

| № п/п | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Сумма, млн.рублей | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | 5 058,3 | 1 808,1 | 1 625,2 | 1 625,0 |
| 2. | Ремонт или замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, в том числе: | 5 322,5 | 1 563,8 | 2 005,3 | 1 753,4 |
| 2.1. | электроснабжения | 1 030,7 | 277,1 | 273,8 | 479,8 |
| 2.2. | теплоснабжения | 2 188,4 | 644,2 | 829,9 | 714,3 |
| 2.3. | водоснабжения | 1 121,3 | 331,0 | 459,1 | 331,2 |
| 2.4. | водоотведения | 972,9 | 306,7 | 439,0 | 227,2 |
| 2.5. | газоснабжения | 9,2 | 4,8 | 3,5 | 0,9 |
| 3. | Установка или замена коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) | 15,9 | 5,4 | 4,7 | 5,8 |
| 4. | Установка узлов управления и узлов регулирования потребления тепловой энергии | 52,7 | 30,3 | 20,0 | 2,4 |
| 5. | Замена лифтов | 3 182,1 | 920,5 | 950,2 | 1 311,4 |
| 6. | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах | 100,0 | 44,6 | 29,7 | 25,7 |
| 7. | Ремонт фасада | 3 438,0 | 1 231,7 | 1 138,8 | 1 067,5 |
| 8. | Утепление фасада | 1 744,0 | 629,0 | 706,4 | 408,6 |
| 9. | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 49,8 | 12,3 | 32,6 | 4,9 |
| 10. | Ремонт подъездов в многоквартирном доме | 145,5 | 66,0 | 49,6 | 29,9 |
| 11. | Ремонт системы противопожарной защиты многоквартирного дома | 53,0 | 27,0 | 22,4 | 3,6 |
| 12. | Ремонт вентиляционных каналов и дымоходов | 34,4 | 10,6 | 11,6 | 12,2 |
| 13. | Осуществление строительного контроля | 281,7 | 91,8 | 96,9 | 93,0 |
| 14. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2023 году, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | 204,7 | 204,7 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2024 году, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | 225,0 | 7,6 | 217,4 | 0,0 |
| 16. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2025 году, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | 207,2 | 0,0 | 0,0 | 207,2 |
| 17. | Установка (замена) коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, установка (замена) которых осуществлялась в период до 1 июня 2014 года (только за счет средств членов ТСЖ, ЖК,ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме) | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого* | 20 114,8 | 6 653,4 | 6 910,8 | 6 550,6»; |

приложения № 1 – 4 к Краткосрочному плану изложить в новой редакции (прилагаются).

Премьер-министр

Республики Татарстан                                                                               А.В.Песошин