ПРОЕКТ

О внесении изменения в государственную программу Республики Татарстан «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.10.2017 № 823 «Об утверждении государственной программы Республики Татарстан «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан»

Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в государственную программу Республики Татарстан «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.10.2017      № 823 «Об утверждении государственной программы Республики Татарстан «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.09.2023 № 1149, от 22.12.2023 № 1667, от 01.07.2024 № 490), изменение, изложив перечень объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимости, реализуемых в рамках государственной программы Республики Татарстан, в следующей редакции:

«Перечень

объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимости, реализуемых в рамках государственной программы Республики Татарстан

| № п/п | Наименование объектов и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) | Мощность объекта |  | Стоимость объекта (в ценах соответствующих лет) |  |  |  | Срок ввода в эксплуатацию / приобретения объекта | Объемы финансового обеспечения по годам, тыс.рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значе-ние | всего | в том числе: |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | всего |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | бюджет Республики Татарстан | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Республики Татарстан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Парк по ул.Чайковского, 1 очередь, г.Агрыз, Агрызский муниципальный район | объект | 1 | 18 269,2 | 14 798,0 | 3 471,2 | - | 2024 | 18 269,2 | - | - | - | 18 269,2 |
| 2. | Набережная р.Манаузки, ул.Озерная, микрорайон «Манауз», 2 очередь, г.Азнакаево, Азнакаевский муниципальный район | объект | 1 | 30 344,9 | 24 579,4 | 5 765,5 | - | 2024 | 30 344,9 | - | - | - | 30 344,9 |
| 3. | Общественное пространство у Дома культуры, 2 очередь, ул.Советская, ул.Ленина, ул.Романова, пгт.Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район | объект | 1 | 13 946,8 | 11 296,9 | 2 649,9 | - | 2024 | 13 946,8 | - | - | - | 13 946,8 |
| 4. | Благоустройство набережной оз.Иске Идель, 3 очередь, ул.Центральная, с.Актаныш, Актанышский муниципальный район | объект | 1 | 4 975,0 | 4 029,7 | 945,3 | - | 2024 | 4 975,0 | - | - | - | 4 975,0 |
| 5. | Сквер «Спортивный», 4 очередь, ул.Восточная, с.Базарные Матаки, Алькеевский муниципальный район | объект | 1 | 9 950,0 | 8 059,5 | 1 890,5 | - | 2024 | 9 950,0 | - | - | - | 9 950,0 |
| 6. | Центральный парк, 4 очередь, ул.Парковая, ул.Красноармейская, пгт.Апастово, Апастовский муниципальный район | объект | 1 | 9 950,0 | 8 059,5 | 1 890,5 | - | 2024 | 9 950,0 | - | - | - | 9 950,0 |
| 7. | Парк по ул.Х.Такташа, 2 очередь, с.Кубян, Атнинский муниципальный район | объект | 1 | 9 950,0 | 8 059,5 | 1 890,5 | - | 2024 | 9 950,0 | - | - | - | 9 950,0 |
| 8. | Пешеходный променад (от парка «Сабантуй» до набережной р.Шошмы), 1 очередь, с.Нижняя Сосна, Балтасинский муниципальный район | объект | 1 | 17 304,9 | 14 017,0 | 3 287,9 | - | 2024 | 17 304,9 | - | - | - | 17 304,9 |
| 9. | Карстовое озеро, ул.Пролетарская, ул.Ленина, 2 очередь, с.Верхний Услон, Верхнеуслонский муниципальный район | объект | 1 | 9 950,0 | 8 059,5 | 1 890,5 | - | 2024 | 9 950,0 | - | - | - | 9 950,0 |
| 10. | Пруд по ул.Школьная, 3 очередь, ул.Аптечная, с.Старое Дрожжаное, Дрожжановский муниципальный район | объект | 1 | 10 758,1 | 8 714,1 | 2 044,0 | - | 2024 | 10 758,1 | - | - | - | 10 758,1 |
| 11. | Шишкинские пруды, 3 очередь, ул.Набережная, г.Елабуга, Елабужский муниципальный район | объект | 1 | 45 113,2 | 36 541,7 | 8 571,5 | - | 2024 | 45 113,2 | - | - | - | 45 113,2 |
| 12. | Парк «Молодежный», г.Заинск, Заинский муниципальный район | объект | 1 | 27 811,4 | 22 527,2 | 5 284,2 | - | 2024 | 27 811,4 | - | - | - | 27 811,4 |
| 13. | Парк Алтынова в рамках комплексного благоустройства ул.Комарова, г.Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район | объект | 1 | 23 667,4 | 19 170,6 | 4 496,8 | - | 2024 | 23 667,4 | - | - | - | 23 667,4 |
| 14. | Улица Г.Кайбицкой, улица Ш.Галиева, 2 очередь, с.Большие Кайбицы, Кайбицкий муниципальный район | объект | 1 | 9 950,0 | 8 059,5 | 1 890,5 | - | 2024 | 9 950,0 | - | - | - | 9 950,0 |
| 15. | Сквер по ул. 26-го Партсъезда, 1 очередь, г.Лаишево, Лаишевский муниципальный район | объект | 1 | 16 407,9 | 13 290,4 | 3 117,5 | - | 2024 | 16 407,9 | - | - | - | 16 407,9 |
| 16. | Культурно-рекреационный кластер «Белые горы», г.Лаишево, Лаишевский муниципальный район | объект | 1 | 18 905,0 | 15 313,0 | 3 592,0 | - | 2024 | 18 905,0 | - | - | - | 18 905,0 |
| 17. | Спортивный кластер в рамках стратегии развития каскада верхних прудов по ул.Менделеева, г.Ленино-горск, Лениногорский муниципальный район | объект | 1 | 41 322,1 | 33 470,9 | 7 851,2 | - | 2024 | 41 322,1 | - | - | - | 41 322,1 |
| 18. | Парк экстремальных и зимних видов спорта, г.Мамадыш, Мамадышский муниципальный район | объект | 1 | 21 040,7 | 17 043,0 | 3 997,7 | - | 2024 | 21 040,7 | - | - | - | 21 040,7 |
| 19. | Улица Карла Маркса, 1 очередь, г.Мензелинск, Мензелинский муниципальный район | объект | 1 | 14 077,4 | 11 402,7 | 2 674,7 | - | 2024 | 14 077,4 | - | - | - | 14 077,4 |
| 20. | Парк «Спортивный», 4 очередь, ул.Пушкина, с.Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район | объект | 1 | 9 950,0 | 8 059,5 | 1 890,5 | - | 2024 | 9 950,0 | - | - | - | 9 950,0 |
| 21. | Пешеходный променад в 27 мкр., 1 очередь, ул.Чулман, г.Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район | объект | 1 | 74 517,8 | 60 359,4 | 14 158,4 | - | 2024 | 74 517,8 | - | - | - | 74 517,8 |
| 22. | Пешеходный променад по ул.Менделеева, 1 очередь, г.Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район | объект | 1 | 59 506,9 | 48 200,6 | 11 306,3 | - | 2024 | 59 506,9 | - | - | - | 59 506,9 |
| 23. | Сквер «Сөенеч», 2 очередь, пгт.Камские Поляны, Нижнекамский муниципальный район | объект | 1 | 9 950,0 | 8 059,5 | 1 890,5 | - | 2024 | 9 950,0 | - | - | - | 9 950,0 |
| 24. | Сквер у Дома культуры, 3 очередь, ул.Заливная, с.Новошешминск, Новошешминский муниципальный район | объект | 1 | 9 950,0 | 8 059,5 | 1 890,5 | - | 2024 | 9 950,0 | - | - | - | 9 950,0 |
| 25. | Парк по ул.Приозерная, 2 очередь, д.Званка, Пестречинский муниципальный район | объект | 1 | 34 200,2 | 27 702,2 | 6 498,0 | - | 2024 | 34 200,2 | - | - | - | 34 200,2 |
| 26. | Сквер у гимназии, 1 очередь, ул.Ленина, пгт.Рыбная Слобода, Рыбно-Слободский муниципальный район | объект | 1 | 12 679,7 | 10 270,6 | 2 409,1 | - | 2024 | 12 679,7 | - | - | - | 12 679,7 |
| 27. | Парк по ул.Г.Тукая, 2 очередь, пгт.Богатые Сабы, Сабинский муниципальный район | объект | 1 | 16 012,6 | 12 970,2 | 3 042,4 | - | 2024 | 16 012,6 | - | - | - | 16 012,6 |
| 28. | Благоустройство социально- культурного центра города «Болгар Спасский» (ул.Смирнова), г.Болгар, Спасский муниципальный район | объект | 1 | 9 950,0 | 8 059,5 | 1 890,5 | - | 2024 | 9 950,0 | - | - | - | 9 950,0 |
| 29. | «320 ступеней к истории: вдоль по Троицкой», 4 очередь, ул.Троицкая, ул.Ленина, г.Тетюши, Тетюшский муниципальный район | объект | 1 | 10 566,9 | 8 559,2 | 2 007,7 | - | 2024 | 10 566,9 | - | - | - | 10 566,9 |
| 30. | Территория за р.Шильна, 2 очередь, ул.Ленина, д.Малая Шильна, Тукаевский муниципальный район | объект | 1 | 25 782,3 | 20 883,7 | 4 898,6 | - | 2024 | 25 782,3 | - | - | - | 25 782,3 |
| 31. | Центральный парк, ул.Садовая, 2 очередь, с.Тюлячи, Тюлячинский муниципальный район | объект | 1 | 9 950,0 | 8 059,5 | 1 890,5 | - | 2024 | 9 950,0 | - | - | - | 9 950,0 |
| 32. | Сквер в с.Черемшан, 3 очередь, ул.Техническая, с.Черемшан, Черемшанский муниципальный район | объект | 1 | 9 950,0 | 8 059,5 | 1 890,5 | - | 2024 | 9 950,0 | - | - | - | 9 950,0 |
| 33. | Городская набережная реки Кама «Наречье», 3 очередь, ул.Бутлерова, г.Чистополь, Чистопольский муниципальный район | объект | 1 | 38 890,2 | 31 501,1 | 7 389,1 | - | 2024 | 38 890,2 | - | - | - | 38 890,2 |
| 34. | Набережная карьера, 3 очередь, с.Абсалямово, Ютазинский муниципальный район | объект | 1 | 10 380,5 | 8 408,2 | 1 972,3 | - | 2024 | 10 380,5 | - | - | - | 10 380,5 |
| 35. | Бульвар по ул.Серова, 2 очередь, г.Казань, ул.Серова | объект | 1 | 318 400,0 | 257 904,0 | 60 496,0 | - | 2024 | 318 400,0 | - | - | - | 318 400,0 |
| 36. | Озеро Большое Чайковое, 1 очередь, ул.Маршала Чуйкова, г.Казань | объект | 1 | 114 425,0 | 92 684,2 | 21 740,8 | - | 2024 | 114 425,0 | - | - | - | 114 425,0 |
| 37. | Сквер у железнодорожного вокзала, 1 очередь, г.Казань, ул.Воровского | объект | 1 | 110 012,1 | 89 109,8 | 20 902,3 | - | 2024 | 110 012,1 | - | - | - | 110 012,1 |
| 38. | Сквер 100-летия образования строительной отрасли Республики Татарстан, 2 очередь, г.Казань, ул.Карбышева, ул.Рихарда Зорге | объект | 1 | 98 505,0 | 79 789,0 | 18 716,0 | - | 2024 | 98 505,0 | - | - | - | 98 505,0 |
| 39. | Парк им.Петрова, 1 очередь, г.Казань, ул.Степана Халтурина | объект | 1 | 29 850,0 | 24 178,5 | 5 671,5 | - | 2024 | 29 850,0 | - | - | - | 29 850,0 |
| 40. | Сквер у памятника А.В.Вишневскому, 1 очередь, г.Казань, ул.Бутлерова | объект | 1 | 7 960,0 | 6 447,6 | 1 512,4 | - | 2024 | 7 960,0 | - | - | - | 7 960,0 |
| Итого |  |  |  | 1 375 083,2 | 1 113 817,4 | 261 265,8 | - | 2024 | 1 375 083,2 | - | - | - | 1 375 083,2 |
| Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Бавлы встречающие. Формирование центра города через развитие улиц пл.Октября и Пионерская с прилегающими территориями, г.Бавлы | объект | 1 | 92 590,4 | 91 664,5 | 925,9 | - | 2024 | 92 590,4 | - | - | - | 92 590,4 |
| 42. | Здоровая среда - рецепт от Кукмора. Развитие территории у Центральной районной больницы, улица Ворошилова, г.Кукмор | объект | 1 | 72 749,6 | 72 022,1 | 727,5 | - | 2024 | 72 749,6 | - | - | - | 72 749,6 |
| Итого |  |  |  | 165 340,0 | 163 686,6 | 1 653,4 | - | 2024 | 165 340,0 | - | - | - | 165 340,0 |
| Всего по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды на территории Республики Татарстан» |  |  |  | 1 540 423,2 | 1 277 504,0 | 262 919,2 | - | 2024 | 1 540 423,2 | - | - | - | 1 540 423,2 |
| Региональный проект «Благоустройство территорий муниципальных образований Республики Татарстан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Парк на территории Госудврственного автономного учреждения здравоохрвнения «Альметьевская Центральная районная больница» педиатрического стационара Альметьевской.детской городской.больницы с перинатальным.центром, Альметьевский филиал Госудврственного автономного учреждения здравоохрвнения «Республиканский клинический онкологический диспансер» Министерства здравоохранения Республики Татарстан им.профессора М.З.Сигала», г.Альметьевск | объект | 1 | 11 010,9 | - | 11 010,9 | - | 2024 | 11 010,9 | - | - | - | 11 010,9 |
| 44. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Балтасинский муниципальный район, Пешеходный променад (от парка Сабантуй до Набережной р.Шошмы), 1 очередь, с.Нижняя Сосна, реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | объект | 1 | 869,6 | - | 869,6 | - | 2024 | 869,6 | - | - | - | 869,6 |
| 45. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Верхнеуслонский муниципальный район, Карстовое озеро, ул.Пролетарская, ул.Ленина, 2 очередь, с.Верхний Услон ,реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | объект | 1 | 500,0 | - | 500,0 | - | 2024 | 500,0 | - | - | - | 500,0 |
| 46. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Агрызский муниципальный район, Парк по ул.Чайковского, 1 очередь, г.Агрыз,реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | объект | 1 | 918,1 | - | 918,1 | - | 2024 | 918,1 | - | - | - | 918,1 |
| 47. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Азнакаевский муниципальный район, Набережная р.Манаузки, ул.Озерная, микрорайон «Манауз», 2 очередь, г.Азнакаево,реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | объект | 1 | 1 524,9 | - | 1 524,9 | - | 2024 | 1 524,9 | - | - | - | 1 524,9 |
| 48. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Аксубаевский муниципальный район, Общественное пространство у Дома культуры, 2 очередь, пгт.Аксубаево, ул.Советская, ул.Ленина, ул.Романова, реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | объект | 1 | 700,8 | - | 700,8 | - | 2024 | 700,8 | - | - | - | 700,8 |
| 49. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Актанышский муниципальный район, Благоустройство набережной оз.Иске Идель, 3 очередь, с.Актаныш, ул.Централь-ная, реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | объект | 1 | 250,0 | - | 250,0 | - | 2024 | 250,0 | - | - | - | 250,0 |
| 50. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Алькеевский муниципальный район, Сквер «Спортивный», 4 очередь, с.Базарные Матаки, ул.Восточная, реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | объект | 1 | 500,0 | - | 500,0 | - | 2024 | 500,0 | - | - | - | 500,0 |
| 51. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Апастовский муниципальный район, Центральный парк, 4 очередь, пгт.Апастово, ул.Парковая, ул.Красноармейская, реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | объект | 1 | 500,0 | - | 500,0 | - | 2024 | 500,0 | - | - | - | 500,0 |
| 52. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Атнинский муниципальный район, Парк по ул.Х.Такташа, 2 очередь, с.Кубян, реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | объект | 1 | 500,0 | - | 500,0 | - | 2024 | 500,0 | - | - | - | 500,0 |
| 53. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Дрожжановский муниципальный район, Пруд по ул. Школьная, 3 очередь, с.Старое Дрожжаное, ул.Аптечная, реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | объект | 1 | 540,6 | - | 540,6 | - | 2024 | 540,6 | - | - | - | 540,6 |
| 54. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Елабужский муниципальный район, Шишкинские пруды, 3 очередь, г.Елабуга, ул.Набережная, реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | объект | 1 | 2 266,9 | - | 2 266,9 | - | 2024 | 2 266,9 | - | - | - | 2 266,9 |
| 55. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Заинский муниципальный район, Парк «Молодежный», г.Заинск, реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | объект | 1 | 1 397,5 | - | 1 397,5 | - | 2024 | 1 397,5 | - | - | - | 1 397,5 |
| 56. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Зеленодольский муниципальный район, Парк Алтынова в рамках комплексного благоустройства улицы Комарова, г.Зеленодольск, реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | объект | 1 | 447,5 | - | 447,5 | - | 2024 | 447,5 | - | - | - | 447,5 |
| 57. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Кайбицкий муниципальный район, Улица Г.Кайбицкой, улица Ш.Галиева, 2 очередь, с.Большие Кайбицы, реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | объект | 1 | 500,0 | - | 500,0 | - | 2024 | 500,0 | - | - | - | 500,0 |
| 58. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Лаишевский муниципальный район, Культурно-рекреационный кластер «Белые горы», г. Лаишево, реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | объект | 1 | 804,1 | - | 804,1 | - | 2024 | 804,1 | - | - | - | 804,1 |
| 59. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Лаишевский муниципальный район, Сквер по ул.26-го Партсъезда, 1 очередь, г.Лаишево, реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | объект | 1 | 824,5 | - | 824,5 | - | 2024 | 824,5 | - | - | - | 824,5 |
| 60. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Лениногорский муниципальный район, Спортивный кластер в рамках стратегии развития каскада верхних прудов по ул. Менделеева, г.Лениногорск, реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | объект | 1 | 2 076,5 | - | 2 076,5 | - | 2024 | 2 076,5 | - | - | - | 2 076,5 |
| 61. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Мамадышский муниципальный район, Парк экстремальных и зимних видов спорта, г.Мамадыш, реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | объект | 1 | 796,2 | - | 796,2 | - | 2024 | 796,2 | - | - | - | 796,2 |
| 62. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Мензелинский муниципальный район, Улица Карла Маркса, 1 очередь, г.Мензелинск, реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | объект | 1 | 707,4 | - | 707,4 | - | 2024 | 707,4 | - | - | - | 707,4 |
| 63. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Муслюмовский муниципальный район, Парк «Спортивный», 4 очередь, с.Муслюмово, ул.Пушкина, реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | объект | 1 | 500,0 | - | 500,0 | - | 2024 | 500,0 | - | - | - | 500,0 |
| 64. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Нижнекамский муниципальный район, Пешеходный променад в 27-ом мкр., 1 очередь, г.Нижнекамск, ул. Чулман, реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | объект | 1 | 3 744,6 | - | 3 744,6 | - | 2024 | 3 744,6 | - | - | - | 3 744,6 |
| 65. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Нижнекамский муниципальный район, Пешеходный променад по ул. Менделеева, 1 очередь, г.Нижнекамск, реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | объект | 1 | 2 990,3 | - | 2 990,3 | - | 2024 | 2 990,3 | - | - | - | 2 990,3 |
| 66. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Нижнекамский муниципальный район, Сквер «Соенеч», 2 очередь, пгт.Камские Поляны, реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | объект | 1 | 500,0 | - | 500,0 | - | 2024 | 500,0 | - | - | - | 500,0 |
| 67. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Новошешминский муниципальный район, Сквер у Дома культуры, 3 очередь, с.Новошешминск, ул.Заливная, реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | объект | 1 | 500,0 | - | 500,0 | - | 2024 | 500,0 | - | - | - | 500,0 |
| 68. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Пестречинский муниципальный район, Парк по улице Приозерная, 2 очередь, д.Званка, реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | объект | 1 | 1 718,6 | - | 1 718,6 | - | 2024 | 1 718,6 | - | - | - | 1 718,6 |
| 69. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Рыбно-Слободский муниципальный район, Сквер у гимназии, 1 очередь, пгт.Рыбная Слобода, ул.Ленина, реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | объект | 1 | 637,2 | - | 637,2 | - | 2024 | 637,2 | - | - | - | 637,2 |
| 70. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Сабинский муниципальный район, Парк по ул.Г.Тукая, 2 очередь, пгт.Богатые Сабы, реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | объект | 1 | 804,7 | - | 804,7 | - | 2024 | 804,7 | - | - | - | 804,7 |
| 71. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Спасский муниципальный район, Благоустройство социально-культурного центра города «Болгар Спасский» (улица Смирнова), г.Болгар, реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | объект | 1 | 500,0 | - | 500,0 | - | 2024 | 500,0 | - | - | - | 500,0 |
| 72. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Тетюшский муниципальный район, «320 ступеней к истории: вдоль по Троицкой», 4 очередь, г.Тетюши, ул.Троицкая, ул.Ленина, реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | объект | 1 | 531,0 | - | 531,0 | - | 2024 | 531,0 | - | - | - | 531,0 |
| 73. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Тукаевский муниципальный район, Территория за р.Шильна, 2 очередь, ул.Ленина, д.Малая Шильна, реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | объект | 1 | 1 295,6 | - | 1 295,6 | - | 2024 | 1 295,6 | - | - | - | 1 295,6 |
| 74. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Тюлячинский муниципальный район, Центральный парк, ул.Садовая, 2 очередь, с.Тюлячи, реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | объект | 1 | 500,0 | - | 500,0 | - | 2024 | 500,0 | - | - | - | 500,0 |
| 75. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Черемшанский муниципальный район, Сквер в с.Черемшан, 3 очередь, ул.Техническая, реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | объект | 1 | 500,0 | - | 500,0 | - | 2024 | 500,0 | - | - | - | 500,0 |
| 76. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Чистопольский муниципальный район, Городская набережная реки Кама «Наречье», 3 очередь, г.Чистополь, ул.Бутлерова, реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | объект | 1 | 1 954,3 | - | 1 954,3 | - | 2024 | 1 954,3 | - | - | - | 1 954,3 |
| 77. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Ютазинский муниципальный район, Набережная карьера, 3 очередь, с.Абсалямово, реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | объект | 1 | 521,6 | - | 521,6 | - | 2024 | 521,6 | - | - | - | 521,6 |
| 78. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «г.Казань, Бульвар по ул. Серова, 2 очередь, г.Казань, ул.Серова, реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | объект | 1 | 16 000,0 | - | 16 000,0 | - | 2024 | 16 000,0 | - | - | - | 16 000,0 |
| 79. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «г.Казань, Озеро Большое Чайковое, 1 очередь, г.Казань, ул.Маршала Чуйкова, реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | объект | 1 | 5 750,0 | - | 5 750,0 | - | 2024 | 5 750,0 | - | - | - | 5 750,0 |
| 80. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «г.Казань, Парк им.Петрова, 1 очередь, г.Казань, ул.Степана Халтурина,реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | объект | 1 | 1 500,0 | - | 1 500,0 | - | 2024 | 1 500,0 | - | - | - | 1 500,0 |
| 81. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «г.Казань, Сквер 100-летия образования строительной отрасли Республики Татарстан, 2 очередь, г.Казань, ул.Карбыше-ва, ул.Рихарда Зорге, реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | объект | 1 | 4 950,0 | - | 4 950,0 | - | 2024 | 4 950,0 | - | - | - | 4 950,0 |
| 82. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «г.Казань, Сквер у железнодорожного вокзала, 1 очередь, г.Казань, ул.Воровского, реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | объект | 1 | 5 528,3 | - | 5 528,3 | - | 2024 | 5 528,3 | - | - | - | 5 528,3 |
| 83. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «г.Казань, Сквер у памятника А.В.Вишневско-му, 1 очередь, г.Казань, ул.Бутлерова, реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | объект | 1 | 400,0 | - | 400,0 | - | 2024 | 400,0 | - | - | - | 400,0 |
| 84. | Нераспределенный лимит |  |  | 1 785,3 | - | 1 785,3 | - | 2024 | 1 785,3 | - | - | - | 1 785,3 |
|  | Итого |  |  | 80 720,0 | - | 80 720,0 | - | 2024 | 80 720,0 | - | - | - | 80 720,0 |
| 85. | Культурно-рекреационный кластер «Алтын Дага», 3 очередь, с.Билярск, Алексеевский муниципальный район | объект | 1 | 30 632,7 | - | 30 632,7 | - | 2025 | - | 30 632,7 | - | - | 30 632,7 |
| 86. | Благоустройство побережья Альметьевского водохранилища, 3 очередь, г.Альметьевск, Альметьевский муниципальный район | объект | 1 | 98 878,0 | - | 98 878,0 | - | 2025 | - | 98 878,0 | - | - | 98 878,0 |
| 87. | Каркас общественных пространств 27 микрорайона «Соединяя Бавлы», 5 очередь, г.Бавлы, 27 микрорайон, Бавлинский муниципальный район | объект | 1 | 8 826,8 | - | 8 826,8 | - | 2025 | - | 8 826,8 | - | - | 8 826,8 |
| 88. | Благоустройство прилегающей территории по ул.М.Джалиля к центральному водоему, 4 очередь, г.Бугульма, Бугульминский муниципальный район | объект | 1 | 2 788,4 | - | 2 788,4 | - | 2025 | - | 2 788,4 | - | - | 2 788,4 |
| 89. | Шишкинские пруды, 4 очередь, г.Елабуга, ул.Набережная, Елабужский муниципальный район | объект | 1 | 9 317,6 | - | 9 317,6 | - | 2025 | - | 9 317,6 | - | - | 9 317,6 |
| 90. | Парк «Молодежный», 5 очередь, г.Заинск, Заинский муниципальный район | объект | 1 | 7 196,8 | - | 7 196,8 | - | 2025 | - | 7 196,8 | - | - | 7 196,8 |
| 91. | Спортивный кластер в рамках стратегии развития каскада верхних прудов по ул.Менделеева, 3 очередь, г.Лениногорск, Лениногорский муниципальный район | объект | 1 | 19 128,1 | - | 19 128,1 | - | 2025 | - | 19 128,1 | - | - | 19 128,1 |
| 92. | Набережная р. Вятки, 4 очередь, г.Мамадыш, Мамадышский муниципальный район | объект | 1 | 2 643,9 | - | 2 643,9 | - | 2025 | - | 2 643,9 | - | - | 2 643,9 |
| 93. | Парк им.В.И.Ленина, 4 очередь, г.Мензелинск, ул.К.Маркса, Мензелинский муниципальный район | объект | 1 | 6 978,0 | - | 6 978,0 | - | 2025 | - | 6 978,0 | - | - | 6 978,0 |
| 94. | Благоустройство социально-культурного центра города «Болгар Спасский» (улица Смирнова), 3 очередь, г.Болгар, Спасский муниципальный район | объект | 1 | 13 609,7 | - | 13 609,7 | - | 2025 | - | 13 609,7 | - | - | 13 609,7 |
| 95. | Нераспределенный лимит |  |  | 1 769 601,9 | - | 1 769 601,9 | - | 2025 | - | 1 769 601,9 | - | - | 1 769 601,9 |
| Итого |  |  |  | 1 969 601,9 | - | 1 969 601,9 | - | 2025 | - | 1 969 601,9 | - | - | 1 969 601,9 |
| Всего по региональному проекту «Благоустройство территорий муниципальных образований Республики Татарстан» |  |  |  | 2 050 321,9 | - | 2 050 321,9 | - | 2024 – 2025 | 80 720,0 | 1 969 601,9 | - | - | 2 050 321,9». |

Премьер-министр

Республики Татарстан			                                                            А.В.Песошин