Проект

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «____»______________2025 г. № ______

О внесении изменений в Краткосрочный план реализации Региональной програм-мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013        № 1146 «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан», в 2023 – 2025 годах, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2022 № 1305 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146 «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан», в 2023 – 2025 годах».

Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146 «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан», в 2023 – 2025 годах, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2022 № 1305 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146 «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан», в 2023 – 2025 годах» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.03.2023 № 364, от 28.06.2023 № 764, от 24.10.2023 № 1342, от 22.12.2023 № 1669, от 04.05.2024 № 294, от 18.11.2024 № 1017, от 30.12.2024           № 1256; от 11.04.2025 № 217) (далее – Краткосрочный план), следующие изменения:

в разделе II Краткосрочного плана:

в абзаце тринадцатом цифры «209 051», «911», «5,9» заменить цифрами       «215 273», «943», «6,1» соответственно;

раздел IV Краткосрочного плана изложить в следующей редакции:

«IV. Планируемые показатели выполнения Краткосрочного плана

Объемы проведения капитального ремонта

многоквартирных домов в 2023 – 2025 годах

| № п/п | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Единица измерения | Объем работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | тыс.кв.метров | 919,7 | 294,1 | 317,8 | 307,8 |
| 2. | Ремонт или замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе: | тыс.метров | 2 343,2 | 720,3 | 871,6 | 751,3 |
| 2.1. | электроснабжения | тыс.метров | 580,6 | 182,6 | 170,4 | 227,6 |
| 2.2. | теплоснабжения | тыс.метров | 748,1 | 267,8 | 283,1 | 197,2 |
| 2.3. | водоснабжения | тыс.метров | 652,0 | 186,1 | 272,4 | 193,5 |
| 2.4. | водоотведения | тыс.метров | 340,9 | 80,5 | 142,7 | 117,7 |
| 2.5. | газоснабжения | тыс.метров | 21,6 | 3,3 | 3,0 | 15,3 |
| 3. | Установка или замена коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа) | штук | 78 | 23 | 26 | 29 |
| 4. | Установка узлов управления и узлов регулирования потребления тепловой энергии | штук | 66 | 27 | 21 | 18 |
| 5. | Замена лифтов | штук | 1 198 | 257 | 234 | 707 |
| 6. | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах | тыс.кв.метров | 54,4 | 13,4 | 18,6 | 22,4 |
| 7. | Ремонт фасада | тыс.кв.метров | 1 479,2 | 497,2 | 476,3 | 505,7 |
| 8. | Утепление фасада | тыс.кв.метров | 719,9 | 167,1 | 263,0 | 289,8 |
| 9. | Ремонт фундамента многоквартирного дома | тыс.куб.ме-тров | 7,1 | 0,7 | 1,6 | 4,8 |
| 10. | Ремонт подъездов в многоквартирном доме | тыс.кв.метров | 113,2 | 25,9 | 19,9 | 67,4 |
| 11. | Ремонт системы противопожарной защиты многоквартирного дома | тыс.кв.метров | 80,1 | 39,7 | 30,8 | 9,6 |
| 12. | Ремонт вентиляционных каналов и дымоходов | тыс.кв.метров | 7,0 | 2,2 | 2,1 | 2,7 |
| 13. | Осуществление строительного контроля | штук | 2 416 | 726 | 747 | 943 |
| 14. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2023 году, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | штук | 720 | 720 | 0 | 0 |
| 15. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2024 году, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | штук | 747 | 4 | 743 | 0 |
| 16. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2025 году, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | штук | 943 | 0 | 2 | 941 |
| 17. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2026 году, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | штук | 4 | 0 | 0 | 4 |

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, включенных в Краткосрочный план, приведен в приложении № 3 к нему.»;

- в разделе V Краткосрочного плана:

в абзаце втором цифры «25 371 659 999,75» заменить цифрами                        «25 570 403 907,21»;

в абзаце пятом цифры «3 223 727 554,0» заменить цифрами                               «3 184 727 554,0»;

в абзаце шестом цифры «15 278 609 431,28» заменить цифрами                         «15 516 353 338,74»;

в абзаце девятнадцатом цифры «11 266 270 913,85» заменить цифрами                         «11 465 014 821,31»;

в абзаце двадцать втором цифры «1 072 580 000,0» заменить цифрами                         «1 033 580 000,00»;

в абзаце двадцать третьем цифры «5 829 415 213,85» заменить цифрами                         «6 067 159 121,31»;

таблицу «Объем финансовых средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2023 – 2025 годах» изложить в следующей редакции:

«Объем

финансовых средств на проведение капитального

ремонта многоквартирных домов в 2023 – 2025 годах

| № п/п | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Сумма, млн.рублей | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | 5 885,4 | 1 643,6 | 2 031,9 | 2 209,9 |
| 2. | Ремонт или замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, в том числе: | 5 730,5 | 1 408,0 | 1 972,2 | 2 350,3 |
| 2.1. | электроснабжения | 944,4 | 255,0 | 249,6 | 439,8 |
| 2.2. | теплоснабжения | 2 260,8 | 596,0 | 826,8 | 838,0 |
| 2.3. | водоснабжения | 1 208,4 | 279,8 | 452,1 | 476,5 |
| 2.4. | водоотведения | 1 269,5 | 272,8 | 439,7 | 557,0 |
| 2.5. | газоснабжения | 47,4 | 4,4 | 4,0 | 39,0 |
| 3. | Установка или замена коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа) | 25,5 | 4,1 | 5,5 | 15,9 |
| 4. | Установка узлов управления и узлов регулирования потребления тепловой энергии | 71,5 | 21,6 | 25,2 | 24,7 |
| 5. | Замена лифтов | 4 337,0 | 892,9 | 865,0 | 2 579,1 |
| 6. | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах | 114,8 | 45,8 | 38,4 | 30,6 |
| 7. | Ремонт фасада | 4 152,7 | 1 220,0 | 1 222,3 | 1 710,4 |
| 8. | Утепление фасада | 3 332,8 | 622,7 | 1 192,4 | 1 517,7 |
| 9. | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 78,7 | 16,4 | 16,9 | 45,4 |
| 10. | Ремонт подъездов в многоквартирном доме | 343,1 | 66,5 | 65,2 | 211,4 |
| 11. | Ремонт системы противопожарной защиты многоквартирного дома | 71,5 | 26,7 | 26,5 | 18,3 |
| 12. | Ремонт вентиляционных каналов и дымоходов | 265,8 | 11,0 | 23,8 | 231,0 |
| 13. | Осуществление строительного контроля | 359,0 | 85,4 | 112,2 | 161,4 |
| 14. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2023 году, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | 192,6 | 192,6 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2024 году, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | 249,5 | 3,2 | 246,3 | 0,0 |
| 16. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2025 году, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | 351,7 | 0,0 | 1,1 | 350,6 |
| 17. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2026 году, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 8,3 |
| 18. | Установка (замена) коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, установка (замена) которых осуществлялась в период до 1 июня 2014 года (только за счет средств членов ТСЖ, ЖК,ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме) | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого* | 25 570,4 | 6 260,5 | 7 844,9 | 11 465,0»; |

приложения № 1 – 4 к Краткосрочному плану изложить в новой редакции (прилагаются).

Премьер-министр

Республики Татарстан                                                                               А.В.Песошин