Проект

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «____»______________2025 г. № ______

Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146 «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан», в 2026 – 2028 годах

Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146 «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан», в 2026 – 2028 годах.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

Премьер-министр

Республики Татарстан                                                                                   А.В.Песошин

Утвержден 
постановлением
Кабинета Министров 
Республики Татарстан

от ________ 2025 №________

Краткосрочный план реализации Региональной программы                                 капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,                          расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной                         постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 
№ 1146 «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан», в 2026 – 2028 годах

- I. Общие положения

Настоящий Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146 «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан», в 2026 – 2028 годах (далее соответственно – Краткосрочный план, Региональная программа) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон № 185-ФЗ), Законом Республики Татарстан от 25 июня 2013 года № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан» в целях реализации Региональной программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки проведения капитального ремонта.

- II. Основные цели и задачи Краткосрочного плана

Основными целями Краткосрочного плана являются:

сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда в Республике Татарстан;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

государственная поддержка, муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Основными задачами Краткосрочного плана являются:

проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением;

использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий.

Срок реализации Краткосрочного плана: 2026 – 2028 годы.

В 2026 году реализация Краткосрочного плана должна обеспечить безопасные и благоприятные условия проживания 144 829 гражданам в 706 многоквартирных домах общей площадью 3,8 млн.кв.метров.

В Краткосрочный план включена разработка проектной документации на 644 многоквартирных дома общей площадью 3,4 млн.кв.метров, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2027 году.

В 2027 году реализация Краткосрочного плана должна обеспечить безопасные и благоприятные условия проживания 134 094 гражданам в 690 многоквартирных домах общей площадью 3,7 млн.кв.метров.

В Краткосрочный план включена разработка проектной документации на 649 многоквартирных домов общей площадью 3,3 млн.кв.метров, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2028 году.

В 2028 году реализация Краткосрочного плана должна обеспечить безопасные и благоприятные условия проживания 138 050 гражданам в 721 многоквартирном доме общей площадью 4,0 млн.кв.метров.

Планируемые показатели выполнения Краткосрочного плана представлены:

в целом по Республике Татарстан в приложении № 1 к настоящему Краткосрочному плану;

в разрезе муниципальных образований, участвующих в выполнении Краткосрочного плана, в приложении № 2 к настоящему Краткосрочному плану.

- III. Перечень муниципальных образований,

участвующих в выполнении Краткосрочного плана

Перечень муниципальных образований Республики Татарстан, участвующих в выполнении Краткосрочного плана, сформирован с учетом того, что на территории таких муниципальных образований:

а) выполнены условия предоставления финансовой поддержки, предусмотренные статьей 14 Федерального закона № 185-ФЗ;

б) утверждены муниципальные краткосрочные планы реализации Региональной программы на территории муниципальных образований Республики Татарстан сроком на три года с распределением по годам в пределах указанного срока.

В реализации Краткосрочного плана участвуют следующие муниципальные образования: Агрызский муниципальный район, Азнакаевский муниципальный район, Аксубаевский муниципальный район, Актанышский муниципальный район, Алексеевский муниципальный район, Алькеевский муниципальный район, Альметьевский муниципальный район, Апастовский муниципальный район, Арский муниципальный район, Атнинский муниципальный район, Бавлинский муниципальный район, Балтасинский муниципальный район, Бугульминский муниципальный район, Буинский муниципальный район, Верхнеуслонский муниципальный район, Высокогорский муниципальный район, Елабужский муниципальный район, Заинский муниципальный район, Зеленодольский муниципальный район, Камско-Устьинский муниципальный район, Кукморский муниципальный район, Лаишевский муниципальный район, Лениногорский муниципальный район, Мамадышский муниципальный район, Менделеевский муниципальный район, Мензелинский муниципальный район, Муслюмовский муниципальный район, Нижнекамский муниципальный район, Новошешминский муниципальный район, Нурлатский муниципальный район, Пестречинский муниципальный район, Рыбно-Слободский муниципальный район, Сабинский муниципальный район, Сармановский муниципальный район, Спасский муниципальный район, Тетюшский муниципальный район, Тукаевский муниципальный район, Тюлячинский муниципальный район, Черемшанский муниципальный район, Чистопольский муниципальный район, Ютазинский муниципальный район, город Казань, город Набережные Челны.

- IV. Планируемые показатели выполнения Краткосрочного плана

- Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов

в 2026 – 2028 годах

| № п/п | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Единица измерения | Объем работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | тыс. кв. метров | 634,1 | 242,2 | 193,3 | 198,6 |
| 2. | Ремонт или замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе: | тыс. метров | 2 317,8 | 934,2 | 679,8 | 703,8 |
| 2.1. | электроснабжения | тыс. метров | 606,8 | 228,6 | 179,6 | 198,6 |
| 2.2. | теплоснабжения | тыс. метров | 819,4 | 325,0 | 260,9 | 233,5 |
| 2.3. | водоснабжения | тыс. метров | 519,9 | 212,0 | 145,4 | 162,5 |
| 2.4. | водоотведения | тыс. метров | 281,8 | 112,1 | 78,3 | 91,4 |
| 2.5. | газоснабжения | тыс. метров | 89,9 | 56,5 | 15,6 | 17,8 |
| 3. | Установка или замена коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа) | штук | 16 | 14 | 0 | 2 |
| 4. | Установка узлов управления и узлов регулирования потребления тепловой энергии | штук | 47 | 17 | 7 | 23 |
| 5. | Замена лифтов | штук | 884 | 99 | 423 | 362 |
| 6. | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах | тыс. кв. метров | 77,2 | 25,4 | 24,9 | 26,9 |
| 7. | Ремонт фасада | тыс. кв. метров | 1 321,4 | 521,0 | 380,4 | 420,0 |
| 8. | Утепление фасада | тыс. кв. метров | 254,3 | 90,5 | 85,0 | 78,8 |
| 9. | Ремонт фундамента многоквартирного дома | тыс. куб. метров | 7,2 | 3,1 | 1,3 | 2,8 |
| 10. | Ремонт подъездов в многоквартирном доме | тыс. кв. метров | 80,0 | 38,6 | 0,0 | 41,4 |
| 11. | Ремонт системы противопожарной защиты многоквартирного дома | тыс. кв. метров | 42,9 | 24,5 | 11,9 | 6,5 |
| 12. | Ремонт вентиляционных каналов и дымоходов | тыс. кв. метров | 45,5 | 27,1 | 8,4 | 10,0 |
| 13. | Осуществление строительного контроля | штук | 2 118 | 707 | 690 | 721 |
| 14. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2026 году, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | штук | 704 | 704 | 0 | 0 |
| 15. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2027 году, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | штук | 665 | 643 | 22 | 0 |
| 16. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2028 году, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | штук | 725 | 0 | 681 | 44 |

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, включенных в Краткосрочный план, приведен в приложении № 3 к настоящему Краткосрочному плану.

- V. Ресурсное обеспечение

Источниками финансирования Краткосрочного плана являются средства бюджета Республики Татарстан и (или) местных бюджетов, средства, уплаченные собственниками помещений в качества взносов на капитальный ремонт (далее – средства собственников помещений).

Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит      25 647 979 944,63 рубля, в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 4 583 326 512,60 рубля, в том числе:

высвобождаемые в результате списания задолженности по отдельным бюджет-ным кредитам – 490 499 412,60 рубля;

местных бюджетов – 3 218 663 000,0 рубля;

собственников помещений – 17 845 990 432,03 рубля;

из них на реализацию мероприятий Краткосрочного плана:

в 2026 году:

общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит          9 065 210 320,85 рубля, в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 1 475 737 852,92 рубля, в том числе:

высвобождаемые в результате списания задолженности по отдельным бюджет-ным кредитам – 111 462 152,92 рубля;

местных бюджетов – 1 072 681 000,0 рубля;

собственников помещений – 6 516 791 467,93 рубля;

в 2027 году:

общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит           8 119 493 745,89 рубля, в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 1 743 312 959,68 рубля в том числе:

высвобождаемые в результате списания задолженности по отдельным бюджет-ным кредитам – 379 037 259,68 рубля;

местных бюджетов – 1 073 051 000,0 рубля;

собственников помещений – 5 303 129 786,21 рубля;

в 2028 году:

общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит          8 463 275 877,89 рубля, в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 1 364 275 700,0 рубля;

местных бюджетов – 1 072 931 000,0 рубля;

собственников помещений – 6 026 069 177,89 рубля.

При этом в рамках реализации Краткосрочного плана более 50 процентов финансирования Краткосрочного плана за счет средств бюджета Республики Татарстан ежегодно направляются на выполнение работ по энергосбережению.

- Объем

финансовых средств на проведение капитального

ремонта многоквартирных домов в 2026 – 2028 годах

| № п/п | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Сумма, млн рублей | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | 5 499,3 | 2 103,6 | 1 633,3 | 1 762,4 |
| 2. | Ремонт или замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе: | 8 213,6 | 3 079,2 | 2 433,2 | 2 701,2 |
| 2.1. | электроснабжения | 1 228,6 | 431,8 | 364,5 | 432,3 |
| 2.2. | теплоснабжения | 3 544,7 | 1 309,9 | 1 125,7 | 1 109,1 |
| 2.3. | водоснабжения | 1 719,0 | 696,9 | 468,1 | 554,0 |
| 2.4. | водоотведения | 1 541,7 | 564,4 | 424,4 | 552,9 |
| 2.5. | газоснабжения | 179,6 | 76,2 | 50,5 | 52,9 |
| 3. | Установка или замена коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа) | 8,5 | 8,5 | 0,0 |  |
| 4. | Установка узлов управления и узлов регулирования потребления тепловой энергии | 82,4 | 26,9 | 11,4 | 44,1 |
| 5. | Замена лифтов | 3 782,9 | 410,3 | 1 764,3 | 1 608,3 |
| 6. | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах | 110,8 | 40,7 | 24,5 | 45,6 |
| 7. | Ремонт фасада | 4 631,7 | 1 798,3 | 1 315,5 | 1 517,9 |
| 8. | Утепление фасада | 1 180,2 | 378,1 | 392,2 | 409,9 |
| 9. | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 42,0 | 12,1 | 11,1 | 18,8 |
| 10. | Ремонт подъездов в многоквартирном доме | 363,4 | 137,9 | 93,9 | 131,6 |
| 11. | Ремонт системы противопожарной защиты многоквартирного дома | 143,5 | 88,2 | 27,4 | 27,9 |
| 12. | Ремонт вентиляционных каналов и дымоходов | 335,2 | 262,1 | 31,1 | 42,0 |
| 13. | Осуществление строительного контроля | 393,8 | 135,5 | 131,2 | 127,1 |
| 14. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2026 году, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | 329,7 | 329,7 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2027 году, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | 266,2 | 254,1 | 12,1 | 0,0 |
| 16. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2028 году, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | 264,8 | 0,0 | 238,3 | 26,5 |
|  | Итого | 25 648,0 | 9 065,2 | 8 119,5 | 8 463,3 |

Перечень многоквартирных домов с указанием стоимости проведения капитального ремонта приведен в приложении № 4 к настоящему Краткосрочному плану.

- VI. Предельная стоимость услуг и (или) работ

по капитальному ремонту

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт в расчете на один кв. метр общей площади помещений в многоквартирном доме, на 2026 – 2028 годы составляет 14 тыс.рублей.

При этом размер предельной стоимости услуги (работы) по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план, по видам работ утверждается приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (далее – Министерство).

Превышение предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, предусмотренных настоящим разделом, а также оплата услуг и (или) работ, не предусмотренных Краткосрочным планом, осуществляются за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, уплачиваемых в виде взноса на капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на капитальный ремонт.

Допускается оплата превышения предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту за счет средств местных бюджетов, предусмотренных на реализацию Краткосрочного плана.

- VII. Механизм реализации Краткосрочного плана

Реализация настоящего Краткосрочного плана осуществляется Министерством, региональным оператором, республиканскими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан, членами товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов (далее соответственно – ТСЖ, ЖК, ЖСК), управляющими организациями (далее – УО), собственниками помещений, подрядными организациями (далее – исполнители Краткосрочного плана).

Министерство:

организовывает взаимодействие с исполнителями Краткосрочного плана, координацию и контроль их деятельности при осуществлении мероприятий Краткосрочного плана;

рассматривает муниципальные краткосрочные (ежегодные) планы реализации Региональной программы и проверяет выполнение муниципальными образованиями условий предоставления финансовой поддержки;

взаимодействует с региональным оператором в целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

осуществляет мониторинг реализации Краткосрочного плана и выполнения условий предоставления финансовой поддержки на основе анализа представляемой органами местного самоуправления отчетности;

размещает на своем сайте список многоквартирных домов, вошедших в Краткосрочный план;

проводит предварительный отбор подрядных организаций для формирования реестра квалифицированных подрядных организаций Республики Татарстан, сводного реестра квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в закупках, предметом которых является оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на территории Республики Татарстан;

по итогам проведения предварительного отбора формирует реестр квалифицированных подрядных организаций;

организует контроль реализации мероприятий Краткосрочного плана в пределах своей компетенции.

Региональный оператор:

заключает договоры на осуществление функций технического заказчика с органами местного самоуправления и (или) муниципальными бюджетными и казенными учреждениями;

размещает на своем официальном сайте информацию о правах и обязанностях собственников помещений в многоквартирном доме и регионального оператора, возникающих в связи с исполнением требований Жилищного кодекса, нормативных правовых актов Республики Татарстан, об организации проведения капитального ремонта, а также иные сведения, Перечень которых определен приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. № 803/пр «Об утверждении Перечня сведений, подлежащих размещению специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, на своем официальном сайте»;

проводит электронный аукцион на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее – Положение);

осуществляет закупку у единственной подрядной организации в случаях, предусмотренных пунктом 193 Положения;

заключает договор об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Положением;

осуществляет финансирование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства в объеме и сроки, предусмотренные Краткосрочным планом;

производит оплату подрядным организациям за выполненные работы на основании актов о приёмке выполненных работ (по форме КС-2)  и справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), согласованных с муниципальным образованием, Государственной жилищной инспекцией Республики Татарстан, организацией, осуществляющей строительный контроль, представителем собственников помещений;

осуществляет учет поступления средств по каждому собственнику помещений в многоквартирном доме;

представляет в Министерство запрашиваемые документы и сведения в рамках реализации Краткосрочного плана;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.

Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан:

участвует в процедуре проведения предварительного отбора подрядных организаций для последующего участия в электронных аукционах на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

осуществляет контроль за своевременным и качественным выполнением капитального ремонта многоквартирного дома;

согласовывает акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и акты приемки законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома приемочной комиссией;

принимает участие в приеме в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта;

ведет учет протоколов собраний собственников о выборе способа формирования фонда капитального ремонта;

представляет в Министерство и иным исполнителям Краткосрочного плана запрашиваемые документы и сведения в рамках реализации Краткосрочного плана.

Органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан:

формируют и направляют в Министерство муниципальные краткосрочные планы реализации Региональной программы сроком на три года с распределением по годам в пределах указанного срока;

представляют в Министерство копии нормативных правовых актов и иные документы, подтверждающие выполнение муниципальным образованием условий предоставления финансовой поддержки;

перечисляют средства местного бюджета на софинансирование работ по капитальному ремонту в размере, установленном Краткосрочным планом, в соответствии с жилищным законодательством;

осуществляют функции технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на основании соглашения (договора) с региональным оператором;

согласовывают акты обследования и утверждают акты, содержащие перечень дефектов с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования (далее – перечень дефектов);

согласовывают акты о приёмке выполненных работ (по форме КС-2), за исключением случаев использования средств, не предусмотренных утвержденной сметой расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, а также в случае ее превышения;

создают и поддерживают в актуальном состоянии базу данных в целях реализации Краткосрочного плана по соответствующему муниципальному образованию (в том числе данные по площадям жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах);

представляют в Министерство и иным исполнителям Краткосрочного плана документы и сведения, необходимые для формирования отчетов в публично-правовую компанию «Фонд развития территорий».

ТСЖ, ЖСК, ЖК, УО:

согласовывают акты обследования и перечень дефектов;

обеспечивают согласование проектной документации;

представляют собственникам помещений предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и другие предложения, связанные с проведением капитального ремонта, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;

организовывают собрания собственников по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

осуществляют допуск к объектам капитального ремонта;

осуществляют контроль за своевременным и качественным выполнением капитального ремонта многоквартирных домов, а также участвуют в приеме в эксплуатацию многоквартирных домов после капитального ремонта с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов;

хранят перечень дефектов, проектно-сметную и исполнительную документацию по капитальному ремонту многоквартирного дома не менее установленного гарантийного срока безаварийной эксплуатации многоквартирного дома и входящих в него инженерных систем;

Собственники помещений:

участвуют в осуществлении контроля своевременного и качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, а также в их приеме в эксплуатацию с правом подписи актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов.

Подрядные организации:

обеспечивают выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в сроки, установленные Краткосрочным планом и договором подряда;

формируют акты выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

осуществляют строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

несут ответственность за качественное и своевременное выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

обеспечивают ввод объекта в эксплуатацию;

выполняют иные работы, предусмотренные договором строительного подряда.

Технические заказчики:

согласовывают акты обследования и утверждают перечень дефектов;

осуществляют подготовку и утверждение проектной документации, в том числе сметы;

осуществляют строительный контроль при проведении капитального ремонта многоквартирных домов;

участвуют в приемке выполненных работ, согласовывают акты выполненных работ;

участвуют в приемке объекта, создают комиссии по приемке работ по капитальному ремонту, согласовывают акты комиссии по приемке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;

несут ответственность за качественное и своевременное выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

принимают от проектной организации проектную документацию;

в течение 10 дней с даты подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме передают лицу, осуществляющему управление этим многоквартирным домом, копии документов о проведенном капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме (в том числе копии проектно-сметной документации, договоров об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту) и иные документы, связанные с проведением капитального ремонта, за исключением финансовых документов;

осуществляют иные функции технического заказчика, предусмотренные законодательством.

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» осуществляет регулярное освещение хода реализации мероприятий Краткосрочного плана в средствах массовой информации.

Планирование, исполнение, контроль и мониторинг Краткосрочного плана осуществляются в единой информационной системе – государственной информационной системе формирования и мониторинга исполнения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и мониторинга состояния объектов жилищного фонда (ГИС МЖФ).

- VIII. Порядок отбора подрядных организаций для оказания

услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту

общего имущества в многоквартирном доме

Отбор подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме осуществляется региональным оператором в порядке, установленном Положением.