ПРОЕКТ

## Об утверждении Регламента работы межведомственной комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов с целью их включения в повестку заседания Инвестиционного совета Республики Татарстан

В целях совершенствования механизма рассмотрения и анализа инвестиционных проектов на предмет целесообразности их реализации на территории Республики Татарстан, необходимости (возможности) их софинансирования за счет средств бюджета Республики Татарстан, Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Регламент работы межведомственной комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов с целью их включения в повестку заседания Инвестиционного совета Республики Татарстан.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан.

Премьер-министр

Республики Татарстан                                                                        А.В. Песошин

Утвержден постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан

от ___________________  №____

РЕГЛАМЕНТ

работы межведомственной комиссии

по рассмотрению инвестиционных проектов с целью их включения

в повестку заседания Инвестиционного совета Республики Татарстан

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок организации и деятельности межведомственной комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия создается с целью предварительного рассмотрения и отбора инвестиционных проектов для их последующего включения в повестку заседания Инвестиционного совета Республики Татарстан.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией Республики Татарстан, законами Республики Татарстан, указами и распоряжениями Раиса Республики Татарстан, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Республики Татарстан, а также настоящим Регламентом.

II. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ

2.1. Основными задачами Комиссии являются:

2.1.1. оценка соответствия инвестиционных проектов стратегическим приоритетам развития Республики Татарстан;

2.1.2. анализ экономической, социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов;

2.1.3. предварительный отбор инвестиционных проектов для вынесения на рассмотрение Инвестиционного совета Республики Татарстан.

2.2. Комиссия осуществляет следующие функции:

2.2.1. рассматривает документацию по инвестиционным проектам;

2.2.2. оценивает финансово-экономическое обоснование проектов;

2.2.3. проводит анализ возможных рисков реализации проектов;

2.2.4. принимает решение о целесообразности включения проекта в повестку заседания Инвестиционного совета Республики Татарстан;

2.2.5. при необходимости запрашивает дополнительную информацию у инициатора инвестиционного проекта;

2.2.6. формирует рекомендации по доработке инвестиционных проектов.

III. СОСТАВ КОМИССИИ

3.1. Комиссию возглавляет председатель – Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан.

3.2. В состав Комиссии входят: заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии – представители органов исполнительной власти Республики Татарстан, ресурсо-снабжающих организаций.

3.3. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан по согласованию.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Повестка заседания Комиссии формируется секретарем Комиссии на основании поступивших заявок на рассмотрение инвестиционных проектов и утверждается председателем Комиссии.

4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.

4.4. Заседания Комиссии могут проводиться как в очном формате, так и с использованием средств видеоконференцсвязи.

4.5. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

4.6. В случае невозможности присутствия на заседании член Комиссии вправе направить мотивированное мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое учитывается при подсчете голосов.

V. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ

5.1. Инициаторы инвестиционных проектов направляют в Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан заявку на рассмотрение проекта с приложением следующих документов:

резюме инвестиционного проекта;

финансовая модель проекта;

презентационные материалы;

иные документы по запросу Комиссии.

5.2. Секретарь Комиссии в течение 5 рабочих дней проводит предварительную проверку полноты и соответствия представленных документов установленным требованиям.

5.3. В случае выявления несоответствий или неполноты представленных документов секретарь Комиссии уведомляет инициатора проекта о необходимости устранения выявленных недостатков.

5.4. Члены Комиссии не позднее чем за 5 рабочих дней до даты заседания получают материалы по инвестиционным проектам для предварительного ознакомления.

5.5. По результатам обсуждения Комиссия принимает одно из следующих решений:

5.5.1. рекомендовать инвестиционный проект для включения в повестку заседания Инвестиционного совета Республики Татарстан;

5.5.2. отправить инвестиционный проект на доработку с указанием выявленных замечаний и рекомендаций;

5.5.3. отклонить инвестиционный проект с указанием причин отказа.

VI. ОФОРМЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ

6.1. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и секретарем Комиссии в течение 3 рабочих дней после проведения заседания.

6.2. Протокол заседания Комиссии должен содержать:

дату, время и место проведения заседания;

список присутствующих членов Комиссии и приглашенных лиц;

повестку заседания;

результаты голосования;

принятые решения по каждому рассмотренному проекту.

6.3. Инвестиционные проекты, рекомендованные Комиссией, включаются в проект повестки заседания Инвестиционного совета Республики Татарстан.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан.

7.2. Изменения в настоящий Регламент вносятся постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан.

7.3. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения.