20

О внесении изменений в Государственную программу «Развитие информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан «Открытый Татарстан» на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.12.2013                   № 1000 «Об утверждении Государственной программы «Развитие информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан «Открытый Татарстан» на 2014 – 2020 годы»
Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Государственную программу «Развитие информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан «Открытый Татарстан» на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики                 Татарстан от 17.12.2013 № 1000 «Об утверждении Государственной программы «Развитие информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан «Открытый Татарстан» на 2014 – 2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.07.2014 № 470, от 30.12.2014 № 1062, от 17.08.2015 № 604, от 19.01.2016 № 24, от 23.12.2016 № 979 и от 14.11.2017 № 871) (далее – Программа), следующие изменения:
в паспорте Программы:

строку «Объемы финансирования Программы с распределением по годам и источникам» изложить в следующей редакции:

	«Объемы финансиро-вания Программы с распределением по го-дам и источникам
	Общий объем финансирования Программы, по предвари-тельным расчетам, составляет 18 960 634,21 тыс.рублей, из них:

планируемые к привлечению в установленном порядке средства федерального бюджета – 95 786,0 тыс.рублей;

средства бюджета Республики Татарстан –                                                18 864 848,21 тыс.рублей.

Общий объем финансирования Программы по годам: 

2014 год – 2 654 730,72 тыс.рублей, из них за счет средств, планируемых к привлечению из федерального бюджета, – 30 000,0 тыс.рублей, средств бюджета Республики Татарстан – 2 624 730,72 тыс.рублей; 

2015 год – 2 534 592,01 тыс.рублей, из них за счет средств, планируемых к привлечению из федерального бюджета, – 30 000,0 тыс.рублей, средств бюджета Республики Татарстан – 2 504 592,01 тыс.рублей;

2016 год – 2 969 505,59 тыс.рублей, из них за счет средств бюджета Республики Татарстан – 2 969 505,59 тыс.рублей;

2017 год – 3 130 477,39 тыс.рублей, из них за счет средств бюджета Республики Татарстан – 3 130 477,39 тыс.рублей;

2018 год – 2 543 213,8 тыс.рублей, из них за счет средств бюджета Республики Татарстан – 2 543 213,8  тыс.рублей;

2019 год – 2 580 460,0 тыс.рублей, из них за счет средств, планируемых к привлечению из федерального бюджета, – 35 786,0 тыс.рублей, средств бюджета Республики Татарстан – 2 544 674,0 тыс.рублей;

2020 год – 2 547 654,7 тыс.рублей, из них за счет средств бюджета Республики Татарстан – 2 547 654,7 тыс.рублей.

Общий объем финансирования по:

подпрограмме «Информационный Татарстан на 2014 –    2020 годы» – 5 628 372,39 тыс.рублей;

подпрограмме «Развитие информационно-телекоммуника-ционной инфраструктуры на территории Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы» – 4 323 584,03 тыс.рублей;

подпрограмме «Развитие и совершенствование инфра-структуры информационного пространства Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы» – 8 339 998,23 тыс.рублей;

подпрограмме «Государственная поддержка развития экономической среды и человеческого капитала в сфере информационных технологий в Республике Татарстан на 2014 – 2015 годы» – 668 679,56 тыс.рублей.

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета Республики Татарстан на очередной финансовый год и на плановый период в установленном порядке»;


строку «Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Программы (индикаторы оценки результатов) с распределением по годам и показатели бюджетной эффективности Программы» изложить в следующей редакции:
	«Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Про-граммы (индикаторы оценки результатов) с распределением по годам и показатели бюджетной эффектив-ности Программы
	Ожидаемыми результатами Программы являются:

повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти, качества и оперативности предоставления государственных услуг;

формирование на территории Республики Татарстан современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий;

повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения, развитие системы культурного просвещения на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий;

развитие экономики республики на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий;

обеспечение защиты информационных ресурсов органов государственной власти в соответствии с действующими нормативными документами.

В результате реализации мероприятий Программы планируется достижение к 2020 году следующих показателей:
доля граждан Республики Татарстан, зарегестрированных в Единой системе идентификации и аутентификации от общего количества граждан Республики Татарстан старше 14 лет, – 73 процента; 

доля программ реабилитации людей с ограниченными возможностями, зарегистрированных в информационной системе «База данных инвалидов», – 90 процентов;
доля пациентов, по которым ведутся электронные медицинские карты, от общего количества пациентов –                100 процентов;
доля образовательных организаций Рсепублики Татарстан, имеющих доступ к дистанционным формам обучения и электронным учебникам, – 99 процентов;
отношение количества оказанных государственных, муниципальных и социально значимых услуг в электронном виде к количеству услуг за аналогичный период прошлого года –115 процентов;
количество фактов неправомерного доступа к информации, хранимой и обрабатываемой в государственных информационных ресурсах, повлекших временную блокировку государственных ресурсов, –0 единиц;
степень интеграции в международное информационное пространство (цифровое вещание, широкополосный доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет») –88 процентов;
доля организованных подключений к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для органов государственной и муниципальной власти Республики Татарстан, получивших доступ к ресурсам Государственной интегрированной системе телекоммуникаций Республики Татарстан, – 100 процентов;
динамика количества материалов СМИ Республики Татарстан, посвященных формированию общечеловеческих ценностей жителей республики, сохранению и развитию национальных культур народов, проживающих в республике, – 5 процентов;
темп роста количества высокопроизводительных рабочих мест – 114 процентов.
Индикаторы оценки реализации Программы с распределением по годам приведены в таблице № 1.
Индикаторы оценки реализации Программы по мероприятиям с распределением по годам приведены в приложении № 1 к ней.»;



в разделе II:

абзац девятнадцатый признать утратившим силу;

дополнить таблицей № 1 в следующей редакции:

«Таблица 1

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Программы по годам

	Цель
	Задача
	Индикатор
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Внедрение и широкое использование инфокоммуникационных и инновационных технологий во всех сферах деятельности, создание единого информационного общества Республики Татарстан и интеграция Республики Татарстан в глобальное информационное общество
	1. Организация доступа граждан и организаций к государственным, муниципальным и социально значимым услугам на основе информационно-коммуника-ционных технологий
	Доля граждан Республики Татарстан, зарегестрированных в Единой системе идентификации и аутентификации от общего количества граждан Республики Татарстан старше 14 лет, %


	0
	3
	8
	28
	63
	65
	70
	73

	
	2. Повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения на основе развития и использования информационно-телекоммуникационных технологий
	Доля программ реабилитации людей с ограниченными возможностями, зарегистрированных в информационной системе «База данных инвалидов», %


	0
	10
	25
	40
	70
	80
	85
	90

	
	
	Доля пациентов, по которым ведутся электронные медицинские карты, от общего количества пациентов, %


	40
	45
	50
	80
	100
	100
	100
	100

	
	
	Доля образовательных организаций Республики Татарстан, имеющих доступ к дистанционным формам обучения и электронным учебникам, %
	86
	87
	87
	97
	97
	98
	99
	99

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	3. Повышение эффективности государственного управления и взаимодействия органов государственной и муниципальной власти и гражданского общества в республике
	Отношение количества оказанных государственных, муниципальных и социально значимых услуг в электронном виде к количеству услуг за аналогичный период прошлого года, %

	367
	126
	184
	110
	115
	115
	115
	115

	
	4. Организация защиты информации в органах государственной и муниципальной власти республики
	Количество фактов неправомерного доступа к информации, хранимой и обрабатываемой в государственных информационных ресурсах, повлекших временную блокировку государственных ресурсов, единиц

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	5. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг
	Степень интеграции в международное информационное пространство (цифровое вещание, широкополосный доступ в информационно-телеком-муникационную сеть «Интернет»), %

	78
	82
	84
	87
	87
	87
	88
	88

	
	6. Развитие систем связи и телекоммуникации для нужд государственного и муниципального управления
	Доля организованных подключений к информационно-телекоммуни-кационной сети «Интернет» для органов государственной и муниципальной власти Республики Татарстан, получивших доступ к ресурсам Государственной интегрированной системе телекоммуникаций Республики Татарстан, %
	87,1
	89,9
	92,2
	94,5
	96,6
	97,8
	98,3
	100

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	7. Увеличение роли средств массовой информации в формировании гражданского общества на территории Республики Татарстан, формирование общечеловеческих ценностей жителей республики, сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих в республике
	Динамика количества материалов СМИ Республики Татарстан, посвященных формированию общечеловеческих ценностей жителей республики, сохранению и развитию  национальных культур народов, проживающих в республике, %
	0
	0
	0
	5
	5
	5
	5
	5

	
	8. Стимулирование развития сферы информационных технологий
	Темп роста количества высокопроизводительных рабочих мест, %


	-
	-
	-
	-
	105,6
	112
	114
	114»;


раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем финансирования Программы, по предварительным расчетам, составляет 18 960 634,21 тыс.рублей, из них:

планируемые к привлечению средства федерального бюджета –
95 786,0 тыс.рублей;

средства бюджета Республики Татарстан – 18 864 848,21 тыс.рублей.

Таблица 2
Объем финансирования Программы по подпрограммам и годам 

(тыс.рублей) 

	Наименование подпрограммы
	2014

год
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018

год
	2019

год
	2020

год
	Всего

средств

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	«Информационный Татарстан на 2014 – 2020 годы»,
из них:
	644 534,59
	669 628,19
	1 024 496,24
	1 045 080,47
	736 282,3
	772 068,3
	736 282,3
	5 628 372,39

	планируемые к при-влечению средства федерального бюдже-та
	30 000,0
	30 000,0
	-
	-
	-
	35 786,0
	-
	95 786,0

	средства бюджета Республики Татар-стан
	614 534,59
	639 628,19
	1 024 496,24
	1 045 080,47
	736 282,3
	736 282,3
	736 282,3
	5 532 586,39

	«Развитие информа-ционно-телекоммуни-кационной инфра-структуры на терри-тории Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы»,из них:
	685 173,9
	569 956,08
	616 400,75
	722 519,7
	576 511,2
	576 511,2
	576 511,2
	4 323 584,03

	средства бюджета Республики Татар-стан
	685 173,9
	569 956,08
	616 400,75
	722 519,7
	576 511,2
	576 511,2
	576 511,2
	4 323 584,03

	«Развитие и совер-шенствование инфра-структуры информа-ционного простран-ства Республики Та-тарстан на 2014 – 2020 годы», из них:
	1 197 028,0
	1 192 716,6
	1 219 441,13
	1 247 161,8
	1 160 602,8
	1 160 727,8
	1 162 320,1
	8 339 998,23

	средства бюджета Республики Татар-стан
	1 197 028,0
	1 192 716,6
	1 219 441,13
	1 247 161,8
	1 160 602,8
	1 160 727,8
	1 162 320,1
	8 339 998,23


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	«Государственная поддержка развития экономической среды и человеческого ка-питала в сфере ин-формационных тех-нологий в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы», из них:
	127 994,23
	102 291,14
	109 167,47
	115 715,42
	69 817,5
	71 152,7
	72 541,1
	668 679,56

	средства бюджета Республики Татар-стан
	127 994,23
	102 291,14
	109 167,47
	115 715,42
	69 817,5
	71 152,7
	72 541,1
	668 679,56

	ВСЕГО, из них:
	2 654 730,72
	2 534 592,01
	2 969 505,59
	3 130 477,39
	2 543 213,8
	2 580 460,0
	2 547 654,7
	18 960 634,21

	планируемые к при-влечению средства федерального бюд-жета
	30 000,0
	30 000,0
	-
	-
	-
	35 786,0
	-
	95 786,0

	средства бюджета Республики Татар-стан
	2 624 730,72
	2 504 592,01
	2 969 505,59
	3 130 477,39
	2 543 213,8
	2 544 674,0
	2 547 654,7
	18 864 848,21


Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета Республики Татарстан на очередной финансовый год и на плановый период в установленном порядке. 

Расчет объемов финансирования Программы на долгосрочный период произведен на основе индексов инфляции Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

Таблица 3
Объем финансирования Программы 

по главным распорядителям бюджетных средств и по годам

(тыс.рублей)
	Главный распорядитель бюджетных средств
	2014

год
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018

год
	2019

год
	2020

 год
	Всего 

средств

	Министерство инфор-матизации и связи Республики Татарстан, из них:
	1 457 702,72
	1 341 875,41
	1 750 064,46
	1 883 315,59
	1 382 611,0
	1 419 732,2
	1 385 334,6
	10 620 635,98

	планируемые к привле-чению средства феде-рального бюджета
	30 000,0
	30 000,0
	-
	-
	-
	35 786,0
	-
	95 786,0

	средства бюджета Рес-публики Татарстан
	1 427 702,72
	1 311 875,41
	1 750 064,46
	1 883 315,59
	1 382 611,0
	1 383 946,2 
	1 385 334,6
	10 524 849,98

	Республиканское агентство по печати     и массовым коммуни-кациям «Татмедиа»,                 из них:
	1 197 028,0
	1 192 716,6
	1 219 441,13
	1 247 161,8
	1 160 602,8
	1 160 727,8
	1 162 320,1
	8 339 998,23

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	средства бюджета Рес-публики Татарстан
	1 197 028,0
	1 192 716,6
	1 219 441,13
	1 247 161,8
	1 160 602,8
	1 160 727,8
	1 162 320,1
	8 339 998,23»;


в подпрограмме «Информационный Татарстан на 2014 – 2020 годы»:
в паспорте Подпрограммы:
строку «Объемы финансирования Подпрограммы с распределением по годам и источникам» изложить в следующей редакции:

	«Объемы финансирования Подпрограммы с распреде-лением по годам и источ-никам
	Общий объем финансирования Подпрограммы,                      по предварительным расчетам, составляет                   5 628 372,39 тыс.рублей, из них:

планируемые к привлечению в установленном порядке средства федерального бюджета –                    95 786,0 тыс.рублей;

средства бюджета Республики Татарстан –                                                5 532 586,39 тыс.рублей.

Общий объем финансирования Подпрограммы по годам: 

2014 год – 644 534,59 тыс.рублей, из них за счет средств, планируемых к привлечению из федерального бюджета, – 30 000,0 тыс.рублей, средств бюджета Республики Татарстан –                               614 534,59 тыс.рублей; 

2015 год – 669 628,19 тыс.рублей, из них за счет средств, планируемых к привлечению из федерального бюджета, – 30 000,0 тыс.рублей, средств бюджета Республики Татарстан –                               639 628,19 тыс.рублей;

2016 год – 1 024 496,24 тыс.рублей за счет средств бюджета Республики Татарстан;

2017 год – 1 045 080,47 тыс.рублей за счет средств бюджета Республики Татарстан; 

2018 год – 736 282,3 тыс.рублей за счет средств бюджета Республики Татарстан;

2019 год –772 068,3 тыс.рублей, из них за счет средств, планируемых к привлечению из федерального бюджета, – 35 786,0 тыс.рублей, средств бюджета Республики Татарстан –                               736 282,3 тыс.рублей; 

2020 год – 736 282,3 тыс.рублей за счет средств бюджета Республики Татарстан.
Объем финансирования Подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и на плановый период в установленном порядке»;


строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы (индикаторы оценки результатов) с распределением по годам и показатели бюджетной эффективности Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

	«Ожидаемые конечные ре-зультаты реализации Под-программы (индикаторы оценки результатов) с рас-пределением по годам и показатели бюджетной эф-фективности Подпрограммы            
	В процессе реализации Подпрограммы планируется достижение к концу 2020 года следующих показателей:

темп роста количества оказанных государственных, муниципальных и социально значимых услуг полученных на базе МФЦ с использованием АИС по отношению к аналогичному периоду предыдущего года – 110 процентов; 
количество пользователей ГИС «Электронное образование в Республике Татарстан» – 1 003 тыс. человек;
доля медицинских организаций, подключенных к ЕГИС «Электронное здравоохранение Республики Татарстан», – 100 процентов;
доля учреждений культуры, подключенных к автоматизирующим работу учреждений информационным системам, – 16 процентов;
доля граждан, получающих услуги социальной защиты в электронном виде, – 70 процентов;

доля исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления Республики Татарстан, использующих региональную систему межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в числе исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления Республики Татарстан, участвующих в межведомственном взаимодействии при предоставлении государственных и муниципальных услуг, – 100 процентов;
доля сведений, находящихся в распоряжении органов государственной власти и органов местного самоуправления, подлежащих представлению с использованием координат согласно распоряжения Правительства РФ от 09.02.2017 № 232-р, размещенных на Геопортале Республики Татарстан, –100 процентов;
количество фактов неправомерного доступа к информации, хранимой и обрабатываемой в государственных информационных ресурсах, повлекших временную блокировку государственных ресурсов, – 0 единиц.
Индикаторы оценки реализации Подпрограммы с распределением по годам приведены в таблице № 1.»;


в разделе II:
наименование изложить в следующей редакции:

«II. Основные цели, задачи, показатели и срок реализации Подпрограммы»;

дополнить таблицей № 1 в следующей редакции:

«Таблица 1

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Подпрограммы по годам

	Цель
	Задача
	Индикатор
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1. Повышение уровня обслуживания, качества и доступности государственных, муниципальных и социально значимых услуг


	1.1. Обеспечение возможности получения государственных, муниципальных и социально значимых услуг в электронном виде, а также  оказания услуг в режиме «одного окна» на базе МФЦ  с использованием АИС
	Темп роста количества оказанных государственных, муниципальных и социально значимых услуг полученных на базе МФЦ с использованием АИС по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, %
	0
	0
	406
	333
	130
	110
	110
	110

	
	1.2. Внедрение информационно-коммуника-ционных технологий в отраслях социальной сферы
	Количество пользователей ГИС «Электронное образование в Республике Татарстан», тыс.человек


	900
	970
	1000
	1003
	1003
	1003
	1003
	1003

	
	
	Доля медицинских организаций, подключенных к ЕГИС «Электронное здравоохранение Республики Татарстан», %


	0
	40
	60
	80
	100
	100
	100
	100

	
	
	Доля учреждений культуры, подключенных к автоматизирующим работу учреждений информационным системам, %


	6
	7
	9
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Доля граждан, получающих услуги социальной защиты в электронном виде, %
	0
	0
	33
	63
	65
	65
	65
	70

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2. Повышение информационной открытости и совершенствование административно-управ-ленческих процессов органов исполнительной власти
	2.1. Развитие сервисов на основе ИТ-технологий для упрощения процедур общения общества и  органов государственной власти
	Доля  исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления Республики Татарстан, использующих региональную систему межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в числе исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления Республики Татарстан, участвующих в межведомственном взаимодействии при предоставлении государственных и муниципальных услуг, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	2.2. Развитие единого геоинформационного пространства республики
	Доля сведений, находящихся в распоряжении органов государственной власти и органов местного самоуправления, подлежащих представлению с использованием координат согласно распоряжения Правительства РФ от 09.02.2017 № 232-р, размещенных на Геопортале Республики Татарстан, %
	-
	-
	-
	-
	23
	50
	75
	100

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	2.3. Обеспечение информационной безопасности Республики Татарстан
	Количество фактов неправомерного доступа к информации, хранимой и обрабатываемой в государственных информационных ресурсах, повлекших временную блокировку государственных ресурсов, единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0»;


«III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы, по предварительным расчетам, составляет 5 628 372,39 тыс.рублей, из них:

планируемые к привлечению средства федерального бюджета –                        95 786,0 тыс.рублей;

средства бюджета Республики Татарстан – 5 532 586,39 тыс.рублей.

Таблица 2
Объем финансирования Подпрограммы по годам 

(тыс.рублей) 

	Источник финансирования
	2014

год
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018

год
	2019

год
	2020

год
	Всего 

средств

	Общий объем фи-нансирования,                     из них:
	644 534,59
	669 628,19
	1 024 496,24
	1 045 080,47
	736 282,3
	772 068,3
	736 282,3
	5 628 372,39

	планируемые к при-влечению средства федерального бюд-жета
	30 000,0
	30 000,0
	-
	-
	-
	35 786,0
	-
	95 786,00

	средства бюджета Республики Татар-стан
	614 534,59
	639 628,19
	1 024 496,24
	1 045 080,47
	736 282,3
	736 282,3
	736 282,3
	5 532 586,39


Объем финансирования Подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и на плановый период в установленном порядке. 

Расчет объемов финансирования расходов Подпрограммы на долгосрочный период произведен на основе индексов инфляции Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до                        2030 года.»;
в подпрограмме «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры на территории Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы»:

строку «Объемы финансирования Подпрограммы с распределением по годам и источникам» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
	«Объемы финансирования Подпрограммы с распреде-лением по годам и источ-никам
	Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Республики Татарстан, по предварительным расчетам, составляет                                    4 323 584,03 тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 год – 685 173,90 тыс.рублей; 

2015 год – 569 956,08 тыс.рублей;

2016 год – 616 400,75 тыс.рублей; 

2017 год – 722 519,7 тыс.рублей; 

2018 год – 576 511,2 тыс.рублей;

2019 год – 576 511,2 тыс.рублей;

2020 год – 576 511,2 тыс.рублей.

Объем финансирования Подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и на плановый период в установленном порядке»;


строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы (индикаторы оценки результатов) с распределением по годам и показатели бюджетной эффективности Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

	«Ожидаемые конечные ре-зультаты реализации Под-программы (индикаторы оценки результатов) с рас-пределением по годам и показатели бюджетной эф-фективности Подпрограммы            
	В процессе реализации Подпрограммы планируется достижение к концу 2020 года следующих показателей:
количество инфраструктурных площадок для операторов мобильной связи, – 200 единиц; 

доля организованных подключений к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для  органов государственной и муниципальной власти Республики Татарстан, получивших доступ к ресурсам Государственной интегрированной телекоммуникационной системе Республики Татарстан, – 100 процентов.
Индикаторы оценки реализации Подпрограммы с распределением по годам приведены в таблице № 1.»;


в разделе II:
наименование изложить в следующей редакции:

«II. Основные цели, задачи, показатели и срок реализации Подпрограммы»;

дополнить таблицей № 1 в следующей редакции:

«Таблица 1

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Подпрограммы по годам

	Цель
	Задача
	Индикатор
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Формирование современной инфраструктуры связи и телекоммуникации на территории Республики Татарстан
	1.1. Совершенствование информационно-теле-коммуникационной инфраструктуры и услуг, оказываемых на ее основе
	Количество инфраструктурных площадок для операторов мобильной связи, ед.
	0
	20
	78
	120
	125
	150
	170
	200

	
	1.2. Повышение эффективности управления посредством внедрения связи и телекоммуникаций в деятельность органов государственной и муниципальной власти
	Доля организованных подключений к информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» для органов государственной и муниципальной власти Республики Татарстан, получивших доступ к ресурсам Государственной интегрированной телекоммуникационной системе Республики Татарстан, %
	87,1
	89,9
	92,2
	94,5
	96,6
	97,8
	98,3
	100


раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Республики Татарстан, по предварительным расчетам, составляет 4 323 584,03 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 685 173,9 тыс. рублей;

2015 год – 569 956,08 тыс. рублей;

2016 год – 616 400,75 тыс. рублей;

2017 год – 722 519,7 тыс. рублей;

2018 год – 576 511,2 тыс. рублей;

2019 год – 576 511,2 тыс. рублей;

2020 год – 576 511,2 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета Республики Татарстан на соответствующий финансовый год в установленном порядке.

Расчет объемов финансирования Подпрограммы на долгосрочный период произведен на основе индексов инфляции Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.»;

в подпрограмме «Развитие и совершенствование инфраструктуры информационного пространства Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы»:

в паспорте Подпрограммы: 

строку «Объемы финансирования Подпрограммы с распределением по годам и источникам» изложить в следующей редакции:
	«Объемы финансирования Подпрограммы с распреде-лением по годам и источ-никам
	Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Республики Татарстан, по предварительным расчетам, составляет                                      8 339 998,23 тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 197 028,0 тыс.рублей; 

2015 год – 1 192 716,6 тыс.рублей;

2016 год – 1 219 441,13 тыс.рублей; 

2017 год – 1 247 161,8 тыс.рублей; 

2018 год – 1 160 602,8 тыс.рублей;

2019 год – 1 160 727,8 тыс.рублей;

2020 год – 1 162 320,1 тыс.рублей.

Объем финансирования Подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и на плановый период в установленном порядке»;


строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы (индикаторы оценки результатов) с распределением по годам и показатели бюджетной эффективности Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
	«Ожидаемые конечные ре-зультаты реализации Под-программы (индикаторы оценки результатов) с рас-пределением по годам и показатели бюджетной эф-фективности Подпрограммы            
	В процессе реализации Подпрограммы планируется достижение к концу 2020 года следующих показателей:
рост посещаемости сетевых изданий к аналогичному периоду прошлого года – 10 процентов;
объем телерадиовещания, выпущенного в эфир за счет государственной поддержки, – 21 000 часов. 
Индикаторы оценки реализации Подпрограммы с распределением по годам приведены в таблице № 1.»;


в разделе II:
наименование изложить в следующей редакции:

«II. Основные цели, задачи, показатели и срок реализации Подпрограммы»;

дополнить таблицей № 1 в следующей редакции:

«Таблица 1

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Подпрограммы по годам

	Цель
	Задача
	Индикатор
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Развитие и совершенстование инфраструктуры информационного пространств Республики Татарстан
	1.1. Государственная поддержка и развитие информационного пространства и массовых коммуникаций Республики Татарстан


	Рост посещаемости сетевых изданий к аналогичному периоду прошлого года, %
	270
	90
	114
	172
	10
	10
	10
	10

	
	
	Объем телерадиовещания, выпущенного в эфир за счет государственной поддержки, часов
	13300
	22000
	21000
	21000
	21000
	21000
	21000
	21000


раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Республики Татарстан, по предварительным расчетам, составляет 8 339 998,23 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 197 028,0 тыс.рублей; 

2015 год – 1 192 716,6 тыс.рублей;

2016 год – 1 219 441,13 тыс.рублей; 

2017 год – 1 247 161,8 тыс.рублей; 

2018 год – 1 160 602,8 тыс.рублей;

2019 год – 1 160 727,8 тыс.рублей;

2020 год – 1 162 320,1 тыс.рублей.

Объем финансирования Подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета Республики Татарстан на соответствующий финансовый год в установленном порядке.

Расчет объемов финансирования Подпрограммы на долгосрочный период произведен на основе индексов инфляции Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.»;

в подпрограмме «Государственная поддержка развития экономической среды и человеческого капитала в сфере информационных технологий в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы»:

в паспорте Подпрограммы:
строку «Объемы финансирования Подпрограммы с распределением по годам и источникам» изложить в следующей редакции:
	«Объемы финансирования Подпрограммы с распреде-лением по годам и источ-никам
	Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Республики Татарстан, по предварительным расчетам, составляет                     668 679,56 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 127 994,23 тыс.рублей; 

2015 год – 102 291,14 тыс.рублей;

2016 год – 109 167,47 тыс.рублей; 

2017 год – 115 715,42тыс.рублей; 

2018 год – 69 817,5 тыс.рублей;

2019 год – 71 152,7 тыс.рублей;

2020 год – 72 541,1 тыс.рублей.

Объем финансирования Подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и на плановый период в установленном порядке»;


строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы (индикаторы оценки результатов) с распределением по годам и показатели бюджетной эффективности Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

	«Ожидаемые конечные ре-зультаты реализации Под-программы (индикаторы оценки результатов) с рас-пределением по годам и показатели бюджетной эф-фективности Подпрограммы            
	В процессе реализации Подпрограммы планируется достижение к концу 2020 года следующих показателей:
доля инкубированных проектов в сфере информационных технологий, доведенных до реализации за год, – 40 процентов;
выполнение плановых показателей объемов доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями – 100 процентов. 
Индикаторы оценки реализации Подпрограммы с распределением по годам приведены в таблице № 1.»;


в разделе II:
наименование изложить в следующей редакции:

«II. Основные цели, задачи, показатели и срок реализации Подпрограммы»;

дополнить таблицей № 1 в следующей редакции:
«Таблица 1

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Подпрограммы по годам

	Цель
	Задача
	Индикатор
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Реализация государственной политики в сфере информатизации и связи
	1.1. Содействие повышению инвестиционной привлекательности информационной среды
	Доля инкубированных проектов в сфере информационных технологий, доведенных до реализации за год, %
	38
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40

	
	1.2. Обеспечение эффективной деятельности МИС РТ и подведомственных учреждений
	Выполнение плановых показателей объемов доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Республики Татарстан, по предварительным расчетам, составляет 668 679,56 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 127 994,23 тыс.рублей; 

2015 год – 102 291,14 тыс.рублей;

2016 год – 109 167,47 тыс.рублей; 

2017 год – 115 715,42 тыс.рублей; 

2018 год – 69 817,5 тыс.рублей;

2019 год – 71 152,7 тыс.рублей;

2020 год – 72 541,1 тыс.рублей.

Объем финансирования Подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета Республики Татарстан на соответствующий финансовый год в установленном порядке.

Расчет объемов финансирования Подпрограммы на долгосрочный период произведен на основе индексов инфляции Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.»;

раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Характеристика мероприятий Подпрограммы

Реализация задачи «Обеспечение эффективной деятельности Министерства и подведомственных учреждений» планируется путем осуществления Министерством функций, установленных Положением о Министерстве информатизации и связи Республики Татарстан.

Реализация задачи «Обеспечение реализации Программы» планируется путем управления реализацией Программы, которое осуществляет Министерство, являясь государственным заказчиком – координатором Программы.

Механизм управления реализацией Программы приведен в разделе 4 Программы «Механизм реализации Программы».

Реализация задачи «Повышение инвестиционной привлекательности информационной среды» планируется путем:

бизнес-инкубирования субъектов малого предпринимательства в сфере информационных технологий;

выдачи грантов на обучение в сфере информационных технологий;

организационно-методической работы в сфере информационных технологий - подготовка и проведение экспедиции «StartupСабантуй!» и мероприятий Startup-школа и Investtor Demo Day по Российской Федерации (далее – Стартап-Сабантуй).

Бизнес-инкубирование – это комплекс организационно-методических работ для поддержки перспективных субъектов малого бизнеса (проектов) в сфере информационных технологий, реализуется путем осуществления следующих мер:

выявление и привлечение перспективных проектов в сфере информационных технологий для их бизнес-инкубирования путем проведения отбора;

предоставление помещений и иной инфраструктуры для размещения команд проекта;

мониторинг проектов и помощь в оптимизации стратегии их развития;

налаживание контактов с экспертным сообществом с целью постоянной компетентной поддержки проектов;

подготовка проектов для представления потенциальным инвесторам;

подбор профильных потенциальных инвесторов из инвестиционного сектора;

создание условий для появления успешных примеров реализации инновационных проектов бизнес-инкубатора, которые будут мотивировать и популизировать других начинающих предпринимателей начинать и развивать свой бизнес;

обучение представителей проектов для повышения их квалификации в необходимых профессиональных сферах;

проведение мероприятий, направленных на создание новых профессиональных связей, повышение уровня знаний, необходимых для реализации текущих проектов, проходящих бизнес-инкубирование;

популяризация ИТ-предпринимательства среди школьников, студентов, а также иных лиц, которые могут быть заинтересованы в создании новых субъектов малого предпринимательства в ИТ-сфере;

мониторинг и подбор текущих грантовых и иных поддерживающих программ в Российской Федерации и мире для проектов в сфере информационных технологий.

Выдача грантов – ежегодное мероприятие, направленное на повышение и увеличение кадрового резерва в сфере информационных технологий в Республике Татарстан.

Конкурсный отбор соискателей гранта на обучение в сфере информационных технологий проводится в соответствии с порядком и сроками, установленными внутренними документами главного распорядителя грантов.

Стартап-Сабантуй – ежегодная кампания, направленная на популяризацию предпринимательства в сфере информационных технологий. В ходе его проведения в различных городах Российской Федерации проходят мероприятия по:

созданию коммуникационной площадки для локального сообщества предпринимателей в ИТ-бизнесе в каждом городе проведения мероприятия;

привлечению профильных экспертов из ИТ-сообщества для проведения мероприятий;

выявлению перспективных проектов путем проведения конкурсов среди участников локальных мероприятий;

повышению квалификации участников мероприятий в ходе проведения профильных образовательных сессий;

информированию о деятельности и возможностях, предоставляемых «ИТ-парком» в целом и бизнес-инкубатором «ИТ-парка» в частности;

получению командами статуса претендентов на бизнес-инкубирование в «ИТ-парке» с последующей возможностью стать резидентами бизнес-инкубатора «ИТ-парка». 

Учитывая приоритетные направления, определенные в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы,  программой «Цифровая экономика в Российской Федерации», в соответствии с которой одной из важных задач системы управления цифровой экономикой является поддержка стартапов и субъектов малого и среднего предпринимательства в области разработки и внедрения цифровых технологий путем их информационной акселерации, проведение Стартап-Сабантуй решено заменить проведением мероприятия «Школа Цифровых чемпионов».

Школа Цифровых чемпионов - это ежегодное мероприятие, направленное на развитие взаимодействия участников инновационной экосистемы, компетенций, технологий, продуктов и платформ для цифровой экономики, и может быть реализовано как мера поддержки организаций, осуществляющих исследования и разработки по «сквозным» технологиям и способных стать лидерами, в том числе на новых глобальных технологических рынках. По содержанию Школа является акселерационной программой, которая способствует ускоренному развитию стартапов, создающих цифровые решения, и привлечению инвестиций на их реализацию.

В ходе его проведения осуществляется:

создание коммуникационной площадки для сообщества технологических предпринимателей;

привлечение профильных экспертов в области цифровой экономики;

выявление перспективных проектов путем проведения конкурсного отбора;

повышение квалификации участников мероприятия в ходе образовательных сессий;

информирование о возможностях для проектов, создающих технологические решения в области цифровой экономики, которые предоставляются ГАУ «ИТ-парк» в целом и Бизнес-инкубатором ГАУ «ИТ-парк» в частности.»;
список сокращений, использованных в программе исключить;

приложение к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

Премьер-министр

Республики Татарстан






                    А.В.Песошин
Приложение к Государственной программе «Развитие
информационных и коммуникационных технологий в
Республике Татарстан «Открытый Татарстан» на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления  Кабинета Министров 
Республики Татарстан
от ______________  2017 № ______ )
Цели, задачи, индикаторы оценки результатов, финансирование по мероприятиям

Государственной программы «Развитие информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан «Открытый Татарстан» на 2014 – 2020 годы»
	Наименование основных мероприятий
	Исполнители
	Сроки выполнения основных мероприятий
	Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения
	Значения индикаторов
	Источники финансирования
	Финансирование, тыс.рублей
	ВСЕГО

	
	
	
	
	2013 г. (базовый)
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Подпрограмма «Информационный Татарстан на 2014 – 2020 годы»

	Цель 1: Повышение уровня обслуживания, качества и доступности государственных, муниципальных и социально значимых услуг

	Задача 1.1: Обеспечение возможности получения государственных, муниципальных и социально значимых услуг в электронном виде, а также оказания услуг в режиме «одного окна» на базе МФЦ с использованием АИС

	1.1.1. Организа​ция перевода го-сударственных, муниципальных и социально значимых услуг в электронный вид, а также создание информационной инфраструктуры МФЦ*
	МИС РТ
	2014 – 2020 гг.
	Отношение количества оказанных государственных, муниципальных и социально значимых услуг в электронном виде к количеству таких услуг за аналогичный период прошлого года, %
	367
	126
	184
	110
	115
	115
	115
	115
	планируемые к привлечению средства федерального бюджета
	30 000,00
	10 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35 786,00
	0,00
	75 786,00

	
	МИС РТ, 
МЭ РТ, ОГВ, ОМС (по согласованию)
	2014 – 2020 гг.
	Доля МФЦ Республики Татарстан, использующих для передачи документов на оказание государственных и муниципальных услуг ГИС Республики Татарстан «Автоматизированная информацион​ная система многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», от общего количества действую-щих МФЦ с универсальными специалистами, % 
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	МИС РТ, УЗАГС при КМ РТ 
	2014 – 2020 гг.
	Доля сотрудников органов местного самоупра​вления, наделенных по​лномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния, использующих АИС УЗАГС при КМ РТ, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	бюджет Республики Татарстан

	132 614,64
	127 541,13
	196 971,06
	154 270,47
	158 602,02
	158 602,02
	158 602,02
	1 087 203,36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	
	МИС РТ, МОиН РТ
	2014 – 2020 гг.
	Доля дошкольных образовательных организаций, запись в которые может осущест-вляться с использованием электронной очереди, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	МИС РТ, МОиН РТ
	2014 – 2020 гг.
	Доля детей, зачисленных в дошкольные образовательные организации с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2. Реализация пилотного проекта «Карта жителя Республики Татарстан»
	МИС РТ
	2016  – 2017 гг.
	Количество выпущенных карт жителя Республики Татарстан (нарастающим итогом), единиц 
	0
	0
	0
	1 000
	35 500
	35 500
	35 500
	35 500
	бюджет Республики Татарстан
	0,00
	0,00
	23 916,40
	3 416,60
	3 148,21
	3 148,21
	3 148,21
	36 777,63

	Задача 1.2: Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отраслях социальной сферы


МИС РТ, МОиН РТ

	
	2014 – 2020 гг.
	Количество пользователей ГИС «Электронное образование в Республике Татарстан», тыс. человек
	900
	970
	1 000
	1 003
	1 003
	1 003
	1 003
	1 003
	планируемые к привлечению средства федерального бюджета
	0,00
	10 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 000,00
	

	
	
	 
	Количество проведенных человеко-часов обучения пользователей работе в ГИС «Электронное образование в Республике Татарстан» и на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан, тыс. человек * ак.час
	130
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	бюджет Республики Татарстан
	55 036,91
	54 101,26
	292 659,04
	439 897,10
	86 636,04
	86 636,04
	86 636,04
	1 101 602,43

	1.2.2. Развитие и эксплуатация ИКТ в сфере культуры
	МИС РТ,
 МК РТ
	2014 – 2020 гг.
	Доля центральных общедоступных библиотек, подключенных к автоматизированной библиотечной информационной системе, %
	65
	83
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	бюджет Республики Татарстан
	16 618,01
	11 831,41
	7 775,28
	6 250,97
	8 811,86
	8 811,86
	8 811,86
	68 911,25

	 
	 
	 
	Доля филиалов центральных общедоступных библиотек, подключенных к автоматизированной библиотечной информационной системе, %
	3
	6
	9
	15
	18
	21
	24
	27
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики Татарстан, тыс. единиц
	572
	582
	592
	660
	743
	773
	803
	833
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	Доля исторических изданий, переведенных в электронный вид, %
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1.2.3.  Развитие и эксплуатация ИКТ в сфере труда, занятости и социальной защиты населения
	МИС РТ,
МТЗиСЗ РТ
	2014 – 2020 гг.
	Доля учтенных граждан в АИС автоматизации деятельности центров занятости населения, числящихся нуждающимися в трудоустройстве в органах занятости Республики Татарстан, %
	0
	0
	80
	95
	95
	95
	95
	95
	бюджет Республики Татарстан
	31 793,36
	35 899,30
	43 485,59
	48 536,43
	35 777,82
	35 777,82
	35 777,82
	267 048,14

	
	
	
	Доля актов обследования семей несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении в Республике Татарстан, внесенных в ГИС «Социальный регистр населения Республики Татарстан», %
	0
	55
	60
	98
	98
	98
	98
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Доля программ реабилитации людей с ограниченными возможностями, зарегистрированных в информационной системе «База данных инвалидов Республики Татарстан», %
	0
	10
	25
	40
	70
	80
	85
	90
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.4. Развитие и эксплуатация ИКТ в сфере здравоохранения
	МИС РТ,
 МЗ РТ
	2014 – 2020 гг.
	Доля пациентов, на которых ведутся электронные медицинские карты, от общего количества пациентов, %
	40
	45
	50
	55
	80
	100
	100
	100
	бюджет Республики Татарстан
	47 247,13
	56 814,89
	35 962,34
	49 405,23
	50 259,63
	50 259,63
	50 259,63
	340 208,48

	
	
	
	Доля медицинских организаций, подключенных к ЕГИС «Электронное здравоохранение Республики Татарстан», %
	0
	40
	60
	80
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.5. Развитие и эксплуатация ИКТ в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	МИС РТ, МСАиЖКХ РТ, ГЖИ РТ
	2014 – 2020 гг.
	Доля освоения годового финансирования по объектам капитального ремонта в ГИС формирования и мониторинга исполнения государственной программы капитального ремонта и мониторинга состояния объектов жилого фонда, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	бюджет Республики Татарстан
	31 753,41
	7 483,41
	41 438,77
	16 457,16
	16 519,47
	16 519,47
	16 519,47
	146 691,16

	 
	 
	 
	Доля обработанных обращений веб-сервисами Пакета прикладных программ «Коммунальные платежи», запрошенных пользователями   Портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан, %
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	 
	 
	 
	Количество лицевых счетов, информация по которым выгружена в ГИС формирования и мониторинга исполнения государственной программы капитального ремонта и мониторинга состояния объектов жилищного фонда, тыс. единиц
	-
	-
	1 481,7
	1 860,9
	2 005,0
	2 005,0
	2 005,0
	2 005,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Цель 2: Повышение информационной открытости и совершенствование административно-управленческих процессов органов исполнительной власти

	Задача 2.1: Развитие сервисов на основе ИТ-технологий для упрощения процедур общения общества и органов государственной власти

	2.1.1. Повышение уровня открытости деятельности органов государст-венной власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан
	МИС РТ, 
АП РТ (по согласованию),
ОГВ, ОМС (по согласованию)
	2014 – 2020 гг.
	Доля граждан, имеющих личные кабинеты на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан, от общего количества граждан, %
	20
	30
	35
	45
	50
	55
	60
	65
	бюджет Республики Татарстан
	32 970,00
	42 747,80
	45 967,49
	35 147,72
	42 967,97
	42 967,97
	42 967,97
	285 736,92

	 
	
	
	Доля органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан, подключенных к ГИС Республики Татарстан «Мониторинг контрольно-надзорной деятельности», от общего числа подлежащих подключению, %
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	60
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.2. Развитие и эксплуатация ИКТ в органах государственной власти и органах местного самоуправления Республики Татарстан
	МИС РТ, 
МЭ РТ
	2014 – 2020 гг.
	Доля органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан, подключенных к ИАС «Социально-экономическое развитие Республики Татарстан», от общего числа подлежащих подключению, % 
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	бюджет Республики Татарстан
	7 199,87
	1 380,36
	1 394,30
	969,00
	1 394,30
	1 394,30
	1 394,30
	15 126,43

	 
	МИС РТ, МСХиП РТ
	 
	Доля отчетов, сформированных в электронном виде в ИАС «Агропромышленный комплекс Республики Татарстан», от общего числа отчетов, предусмотренных действующим законодательством, %
	20
	50
	80
	100
	100
	100
	100
	100
	бюджет Республики Татарстан
	3 564,00
	3 564,00
	3 546,00
	1 435,50
	3 600,00
	3 600,00
	3 600,00
	22 909,50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	2.1.2. Развитие и эксплуатация ИКТ в органах государственной власти и органах местного самоуправления Республики Татарстан (продолжение)
	МИС РТ
	2014 – 2020 гг.
	Доля исходящих документов, созданных и подписанных исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления в ЕМСЭД в электронном виде и адресованных организациям, подключенным к ЕМСЭД, от общего количества исходящих документов, направленных при помощи ЕМСЭД в адрес организаций, подключенных к ЕМСЭД, %
	78
	75
	75
	75
	90
	90
	90
	90
	бюджет Республики Татарстан
	26 004,00
	25 941,96
	26 072,98
	25 812,25
	26 204,00
	26 204,00
	26 204,00
	182 443,19

	 
	МИС РТ,
МЭ РТ
	 
	Доля государственных программ Республики Татарстан, включенных в Государственную автоматизированную систему управления целевыми программами, от общего количества утвержденных государственных программ, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	бюджет Республики Татарстан
	1 897,83
	1 897,83
	1 897,83
	1 897,83
	1 917,00
	1 917,00
	1 917,00
	13 342,32

	 
	МИС РТ,
 МЭ РТ, ОГВ (по согласованию)
	 
	Доля министерств Республики Татарстан, собирающих информацию от подведомственных организаций посредством ИАС мониторин-га деятельности сети подведомственных бюджетных учреждений в социально значимых отраслях, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	бюджет Республики Татарстан
	7 042,86
	7 042,86
	10 282,58
	3 803,14
	7 114,00
	7 114,00
	7 114,00
	49 513,44

	 
	МИС РТ, КСЭМ, МСХиП РТ
	 
	Доля хозяйств в ИАС «Электронная похозяйственная книга» с достаточной информацией для формирования электронной похозяйственной книги, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	бюджет Республики Татарстан
	2 987,82
	3 609,93
	4 266,36
	1 703,06
	3 018,00
	3 018,00
	3 018,00
	21 621,17

	 
	МИС РТ, 
МФ РТ
	 
	Доля государственных и муниципальных учреждений, сдающих бюджетную отчетность посредством информационной системы бюджетного учета и отчетности для учреждений Республики Татарстан, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	бюджет Республики Татарстан
	4 910,40
	4 910,40
	6 874,56
	2 946,24
	4 960,00
	4 960,00
	4 960,00
	34 521,60


МИС РТ,

	МФ РТ
	 
	Доля государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих формирование, согласование и размещение заказов для государственных и муниципальных нужд в электронном виде, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	бюджет Республики Татарстан
	1 039,50
	4 116,42
	12 963,04
	23 533,33
	9 499,00
	9 499,00
	9 499,00
	70 149,29
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	2.1.2. Развитие и эксплуатация ИКТ в органах государственной власти и органах местного самоуправления Республики Татарстан (продолжение)
	МИС РТ, 
МФ РТ
	2014 – 2020 гг.
	Доля государственных и муниципальных учреждений, сформировавших государственное (муниципальное) задание в ИАС расчета нормативного финансирования государственных и муниципальных учреждений, бюджетной потребности на содержание и предоставление услуг государственными и муниципальными учреждениями в Республике Татарстан, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	бюджет Республики Татарстан
	4 903,47
	4 903,47
	7 713,00
	4 953,00
	4 953,00
	4 953,00
	4 953,00
	37 331,94

	
	МИС РТ,
МФ РТ
	 
	Доля государственных и муниципальных учреждений Республики Татарстан, сдающих налоговую и другие виды отчетности в электронном виде, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	бюджет Республики Татарстан
	20 300,00
	24 405,79
	12 682,96
	20 681,27
	25 493,40
	25 493,40
	25 493,40
	154 550,22

	 
	МИС РТ, 
МФ РТ
	 
	Доля государственных и муниципальных учреждений, обслуживаемых в части казначейского исполнения бюджетов в рамках единого программного продукта АЦК для государственных нужд Республики Татарстан, % 
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	бюджет Республики Татарстан
	26 383,96
	72 102,35
	35 646,35
	31 326,10
	31 326,10
	31 326,10
	31 326,10
	259 437,06

	 
	МИС РТ, МСАиЖКХ РТ, ГКУ «ГИСУ РТ»
	 
	Доля актов выполненных работ, предоставленных на проверку в интегрированной ИАС формирования и мониторинга исполнения государственной программы капитальных вложений и мониторинга состояния объектов капитального строительства и реконструкции, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	бюджет Республики Татарстан
	29 641,17
	1 742,00
	21 408,13
	18 227,43
	10 290,93
	10 290,93
	10 290,93
	101 891,52

	 
	МИС РТ, ИГСН РТ, МСАиЖКХ РТ 
	 
	Доля протоколов о правонарушениях в области строительства, внесенных в Электронную информационную систему по автоматизации процесса контроля и надзора, осуществляемого ИГСН РТ, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	бюджет Республики Татарстан
	1 188,00
	1 188,00
	1 188,00
	3 665,42
	1 200,00
	1 200,00
	1 200,00
	10 829,42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	2.1.2. Развитие и эксплуатация ИКТ в органах государственной власти и органах местного самоуправления Республики Татарстан (продолжение)
	МИС РТ, ОГВ, ОМС (по согласованию)
	2014 – 2020 гг.
	Доля государственных и муниципальных служащих Республики Татарстан, чьи личные дела ведутся с использованием единой информационной системы кадрового состава государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан (от общего количества государственных и муниципальных служащих Республики Татарстан), %
	0
	60
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	бюджет Республики Татарстан
	19 849,06
	6 600,00
	9 326,90
	9 432,50
	8 300,00
	8 300,00
	8 300,00
	70 108,46

	 
	МИС РТ, 
МТЗиСЗ РТ
	 
	Доля органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан, у которых есть техническая возможность ввода информации о гражданах, вынужденно покинувших территорию Украины и прибывших на территорию Республики Татарстан, в ИАС «Единая база данных граждан, вынужденно покинувших территорию Украины и прибывших на территорию Республики Татарстан», %
	0
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	бюджет Республики Татарстан
	1 005,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 005,24

	 
	МИС РТ, КСЭМ
	 
	Доля субъектов Российской Федерации, охваченных в рамках исследования «Продвижение товаров Республики Татарстан на внешние рынки» с использованием ИАС «Продвижение товаров Республики Татарстан на внешние рынки», от общего количества субъектов Российской Федерации, %
	0
	0
	64
	74
	84
	90
	90
	90
	бюджет Республики Татарстан
	736,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	736,55

	
	МИС РТ,
Госалкогольинспекция РТ
	
	Доля организаций Республики Татарстан в сфере розничной продажи алкогольной продукции, по которым формирование, учет и обработка информации при проведении лицензионного контроля осуществляется с использованием ГИАС Республики Татарстан «Алкогольная инспекция», %
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	бюджет Республики Татарстан
	0,00
	8 760,00
	8 760,00
	0,00
	2 900,00
	2 900,00
	2 900,00
	26 220,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	2.1.2. Развитие и эксплуатация ИКТ в органах государственной власти и органах местного самоуправления Республики Татарстан (продолжение)
	МИС РТ
	2014 – 2020 гг.
	Доля органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан, подключенных к ГИС «Система планирования и контроля мероприятий в Республике Татарстан», от общего числа подлежащих подключению, %
	0
	0
	0
	30
	100
	100
	100
	100
	бюджет Республики Татарстан
	0,00
	9 906,00
	12 752,10
	740,88
	2 866,90
	2 866,90
	2 866,90
	31 999,68


МИС РТ, 

	Госкомитет РТ по тарифам
	 
	Доля обработанных ЕИАС прогнозирования и анализа тарифов организаций топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в Республике Татарстан отчетов, направленных в Госкомитет РТ по тарифам через систему, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	бюджет Республики Татарстан
	0,00
	0,00
	6 553,70
	881,11
	2 089,60
	2 089,60
	2 089,60
	13 703,61
	

	
	МИС РТ,

МЮ РТ
	
	Доля оказанной участниками государственной системы Республики Татарстан бесплатной юридической помощи с использованием информационной системы «Бесплатная юридическая помощь» от общего количества оказанной участниками государственной системы Республики Татарстан бесплатной юридической помощи, %
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	60
	70
	бюджет Республики Татарстан
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 210,00
	1 210,00
	1 210,00
	3 630,00

	Задача 2.2: Развитие единого геоинформационного пространства республики

	2.2.1. Развитие и поддержка ЕГИС «ГЛОНАСС+ 112»
	МИС РТ
	2014 – 2020 гг.
	Доля населения Республики Татарстан, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система обеспечения вызовов экстренно-оперативных служб по единому номеру «112» на базе ЕГИС «ГЛОНАСС+112», от общего количества населения Республики Татарстан, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	планируемые к привлечению средства федерального бюджета
	0,00
	10 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 000,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	 
	 
	 
	Количество подключенных к ЕГИС «ГЛОНАСС+112» отдельных видов транспортных средств, перечень которых определен постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.09.2010 № 754 (за исключением речных пассажирских и грузовых судов внутреннего водного транспорта Республики Татарстан), единиц
	0
	4 292
	5 557
	7 593
	7 593
	7 593
	7 593
	7 593
	бюджет Республики Татарстан
	43 540,20
	70 012,52
	92 065,20
	78 060,36
	121 490,58
	121 490,58
	121 490,58
	648 150,02

	2.2.2. Развитие инфраструктуры пространственных данных
	МИС РТ
	2014 – 2020 гг.
	Доля министерств Республики Татарстан, использующих пространственные данные, размещенные на
геопортале Республики Татарстан, %.
	0
	     68   
	77
	84
	88
	92
	96
	100
	бюджет Республики Татарстан
	13 676,08
	0,00
	0,00
	0,00
	1 500,00
	1 500,00
	1 500,00
	18 176,08

	2.2.2. Развитие инфраструктуры пространственных данных (продолжение)
	Минэкологии РТ
	2014 – 2020 гг.
	Доля внесенных в АИС «Электронная экология» разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, выданных природопользователям регионального уровня, от общего количества разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, выданных природопользователям регионального уровня, %
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	75
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Минэкологии РТ
	
	Доля внесенных в АИС «Электронная экология» отчетов об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов субъектов малого и среднего предпринимательства, принятых Минэкологии РТ, от общего количества отчетов об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов субъектов малого и среднего предпринимательства, принятых Минэкологии РТ, %
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	75
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Росприрод-надзор (по согласованию)

	
	Доля расчетов платы за негативное воздействие на окружающую среду, поданных с использованием АИС «Электронная экология», %
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	55
	60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Задача 2.3: Обеспечение информационной безопасности Республики Татарстан

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	2.3.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка сотрудников органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан, ответственных за обеспечение информационной безопасности
	МИС РТ
	2014 – 2020 гг.
	Доля сотрудников органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан, ответственных за обеспечение информационной безопасности, прошедших повышение квалификации, %
	60
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	бюджет Республики Татарстан
	411,00
	600,00
	407,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	3 818,00

	2.3.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка сотрудников органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан, ответственных за обеспечение информационной безопасности (продолжение)
	МИС РТ
	2014 – 2020 гг.
	Доля сотрудников органов государственной власти Республики Татарстан, ответственных за обеспечение информационной безопасности, прошедших профессио-нальную переподготовку по специальности «Информационная безопасность», %
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	14
	21
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.2. Лицензирование программного обеспечения в органах государственной и муниципальной власти Республики Татарстан и их подведомственных учреждениях
	МИС РТ
	2014 – 2020 гг.
	Количество автоматизированных рабочих мест органов государственной власти Республики Татарстан, обеспеченных антивирусной защитой, единиц
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000
	9 000
	бюджет Республики Татарстан
	50 220,12
	50 525,10
	60 519,28
	61 030,37
	61 632,47
	61 632,47
	61 632,47
	407 192,28

	 
	 
	 
	Количество лицензированных автоматизированных рабочих мест органов государственной власти Республики Татарстан, единиц
	5 700
	5 700
	5 700
	5 700
	5 700
	5 700
	5 700
	5 700
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по Подпрограмме, 
из них:
	644 534,59
	669 628,19
	1 024 496,24
	1 045 080,47
	736 282,30
	772 068,30
	736 282,30
	5 628 372,39

	федеральный бюджет
	30 000,00
	30 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35 786,00
	0,00
	95 786,00

	бюджет Республики Татарстан
	614 534,59
	639 628,19
	1 024 496,24
	1 045 080,47
	736 282,30
	736 282,30
	736 282,30
	5 532 586,39

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы»

	Цель 1: Формирование современной инфраструктуры связи и телекоммуникации на территории Республики Татарстан

	Задача 1.1: Совершенствование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и услуг, оказываемых на ее основе

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1.1.1. Развитие сетей мобильной связи
	МИС РТ, операторы связи (по согласованию)
	2014 – 2020 гг.
	Обеспеченность населения услугами мобильной связи, %
	170
	172
	172
	173
	173
	174
	174
	174
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2. Развитие цифрового вещания и широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
	МИС РТ, операторы связи (по согласованию)
	2014 – 2020 гг.
	Обеспеченность населения услугами широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласно поданным заявлениям, %
	71
	73
	74
	75
	76
	76
	77
	77
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	Степень интеграции в международное информационное пространство (цифровое вещание, широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), %
	78
	82
	84
	87
	87
	87
	88
	88
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3. Развитие   Wi-Fi - инфраструктуры в образовательных учреждениях и библиотеках Республики Татарстан
	МИС РТ    
	2014 – 2020 гг.
	Количество установленных в образовательных организациях Республики Татарстан точек доступа Wi-Fi, единиц
	10 231
	10 584
	10 584
	11 240
	11 240
	12 989
	12 989
	12 989
	бюджет Республики Татарстан
	25 645,99
	0,00
	3 600,00
	2 814,96
	0,00
	0,00
	0,00
	32 060,95

	
	
	
	Доля государственных и центральных библиотек районов Республики Татарстан, имеющих точки доступа Wi-Fi в читальном зале, %
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Задача 1.2: Повышение эффективности управления посредством внедрения связи и телекоммуникаций в деятельность органов государственной и муниципальной власти

	1.2.1.  Развитие Государственной интегрированной системы телекоммуникаций Республики Татарстан
	МИС РТ
	2014 – 2020 гг.
	Количество абонентов Государственной интегрированной системы телекоммуникаций Республики Татарстан, единиц
	9 985
	11 000
	11 000
	10 000
	10 100
	10 200
	10 300
	10 400
	бюджет Республики Татарстан
	417 217,89
	429 454,08
	432 204,12
	432 436,14
	432 895,74
	432 895,74
	432 895,74
	3 009 999,45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	из них абонентов Государственной интегрированной системы телекоммуникаций Республики Татарстан, подключенных по волоконно-оптическим линиям связи, единиц
	995
	1 280
	1 280
	1 560
	1 580
	1 600
	1 620
	1 640
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1.2.2.  Поддержка и функционирование Удостоверяющего центра Государственно-го информационного центра Республики Татарстан
	МИС РТ
	2014 – 2020 гг.
	Количество выпущенных сертификатов ключей электронной подписи, единиц
	13 380
	13 380
	13 380
	13 380
	13 380
	13 380
	13 380
	13 380
	бюджет Республики Татарстан
	5 534,76
	4 709,76
	5 775,92
	14 093,87
	5 592,84
	5 592,84
	5 592,84
	46 892,83

	1.2.3. Поддержка Центра обработки данных Правительства Республики Татарстан и базовых информационных систем
	МИС РТ
	2014 – 2020 гг.
	Количество обслуживаемых стоек серверного оборудования, единиц
	36
	36
	56
	57
	57
	57
	57
	57
	бюджет Республики Татарстан
	36 291,69
	48 634,39
	55 026,13
	56 457,59
	56 755,15
	56 755,15
	56 755,15
	366 675,25

	1.2.4. Приобретение и поддержка серверного оборудования для развития ИКТ в органах государственной и муниципальной власти
	МИС РТ    
	2014 – 2020 гг.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	бюджет Республики Татарстан
	157 690,44
	56 065,60
	70 215,03
	66 606,41
	72 284,50
	72 284,50
	72 284,50
	567 430,98

	1.2.5. Приобретение и поддерж-
ка ИКТ-инфраструктуры для органов государственной власти
	МИС РТ    
	2014 – 2020 гг.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	бюджет Республики Татарстан
	42 793,13
	31 092,25
	49 579,55
	150 110,73
	8 982,97
	8 982,97
	8 982,97
	300 524,57

	Итого по Подпрограмме,
из них:
	685 173,90
	569 956,08
	616 400,75
	722 519,70
	576 511,20
	576 511,20
	576 511,20
	4 323 584,03

	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджет Республики Татарстан
	685 173,90
	569 956,08
	616 400,75
	722 519,70
	576 511,20
	576 511,20
	576 511,20
	4 323 584,03

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма «Развитие и совершенствование инфраструктуры информационного пространства Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы»

	Цель 1: Развитие и совершенствование инфраструктуры информационного пространства Республики Татарстан

	Задача 1.1. Государственная поддержка и развитие информационного пространства и массовых коммуникаций Республик и Татарстан

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1.1.1. Государственная поддержка и развитие периодической печати на конкурсной основе
	Татмедиа
	2014 – 2020 гг.
	Среднее количество полос газет, выпускаемых при финансовой поддержке печатных средств массовой информации за счет средств бюджета Республики Татарстан, в неделю, полос 
	2 000
	2 100
	2 100
	2 100
	2 100
	1 900
	1 900
	1 900
	бюджет Республики Татарстан
	466 031,90
	453 036,40
	450 654,60
	449 699,20
	445 989,40
	445 716,00
	445 716,00
	3 156 843,50

	
	
	
	Среднее количество полос журналов, выпускаемых при финансовой поддержке печатных средств массовой информации за счет средств бюджета Республики Татарстан, в месяц, полос 
	1 500
	1 400
	1 400
	1 400
	1 400
	1 200
	1 200
	1 200
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2. Государственная поддержка и развитие телерадиовещания на конкурсной основе
	Татмедиа
	2014 – 2020 гг.
	Объем телевещания, выпущенного в эфир при финансовой поддержке за счет средств бюджета Республики Татарстан, в год, часов 
	5 800
	15 000
	14 000
	14 000
	14 500
	14 500
	14 500
	14 500
	бюджет Республики Татарстан
	610 093,60
	616 992,80
	634 904,20
	652 814,10
	588 699,60
	588 035,40
	588 035,40
	4 279 575,10

	 
	 
	 
	Объем радиовещания, выпущенного в эфир при финансовой поддержке за счет средств бюджета Республики Татарстан, в год, часов 
	7 500
	7 000
	7 000
	7 000
	6 500
	6 500
	6 500
	6 500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3. Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти Республики Татарстан
	Татмедиа
	2014 – 2020 гг.
	Среднее количество полос, публикуемых периодическими изданиями, учрежденными органами законодательной и исполнительной власти Республики Татарстан, в неделю, полос 
	68
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	бюджет Республики Татарстан
	45 057,20
	47 870,00
	54 990,30
	66 044,70
	55 940,60
	56 800,60
	57 953,40
	384 656,80

	1.1.4. Государственная поддержка издательской деятельности
	Татмедиа
	2014 – 2020 гг.
	Количество наименований издаваемой социально значимой литературы в год, штук
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	бюджет Республики Татарстан
	50 027,60
	50 027,60
	53 329,40
	53 722,10
	53 547,70
	53 327,60
	53 327,60
	367 309,60

	1.1.5. Общехозяйственная деятельность Татмедиа
	Татмедиа
	2014 – 2020 гг.
	Государственное управление в сфере печати и массовых коммуникаций, %  
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	бюджет Республики Татарстан
	25 817,70
	24 789,80
	25 562,63
	24 881,70
	16 425,50
	16 848,20
	17 287,70
	151 613,23

	Итого по Подпрограмме, 
из них:
	1 197 028,00
	1 192 716,60
	1 219 441,13
	1 247 161,80
	1 160 602,80
	1 160 727,80
	1 162 320,10
	8 339 998,23

	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджет Республики Татарстан
	1 197 028,00
	1 192 716,60
	1 219 441,13
	1 247 161,80
	1 160 602,80
	1 160 727,80
	1 162 320,10
	8 339 998,23

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма «Государственная поддержка развития экономической среды и человеческого капитала в сфере информационных технологий в Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы»

	Цель 1: Реализация государственной политики в сфере информатизации и связи

	Задача 1.1: Содействие повышению инвестиционной привлекательности информационной среды

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1.1.1. Бизнес-инкубирование субъектов малого предпринимательства 
	МИС РТ,  ГАУ «ИТ-парк»
	2014 – 2020 гг.
	Количество резидентов бизнес-инкубатора в год, штук
	56
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	бюджет Республики Татарстан
	5 000,00
	10 000,00
	10 071,60
	10 134,00
	10 298,80
	10 445,60
	10 598,20
	66 548,20

	
	
	2014 – 2020 гг.
	Доля инкубированных проектов в сфере информационных технологий, доведенных до реализации за период, %
	38
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2. Выдача грантов на обучение в сфере информационных технологий 
	МИС РТ
	2014 – 2020 гг.
	Количество грантов, выданных за год на обучение по специальности в сфере информационных технологий, штук
	275
	369
	269
	275
	223
	223
	223
	223
	бюджет Республики Татарстан
	32 541,40
	22 684,00
	22 684,00
	22 684,00
	22 684,00
	22 684,00
	22 684,00
	168 645,40

	1.1.3. Организационно-методическая работа в сфере информационных технологий - проведение Стартап-Сабантуя в Российской Федерации
	МИС РТ,  ГАУ «ИТ-парк»
	2014 – 2017 гг.
	Количество привлеченных за год на территорию Республики Татарстан проектов в сфере информационных технологий, штук 
	15
	15
	15
	15
	15
	-
	-
	-
	бюджет Республики Татарстан
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00
	-
	-
	-
	10 000,00

	1.1.4. Проведение мероприятия «Школа Цифровых чемпионов»
	МИС РТ,  ГАУ «ИТ-парк»
	2018 – 2020 гг.
	Количество проектов-участников мероприятия, создающие технологические решения в области цифровой экономики с применением "сквозных" технологий (большие данные, искусственный интелект, системы распределенного реестра, квантовые вычисления, сенсорика и компоненты робототехники, беспроводная связь, виртуальная и дополненные реальности и др.)
	-
	-
	-
	-
	-
	15
	15
	15
	бюджет Республики Татарстан
	-
	-
	-
	-
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00
	7 500,00

	Задача 1.2: Обеспечение эффективной деятельности МИС РТ и подведомственных учреждений

	1.2.1. Общехозяйственная деятельность МИС РТ 
	МИС РТ
	2014 – 2020 гг.
	Укомплектованность должностей государственной гражданской службы МИС РТ, %
	94
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	бюджет Республики Татарстан
	60 871,35
	52 133,30
	52 622,57
	49 428,80
	34 334,70
	35 523,10
	36 758,90
	321 672,72

	1.2.2. Мероприятия по созданию условий для повышения производительности труда
	МИС РТ, операторы связи (по согласованию)


	2014 – 2020 гг.
	Темп роста производительности труда в отрасли связи, %
	102,6
	106
	106
	106
	106
	106
	106
	106
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	
	
	 
	Доля высокопроизводительных рабочих мест в общем количестве рабочих мест отрасли связи, %
	14,1
	18,1
	22
	26
	30
	34
	38
	40,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.3. Проведение информационно-организационных мероприятий (семи-наров, конференций, конкурсов, информационных компаний и т.д.)
	МИС РТ
	2014 – 2020 гг.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	бюджет Республики Татарстан
	27 081,48
	14 973,84
	21 289,30
	30 968,62
	-
	-
	-
	94 313,24

	Итого по Подпрограмме, 
из них:
	127 994,23
	102 291,14
	109 167,47
	115 715,42
	69 817,50
	71 152,70
	72 541,10
	668 679,56

	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджет Республики Татарстан
	127 994,23
	102 291,14
	109 167,47
	115 715,42
	69 817,50
	71 152,70
	72 541,10
	668 679,56

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ВСЕГО по Программе, 
их них:
	2 654 730,72
	2 534 592,01
	2 969 505,59
	3 130 477,39
	2 543 213,80
	2 580 460,00
	2 547 654,70
	18 960 634,21

	федеральный бюджет 
	30 000,00
	30 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35 786,00
	0,00
	95 786,00

	бюджет Республики Татарстан
	2 624 730,72
	2 504 592,01
	2 969 505,59
	3 130 477,39
	2 543 213,80
	2 544 674,00
	2 547 654,70
	18 864 848,21

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Список используемых сокращений:

МФЦ – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна»;

ГИС – Государственная информационная система;

ЕГИС – Единая государственная информационная система;

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии;

МИС РТ – Министерство информатизации и связи Республики Татарстан;

МЭ РТ – Министерство экономики Республики Татарстан;

ОГВ – органы государственной власти;

ОМС – органы местного самоуправления;

АИС – автоматизированная информационная система;

УЗАГС при КМ РТ – Управление записи актов гражданского состояния при Кабинете Министров Республики Татарстан;

МОиН РТ – Министерство образования и науки Республики Татарстан;

МК РТ – Министерство культуры Республики Татарстан;

МТЗиСЗ РТ – Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;

МЗ РТ – Министерство здравоохранения Республики Татарстан;

МСАиЖКХ РТ – Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

МЮ РТ - Министерство юстиции Республики Татарстан;

ГЖИ РТ – Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан;

АП РТ – Аппарат Президента Республики Татарстан;

ИАС – информационно-аналитическая система;

ЕМСЭД – Единая межведомственная система электронного документооборота Республики Татарстан;

КСЭМ – Комитет Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу;

МСХиП РТ – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан;

МФ РТ – Министерство финансов Республики Татарстан;

АЦК – Автоматизированная система управления бюджетным процессом «Автоматизированный центр контроля финансов» (АСУ БП «АЦК-Финансы»);

ГКУ «ГИСУ РТ» – государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан»;

ИГСН РТ – Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан;

Госкомитет РТ по тарифам – Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам;
Минэкологии РТ – Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан;

Росприроднадзор – Федеральная служба по надзору в сфере природопользования;

Татмедиа – Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»;

ГАУ «ИТ-парк» – государственное автономное учреждение «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»;

Госалкогольинспекция РТ – Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей.

_____________________________________________________________________

